Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih ter hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskega sistema in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo

Projektna naloga, št. 430-126/2019

- Izhodišče

V Sloveniji je 285 hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju: HMS), kjer poteka vzdrževanje. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad) pripravi vsako leto programe vzdrževanja za posamezen HMS. Pri realizaciji programov vzdrževanja pa prihaja na posameznih HMS do težav, saj niso odmerjene dostopne poti do in ob hidromelioracijskih jarkov in hidromelioracijski jarki.

Potrebno je izpostaviti problem dostopa do hidromelioracijskih jarkov, saj vzdrževalni pasovi oz. poti do in ob hidromelioracijskih jarkih niso odmerjene in v naravi dejansko tudi ne obstajajo. Dostop do hidromelioracijskih jarkov poteka preko zemljišč v lasti fizičnih oseb. Trenutno dostopanje do hidromelioracijskih jarkov ne predstavlja nobenih težav, vendar bi bilo kljub temu potrebno poskrbeti za odmero dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkov. Obdelovalne površine segajo vse do samega hidromelioracijskega jarka, kar otežuje vzdrževanje (košnjo, mulčenje, čiščenje jarkov…). Lastniki obdelovalnih površin ne pustijo, da se s težko mehanizacijo opravljajo vzdrževalna dela, kar pomeni, da se dela ne opravijo oziroma se ne opravijo v celoti. To pa zmanjšuje funkcionalnost HMS in posledično več zamočvirjenosti ali poplavnosti kmetijskih površin. Te težave se kažejo predvsem na območju, kjer niso odmerjene dostopne poti do in ob hidromelioracijskih jarkih oziroma niso odmerjeni sami hidromelioracijski jarki.

- Namen izvedbe javnega naročila

Namen izvedbe javnega naročila je geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkov in hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata in ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo. Odmera se bo izvajala na območju sedemnajstih HMS (seznam je priloga predmetne projektne naloge). Predvidena dolžina dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkov na območju večih HMS (seznam v prilogi) je 4,008 km. Predvidena dolžina hidromelioracijskih jarkov na območju večih HMS je 23,451 km.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

- SKLOP 1: geodetska odmera dostopnih poti, izdelava katastrskega elaborata ter  ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo

- SKLOP 2: geodetska odmera hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.

- Obveznosti izvajalca

Obveznosti izvajalca za vsak sklop so naslednje:

- Geodetska odmera

- Izdelava katastrskega elaborata

- Vpis odmerjenih parcel v zemljiško knjigo

- Obveznosti naročnika

Naročnik bo izvajalcu omogočil natančen izris hidromelioracijskih jarkov, do in ob katerih je potrebno odmeriti dostopne poti in natančen izris hidromelioracijskih jarkov, ki so predmet tega javnega naročila.

- Rok izvedbe

Rok izvedbe za predmetno javno naročilo je 120 dni od dneva sklenitve pogodbe.

Priloge:

-seznam parcel za odmero dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov po posameznih HMS