Številka: 430-143/2019

Datum:   27. 9. 2019

Projektna naloga

I. Izhodišča

Informacijski sistem InfoRib je bil vzpostavljen v letu 2006, sistem pa se zaradi razvoja zakonodaje EU na področju skupne ribiške politike ter novih zahtev predvsem po navzkrižnem preverjanju in poročanju tudi nadgrajuje in vzdržuje. Sistem vsebuje naslednje module: Evidenca ribiških plovil; Ladijski dnevnik in deklaracija o iztovarjanju; Biološki podatki; Prva prodaja; Poročanje; Dovoljenje za gospodarski ribolov; Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov; Ekonomija ribištva; Šifranti; Akvakultura; Predelava. Poleg tega sistem vsebuje tudi množico poročil (okoli 80), ki jih upravlja Discoverer aplikacija. Evropska unija je prek namenskih sredstev do sedaj financirala približno 50 odstotkov vzpostavitve sistema, države članice pa so dolžne za vzdrževanje in ustrezno delovanje sistema zagotoviti lastna sredstva. Podatki se zbirajo v skladu v skladu z Uredbo (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008, Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009.

Informacijski sistem InfoRib je izrednega pomena v luči ustreznega nadzora ribištva skladno z zahtevami nadzornega sistema skupne ribiške politike, kot tudi odzivnosti Slovenije pri posredovanju podatkov iz morskega ribištva Evropski komisiji in drugim institucijam (EU; regionalnim organizacijam, kot sta AdriaMed in GFCM; FAO itd.).

II  Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je prenova ter dvoletno vzdrževanje namenske programske opreme NPO Inforib.

Predmet prenove je prenos omenjenega modula na Oracle Apex tehnologijo.

Poleg tega je predmet prenove zagotoviti izvedbo priporočil revizije, ki jo je v Sloveniji v 2019 izvedla Evropska komisija – Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo (DG MARE) v zvezi z ustreznostjo izvajanja obveznosti v okviru skupne ribiške politike, kar zadeve sisteme beleženja in sledljivosti ulova iz morskega ribištva, ki zadevajo vsebine NPO Inforib.

Aplikacijo uporabljajo centri za ožje Ministrstvo za kmetijstvo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za ribištvo Slovenije. Vsi omenjeni subjekti so vključeni v shemo HKOM.

- Pod predmet je vključeno tudi vzdrževanje stare aplikacije za obdobje do 12 mesecev ter vzdrževanje novo prenovljene NPO za obdobje do 20. 11. 2022.

III. Tehnične specifikacije:

Tehnične specifikacije so opredeljene v prilogi: prenova INFORIB - tehnične specifikacije.

VI. Storitve, ki so predmet javnega naročila

Prenova NPO Inofrib v APEX tehnologijo obsega spodaj navedeno. Polja v spodnji tabeli so med ukrepoma Nadzor in izvrševanje in Zbiranje podatkov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo razdeljena glede na vsebino posameznega ukrepa, kot je opredeljena v členih 76 oziroma 77 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

| - ANALIZA | Naloga/opravilo |
| --- | --- |
| Popis |  |
|  | Popis poslovnih procesov v app |
|  | Identifikacija in seznam objektov za prenos |
|  | Identifikacija in seznam poslovnih pravil na GUI |
|  | Identifikacija vmesnikov zunanjih sistemov |
|  | Identifikacija varnostnih mehanizmov in uporabniške sheme |
|  | Identifikacija GUI objektov in pravil prikazovanja/uporabe |
| Analiza |  |
|  | Matriko podprtih poslovnih procesov in poslovnih pravil |
|  | Matriko podprtih poslovnih procesov in baznih objektov |
|  | Matriko podprtih poslovnih procesov in aplikacijskih (GUI) objektov |
|  | Matriko poslovnih pravil in baznih objektov |
| Načrt |  |
|  | Načrt vstopnega dela v aplikacijo |
|  | Načrt uporabniške sheme in varnostnih mehanizmov |
|  | Načrt postavitve delov aplikacije, snovanje menijev |
|  | Načrt teka poslovnih procesov in načrt povezav/interakcij med obrazci različnih modulov |
|  | Načrt posameznih obrazcev |
|  | Načrt obrazcev modula REGISTER PLOVIL |
|  | Načrt obrazcev modula DOVOLJENJA |
|  | Načrt obrazcev modula LADIJSKI DNEVNIKI |
|  | Načrt obrazcev modula PRVA PRODAJA |
|  | Načrt obrazcev modula RIBOGOJSTVO in PREDELAVA |
|  | Načrt obrazcev modula SOCIOEKONOMSKI VPRAŠALNIK |
| - IZVEDBA | Naloga/opravilo |
|  | Priprava okolja za novo rešitev |
|  | Priprava podatkovne baze |
|  | Priprava razvojnega okolja APEX |
|  | Implementacija vstopnega modula |
|  | Implementacija podpornih modulov |
|  | Implementacija uporabniške sheme in varnostnih mehanizmov |
|  | Implementacija šifrantov (cca. 60 šifrantov, podpornih in skrbniških tabel) |
|  | Implementacija skrbniškega podmodula (urejanje uporabnikov, dodeljevanje vlog, spreminjanje nastavitev aplikacije…) |
|  | Implementacija glavnega menija |
|  | Implementacija modulov |
|  | REGISTER PLOVIL |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija osnovnega okna (slike, osnovni podatki, tehnični podatki) |
|  | Implementacija okna za lastnike, uporabnike plovil in ribolovna orodja |
|  | Implementacija vmensikov z zunanjimi sistemi |
|  | Implementacija specifik modula (podregister EU - vodenje in vzdrževanje posnetkov stanj, izračun in prikaz cieling-a) |
|  | DOVOLJENJA |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija obrazcev za pripravo in pregled dovoljenj za gospodarski ribolov |
|  | Implementacija obrazcev za pripravo in pregled posebnih dovoljenj za ribolov |
|  | Implementacija specifik modula (deponiranje dovoljenja, odgovorne osebe, interakcija z registrom plovil) |
|  | Implementacija pregleda obstoječih dokumentov in priprave novih dokumentov dovoljenj |
|  | Implementacija pregleda obstoječih dokumentov in priprave novih dokumentov posebnih dovoljenj |
|  | LADIJSKI DNEVNIKI |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija pregledov, vpisovanja, urejanja, brisanja EU dnevnikov |
|  | Implementacija pregledov, vpisovanja, urejanja, brisanja SM tipa dnevnikov |
|  | Implementacija pregledov ELEKTRONSKEGA (EL) tipa dnevnikov |
|  | Implementacija uparjevanja scanov in ladijskih dnevnikov (SM in EU) (2x obrazec, prikaz, urejanje, prepisovanje) |
|  | Implementacija specifik modula (modra polja - nadzor nad vpisom podatkov in rezultatov avtomatične obdelave) |
|  | Implementacija prikaza scanov skozi dnevnike (SM in EU) |
|  | PRVA PRODAJA |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija obrazca za pregled, urejanje, vpis in brisanje prve prodaje |
|  | Implementacija povezave z drugimi moduli (LADIJSKI DNEVNIKI) |
|  | RIBOGOJSTVO, PREDELAVA |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija obrazca za RIBOGOJSTVO |
|  | Implementacija obrazca za PREDELAVO |
|  | SOCIOEKONOMSKI VPRAŠALNIKI |
|  | Implementacija podmenija |
|  | Implementacija obrazca za vpis AJPES podatkov |
|  | Implementacija obrazca za vpis rezultatov vprašalnikov |
|  | Implementacija obrazca za vpis povprečnih cen rib |
| - UVEDBA | Naloga/opravilo |
| Namestitev na test |  |
|  | Priprava namestitvenih skript za bazne objekte |
|  | Priprava skript za nove objekte |
|  | Priprava sprememb glede na obstoječe stanje |
|  | Priprava skript in ostalih GUI gradnikov |
|  | Namestitev v testno okolje pri stranki |
|  | Namestitev baznih objektov in sprememb |
|  | Namestitev elementov GUI |
| Test |  |
|  | Priprava testnih primerov |
|  | Priprava testnih scenarijev |
|  | Izvedba testa |
|  | Poročilo testa |
| Prilagoditve |  |
|  | Prilagoditve rešitve glede na rezultate testa |
|  | Ponovitev testiranja po obstoječih ali novih scenarijih |
|  | Poročila testa |
|  | Morebitna ponovitev koraka prilagoditev |
| Dokumentacija |  |
|  | Uporabniška dokumentacija |
|  | Tehnična dokumentacija |
| Namestitev |  |
|  | Priprava skript za postavitev v produkcijskem okolju |

Prenova NPO InfoRib mora zagotavljati:

- izvedbo relevantnih priporočil revizije, ki jo je v Sloveniji v 2019 izvedla Evropska komisija – Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo (DG MARE) v zvezi z ustreznostjo izvajanja obveznosti v okviru skupne ribiške politike, kar zadeve sisteme beleženja in sledljivosti ulova iz morskega ribištva, ki zadevajo vsebine NPO Inforib, med drugim:

- nadgradnjo sistema za navzkrižno preverjanje podatkov VALID v skladu s priporočili revizije ter vzpostavitev povezave z informacijskim sistemom IRSKGLR, med drugim za obveščanje ribiške inšpekcije o rezultatih navzkrižnih preverjanj, podporo analizi tveganja in v zvezi s postopki ribiške inšpekcije;

- prevedba sistemov oziroma poročanja: flota, ribolovne dejavnosti oziroma ladijski dnevniki, deklaracije o iztovoru in ERS, kot tudi obvestil o prodaji, prevzemnih deklaracij in transportnih dokumentov na povezavo FLUX, ki je namenjena elektronskemu posredovanju podatkov na področju ribištva Evropski komisiji in po potrebi drugim državam članicam;

- nadgradnjo interoperabilnosti z zunanjimi sistemi (ERS, VMS, BIOS), med drugim za lažji dostop do podatkov;

- izvedba interoperabilnosti z informacijskim sistemom IRSKGLR oziroma ribiške inšpekcije (eNIS), med drugim za lažji dostop do podatkov.

- v sklopu prva prodaja: dodaja transportnih dokumentov poleg obvestil o prodaji in prevzemnih deklaracij ter skenov vseh 3 tipov dokumentov, beleženje oddaje in vnosa dokumentov v InfoRib;

- posodobitev obrazcev oziroma vnosnih polj ladijskih dnevnikov glede na EU zakonodajo (EU in SM dnevnik – Uredba 404/2011);

- posodobitev seznama vrst (šifranta) ribolovnih organizmov;

- pripravo novega Navodila za Inforib glede na posodobitev.

Polja označena z zeleno bo naročnik financiral iz NRP 2330-16-0011, ukrep Nadzor in izvrševanje  (90 % iz postavke 140023 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo EU ter 10 % iz postavke 140024 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo SL), polja označena z rjavo pa iz NRP 2330-14-5000 Skupna ribiška politika - ukrep zbiranje podatkov (80 % iz postavke 140023 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo EU ter 20 % iz postavke 140024 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo SL).

Izvajalec bo naročniku e-račun za prenovo NPO Inforib izstavil po uspešni izvedbi posamezne faze in s strani naročnika potrjenega primopredajnega zapisnika in zapisnika komisije o opravljenem testiranju (komisijo imenuje MKGP).

Izvajalec izstavi ločen račun po ukrepih tj. za ukrep Nadzor in izvrševanje oziroma ukrep Zbiranje podatkov oziroma za vzdrževanje.

V okviru triletnega vzdrževalnega obdobja so predvideni polletni plačilni intervali

| TOČKA | KRATEK OPIS DEL | PREDVIDEN OBSEG DEL V URAH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prenova NPO Inofrib, prenova v APEX tehnologijo | 1442 |
| 2 | Vzdrževanje stare aplikacije Inforib | 340 |
| 3 | Vzdrževanje prenovljene aplikacije Inforib | 472 |
|  | SKUPAJ | 2254 |

VIII. Merila za izbiro ponudnika:

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik bo upošteval skupaj vrednost za vzdrževanje in nadgradnjo. Vrednost urne postavke za vzdrževanje ne sme odstopati za več kot 20 % vrednosti ponujene urne postavke za prenovo.

Vrednost urne postavke za vzdrževanje ne sme odstopati za več kot 20 % ponujene urne postavke za prenovo.

Pripravil: Vanja Čurić