Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Marec 2026

- KAZALO

1.1.	NAZIV IN SEDEŽ ORGANA, KI DODELJUJE SREDSTVA	4

1.2.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA	4

1.3.	SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU	6

1.3.1.	Namen javnega razpisa	6

1.3.2.	Cilj javnega razpisa	6

1.3.3.	Predmet javnega razpisa in območje izvajanja	6

1.3.4.	Regiji izvajanja javnega razpisa	8

1.4.	POTENCIALNI PRIJAVITELJI	8

1.5.	POGOJI IN ZAHTEVE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU	9

1.5.1.	Splošni pogoji za kandidiranje	9

1.5.2.	Dokumentacija za izvedbo projekta	12

1.5.2.1.	Investicijska dokumentacija	12

1.5.2.2.	Projektna dokumentacija	12

1.5.3.	Zahteve za sofinancirano omrežje	13

1.6.	PRIČAKOVANI REZULTATI IN KAZALNIKI OPERACIJ	16

1.7.	FINANČNA ZAVAROVANJA	17

1.8.	MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE IN ZAHTEVE TEGA JAVNEGA RAZPISA	18

1.9.	OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS	23

1.10.	OBDOBJE IZVAJANJA IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI (obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva – predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)	23

1.11.	SHEMA IN SKLADNOST S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI	24

1.12.	DELEŽ SOFINANCIRANJA	24

1.13.	UPRAVIČENI STROŠKI IN NAČIN NJIHOVEGA DOKAZOVANJA	24

1.14.	PREDPLAČILA	30

1.15.	ZAHTEVE GLEDE SPREMLJANJA NETO PRIHODKOV OPERACIJE	30

1.16.	ZAHTEVE GLEDE INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI, KI JIM MORAJO ZADOSTITI IZBRANI PRIJAVITELJI	31

1.17.	ZAHTEVE GLEDE REVIZIJSKE SLEDI IN HRAMBA DOKUMENTACIJE OPERACIJE	31

1.18.	ZAHTEVE GLEDE DOSTOPNOSTI DOKUMENTACIJE O PROJEKTU NADZORNIM ORGANOM	31

1.19.	ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA	31

1.20.	VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI	31

1.21.	VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV	32

1.21.1.	Osebni podatki, ki se obdelujejo z namenom izvedbe javnega razpisa	32

1.21.2.	Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene končne določitve gradnje odprtih širokopasovnih omrežij	34

1.22.	ZAHTEVE GLEDE SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA DOSEGANJA CILJEV IN KAZALNIKOV OPERACIJE	35

1.23.	OMEJITVE GLEDE SPREMEMB OPERACIJE	36

1.24.	POSLEDICE, ČE SE UGOTOVI, DA JE V POSTOPKU POTRJEVANJA PROJEKTOV ALI IZVRŠEVANJA PROJEKTOV PRIŠLO DO RESNIH NAPAK, NEPRAVILNOSTI, GOLJUFIJE ALI KRŠITVE OBVEZNOSTI	36

1.25.	POSLEDICE, ČE SE UGOTOVI DVOJNO FINANCIRANJE POSAMEZNE OPERACIJE	36

1.26.	HORIZONTALNA NAČELA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE IN OMOGOČITVENI POGOJI	36

1.26.1.	Načelo DNSH	37

1.26.2.	Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov	37

1.26.3.	Načela trajnostnega razvoja in okoljske politike EU	37

1.27.	POGOJI ZA SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA	37

1.28.	NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE NA JAVNI RAZPIS	37

1.29.	ROKI ZA ODDAJO IN DATUMI ODPIRANJA VLOG	38

1.30.	PREVERJANJE FORMALNE POPOLNOSTI VLOG IN IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA KANDIDIRANJE	39

1.31.	POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PROJEKTOV	40

1.32.	OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV O REZULTATIH JAVNEGA RAZPISA	41

1.33.	DODATNE INFORMACIJE	41

2.	NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE	42

2.1.	PRIPRAVA VLOGE	42

2.2.	FORMALNO POPOLNA VLOGA	42

3.	OBRAZCI	44

- VSEBINA JAVNEGA RAZPISA

  - NAZIV IN SEDEŽ ORGANA, KI DODELJUJE SREDSTVA

Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

  - PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA

Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo naslednje pravne podlage:

- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU);

- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L št. 2024/795 z dne 29. 2. 2024) (v nadaljevanju Uredba 1303/2013);

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2024/3215 z dne 28. junija 2024 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L, št. 2024/3215 z dne 19. 12. 2024) (v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU);

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442 z dne 9. 12. 2021, str. 1; v nadaljevanju: Delegirana uredba 2021/2139/EU);

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov);

- Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L, št. 2024/2509 z dne 26. 9. 2024);

- Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2024/765 z dne 29. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L, št. 2024/765 z dne 29. 2. 2024);

- Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju C(2019) 3452 in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju C(2019) 3452 ANNEX, objavljena na spletni strani:	 https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/05/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;

- Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf;

- Obvestilo Komisije Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01), objavljeno na C_2021121SL.01000101.xml (europa.eu);

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 22. 11. 2024, SFC različica 2.0 (https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/11/sfc2021-PRG-2021SI16FFPR001-2.0.pdf);

- Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L, 2024/795 z dne 29. 2. 2024) (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/1060);

- Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/3236 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2024 o spremembi uredb (EU) 2021/1057 in (EU) 2021/1058 v zvezi z regionalno nujno pomočjo za obnovo (RESTORE) (UL L, 2024/3236 z dne 19. 12. 2024);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25);

- Proračun Republike Slovenije za leto 2026 (DP2026) (Uradni list RS, št. 104/24 in 95/25);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25);

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23,88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 in 40/25 – ZInfV-1, v nadaljevanju: ZVOP-2);

- Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 15/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK);

- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25);

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US, 102/23, 25/25 – odl. US in 40/25);

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljevanju: ZEKom-2);

- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24 in 77/25);

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju: GZ-1);

- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM);

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22);

- Uredba o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/24);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25);

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);

- Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 (sklep vlade št. 38100-4/2022/5 z dne 25. 8. 2022, objavljen na Nacrt-razvoja-gigabitne-infrastrukture-do-leta-2030.pdf (gov.si) in Dodatek k Načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 (sklep vlade št. 38100-4/2022/8 z dne 9. 3. 2023), objavljen na Dodatek-k-Nacrtu-razvoja-gigabitne-infrastrukture-do-leta-2030.docx;

- Shema državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025) in

- vse objavljene spremembe in dopolnitve navedenih podlag.

  - SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Javni razpis se izvaja v skladu s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: program) v okviru Prednostne naloge: 2. Digitalna povezljivost, Specifični cilj: RSO1.5. Izboljšanje digitalne povezljivosti (ESRR).

    - Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje postavitve infrastrukture in omrežij, ki bodo omogočala uporabo naprednih tehnologij gospodinjstvom in družbi, da ti lahko uporabijo pametne storitve in produkte.

    - Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je, gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočiti odprto zelo visokozmogljivo fiksno širokopasovno omrežno priključno točko (v nadaljevanju: OPT) v skladu z Načrtom razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, Dodatkom k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 in programom.

    - Predmet javnega razpisa in območje izvajanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnje obstoječih omrežij, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, ves čas omogočala zanesljiv dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj 100 Mb/s v smeri od uporabnika. Ta bo omogočen gospodinjstvom, ki so na območjih celotne Republike Slovenije, kjer danes omrežja naslednje generacije, ki zanesljivo zagotavljajo običajno razpoložljivo hitrost prenosa podatkov proti uporabniku 100 Mb/s, še ne obstajajo, oziroma za njihovo gradnjo v naslednjih treh (3) letih ne obstaja tržni interes oziroma se zanje ne izvajajo projekti, ki so že sofinancirani z javnimi sredstvi. Vključuje tudi najem ali nakup posameznih delov oziroma celotne obstoječe infrastrukture ali omrežij. Možen je najem in neodtujljiva, neomejena in nepreklicna pravica do uporabe (Indefeasible rights of use - IRU) posameznih delov oziroma celotne obstoječe infrastrukture ali omrežij za obdobje do največ 20 let. Omrežja morajo biti grajena na tak način, da bodo imela možnost nadgradnje v omrežja, ki bodo zagotavljala vsaj enega od naslednjih pogojev:

- fiksno povezavo z optičnim kablom vsaj do večstanovanjske stavbe,

- brezžično povezavo z optičnim kablom do bazne postaje,

- fiksno povezavo in je sposobno v vršnih urah zagotavljati storitve končnim uporabnikom z naslednjo kakovostjo storitve:

  - hitrost prenosa podatkov navzdol ≥ 1000 Mb/s,

  - hitrost prenosa podatkov navzgor ≥ 200 Mb/s,

  - razmerje napak IP-paketov (Y.1540) ≤ 0,05 %,

  - razmerje izgube IP-paketov (Y.1540) ≤ 0,0025 %,

  - zakasnitev IP-paketa v povratnem toku (RFC 2681) ≤ 10 ms,

  - sprememba zakasnitve IP-paketa (RFC 3393) ≤ 2 ms in

  - razpoložljivost IP-storitve (Y.1540) ≥ 99,9 % na leto,

- brezžično povezavo in je sposobno v vršnih urah konic končnim uporabnikom zagotavljati storitve z naslednjo kakovostjo storitve:

  - hitrost prenosa podatkov navzdol ≥ 350 Mb/s,

  - hitrost prenosa podatkov navzgor ≥ 50 Mb/s,

  - razmerje napak IP-paketa (Y.1540) ≤ 0,01 %,

  - razmerje izgube IP-paketa (Y.1540) ≤ 0,01 %,

  - zakasnitev IP-paketa v povratnem toku (RFC 2681) ≤ 18 ms,

  - sprememba zakasnitve IP-paketa (RFC 3393) ≤ 5 ms in

  - razpoložljivost IP storitev (Y.1540) ≥ 99,9 % na leto.

Bela lisa je za potrebe tega javnega razpisa določena kot gospodinjstvo, kjer v času objave tega javnega razpisa omrežje naslednje generacije, ki zagotavlja običajne razpoložljive hitrosti prenosa proti uporabniku 100 Mb/s, še ne obstaja, oziroma za njegovo gradnjo v naslednjih treh (3) letih ne obstaja tržni interes oziroma se zanj ne izvajajo projekti, ki so že sofinancirani z javnimi sredstvi. Običajna razpoložljiva hitrost je v skladu s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS, št. 28/23) hitrost prenosa podatkov na OPT končnega uporabnika, ki je dosegljiva 90 % časa dneva in se meri izven vršnih ur, v primeru širokopasovnega dostopa do elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij (Fixed Wireless Broadband Access – FWBA) pa tudi izven časa, ko omrežje deluje v energetsko varčnem načinu. Običajno razpoložljiva hitrost v primeru fiksnega širokopasovnega dostopa mora znašati vsaj 80 % maksimalne pritočne in odtočne hitrosti povezave. Običajno razpoložljiva hitrost v primeru FWBA ob uporabi namenske opreme nameščene na fiksni lokaciji končnega uporabnika mora znašati vsaj 50 % maksimalne pritočne in odtočne hitrosti povezave. Običajno razpoložljive hitrosti prenosa podatkov se ugotavlja z meritvami z orodjem AKOS Test Net. Vršna ura je čas statistično največje obremenitve fiksnega omrežja, ki traja največ dve uri in pol v določenem neprekinjenem obdobju dneva in jo je operater opredelil glede na značilnosti svojega omrežja.

Gospodinjstva so za namen tega javnega razpisa določena kot tisti stanovanjski deli stavb, ki imajo označeno v katastru stavb:

- stanovanjsko rabo in

- imajo za atribut Vrsta dejanske rabe dela stavbe vrednosti:

- 1   stanovanje v enostanovanjski stavbi ali

- 2   stanovanje ali

- 3   oskrbovano stanovanje ali

- 4   bivalna enota ali

- 47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi in

- v katerih ima vsaj ena oseba prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Stalno ali začasno prebivališče oseb je podatek, pridobljen iz Centralnega registra prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve.

Pred poizvedovanjem po tržnem interesu, ki ga je leta 2025 izvedla Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) je bil pripravljen seznam gospodinjstev, v katerem so bila iz seznama vseh gospodinjstev izločena gospodinjstva, za katera velja:

- da so na hišnih naslovih, na katerih se nahaja vsaj en OPT, ki ima v evidenci OPT v okviru Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za atribut vrstaPrikljucka vrednost (ne glede na podatek o minimalni zmogljivosti OPT):

- 1 Optična omrežna priključna točka ali

- 2 Kabelska omrežna priključna točka (koaksialni kabel),

- da je bil na njihovem naslovu izkazan tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju RS v letih 2023 in 2024, objavljen na spletnih straneh: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske-komunikacije/PRILOGA2_TI2023_Telemach.xlsx,

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske- komunikacije/PRILOGA3_TI2023_RUNE_Enia.xlsx in

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske-komunikacije/PRILOGA2_TI2024_RUNE_Enia.xlsx.

- da so se v preteklosti ali se trenutno na njihovih naslovih izvajajo projekti gradnje tovrstnih omrežij, ki so sofinancirani iz javnih sredstev.

Po izvedenem poizvedovanju po tržnem interesu so bila s seznama gospodinjstev izločena tudi vsa gospodinjstva, za katera so operaterji v tem postopku izkazali svoj tržni interes. Nato so bila s tega seznama izločena vsa gospodinjstva, ki se nahajajo v občinah z gostoto prebivalstva 150 preb./km2 ali več in/ali se nahajajo od najbližjega optičnega OPT v zračni razdalji manj kot 20 m.

Tako pripravljen seznam belih lis, ki je podan v PRILOGI 1 razpisne dokumentacije, vsebuje gospodinjstva z njihovimi naslovi, navedena po naseljih po posameznih občinah.

Na podlagi tega javnega razpisa se investicije, za katere se odobrijo sredstva za sofinanciranje, imenujejo operacije.

Posamezna vloga mora vključevati najmanj 50 gospodinjstev, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1. Nahajajo se lahko v istih ali različnih naseljih, ki se lahko nahajajo v istih ali različnih občinah, vendar morajo biti vsa znotraj ene same kohezijske regije: Vzhodna Slovenija oziroma Zahodna Slovenija. Pri tem mora biti pokritih najmanj 75 % vseh belih lis s seznama PRILOGE 1 vsakega naselja, ki je vključeno vlogo.

V vlogi morajo zasebna sredstva upravičenih stroškov presegati 25 % vrednosti upravičenih stroškov celotne vloge.

Povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočen OPT celotne vloge ne sme presegati 4.000,00 EUR.

Vrednost javnega sofinanciranja posamezne vloge ne sme presegati zmnožka povprečnega zneska javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT celotne vloge in števila vseh belih lis te vloge. Če je v vlogi prijavitelja vrednost javnega sofinanciranja projekta višja od te vrednosti, ministrstvo tako vlogo s sklepom zavrne.

Po končani operaciji bo gospodinjstvom, ki so bele lise iz vloge, omogočen zanesljiv dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj 100 Mb/s v smeri od uporabnika na zračni razdalji do največ 400 m od razdelilne točke v/na stavbah, v katerih se nahajajo ta gospodinjstva.

    - Regiji izvajanja javnega razpisa

Operacije se bodo izvajale na področju celotne Slovenije v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Razdelitev slovenskih občin na območji kohezijska regija Vzhodna Slovenija oz. kohezijska regija Zahodna Slovenija je podana na spletni strani https://www.gov.si/teme/kohezijski-regiji-v-sloveniji/. Glede na pravno veljavno razmejitev območij kohezijskih regij (NUTS 2), ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/20036/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) in ki velja od 1. 1. 2015 dalje, se občina Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Organ upravljanja je dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji izvajanja - občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf, v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za programsko obdobje 2014 – 2020 občina Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija, zato je v seznamu belih lis občina Litija upoštevana v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Dodelitev sredstev bo potekala do porabe razpoložljivih sredstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Višina razpoložljivih javnih sredstev je v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 10.195.227,23 EUR in v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 16.334.117,63 EUR.

  - POTENCIALNI PRIJAVITELJI

Državna pomoč je namenjena točno določenemu širokopasovnemu sektorju kot pomoč za fiksna širokopasovna omrežja, ki jo določa Uredba 651/2014/EU. V skladu s priglašeno Shemo državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025) lahko na zadevni javni razpis kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij in so v skladu s 5. členom ZEKom-2 AKOS že obvestili o nameri zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij. Iz vsebine priglašene Sheme državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025) izhaja, da je pomoč namenjena točno določenemu sektorju in ne bo namenjena podjetjem, dejavnim v naslednjih sektorjih:

- sektor ribištva in akvakulture,

- primarni sektor kmetijske proizvodnje,

- sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

- za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.

Na javni razpis kandidira prijavitelj sam. Kandidiranje kot projektno partnerstvo, tj. konzorcij na zadevnem javnem razpisu ni možno.

Prijavitelj lahko nastopa s podizvajalci, ki jih lahko izbere pred ali po oddaji vloge.

Prijavitelj v razmerju do ministrstva v celoti odgovarja za izvedbo operacije, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo vključil v svojo operacijo.

Upravičeni stroški izbranih prijaviteljev na predmetnem javnem razpisu, bodo sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Način dodeljevanja sredstev in omejitve pri dodelitvah javnih sredstev operaterjem so določeni v 11. in 12. členu Uredbe o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/2024) v povezavi s 5. in 20. členom ZEKom-2 ter v skladu s priglašeno Shemo državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025).

  - POGOJI IN ZAHTEVE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelj na javni razpis lahko kandidira z eno ali več vlogami. V projektih različnih vlog ne sme prijaviti istih gospodinjstev, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1. Za vsako gospodinjstvo, ki je bela lisa s seznama PRILOGE 1, lahko prijavitelj kandidira samo enkrat.

Prijavitelj za vsako vlogo odda celotno dokumentacijo, kot je to potrebno za popolnost vloge na podlagi razpisne dokumentacije in navedeno v obrazcu Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22).

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepov o izboru, se pogodbe o sofinanciranju operacij s tem prijaviteljem ne bodo sklenile, sklepi o izboru projektov pa se odpravijo.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodb o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od teh pogodb o sofinanciranju operacij, pri čemer bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

    - Splošni pogoji za kandidiranje

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti v slovenskem jeziku.

Priloženi obrazci, izjave in priloge morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani ter žigosani, če prijavitelj uporablja žig. Če je vloga oddana v fizični obliki, morajo biti obrazci, izjave in priloge zloženi po vrstnem redu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in kot ga določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22) ter povezani in speti tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati. Če prijavitelj odda vlogo v elektronski obliki, mora vloga vsebovati vse obrazce, izjave in priloge, kot jih določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22). Vsi morajo biti priloženi v priponkah elektronske vloge in na zahtevanih mestih podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja.

Izpolnjevanje splošnih pogojev se izkaže z naslednjimi obrazci iz razpisne dokumentacije:

- Prijavni obrazec (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 1)

- Osnovni podatki o prijavitelju in podizvajalcih (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 2)	
Osnovnim podatkom o prijavitelju se priložijo tudi podatki o vseh morebitnih podizvajalcih (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 3: Podatki o podizvajalcu) ter pogodbe z vsemi morebitnimi podizvajalci (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 4: Dogovor oziroma pogodba s podizvajalci)

- Izpolnjevanje razpisnih pogojev prijavitelja (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 5: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev)	
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 5). Ministrstvo lahko izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.	
Vsebina izjave:

  - vloga je v skladu z vsemi zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije;

  - strinjanje z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije;

  - prijavitelj je vpisan v uradno evidenco kot operater elektronskih komunikacij v skladu s 5. členom ZEKom-2;

  - nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

  - nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;

  - nima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;

  - ni insolventen ali v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij;

  - ni izvedel projekta tj. začel gradnje oziroma izvedel zavezujočega naročila opreme pred datumom uradne objave javnega razpisa;

  - redno izplačuje plače in socialne prispevke;

  - da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru da zasebni viri za izvedbo celotne operacije ne bodo pridobljeni;

  - bo vodil stroške in prihodke tako v času izvajanja operacije, kot tudi upravljanja in vzdrževanja na ločenem stroškovnem mestu za vsako operacijo posebej;

  - prijavitelju ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena v nadaljevanju: ZJN-3;

  - prijavitelju ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

  - prijavitelj ni v težavah, kot je to določeno z 18. točko 2. člena Uredbe. 651/2014/EU;

  - projekt ima zaključeno finančno konstrukcijo oziroma so ob upoštevanju virov po zadevnem javnem razpisu zagotovljeni vsi ostali viri za izvedbo celotne operacije;

  - če izbrani prijavitelj ni zavezanec za uporabo ZJN-3, bo pri izboru zunanjih izvajalcev spoštoval temeljna načela javnega naročanja ter njihovo smiselno uporabo s povpraševanjem na trgu na naslednji način:

- postopek povpraševanja izvede in pridobi vsaj tri ponudbe, v primeru manjšega števila pridobljenih ponudb se predloži utemeljitev z dokazili ali

- postopek povpraševanja izvede po svojih internih navodilih, kadar so le-ta enaka ali strožja od določb glede izbora zunanjih izvajalcev tega javnega razpisa;

  - prijavitelj je seznanjen, da bo vključen v seznam izbranih prijaviteljev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in bo vseboval ime operacije, naziv izbranega prijavitelja in znesek javnih virov financiranja operacije;

  - prijavitelj je seznanjen, da kumulacija pomoči za iste upravičene stroške ni dovoljena;

  - prijavitelj bo hranil dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive in Uredbo 651/2014/EU) še pet (5) let po zaključku operacije za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;

  - prijavitelj bo omogočil dostopnost dokumentacije operacije ministrstvu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;

  - prijavitelj bo zagotavljal skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanje enakih možnosti moških in žensk, preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oz. bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru izbranih operacij, in spodbujati trajnostni razvoj ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno, v skladu s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU;

  - prijavitelj soglaša z obdelavo osebnih podatkov dejanskih lastnikov skladno z Uredbo 2021/1060/EU;

  - prijavitelj bo dokumentirano spremljal in prikazoval neto prihodke operacije. Prihodke bo evidentiral in spremljal na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc;

  - prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije spremljal in ministrstvu zagotavljal podatke o doseganju kazalnikov operacije v skladu z razpisno dokumentacijo dva krat letno: do 1. 6. in do 1. 12. tekočega leta;

  - da je seznanjen z obdobjem trajanja operacije in upravičenimi stroški in izdatki operacije;

  - da je seznanjen s posledicami, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti;

  - da je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

  - da bo pri izvedbi operacije dosledno upošteval vso veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo v Republiki Sloveniji;

  - da ima vzpostavljen svoj enoten informacijski sistem za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev oziroma, da je enotni informacijski sistem v postopku vzpostavljanja in bo vzpostavljen pred podpisom pogodbe o sofinanciranju na podlagi tega razpisa;

  - strinjanje, da se podatki o prijavitelju in z njim povezanimi osebami, ki so na voljo v uradno dostopnih bazah lahko preverjanju tudi v povezavi z odkrivanjem nasprotja interesov;

  - prijavitelj izjavlja, da so navedeni podatki resnični.

- Bonitetna ocena prijavitelja (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 6)	
Če je prijavitelj novoustanovljeno podjetje, ki še nima bonitetne ocene, se preverjajo bonitetne ocene povezanih podjetij in prevzemanje obveznosti le-teh za to novoustanovljeno podjetje.
Če novoustanovljeno podjetje ne more predložiti bonitetne ocene, niti nima povezanih podjetij, prijava na razpis ni mogoča.	
Priloži se zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne sme biti nižja od AJPES SB9 oz. po Moody’s nižja od B1 ali po Fitch oz. S&P nižja od B+, ki na dan oddaje vloge ni starejša od 30 dni.

- Podatki o povezanih podjetjih prijavitelja (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 7).	
Povezana podjetja so v skladu s 3. členom Priloge I Uredbe 651/2014/EU podjetja, med katerimi obstaja vsaj eno od naslednjih razmerij:	
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;	
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa v drugem podjetju;	
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;	
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v tem podjetju.	
Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega pododstavka odstavka 2 člena 3 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja.	
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali več povezanimi podjetji katero koli razmerje, opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2 člena 3.	
Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih.	
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.	
Za opredelitev malih in srednjih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena na spletni strani:	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

Ob tem drugi odstavek 6. člena te priloge določa, da se za podjetje, ki ima povezana podjetja, podatki tudi glede števila zaposlenih določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo;

- Izjava, da prijavitelj/podizvajalci soglašajo s pridobitvijo podatkov iz Registra dejanskih lastnikov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (v nadaljevanju: AJPES) (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 8);

Za namen preverjanja prijavitelj ustrezno izpolni in v vlogi priloži pooblastilo v obrazcu v razpisni dokumentaciji št. 20: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in za pridobitev podatkov FURS.

    - Dokumentacija za izvedbo projekta

Prijavitelj mora v vsaki svoji vlogi, s katero kandidira za sofinanciranje gradnje odprtega zelo visokozmogljivega fiksnega širokopasovnega omrežja oziroma nadgradnje obstoječega fiksnega omrežja, priložiti celotno dokumentacijo za izvedbo projekta, kot je določeno v Kontrolniku za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22). Dokumentacija za izvedbo projekta mora vsebovati:

- investicijsko dokumentacijo, ki mora biti izdelana ob smiselni uporabi UEM,

- projektno dokumentacijo v obliki idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev.

Izpolnjevanje zahtev, vezanih na investicijsko in projektno dokumentacijo, se dokazuje z dokumentacijo iz tega poglavja.

      - Investicijska dokumentacija

Prijavitelj mora priložiti naslednje:

  - investicijsko dokumentacijo (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 9), ki mora biti izdelana ob smiselni uporabi UEM in vsebuje:

    - kratko predstavitev prijavitelja;

    - povzetek projektne dokumentacije:

      - kratek opis ter utemeljitev izbrane optimalne variante gradnje;

      - navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicije, projektne dokumentacije, odgovornega vodje za izvedbo investicije ter pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga navede v okviru zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZZI) ob prvi izstavitvi njegovega stroška;

      - predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije;

    - kratko analizo obstoječega stanja, s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija;

  - časovni načrt izvedbe s popisom vseh aktivnosti in z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 10).	
Gradnja mora biti dokončana in vsi ZZI morajo biti predloženi na ministrstvo do 20. 10. 2029. Realizacija gradnje mora biti predvidena mesečno in letno;

  - predvideno dinamiko črpanja sredstev ter načrt financiranja investicijskega projekta (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 11) v tekočih cenah.	
Razvidna mora biti razčlenitev stroškov na upravičene in neupravičene stroške za izvedbo projekta. Upravičeni stroški morajo biti razdeljeni na upravičene stroške, ki bodo sofinancirani z javnimi sredstvi in upravičene stroške, ki bodo financirani z zasebnimi sredstvi. Prav tako mora biti iz specifikacije upravičenih stroškov razvidno, da je za izvedbo projekta namenjenih več kot 25 % zasebnih sredstev upravičenih stroškov prijavitelja.

      - Projektna dokumentacija

Prijavitelj mora priložiti naslednje:

- projektno dokumentacijo (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 12) v obliki idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, ki vsebuje najmanj:

- razviden seznam vseh gospodinjstev, ki so bele lise, ki jim bo prijavitelj omogočil dostop do odprtega zelo visokozmogljivega fiksnega širokopasovnega omrežja (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 13: Bele lise);

- prikaz povezovanja belih lis v omrežje;

- idejno zasnovo omrežja elektronskih komunikacij in trase optičnega omrežja;

- tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi;

- ustrezne grafične priloge (seznam risb, situacijski potek trase, shematski načrt omrežja,...);

- opis gradbenih in montažnih del;

- časovnico gradnje;

- prikaz ocene predvidenih količin vgrajenih materialov, oceno predvidenih gradbenih in montažnih del, meritev in posredovanje podatkov o zgrajenih trasah (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 14: Tehnično-tehnološki del projekta);

- vzorčna ponudba z vsemi sestavinami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 15: Vzorčna ponudba);

- opis izpolnjevanja vseh zahtev razpisne dokumentacije iz poglavja 1.5.3 Zahteve za sofinancirano omrežje, ki še niso zajete v točkah od 1 do 9 tega poglavja;

      - Izjavo o skladnosti projekta z načelom »ne škoduj bistveno« (DNSH) (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 16);

      - Izpis iz ustreznega imenika inženirske zbornice za pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga priloži v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 17).

    - Zahteve za sofinancirano omrežje

- Odprto zelo visokozmogljivo fiksno širokopasovno omrežje bo zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega razpisa in bo dostopno vsem izvajalcem javnih komunikacijskih storitev pod enakimi pogoji. Izbrani prijavitelj bo moral v okviru zmožnosti lastnega omrežja nuditi odprt veleprodajni širokopasovni dostop (to je: 1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava lokalne zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim tokom) v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na podlagi pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset (10) let od datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri čemer pa mora sam dostop do fizične infrastrukture in posameznih vodov zagotavljati tudi po izteku veljavnosti pogodbe in to ves čas obstoja te fizične infrastrukture in posameznih vodov. Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj podvojitev števila vodov (optičnih vlaken, koaksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, v skladu s 94. točko 3. člena ZEKom-2) iste tehnologije, ki jo bo v omrežju na določeni trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji vlogi, brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.

- Odprto zelo visokozmogljivo fiksno širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja bo moralo omogočati ves čas zanesljiv dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj 100 Mb/s v smeri od uporabnika – gospodinjstva, ki je bela lisa, ter mu bo ta na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu. Šteje se, da je gospodinjstvu le-ta omogočen, kadar mu je mogoče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo do mesta, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo take povezave. Omrežje se za vsa gospodinjstva iz seznama belih lis (PRILOGA 1) za katera prijavitelj kandidira načrtuje do razdelilne točke na naslovu stavbe (eid_hisna_stevilka), na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, ki je bela lisa. Izgradnja notranje inštalacije ni predmet tega razpisa.

- Gospodinjstva, ki so bele lise in ki so vključena v projekt ene vloge, se lahko nahajajo v istih ali različnih naseljih, ki se lahko nahajajo v istih ali različnih občinah. Pri tem mora projekt pokriti najmanj 75 % vseh belih lis s seznama PRILOGE 1 vsakega naselja, ki je vključeno v projekt. To število prijavitelj dobi tako, da izračuna 75 % števila belih lis s seznama PRILOGE 1 vsakega naselja, ki se vedno zaokroži navzgor na celo število.

- Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje omogočati ves čas zanesljiv dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj 100 Mb/s v smeri od uporabnika in to za vsa gospodinjstva, ki so bele lise in ki jih je vključil v projekt v svoji vlogi. V projekt v vlogi mora biti vključenih vsaj 50 gospodinjstev, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1.

- Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega ZZI priložiti tudi seznam s podatki o omogočenih OPT za vsako gradbeno situacijo posebej, ki je potrjen s strani pooblaščenega nadzornika gradnje in potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), da je sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih OPT na fiksni lokaciji v skladu s 15. členom ZEKom-2.

- Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev iz točke 10 tega poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni OPT na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset (30) koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le teh. Po zaključku njihove gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh javno objaviti na tem istem enotnem informacijskem sistemu na neizbrisen in sledljiv način njihov seznam vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani pooblaščenega nadzornika gradnje.

- Izbrani prijavitelj mora ob vlogi na javni razpis imeti enoten informacijski sistem iz prejšnjega odstavka že vzpostavljen oziroma je lahko v postopku njegovega vzpostavljanja. Dokazilo o vzpostavljenem enotnem informacijskem sistemu mora izbrani prijavitelj obvezno predložiti ministrstvu pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor izbrani prijavitelj dokazila o vzpostavljanjem enotnem informacijskem sistemu ne predloži pred podpisom pogodbe, se pogodba ne sklene in sklep o izbiri se razveljavi. Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema ni sofinancirana v sklopu tega javnega razpisa, tj. ni upravičen strošek.

- Po zaključku gradnje in javni objavi seznama omogočenih OPT iz 6. točke tega poglavja bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo zainteresiranega ponudnika storitve ali končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen, priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset (60) koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano v skladu s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja. Izbrani prijavitelj za izgradnjo zadnjih do 400 m lahko vsem ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom celotnega projekta zaračuna priključnino v enotni višini, ki vključno z DDV ne sme biti višja od 200,00 EUR na OPT. Izbrani prijavitelj bo moral to določilo, možnost zaračunavanja priključnine v enotni višini, ki vključno z DDV ne sme biti višja od 200,00 EUR na OPT, upoštevati ves čas veljavnosti pogodbe med ministrstvom in izbranim prijaviteljem.

- Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno objaviti informacije in omejevanje uporabe v skladu s 5. členom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS, št. 28/23).

- Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne ponudbe za vse ponujene modele odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svojem omrežju, najkasneje v enem mesecu od obojestranskega podpisa pogodbe o sofinanciranju. Vzorčna ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

    - dostop do informacij,

    - definicije pojmov in okrajšave,

    - topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije),

    - storitve vzorčne ponudbe,

    - postopki zagotavljanja odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa v omrežju vključno s postopki poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, izključitve, prehodov med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja,

    - nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni,

    - medsebojno obveščanje,

    - cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe,

    - postopek sklenitve pogodbe,

    - zavarovanje obveznosti,

    - sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve odgovornosti,

    - veljavnost in odpoved pogodb,

    - sprememba vzorčne ponudbe,

    - varovanje zaupnih podatkov,

    - pravno nasledstvo,

    - vzorci pogodb in obrazcev.

Vzorčna ponudba je obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

- Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom storitev zagotoviti možnost uporabe informacijskega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede poizvedb, naročil, odprave napak vključno z informacijami iz 6., 9. in 10. točke tega poglavja. Prek navedenega enotnega sistema mora zagotoviti sprotno obveščanje o rokih za odpravo napak, takoj po odpravi pa o vzrokih za nastanek napak in o odpravi prijavljene napake, ter o vseh ostalih fazah in postopkih reševanja na neizbrisen in sledljiv način. Mehanizem mora omogočati, da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse do jasne razmejitve napake v korist končnega uporabnika skupaj odpravljata napako. Izbrani prijavitelj odpravlja napako, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik storitve pa, če je nastala v nadgradnji za maloprodajno storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo za izvajanje veleprodajne storitve, je njegova obveznost, da vse do jasne razmejitve napake aktivno sodeluje pri iskanju in morebitni odpravi napake.

- Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati cene odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa na podlagi učinkovitih prirastnih stroškov vključno s pribitkom za skupne stroške. Metodologija, ki jo izračunava AKOS in jo objavlja na svoji spletni strani (trenutno veljavni izračun tehtanega povprečja stroškov kapitala (WACC) je objavljen na spletni strani: https://www.akos-rs.si/telekomunikacije/raziscite/regulacija-upostevnih-trgov/model-izracuna-wacc-za-cenovno-regulacijo-elektronskih-komunikacij), omogoča pokrivanje vseh dejansko nastalih stroškov učinkovitega operaterja vključno s priznanim donosom na vloženi kapital hipotetično učinkovitega operaterja v panogi telekomunikacijskih dejavnosti za infrastrukturo omrežij NGA na fiksni lokaciji.	
Navedeno pomeni, da morajo biti cene stroškovno naravnane in smejo vključevati le stroške učinkovitega operaterja. Tako oblikovane veleprodajne cene dostopa bodo omogočale iskalcu dostopa učinkovit vstop na trg, kar bo omogočalo zagotavljanje novih, hitrejših širokopasovnih storitev boljše kakovosti. V kolikor prijaviteljeva maloprodajna enota oziroma njegova hčerinska ali povezana podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodajnem trgu, za navedene veleprodajne cene hkrati velja tudi prepoved škarij cen. Obveznost prepoved škarij cen se naloži z namenom, da se zagotovi zadostna razlika med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami, pri čemer razlika temelji na učinkovitih prirastnih stroških enako učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne stroške in z vključeno primerno stopnjo donosa naložbe na vložena sredstva. S tem se prepreči, da bi operater, lastnik omrežja, izrinil konkurenco s trga s postavljanjem previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih maloprodajnih cen. Hkrati se ostalim operaterjem zagotovi možnost postavljanja konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse veleprodajne storitve oblikovati učinkovite stroškovne cene in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS te cene na njeno zahtevo stroškovno dokazati in utemeljiti. Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti stroški, morebitno neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje stroškov je treba izločiti. Pri tem mora izbrani prijavitelj slediti pravičnim, objektivnim in preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne kalkulacije morajo dovolj podrobno prikazati investicijske (amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri investicijskih stroških ločeno prikazati subvencioniran del, saj se ta del ne upošteva pri oblikovanju veleprodajnih cen dostopa. Stroškovno naravnanost cen vključno s prepovedjo škarij cen bo AKOS preverjala s cenami, ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih omrežij.

- Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok za odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več kot dva (2) delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo moral 60 % vseh napak odpraviti v enem (1) delovnem dnevu. Rok se v primeru težjih napak lahko podaljša za največ pet (5) delovnih dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter utemeljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako. Pri zagotavljanju storitev bo moral izbrani prijavitelj subjektom iz prejšnje točke tega poglavja na podlagi njihove zahteve omogočiti tudi sklenitev posebnega dogovora o zagotavljanju nivoja storitve (ang. service level agreement - SLA).

- Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov AKOS.

- Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura morajo biti grajeni v skladu s šestim odstavkom 10. člena ZEKom-2, razen kjer dejanske in tehnične možnosti tega ne dopuščajo, tako, da zaradi varstva okolja in omejevanja nepotrebnih posegov v prostor, javnega zdravja in javne varnosti omogočajo njihovo skupno uporabo, in trajnostno vzdržno. Prijavitelj mora pri načrtovanju predvideti pouporabo prostih kapacitet obstoječe infrastrukture, kot so infrastruktura omrežij elektronskih komunikacij, elektroenergetskih vodov (daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi (daljnovodi), lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi), javne razsvetljave, komunalnih vodov, cest, železnic ipd., povsod, kjer je to mogoče.

- Prijavitelj mora pri načrtovanju omrežij, katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi sredstvi, preučiti vse potencialne možnosti souporabe obstoječe infrastrukture, objektov in naprav vseh operaterjev elektronskih komunikacij ter infrastrukturnih operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja ali postavitev je na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih, in s tem pozitivno vplivati na znižanje stroškov ter zmanjšanje vplivov posegov v prostor.	
Dostop do obstoječe fizične infrastrukture, ki v skladu z 10. točko 3. člena ZEKom-2 pomeni kateri koli element omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in stolpi (kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni, in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za prehranske potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura), infrastrukturnega operaterja, ki je lahko operater omrežja kot tudi fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske javne infrastrukture, ureja 139. člen ZEKom-2.	
Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja ureja 27. člen ZEKom-2.

- Ministrstvo bo po prvih šestih mesecih od sklenitve pogodbe in vsakih naslednjih šest (6) mesecev preverjalo izvajanje projekta glede na njegovo časovnico opredeljeno v investicijski in projektni dokumentaciji. Če bo izbrani prijavitelj s svojimi aktivnostmi zamujal za več kot šest (6) mesecev, bo ministrstvo lahko odstopilo od pogodbe. Morebitni zgrajeni deli omrežij v tem primeru ne bodo sofinancirani. Prav tako bo moral izbrani prijavitelj vsa do tedaj prejeta izplačila vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Pri podrobnem časovnem načrtu gradnje/omogočanja po naslovih vseh OPT, bo prijavitelj moral v določenih šest (6) mesečnih intervalih upoštevati naslednje zahteve:

  - po koncu prvih osemnajst (18) mesecev od datuma podpisa pogodbe bo omogočil vsaj 2 % skupnega števila vseh OPT iz svoje vloge,

  - po koncu prvih štiriindvajsetih (24) mesecev od datuma podpisa pogodbe bo omogočil vsaj 50 % skupnega števila vseh OPT iz svoje vloge,

  - do 20. 10. 2029 bo omogočil 100 % števila vseh OPT iz svoje vloge.

- Gradnja omrežja mora biti zaključena v roku 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju, v vsakem primeru pa najkasneje do 20. 10. 2029.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz tega poglavja v okviru svojih pristojnosti opravlja AKOS v skladu z ZEKom-2.

V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile potrebne spremembe na področjih gradnje, upravljanja in vzdrževanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo ne prevzema nobene odgovornosti, zato izbranemu prijavitelju iz tega naslova ne pripada nobena finančna kompenzacija, morebitne finančne posledice pa bo moral pokriti iz zasebnih sredstev.

  - PRIČAKOVANI REZULTATI IN KAZALNIKI OPERACIJ

Izbrani prijavitelj bo moral v okviru izvedbe operacije gradnje odprtega zelo visokozmogljivega fiksnega širokopasovnega omrežja v skladu z zahtevami javnega razpisa omogočiti OPT - odprt zelo visokozmogljivi fiksni širokopasovni dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 Mb/s v smeri proti uporabniku in vsaj 100 Mb/s v smeri od uporabnika vsem gospodinjstvom, ki jih je določil v svoji vlogi.

Po zaključku gradnje in javni objavi seznama omogočenih OPT bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve priključiti na storitev zainteresiranega končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen, najkasneje v roku šestdeset (60) koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano v skladu s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja.

Gospodinjstva, ki so na seznamu belih lis v vlogi izbranega prijavitelja in ki ne želijo OPT in jim zato OPT ne bodo omogočeni, pomenijo opravičljiv razlog za to, da izbrani prijavitelj ne bo dosegel kazalnikov, če izbrani prijavitelj ob oddaji ZZI predloži o tem izpolnjeno in podpisano izjavo na obrazcu v razpisni dokumentaciji št. 18 Izjava lastnika nepremičnine, da ne želi oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa ali obrazcu v razpisni dokumentaciji št. 19 Seznam lastnikov nepremičnin, ki ne želijo oz. ne dovolijo gradnje širokopasovnega dostopa in o tem tudi nočejo ali ne morejo podpisati izjave ali je tam omrežje že zgrajeno.

V tem javnem razpisu za potrebe spremljanja kazalnikov v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji stanovanja pomenijo gospodinjstva, ki so bele lise.

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji opredeljuje naslednje Kazalnike učinka in Kazalnike rezultatov:

Kazalniki učinka: dodatna stanovanja z dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja

| Specifični cilj | Sklad | Regija | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSO1.5. Izboljšanje digitalne povezljivosti | ESRR | Zahodna Slovenija | RCO41 | Dodatna stanovanja z dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja | stanovanja | 2.439 |
| RSO1.5. Izboljšanje digitalne povezljivosti | ESRR | Vzhodna Slovenija | RCO41 | Dodatna stanovanja z dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja | stanovanja | 4.017 |

Kazalniki rezultatov: stanovanja z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje

| Specifični cilj | Sklad | Regija | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSO1.5. Izboljšanje digitalne povezljivosti | ESRR | Zahodna Slovenija | RCR53 | Stanovanja z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje | stanovanja | 1.463 |
| RSO1.5. Izboljšanje digitalne povezljivosti | ESRR | Vzhodna Slovenija | RCR53 | Stanovanja z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje | stanovanja | 2.410 |

Prijavitelj v Obrazec št. 1: Prijavni obrazec v polji:

- Kazalnik učinka: Dodatna stanovanja z omogočenim dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja leta 2029 ter

- Kazalnik rezultatov: Stanovanja z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje leta 2029

vnese podatek o številu stanovanj, tj. gospodinjstev, ki so bele lise, ki ga bo dosegel konec leta 2029.

Kazalnik rezultatov ne sme biti manjši od 10 % vrednosti kazalnika učinka.

  - FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izbrani prijavitelj bo moral najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od podpisa pogodbe ministrstvu dostaviti 5 (pet) bianco menic in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupnih upravičenih stroškov pogodbe z veljavnostjo še 3 (tri) mesece po izteku pogodbe.

Menično izjavo mora upravičenec predložiti na vzorcu, ki je del razpisne dokumentacije kot PRILOGA 4.

Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izbrani prijavitelj ne bo imel opravičljivega razloga, s katerim se bo ministrstvo pisno strinjalo, v naslednjih primerih:

- če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v nasprotju z določili pogodbe.

  - MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE IN ZAHTEVE TEGA JAVNEGA RAZPISA

Merila za določitev vrstnega reda vlog prijaviteljev v posamezni kohezijski regiji, ki so prispele pravočasno do roka za odpiranje in ki izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, so:

| Št. | Merila | Najvišje možno število točk |
| --- | --- | --- |
|  | Obvladovanje tveganj | SKUPAJ 20 |
| M1 | Povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo | 20 |
|  | Utemeljenost na modelih z najvišjimi zasebnimi vložki | SKUPAJ 25 |
| M2 | Delež zasebnih sredstev upravičenih stroškov | 25 |
|  | Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju | SKUPAJ 15 |
| M3 | Obmejne občine | 5 |
| M4 | Gostota prebivalstva | 5 |
| M5 | Indeks razvojne ogroženosti | 5 |
|  | Doseganje največjega deleža pokritosti gospodinjstev na upravičenih območjih, znotraj zaključene celote | SKUPAJ 25 |
| M6 | Delež pokritosti belih lis med 75 in 100 % | 25 |
|  | Ustreznost in kakovost operacije (ocenjuje se učinke in utemeljenost glede na predmet izbornega postopka) | SKUPAJ 15 |
| M7 | Oddaljenost od najbližje optike | 10 |
| M8 | Število dodatno omogočenih modelov širokopasovnega dostopa | 5 |
| M | Skupaj | 100 |

Največje možno skupno število točk vseh meril skupaj je 100.

OPIS MERIL:

M1 - Povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo

Število točk za to merilo se izračuna tako, da prijavitelj x za vsakih polnih 100,00 EUR, za kolikor je njegov predlagan povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo manjši od najvišjega možnega povprečnega zneska javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo, dobi eno točko. Najvišji možni povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo je 4.000,00 EUR. Najvišje možno število točk, ki ga lahko prijavitelj x dobi za to merilo je 20 točk kljub temu, da je tako izračunana vrednost lahko tudi večja od 20 točk.

Število točk posameznega prijavitelja M1x za njegovo vlogo se izračuna po naslednji formuli:

M1x=INT4.000,00- Zx100,00≤20

Zx –	povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo prijavitelja x

INT – je funkcija, ki število zaokroži navzdol do najbližjega celega števila

Primer: projekt prijavitelja x

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavi povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celotno vlogo 2.715,63 EUR:

M1x=INT(4.000,00-2.715,63100,00)=12 točk

M2 - Delež zasebnih sredstev upravičenih stroškov

Število točk za to merilo se izračuna tako, da prijavitelj x za vsaka dodatna polna dva (2) odstotka, za kolikor je njegov predlagan zasebni delež upravičenih stroškov v vlogi večji od 25 %, dobi eno točko. Najvišje možno število točk, ki ga lahko prijavitelj x dobi za to merilo je 25 točk kljub temu, da je tako izračunana vrednost lahko tudi večja od 25 točk.

Število točk posameznega prijavitelja M2x za določeno vlogo se izračuna po naslednji formuli:

M2x=INT Ox-252 ≤25

Ox – odstotek zasebnega deleža upravičenih stroškov posamezne vloge prijavitelja x

INT – je funkcija, ki število zaokroži navzdol do najbližjega celega števila

Primer: vloga prijavitelja x

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavi odstotek zasebnega deleža upravičenih stroškov 62,13 %:

M2x=INT 62,13-252=18 točk

M3 - Obmejne občine

Število točk za to merilo se dobi tako, da prijavitelj x za vlogo, ki vsebuje vsaj 75 % belih lis naselja s seznama PRILOGE 1 in ki je na območju občine, ki je na seznamu obmejnih problemskih območij v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22 in 92/24), prejme pet točk.

Primer:	vloga prijavitelja x vsebuje gospodinjstva, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1 na območju občine
Lendava

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavlja tudi gospodinjstva, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1 na območju občine Lendava, ki je na seznamu obmejnih problemskih območij v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22 in 92/24), za kar za to merilo prejme 5 točk.

M3x=5 točk

M4 - Gostota prebivalstva

Število točk za to merilo dobi prijavitelj x za vlogo, ki vsebuje gospodinjstva, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1 in na območju občine, ki ima najnižjo gostoto od vseh v vlogi udeleženih občin in ima gostoto prebivalstva (kolona M: Gostota občine preb/km2 v tabeli v PRILOGI 1 razpisne dokumentacije) v eni izmed naslednjih kategorij:

- od vključno 0 do vključno 30 preb./km2	5 točk

- od vključno 30,1 do vključno 60 preb./km2	4 točk

- od vključno 60,1 do vključno 90 preb./km2	3 točk

- od vključno 90,1 do vključno 120 preb./km2	2 točk

- od vključno 120,1 do vključno 150 preb./km2	1 točk

- nad 150 preb./km2				0 točk

Primer: v vlogi prijavitelja x nastopajo občine Benedikt, Beltinci in Lendava

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavlja gospodinjstva v občinah Benedikt, Beltinci in Lendava, od katerih ima občina Lendava najnižjo gostoto prebivalstva 84 preb./km2, za kar za to merilo prejme 3 točke.

M4x=3 točke

M5 - Indeks razvojne ogroženosti

Število točk za to merilo dobi prijavitelj x za vlogo, ki vsebuje gospodinjstva, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1 in na območju regije, ki ima najvišji indeks razvojne ogroženosti od vseh sodelujočih regij v vlogi iz Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027 (Uradni list RS, št. 118/21) razvrščena v naslednje kategorije Regij NUTS 3 v Republiki Sloveniji (po korakih indeksa razvojne ogroženosti: od 0 do 30 = 0 točk, od 30 do 60 = 1 točka, od 60 do 90 = 2 točki, od 90 do 120 = 3 točke, od 120 do 150 = 4 točke in nad 150 = 5 točk):

| REGIJA | INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI | ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- | --- |
| Pomurska | 172,5 | 5 točk |
| Primorsko-notranjska | 138,3 | 4 točke |
| Podravska | 133,4 | 4 točke |
| Zasavska | 132,3 | 4 točke |
| Koroška | 127,7 | 4 točke |
| Posavska | 121,8 | 4 točke |
| Goriška | 117,1 | 3 točke |
| Savinjska | 109,3 | 3 točke |
| Obalno-kraška | 103,2 | 3 točke |
| Jugovzhodna Slovenija | 93,0 | 3 točke |
| Gorenjska | 85,3 | 2 točki |
| Osrednjeslovenska | 49,6 | 1 točka |

Primer: v vlogi prijavitelja x nastopajo občine Benedikt, Beltinci in Lendava

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavlja gospodinjstva v občinah Benedikt, Beltinci in Lendava, od katerih imata občini Lendava in Beltinci najvišji indeks razvojne ogroženosti, ker pripadata Pomurski regiji, za kar za to merilo prejme 5 točk.

M5x=5 točk

M6 - Delež pokritosti belih lis med 75 in 100 %:

Število točk za to merilo se izračuna tako, da prijavitelj x za vsak dodaten poln (celoštevilski) odstotek, za kolikor je njegov predlagan delež pokritosti belih lis večji od 75 % od vseh belih lis s seznama PRILOGE 1 in v vlogi udeleženih vseh naseljih, dobi eno točko.

Število točk posameznega prijavitelja M6x za določeno vlogo se izračuna po naslednji formuli:

M6x=INT 100* Dx-75

Dx=ZxZPRILOGE1

Dx – delež pokritosti belih lis posamezne vloge prijavitelja x

∑Zx – število vseh pokritih belih lis s seznama PRILOGE 1 v vlogi udeleženih vseh naselij

∑ZPRILOGE1 - število vseh belih lis s seznama PRILOGE 1 v vlogi udeleženih vseh naselij

INT – je funkcija, ki število zaokroži navzdol do najbližjega celega števila

Primer:	v vlogi prijavitelja x nastopata naselji Obrat (občina Benedikt) 21 belih lis in Lendavske Gorice (občina Lendava) 38 belih lis.

Prijavitelj x v svoji vlogi prijavlja pokritost v naselju Obrat 16 belih lis in v naselju Lendavske Gorice 35 belih lis. V PRILOGI 1 je v naselju Obrat 21 belih lis in v naselju Lendavske Gorice 38 belih lis:

∑Zx = 16 + 35 = 51

∑ZPRILOGE1 = 21 + 38 = 59

Dx=ZxZPRILOGE1=5159= 0,864

M6x=INT 100* Dx-75= INT 100*0,864 -75= INT 86,4 -75=11

M7 - Oddaljenost od najbližje optike

Število točk za to merilo se izračuna tako, da prijavitelj x za vsak dodaten poln (celoštevilski) kilometer povprečne zračne razdalje vseh v vlogi prijavljenih belih lis do najbližjih optičnih OPT, dobi eno točko. Najvišje možno število točk, ki ga lahko prijavitelj x dobi za to merilo je 10 točk kljub temu, da je lahko povprečna zračna razdalja vseh v vlogi prijavljenih belih lis do najbližjih optičnih OPT lahko tudi večja od 10 kilometrov.

Število točk posameznega prijavitelja M7x za določeno vlogo se izračuna po naslednji formuli:

M7x=INT Rx ≤10

Rx=RiXi

Rx – povprečna zračna razdalja vseh v vlogi prijavitelja x prijavljenih belih lis do najbližjih optičnih OPT

∑Xi – vsota vseh v vlogi prijavljenih belih lis

Ri – zračna razdalja posamezne bele lise do najbližjega optičnega OPT

∑Ri – vsota zračnih razdalj vseh v vlogi prijavljenih belih lis do najbližjih optičnih OPT

INT – je funkcija, ki število zaokroži navzdol do najbližjega celega števila

Primer: vloga prijavitelja x ima povprečno zračno razdaljo vseh belih lis do najbližjih optičnih OPT 6,34 km.

Prijavitelj v projektu v svoji vlogi prijavi povprečno zračno razdaljo vseh v vlogi prijavitelja x prijavljenih belih lis do najbližjih optičnih OPT 6,34 km:

Rx=6,34

M7x=INT 6,34=6 točk

M8 - Število dodatno omogočenih modelov širokopasovnega dostopa:

Prijavitelj x za to merilo prejme 5 točk, če v svoji vlogi predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, ki je lahko 1. lokalni dostop (fizični ali virtualni) ali 2. osrednji dostop z bitnim tokom. Če prijavitelj x v svoji vlogi predvidi le enega od obeh navedenih modelov širokopasovnega dostopa, bo za to merilo prejel 0 točk.

Primer: vloga prijavitelja x predvideva oba modela širokopasovnega dostopa.

Prijavitelj x v svoji vlogi predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, tako 1. lokalni dostop (fizični ali virtualni) kot tudi 2. osrednji dostop z bitnim tokom, za kar za to merilo prejme 5 točk.

M8x=5 točk

Skupno število točk vseh meril skupaj M se izračuna tako, da se sešteje število točk merila M1, merila M2, merila M3, merila M4, merila M5, merila M6, merila M7 in merila M8.

M = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8

Prednost pri izbiri vlog bodo imele vloge z večjim skupnim številom vseh točk M.

V primeru več prijaviteljev z enakim skupnim številom vseh točk M, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imela večje število točk po merilu M6. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilu M6, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M7. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M6 in M7, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M2. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M2, M6, in M7, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M1. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M1, M2, M6 in M7, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M4. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M1, M2, M4, M6 in M7, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M3. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M1, M2, M3, M4, M6 in M7, bo imela prednost vloga prijavitelja, ki bo imel večje število točk po merilu M5. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk M in enakim številom točk po merilih M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 in M8 pa bo ministrstvo določilo vrstni red vlog glede na vrstni red prispetja teh vlog na ministrstvo.

V primeru več prijav za pokrivanje belih lis v istih naseljih bodo imele prednost vloge tistih prijaviteljev, ki bodo med vsemi temi vlogami imele najvišje število točk M.

Ministrstvo bo sredstva dodeljevalo po zgoraj določenem vrstnem redu in kot je določeno v poglavju razpisne dokumentacije 1.31. POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PROJEKTOV do porabe razpoložljivih sredstev.

  - OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša največ do 26.529.344,86 EUR, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoče slovenske udeležbe po naslednjih proračunskih letih in regijah:

|  | Vir | Regija | Leto 2027 v EUR | Leto 2028 v EUR | Leto 2029 v EUR | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR GOŠO7 | EU | Vzhodna Slovenija | 3.552.913,45 | 8.665.006,55 | 1.666.080,00 | 13.884.000,00 |
| JR GOŠO7 | SI | Vzhodna Slovenija | 626.984,72 | 1.529.118,80 | 294.014,11 | 2.450.117,63 |
|  |  |  | VZHODNA | SLOVENIJA | SKUPAJ | 16.334.117,63 |
| JR GOŠO7 | EU | Zahodna Slovenija | 1.043.582,83 | 2.545.137,16 | 489.370,90 | 4.078.090,89 |
| JR GOŠO7 | SI | Zahodna Slovenija | 1.565.374,24 | 3.817.705,74 | 734.056,36 | 6.117.136,34 |
|  |  |  | ZAHODNA | SLOVENIJA | SKUPAJ | 10.195.227,23 |

Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta ministrstva.

Delež sofinanciranja prispevka EU za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija znaša 85 %, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 40 %. Slovenska udeležba se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija znaša 15 %, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 60 %.

Prenos sredstev med kohezijskima regijama Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ni možen.

Obdobje upravičenih stroškov: od uradne objave javnega razpisa do 20. 10. 2029.

Skupna podpora skladov ni predvidena.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.

  - OBDOBJE IZVAJANJA IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI (obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva – predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)

Datum zaključka operacije, ki vključuje čas za izvedbo glavnih projektnih dejavnosti ter tudi čas za administrativni zaključek operacije v smislu zaključka financiranja, ko morajo biti vsa plačila upravičenca, da bi bila upravičena, izvršena in da so pri tem upravičene vse dejavnosti, ki so povezane s pripravo zadnjega vmesnega in zaključnega poročila, je najkasneje do 31. 12. 2029.

Obdobje, v katerem so namenjena razpisana sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2027, 2028 in 2029. Sredstva bodo na razpolago v teh letih oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov RS.

Obdobje upravičenosti stroškov traja od uradne objave javnega razpisa do konca izvajanja operacije, kot ga določi prijavitelj v vlogi, vendar najkasneje do 20. 10. 2029.

Obdobje upravičenih izdatkov se začne z datumom uradne objave javnega razpisa in traja do 20. 10. 2029.

Rok za predložitev zadnjega ZZI za črpanje sredstev na operaciji je do 20. 10. 2029.

  - SHEMA IN SKLADNOST S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI

Dodelitev pomoči na podlagi tega javnega razpisa bo izvedena v skladu s priglašeno Shemo državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025).

  - DELEŽ SOFINANCIRANJA

Delež javnega sofinanciranja upravičenih stroškov operacije s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo znaša manj kot 75 %. Preostanek mora zagotoviti upravičenec iz zasebnih sredstev.

Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma upoštevaje vire po tem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.

  - UPRAVIČENI STROŠKI IN NAČIN NJIHOVEGA DOKAZOVANJA

Upravičeni stroški projekta morajo biti v skladu z določili tega javnega razpisa ter dodatnimi navodili in usmeritvami ministrstva.

Upravičeni stroški se presojajo glede na predmet tega razpisa iz poglavja 5 PREDMET JAVNEGA RAZPISA, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju: NUS), dostopno na spletni strani: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/08/NUS-2021-2027_verzija_1-2.pdf, in z določili razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški, ki se financirajo na podlagi tega javnega razpisa, so:

      - nakup in gradnja nepremičnin:

- pogoji upravičenosti nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta:	
če med nakupom zemljišča z objektom ali z delom objekta in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava, je plačilo zemljišča z objektom ali z delom objekta upravičeno do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:

          - cena za nakup zemljišča z objektom ali z delom objekta ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke (gospodaren nakup), ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev. Ministrstvo lahko v primeru, da dvomi v primernost cene, pozove cenilca, da poda izjavo o ustreznosti cene ali pa pridobi novo cenitev;

          - za izgradnjo oziroma adaptacijo objekta ali nakup zemljišča z objektom ali z delom objekta oziroma njuno izgradnjo oziroma adaptacijo v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Evropske skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike;

          - izdano je ustrezno gradbeno dovoljenje za načrtovano dejavnost, če je to potrebno, ali pisna zaveza upravičenca, da ga bo v določenem roku pridobil oziroma pisna izjava, da le to ni potrebno;

          - podana izjava, da bo vsaj 5 let po koncu operacije zagotovljena enaka raba nepremičnine, kot je bilo to dogovorjeno v pogodbi o sofinanciranju;

          - objekt je zgrajen in dan v uporabo v skladu s predpisi EU in nacionalnimi predpisi;

        - gradnja:
pogoji upravičenosti gradnje:

          - nepremičnina se bo uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji;

          - pridobljena so bila vsa dovoljenja za gradnjo nepremičnine, kjer je to potrebno;

          - za potrebe tega javnega razpisa morajo veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ upoštevati vsi prijavitelji, tako javni kot tudi zasebni prijavitelji;

          - upoštevati je treba zakonodajo in predpise s področja graditve objektov;

          - če zemljišče, na katerem bo stavba zgrajena, ni v lasti upravičenca, mora biti med upravičencem in lastnikom zemljišča sklenjena notarsko overjena pogodba o stvarni služnosti ali stavbni pravici oziroma druga dokazila;

      - nakup nezazidanih zemljišč:	
pogoji upravičenosti nakupa nezazidanega zemljišča in/ali nadomestila za stvarno služnost:

          - med nakupom nezazidanega zemljišča in/ali nadomestilom za stvarno služnost in cilji sofinancirane operacije mora obstajati neposredna povezava;

          - izdatki nakupa nezazidanega zemljišča in/ali nadomestila za stvarno služnost skupaj ne smejo predstavljati več kakor 10 % skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije;

          - od sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke pridobljeno poročilo o tržni vrednosti zemljišča in na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev. Ministrstvo lahko v primeru, da dvomi v primernost cene, pozove cenilca, da poda izjavo o ustreznosti cene ali pa pridobi novo cenitev;

      - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema):	
pogoji upravičenosti nakupa opreme ali nakupa omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij:

        - če med nakupom opreme in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava

        - če med nakupom omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava, je plačilo nakupa omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij upravičeno do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:

          - cena za nakup omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu sodnega cenilca oziroma izvedenca ustrezne stroke (gospodaren nakup), ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev. Ministrstvo lahko v primeru, da dvomi v primernost cene, pozove cenilca, da poda izjavo o ustreznosti cene ali pa pridobi novo cenitev;

          - za izgradnjo ali adaptacijo ali nakup omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Evropske skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike;

          - izdano je ustrezno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno, ali pisna zaveza upravičenca, da le to ni potrebno;

          - podana izjava, da bo vsaj 5 let po koncu operacije zagotovljena enaka raba omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij, kot je bilo to dogovorjeno v pogodbi o sofinanciranju;

          - omrežje elektronskih komunikacij ali infrastruktura omrežij elektronskih komunikacij je zgrajeno in dano v uporabo v skladu s predpisi EU in nacionalnimi predpisi;

      - investicije v neopredmetena sredstva:	
pogoji upravičenosti investicije v neopredmetena sredstva:

          - neopredmetena sredstva se uporabljajo za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji;

      - drugi stroški informiranja in komuniciranja:	
pogoji upravičenosti drugih stroškov informiranja in komuniciranja:

- drugi stroški informiranja in komuniciranja so upravičeni stroški, če so neposredno povezani z aktivnostmi informiranja in komuniciranja v zvezi z operacijo;

      - drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. varovanja gradbišča in objektov, najema nepremičnin in opreme, dolgoročnega najema obstoječe infrastrukture in omrežij elektronskih komunikacij ipd.)	
pogoji upravičenosti drugih stroškov storitev zunanjih izvajalcev:	
- drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev so upravičeni stroški, če so storitve, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije, potrebne za izvedbo operacije;

      - svetovalne in nadzorne storitve (npr. stroški pooblaščenega nadzornika gradnje ipd.):

pogoji upravičenosti svetovalnih in nadzornih storitev:	
- svetovalne in nadzorne storitve so upravičeni stroški, če so storitve, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije, potrebne za izvedbo operacije.

Nakup obstoječe infrastrukture in omrežij elektronskih komunikacij je skladno z ZEKom-2 in prvim odstavkom 4. člena Uredbe o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/24) upravičen strošek, ki se ga v skladu z NUS uvrsti v zgoraj navedeno vrsto stroška: oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema).

V primeru, ko gre za izbiro posameznih izvajalcev po različnih vrstah aktivnostih, se stroški uvrstijo v naslednje vrste:

- nadomestila za stvarne služnosti se uvrsti v vrsto stroška nakup nezazidanih zemljišč,

- druge posamezne stroške dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, projektne in investicijske dokumentacije se vsako posebej uvrsti v vrsto stroška drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Če so v skupni gradbeni situaciji vključeni tudi stroški vseh dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, projektne in investicijske dokumentacije, nadomestil za stvarne služnosti in je bil v postopku izbire izvajalca predviden en izvajalec za vse aktivnosti skupaj, se celotna gradbena situacija uvrsti v vrsto stroška nakup in gradnja nepremičnin.

Davek na promet z nepremičninami, stroški posredovanja, tj. nepremičninskega agenta, stroški notarja in odvetnika, drugi stroški pravnih storitev, stroški geometra ter stroški vpisa v zemljiško knjigo in kataster stavb in zemljišč niso upravičen strošek.

Stroški projektiranja, dokumentacije in gradbenega nadzora v skupni višini ne smejo presegati 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Stroški nadomestil za stvarno služnosti na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti niso upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa.

Strošek dolgoročnega najema obstoječe infrastrukture in omrežij elektronskih komunikacij med povezanimi osebami je tudi upravičen strošek, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

    - upravičenec predloži pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZEKom-2 vezano na dolgoročni najem;

    - upravičenec predloži uradno cenitev pooblaščenega uradnega ocenjevalca vrednosti, ki vsebuje tudi tržno in stroškovno analizo drugih možnih alternativ (npr. lastna gradnja, nakup, najem od tretjega ponudnika) z ustrezno cenitvijo, tržno ali stroškovno analizo) s katero izkaže, da je najem glede na vse okoliščine najučinkovitejši in najbolj gospodaren;

    - stroški takih cenitev so upravičeni stroški, ki pa ne smejo predstavljati več kakor 5 % skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije.

Upravičenec mora navedene pogoje izkazati:

    - s pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZEKom-2;

    - z ustrezno cenitvijo, tržno ali stroškovno analizo, in

    - če to zahteva organ upravljanja ali posredniško telo, z dodatnimi dokazili (npr. analiza alternativ, mnenje strokovnjaka, pravnega svetovalca ali revizorja), ki dokazujejo upravičenost stroška operacije.

DDV ni upravičen strošek.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije in niso upravičeni do financiranja.

Začetek obdobja nastanka upravičenih stroškov je od uradne objave javnega razpisa.

Dodeljena sredstva za stroške gradnje se bodo izplačevala po gradbenih situacijah. Za izvedena dela je treba voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti potrjena s strani nadzornika (zunanji izvajalec).

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V tem primeru lahko ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno oziroma neupravičeno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije. V vsakem primeru bo treba ustrezni znesek financiranja vrniti. Upravičencu se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje financiranja operacije.

Upravičenec mora na ločenem stroškovnem mestu evidentirati vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na operacijo.

Če ministrstvo ugotovi, da so bile vse aktivnosti operacije v celoti izvedene, preden se je upravičenec prijavil na javni razpis, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od prejema pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.

Vsi prijavitelji so kot upravičenci po tem javnem razpisu zavezani k uporabi spodaj navedenih temeljnih načel javnega naročanja.

V postopku potrjevanja izdatkov za vse vrste upravičenih stroškov se preverja skladnost z nacionalno zakonodajo in s pravnimi podlagami skupnosti, ki urejajo področje javnih naročil, in sicer na naslednjih ravneh:

- pravila o upravičenosti EU, ki jih določajo veljavne direktive s tega področja;

- nacionalna pravila o upravičenosti na podlagi zakonodaje s tega področja;

- pravila o upravičenosti Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Temeljna načela, na katerih temelji javno naročanje, so:

    - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti;

    - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki;

    - načelo transparentnosti javnega naročanja;

    - načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter

    - načelo sorazmernosti.

Z namenom spoštovanja pravil javnega naročanja ter uporabe temeljnih načel javnega naročanja izvede upravičenec povpraševanje na trgu na naslednji način:

- postopek povpraševanja izvede pri vsaj treh ponudnikih ali

- postopek povpraševanja izvede po svojih internih navodilih, kadar so le-ta enaka ali strožja od temeljnih načel, na katerih temelji javno naročanje.

Ta postopek mora izvesti pri izbiri vseh zunanjih (pod)izvajalcev in dobaviteljev, kot tudi pri izbiri pooblaščenega nadzornika gradnje.

Upravičenec mora pri izbiri (pod)izvajalcev in dobaviteljev upoštevati, da so pozvani ponudniki usposobljeni/registrirani za izvedbo/dobavo predmeta naročila.

Opis izvedenega postopka: navesti je potrebno, na kakšen način je bilo povpraševanje izvedeno (npr. o e-pošta; spletna raziskava, itd.) ter pri katerih ustreznih ponudnikih se je povpraševanje izvedlo, kateri ponudnik je ponudbo dejansko oddal, izbrana ponudba ter pojasnilo izbora. Potrebno je navesti tudi kriterij za izbor.

Za zagotovitev ustrezne revizijske sledi glede postopkov izbora vseh zunanjih (pod)izvajalcev in dobaviteljev ter pooblaščenega nadzornika, ki so navedeni v tej točki, upravičenec izkaže postopek preverjanja cen na trgu oziroma pojasni izveden postopek povpraševanja na trgu in pri tem uporabi obrazec PRILOGA 3 Zaznamek o preverjanju cen na trgu, ki je del pogodbe.

Postopek izbora izvajalca in pogodbe za posamezno vrsto stroškov se priložijo samo ob prvem uveljavljanju posamezne vrste stroška na ZZI. Dodatki k pogodbam za posamezno vrsto stroška pa ob naslednjem uveljavljanju tega stroška na ZZI.

Obvezne priloge ZZI so seznam listin ter vsebinsko in finančno poročilo, ki se kreirajo in izpolnijo ob oddaji zahtevka za izplačilo v IS eMA-2.

Zahtevku za izplačilo morajo biti priloženi:

- vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji, ki mora vsebovati vsaj naslednje točke:

  - podroben opis izvedenih aktivnosti v okviru operacije za obdobje, na katero se nanaša poročilo,

  - opis in predstavitev doseženih ciljev (vključno s primerjavo realizacije glede na plan),

  - vsebinska predstavitev upravičenih stroškov,

  - utemeljitve vseh odstopanj od terminskega in finančnega načrta ali kakršnih koli drugih odstopanj pri izvedbi operacije in

  - izvajanje aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti.

- s strani pooblaščenega nadzornika gradnje potrjene posamezne gradbene situacije, ki vsebujejo tudi zapis s podatki o omogočenih omrežnih priključnih točkah ter o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi ter podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, ter izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije;

- potrjeno poročilo pooblaščenega nadzornika gradnje;

- potrdilo GURS, da je izbrani prijavitelj sporočil podatke o OPT in novozgrajeni infrastrukturi v skladu s 15. členom ZEKom-2;

- dokazila o upravičenosti posameznega stroška skladno z določili razpisne dokumentacije, pogodbo o sofinanciranju in NUS;

- opis in dokazila o izvedenem postopku preveritve tržnih cen in izbire zunanjih (pod)izvajalcev in dobaviteljev ter pooblaščenega nadzornika;

- dokazila o nastankih stroškov (računi, e-računi);

- dokazila o plačilih stroškov;

- izpis ločene računovodske in knjigovodske evidence za operacijo ob vsakem ZZI;

- izjava, da operacija poteka v skladu s to pogodbo.

Dokazili, da je posamezen izdatek nastal, sta račun ali eRačun in dokazilo o plačilu upravičenca, oziroma prejemnika pomoči (izpis transakcijskega računa upravičenca, potrdilo o bremenitvi računa ali druga knjigovodska listina enakovredne narave).

Poleg obveznih prilog je treba k ZZI priložiti še dokazila glede na vrsto stroškov, in sicer:

- za nakup nepremičnin in gradnjo:

  - za stroške nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta: poročilo pooblaščenega uradnega ocenjevalca vrednosti oziroma izvedenca ustrezne stroke, ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev, sklenjena kupoprodajna pogodba in/z zemljiškoknjižno(im) dovolilo(m) z overjenim podpisom prodajalca, izpis iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske pravice brez bremen, pri čemer izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence, izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za zemljišče z objektom ali z delom objekta, ki je predmet nakupa ali za izgradnjo oziroma adaptacijo objekta, v zadnjih desetih letih ni bilo dodeljenih javnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Evropske skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike, dokazilo o plačilu kupnine;

  - za stroške gradnje: dokazilo o lastništvu zemljišč (izpis iz zemljiške knjige, pri čemer izpis pridobi skrbnik pogodbe sam, saj gre za vpogled v javne evidence), sklenjena notarsko overjena pogodba o najemu, pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je glede na vrsto objekta potrebno (vključno z vsemi morebitnimi spremembami), pogodba o gradbenih delih in sklenjeni dodatki k pogodbi, potrjene posamezne gradbene situacije s strani pooblaščenega nadzornika gradnje, ki vsebujejo podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije, seznam s podatki o OPT za vsako gradbeno situacijo posebej, ki je potrjen s strani pooblaščenega nadzornika gradnje, potrdilo GURS, da je sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih OPT na fiksni lokaciji v skladu s 15. členom ZEKom-2, v pogodbi predvidena finančna zavarovanja, končno poročilo/končna izjava (če je v pogodbi predvidena), uporabno dovoljenje in potrdilo o prevzemu (v kolikor obstaja), sklenjeno pogodbo, račun, dokazilo o plačilu računov oziroma eRačunov na podlagi izdanih gradbenih situacij.

- za nakup nezazidanih zemljišč

  - za stroške nakupa nezazidanih zemljišč: v primeru nakupa nezazidanega zemljišča poročilo pooblaščenega uradnega ocenjevalca vrednosti oziroma izvedenca ustrezne stroke, ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev, kupoprodajna pogodba in/z zemljiškoknjižno(im) dovolilo(m) z overjenim podpisom prodajalca, oziroma pogodba ali odločba o ustanovitvi stvarne služnosti, izpis iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske pravice brez bremen, pri čemer izpis pridobi skrbnik pogodbe, saj gre za vpogled v javne evidence, kadar je predmet nakupa določen z idealnim solastniškim deležem: veriga listin, ki so podlaga vpisu v zemljiško knjigo v zvezi z idealnim deležem, ki je predmet nakupa, potrjen seznam pogodb o služnosti s strani pooblaščenega nadzornika gradnje, dokazilo o plačilu kupnine oziroma dokazilo o plačilu nadomestila za stvarno služnost,

- za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema):

- za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: sklenjena pogodba ali naročilnica ter sklenjeni dodatki k pogodbi, račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto), dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: npr. dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list), dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave - garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev), izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije), fotografije opreme, izpis iz registra osnovnih sredstev in dokazilo o plačilu;

- za stroške nakupa omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij: poročilo pooblaščenega uradnega ocenjevalca vrednosti oziroma izvedenca ustrezne stroke, ki na dan sklenitve pravnega posla ni starejše od dvanajstih mesecev, sklenjena kupoprodajna pogodba, izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca, da za nakup omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij, ki je predmet nakupa, ali za njuno izgradnjo oziroma adaptacijo, v zadnjih desetih letih ni bilo dodeljenih javnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Evropske skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike, dokazilo o plačilu kupnine;

- za investicije v neopredmetena sredstva:

  - za stroške investicije v neopredmetena sredstva: sklenjena pogodba ali naročilnica ter sklenjeni morebitni dodatki k pogodbi, dokazilo o dobavi neopredmetenih sredstev (za dobave iz EU: npr. dobavnica; v kolikor gre za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina (EUL)) ali dokazilo o pridobitvi pravice za uporabo, račun, izpis iz registre osnovnih sredstev, upravičenec pri nakupu neopredmetenih sredstev (npr. programske opreme) poskrbi za to, da se nanj prepišejo ustrezna avtorskopravna oz. druga licenčna upravičenja, na podlagi katerih je mogoče šteti, da je sredstvo bodisi njegova trajna last, bodisi njegova začasna licenčna last, ki mu omogoča izvedbo operacije, izjava s podpisom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti neopredmetenih sredstev za kaj se bodo uporabljala in kdo bo njihov lastnik po koncu operacije) in dokazilo o plačilu.

- za druge stroške informiranja in komuniciranja:

  - za druge stroške informiranja in komuniciranja: pogodba ali naročilnica, račun, dokazilo o izvedbi (npr. natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, izpis internetne strani, vabilo na novinarsko konferenco/delavnico, seznam udeležencev oz. lista prisotnosti, fotografije itd.) in dokazilo o plačilu.

- za druge stroške storitev zunanjih izvajalcev (npr., varovanja gradbišča in objektov, najema nepremičnin in opreme, dolgoročnega najema obstoječe infrastrukture in omrežij elektronskih komunikacij ipd.) in svetovalne in nadzorne storitve (npr. stroški pooblaščenega nadzornika gradnje ipd.):

  - za druge stroške storitev zunanjih izvajalcev in svetovalne in nadzorne storitve: pogodba o opravljanju storitev (le ob prvem zahtevku za plačilo) oziroma naročilnica, dokazilo o opravljeni storitvi (npr. celotno poročilo o opravljenih storitvah, celotna študija, celotna raziskava, celoten prevod, seznam udeležencev oz. listina prisotnosti ipd.), račun, dokazilo o plačilu,	
za stroške najema: pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZEKom-2, uradno cenitev pooblaščenega uradnega ocenjevalca vrednosti, ki vsebuje tržno in stroškovno analizo drugih možnih alternativ in če to zahteva organ upravljanja ali posredniško telo, dodatna dokazila (npr. analiza alternativ, mnenje strokovnjaka, pravnega svetovalca ali revizorja), ki dokazujejo upravičenost stroška operacije, sklenjeno pogodbo, račun za najemnino in dokazilo o plačilu. Velja za najem in neodtujljivo, neomejeno in nepreklicno pravico do uporabe (Indefeasible rights of use - IRU) posameznih delov oziroma celotne obstoječe infrastrukture ali omrežij za obdobje do največ 20 let,	
za stroške projektne in investicijske dokumentacije: sklenjeno pogodbo, račun, projektno in investicijsko dokumentacijo dokazilo o plačilu,	
za stroške gradbenega nadzora: sklenjeno pogodbo, račun, dokazilo o izvedbi nadzora in dokazilo o plačilu.

Za namen upravljalnih preverjanj v skladu s 74. členom Uredbe (EU) 2021/1060 upravičenci z oddajo ZZI v informacijskem sistemu organa upravljanja (IS e-MA2) predložijo obvezna dokazila, kot so opredeljena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 po posameznih kategorijah in vrstah stroškov.

Preostala zahtevana dokazila mora upravičenec predložiti na poziv ministrstva oziroma v primeru izvedbe preverjanj na kraju samem, revizij ipd.

Obvezne priloge ZZI so tudi vmesno poročilo in končno poročilo o izvajanju operacije ter poročilo o doseganju rezultatov glede števila dodatnih stanovanj z omogočenim dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja.

Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost upravičenca.

V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij/projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. ZZI se vnašajo v IS e-MA2. Ko upravičenec ZZI odda, se s tem samodejno kreira tudi eRačun v enakem znesku kot je ZZI v IS e-MA2. ZZI lahko odda le odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom (pooblastilo je treba predložiti skrbniku pogodbe) skladno z navodili za uporabnike eMA2 (https://podpora-ema.atlassian.net/wiki/spaces/IEN/overview?homepageId=9076801). Za ta namen potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo in urejene dostopne pravice do IS e-MA2.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izdajatelj eRačuna mora biti vpisan v register izdajateljev eRačunov.

Izbrani prijavitelj lahko pouporablja svojo obstoječo infrastrukturo in aktivno opremo, ki jo že ima vgrajeno v omrežje, vendar za njuno uporabo ne bo upravičen do sofinanciranja.

Občine lahko dajejo na voljo svoje prostore za potrebe izgradnje funkcijskih lokacij. Pogoji, pod katerimi se le ti dajejo na voljo, so predmet dogovora med izbranim prijaviteljem in posamezno občino glede na njene ustaljene poslovne modele in pogoje. Najem teh prostorov ni upravičen strošek.

V postopku potrjevanja vseh vrst upravičenih stroškov se preverja skladnost z nacionalno zakonodajo in s pravnimi podlagami skupnosti, ki urejajo področje javnega financiranja.

Za upravičene stroške, ki presegajo višino na podlagi tega javnega razpisa dodeljenih sredstev sofinanciranja, in neupravičene stroške na projektu mora izbrani prijavitelj zagotoviti lastne ali druge finančne vire.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.

Zahtevana dokazila po vrstah stroškov so opredeljena v Pogodbi o sofinanciranju.

Po zaključku operacije bodo upravičenci lastniki infrastrukture, ki je financirana po tem javnem razpisu.

  - PREDPLAČILA

Predplačila niso možna.

  - ZAHTEVE GLEDE SPREMLJANJA NETO PRIHODKOV OPERACIJE

Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projekta. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.

Projekt je predmet državnih pomoči, zato se prihodki spremljajo v skladu s priglašeno Shemo državne pomoči »Gradnja odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve: BE01-2632586-2025). Izbrani prijavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/24) v času trajanja pogodbe o sofinanciranju projekta voditi ločeno računovodstvo za sredstva, ki se uporabljajo za gradnjo sofinanciranega omrežja, in do 31. marca tekočega leta ministrstvu poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni ter doseženi dobiček. Ministrstvo na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem omrežju v tem obdobju ustvarjen dobiček. Pri tem se uporabi metodologijo, ki je opisana v točki 12. v poglavju 1.5.3. Zahteve za sofinancirano omrežje. Če znesek dodeljene pomoči presega 10 milijonov eurov, se dodatni čisti dobiček vrne ministrstvu. Če so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani prijavitelj z zasebnimi sredstvi.

  - ZAHTEVE GLEDE INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI, KI JIM MORAJO ZADOSTITI IZBRANI PRIJAVITELJI

Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti iz Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske

kohezijske politike v obdobju 2021–2027:	 (https://evropskasredstva.si/app/uploads/2025/07/Navodila_za_komuniciranje_EKP_cistopis_julij25.pdf).

Podpis pogodbe s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.

  - ZAHTEVE GLEDE REVIZIJSKE SLEDI IN HRAMBA DOKUMENTACIJE OPERACIJE

Upravičenci morajo v skladu s poglavjem 2.5 Hramba in vpogled v dokumentacijo operacije v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za upravljalna preverjanja in revizijske postopke skladno s pravili Unije (82. člen Uredbe (EU) 2021/1060) in z nacionalnimi predpisi.

Skrajni rok za hrambo dokumentacije je 5 let od 31. decembra leta, v katerem je bilo opravljeno zadnje plačilo upravičencu, brez poseganja v pravila, ki urejajo državno pomoč.

  - ZAHTEVE GLEDE DOSTOPNOSTI DOKUMENTACIJE O PROJEKTU NADZORNIM ORGANOM

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta.

  - ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti enake možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača.

  - VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje predstojnik ministrstva ali od njega pooblaščena oseba, odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovne skrivnosti v skladu s predpisi, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljevanju: ZDIJZ). Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oz. dostopni javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za ocenjevanje in dokazovanje ustreznosti vloge, so javni podatki in se jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv projekta, programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov sofinanciranja projekta. Objave podatkov o projektu in prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

Po javnem odpiranju vlog noben podatek iz prejetih vlog, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi vlog ali odločitvah v zvezi z izborom izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim prijaviteljem, dokler ministrstvo ne sprejme sklepa o izboru.

Prijavitelj naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod poslovno skrivnost, označi s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik vloge.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik vloge.

Ob tem ministrstvo opozarja potencialne prijavitelje, da pod poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja vlog oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ministrstvo bo v celoti odgovorno za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Ministrstvo bo obravnavalo kot poslovno skrivnost tiste podatke v vlogi, ki bodo označeni s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, bo ministrstvo prijavitelja pozvalo, da oznako poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, ministrstvo vlogo izloči.

  - VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

    - Osebni podatki, ki se obdelujejo z namenom izvedbe javnega razpisa

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu podatkov in ZVOP-2, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.

Upravljavec osebnih podatkov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 555 58 00, elektronski naslov: gp.mdp@gov.si je upravljavec podatkov, ki jih bo obdelovalo v okviru postopka – s podatki se bo seznanilo pri prejemu zbirke podatkov o lastnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so bele lise in na katerih se ni gradilo – za namene preverjanja ustreznosti izvedbe.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za digitalno preobrazbo:

  - elektronski naslov: gp.mdp@gov.si;

  - pooblaščena oseba: Tamara Gliha.

Vrsta obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Ministrstvo na podlagi 69. člena in Priloge XVII Uredbe 2021/1060/EU obdeluje osebne podatke izključno za namen revizij in nadzora ter za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z operacijo. V ta namen bo moral upravičenec pri izvajanju operacije zagotoviti podatke o dejanskih lastnikih upravičenca ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke.

Upravičenec, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi AJPES, s podpisom pogodbe o sofinanciranju zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih. Upravičenec, ki skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ni zavezan k vpisu podatkov v Register, bo moral na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredovati točne, popolne in posodobljene podatke o njegovih dejanskih lastnikih.

Upravičenec bo moral na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredovati točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih izvajalcev, katere je ministrstvo kot posredniško telo dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike. Upravičenec bo moral izvajalce seznaniti z obveznostjo zagotavljanja podatkov o njihovih dejanskih lastnikih. Prav tako bo moral vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju operacije in katerih osebni podatki se bodo obdelovali, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke ter jih seznaniti s pravno podlago za obdelavo.

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo obdeluje podatke za namene izvedbe javnega razpisa na podlagi (b) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Namen obdelave osebnih podatkov:

- preverjanje lastništva za namene ugotovitve zakonite izvedbe javnega razpisa,

- vodenje podatkov, evidenc in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju.

Osebni podatki se pridobijo neposredno od prijavitelja, ki jih mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopku javnega razpisa.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Podatke bo obdelovalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, prav tako bodo podatke obdelovali drugi državni organi zaradi ugotavljanja izpolnitve obveznosti in ostali pristojni nadzorni organi. Ministrstvo za digitalno preobrazbo osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo osebnih podatkov ne bo prenašalo v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebne podatke bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo hranilo v okviru evidence dokumentarnega gradiva in v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14, v nadaljevanju: ZVDAGA) in v okviru evidence, ki jo za ta namen določi organ upravljanja in v skladu z njegovimi navodili.

Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik lahko zahtevo za uveljavitev njegovih pravic posameznikov (od 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) vloži osebno na zapisnik ali posreduje v fizični ali elektronski obliki, in sicer na naslov:

- Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, 01 555 58 00, gp.mdp@gov.si.

Pravice:

- pravica do informiranja o obdelavi osebnih podatkov – pravica se zagotovi preko obvestila posameznikom, objavljenim na spletnih straneh ministrstva. Pravica se zagotovi tudi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – avtomatiziran dostop do podatkov se ne zagotavlja. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do popravka – pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do izbrisa (“pravica do pozabe”) – pravica do izbrisa ni možna, saj se vsi podatki obdelujejo v okviru dokumentarnega gradiva. V tem smislu se podatki ne morejo brisati, saj je to v nasprotju s pravili hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do omejitve obdelave – pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave –pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do ugovora – zaradi narave postopka, v okviru katerega je sklenjena pogodba, na podlagi katere se izvaja naloge v okviru pričujočega javnega razpisa, je malo verjetno, da bi lahko prišlo do situacije, ko bi se ugotovilo, da bi se morala obdelava izvesti na drugačen način. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica, da za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov – v okviru postopkov, ki se izvajajo za namene izvedbe javnega razpisa se ne sprejema odločitev, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi podatkov. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Ministrstvo ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

    - Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene končne določitve gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu podatkov in ZVOP-2, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 555 58 00, elektronski naslov: gp.mdp@gov.si – s podatki se bo seznanilo pri prejemu zbirke podatkov o lastnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so bele lise in na katerih se ni gradilo – za namene preverjanja ustreznosti izvedbe.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

- elektronski naslov: gp.mdp@gov.si;

- pooblaščena oseba: Tamara Gliha.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo obdeluje podatke za namene izvedbe javnega razpisa na podlagi (e) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zagotavljanje pokrivanja belih lis je namreč v javnem interesu, pri čemer je obdelava osebnih podatkov oseb, ki se z izgradnjo ne strinjajo, nujno potrebna, če se želi upoštevati željo posameznika, da se storitev ne izvede.

Namen obdelave osebnih podatkov:

Okoliščine – izbrani prijavitelj mora voditi seznam vseh lastnikov nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, za katera bi moral graditi, pri tem mora razpolagati tudi s podatki o tem, ali morda lastniki nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki jih je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi in so na seznamu belih lis posameznega projekta, ne želijo širokopasovnih OPT oziroma ne dovolijo izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije s pripadajočo izjavo. Podatek je podlaga za naknadno določitev ustreznosti izvedbe gradnje in podlage za plačilo.

Pri tem prijavitelj ustvari zbirko osebnih podatkov, ki vsebuje podatke o:

- lastnikih nepremičnin, ki podajo izjavo, da OPT ne želijo;

- lastnikih nepremičnin, ki OPT ne želijo oziroma gradnje ne dovolijo, istočasno pa tudi odklonijo podpis izjave;

Zbirki vsebujeta smiselno enake podatke različnih končnih uporabnikov in zanju veljajo enaka pravila varstva osebnih podatkov.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo obdeluje osebne podatke iz prvih dveh odstavkov za namene preverjanja ustreznosti seznama vseh gospodinjstev, za katera bi moral izbrani prijavitelj graditi, pri čemer lahko preveri podatke o tem, da lastniki nepremičnin, na katerih so posamezna gospodinjstva, ki jih je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi in so na seznamu belih lis posameznega projekta, niso želeli OPT oziroma niso dovolili izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije (ne glede na to ali se izjavo podpisali ali ne). Ministrstvo lahko izvede preverjanje izjave lastnika ali pregled seznama lastnikov nepremičnin, ki so odklonili podpis izjave, in ga je sestavil prijavitelj. Podatek je lahko podlaga za naknadno določitev ustreznosti izvedbe gradnje in podlage za plačilo.

Podatki o lastnikih nepremičnin se pridobijo iz uradnih evidenc.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Izbrani prijavitelj bo evidenco lastnikov nepremičnin, ki so podali izjavo, da OPT ne želijo oziroma gradnje ne dovolijo ter seznam lastnikov nepremičnin, ki izjave niso želeli podati, skupaj z seznamom nepremičnin, na katerih je gradil, posredoval ministrstvu. Niti izbrani prijavitelj, niti ministrstvo osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen drugim državnim organom zaradi izpolnitve obveznosti in ostalim pristojnim nadzornim organom.

Izbrani prijavitelj in ministrstvo osebnih podatkov ne bosta prenašala v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

- Izbrani prijavitelj:

- izbrani prijavitelj lahko hrani del podatkov, ki jih obdeluje izključno za namene preverjanja s strani ministrstva, do izvedenega plačila oziroma zaključka postopkov v zvezi z izvedbo plačil. Po tem obdobju podatke uniči.

- Ministrstvo za digitalno preobrazbo:

- osebne podatke bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo hranilo v okviru evidence dokumentarnega gradiva in v skladu z ZVDAGA.

Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik lahko zahtevo za uveljavitev njegovih pravic posameznikov (od 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) vloži osebno na zapisnik ali posreduje v fizični ali elektronski obliki, in sicer na naslov:

- Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, 01 555 58 00, gp.mdp@gov.si.

Pravice:

- pravica do informiranja o obdelavi osebnih podatkov – pravica se zagotovi preko obvestila posameznikom, objavljenim na spletnih straneh ministrstva. Pravica se zagotovi tudi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – avtomatiziran dostop do podatkov se ne zagotavlja. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do popravka – pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do izbrisa (“pravica do pozabe”) – pravica do izbrisa ni možna, saj se vsi podatki obdelujejo v okviru dokumentarnega gradiva. V tem smislu se podatki ne morejo brisati, saj je to v nasprotju s pravili hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do omejitve obdelave – pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave –pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica do ugovora – zaradi narave postopka, v okviru katerega se zagotavlja izplačilo za izvedene naloge v skladu z javnim razpisom, in pri katerem se zagotavlja zakonitost izvedenih nalog, je malo verjetno, da bi lahko prišlo do situacije, ko bi se ugotovilo, da bi se morala obdelava izvesti na drugačen način. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP;

- pravica, da za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov – v okviru postopkov, ki se izvajajo za namene izvedbe javnega razpisa se ne sprejema odločitev, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi podatkov. Pravica se zagotovi preko obvestila posamezniku v skladu z ZUP.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Izbrani prijavitelj ali ministrstvo ne izvajata avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

  - ZAHTEVE GLEDE SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA DOSEGANJA CILJEV IN KAZALNIKOV OPERACIJE

Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.

Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja projekta, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 1.6. PRIČAKOVANI REZULTATI IN KAZALNIKI PROJEKTOV.

  - OMEJITVE GLEDE SPREMEMB OPERACIJE

Izbrani prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če v času veljavnosti pogodbe pride do prenehanja ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja, do spremembe lastništva postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji ali jih ne bi bilo mogoče doseči, v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU.

  - POSLEDICE, ČE SE UGOTOVI, DA JE V POSTOPKU POTRJEVANJA PROJEKTOV ALI IZVRŠEVANJA PROJEKTOV PRIŠLO DO RESNIH NAPAK, NEPRAVILNOSTI, GOLJUFIJE ALI KRŠITVE OBVEZNOSTI

V kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

  - POSLEDICE, ČE SE UGOTOVI DVOJNO FINANCIRANJE POSAMEZNE OPERACIJE

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira javnih sredstev oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

  - HORIZONTALNA NAČELA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE IN OMOGOČITVENI POGOJI

Horizontalna načela morajo biti spoštovana v okviru izvajanja operacije.

Upravičenec mora zagotoviti skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanje enakih možnosti moških in žensk, preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oz. bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru izbranih operacij, in spodbujati trajnostni razvoj ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno, v skladu s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU.

    - Načelo DNSH

Skladno z določbami 17. člena Uredbe o taksonomiji se ob upoštevanju življenjskega cikla proizvodov in storitev, ki se zagotavljajo z gospodarsko dejavnostjo, »načelo, da se ne škoduje bistveno« lahko razlaga v smislu bistvenega škodovanja šestim okoljskim ciljem, in sicer:

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

- trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

- krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar ta dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

- preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti, ali

- varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

    - Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Upravičenec mora upoštevati Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES (»naslov III« Listine Evropske unije o temeljnih pravicah) dostopno na Navodila in smernice - Evropska sredstva.

    - Načela trajnostnega razvoja in okoljske politike EU

Posamezna operacija mora upoštevati načela trajnostnega razvoja in okoljske politike EU v skladu z 11. in 191 (1). členom Pogodbe o delovanju Evropske unije. Upravičenec naj v skladu z vsebino oblikuje in izvaja operacije tako, da spoštuje zahteve glede varstva okolja v izvajanje, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja in s tem pripomore k doseganju ciljev Unije:

- ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja;

- varovanje človekovega zdravja;

- skrb in preudarna raba naravnih virov;

- spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

  - POGOJI ZA SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis spremeni do pet (5) koledarskih dni pred rokom za oddajo vlog na prvo odpiranje oziroma lahko kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni višino razpoložljivih sredstev ali pa javni razpis razveljavi, vse z uradno objavo.

  - NAČIN IN ROKA ZA PREDLOŽITEV VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Za predložitev vloge na zadevni javni razpis sta predvideni dve (2) odpiranji.

Prijavitelji lahko predložijo svoje vloge za dodelitev sredstev od dneva objave tega javnega razpisa ter najkasneje do 28. 9. 2026 do 12.00 ure. Datumi posameznih odpiranj vlog za dodelitev sredstev so podani v poglavju razpisne dokumentacije 1.29. ROKA ZA ODDAJO IN DATUMA ODPIRANJ VLOG, postopek in način izbora pa v poglavju razpisne dokumentacije 1.31. POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PROJEKTOV.

Vloga se lahko odda v elektronski ALI fizični obliki.

Priloženi obrazci, izjave in priloge morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani ter žigosani, če prijavitelj uporablja žig.

V elektronski obliki:

Prijavitelj lahko vlogo odda v elektronski obliki na elektronski naslov: goso7.mdp@gov.si. V polje ‘zadeva’ elektronskega sporočila se vpiše: »VLOGA NA JR GOŠO7«. Vloga, ki ne bo pravilno označena (tj. v polju 'zadeva' v glavi elektronske pošte ne bo pravilno vpisano zgoraj navedeno besedilo), bo s sklepom zavržena. Če prijavitelj odda vlogo v elektronski obliki, mora vloga vsebovati vse obrazce, izjave in priloge, kot jih določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22). Vsi morajo biti priloženi v priponkah elektronske vloge in na zahtevanih mestih podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja. Hkrati morajo biti vsi dokumenti dodani tudi v obliki, ki omogoča uporabo in delo z orodji Microsoft Word in Excel.

V fizični obliki:

Vlogo v fizični obliki prijavitelj odda osebno ali pošlje po pošti kot priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga posebej mora biti predložena v zaprti ovojnici (skupaj z e-nosilcem podatkov), na njej pa nalepljen izpolnjen obrazec v razpisni dokumentaciji št. 21 Vzorec pravilno opremljene ovojnice ali pa mora ta ovojnica vsebovati označbo: NE ODPIRAJ! VLOGA NA JR GOŠO7. Vloga, ki ne bo pravilno označena, bo s sklepom zavržena. Če je vloga oddana v fizični obliki, morajo biti obrazci, izjave in priloge zloženi po vrstnem redu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in kot ga določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22) ter povezani in speti, tako da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati. Na e-nosilcu podatkov morajo biti vsi dokumenti dodani tudi v obliki, ki omogoča uporabo in delo z orodji Microsoft Word in Excel.

Variantne vloge niso dopuščene. Če bo prijavitelj na istem roku odpiranja predložil več vlog, ki bodo vsebovale ista gospodinjstva, ki so bele lise s seznama PRILOGE 1, bodo vse te vloge s sklepom zavržene.

  - ROKA ZA ODDAJO IN DATUMA ODPIRANJ VLOG

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge v fizični obliki, ki bodo ne glede na način dostave prispele v glavno pisarno ministrstva najkasneje do 28. 9. 2026 do 12.00 ure in vloge v elektronski obliki, ki bodo najkasneje do 28. 9. 2026 do 12.00 ure odpremljene iz strežnika prijavitelja na elektronski naslov goso7.mdp@gov.si.

Ministrstvo bo na vsakokratnem odpiranju vlog odprlo tiste vloge, ki bodo prispele pravočasno za ta rok za oddajo vlog. Kot pravočasne za ta rok za oddajo vlog bodo upoštevane vloge v fizični obliki, ki bodo ne glede na način dostave prispele v glavno pisarno ministrstva najkasneje do 12.00 ure na dan posameznega odpiranja in vloge v elektronski obliki, ki bodo najkasneje do 12.00 ure na dan posameznega odpiranja odpremljene iz strežnika prijavitelja na elektronski naslov goso7.mdp@gov.si in bodo pravilno označene, kot je navedeno v poglavju razpisne dokumentacije 1.28. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE NA JAVNI RAZPIS.

Vloge v elektronski obliki, ki bodo iz strežnika prijavitelja odpremljene po 12.00 uri na dan zadnjega odpiranja oziroma kasneje, bodo s sklepom zavržene. Vloge, ki bodo v glavno pisarno ministrstva prispele v fizični obliki po 12.00 uri na dan zadnjega odpiranja oziroma kasneje, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju. Prav tako bodo s sklepom zavržene tiste vloge za kohezijsko regijo za naslednje odpiranje, če bo ministrstvo v postopkih, ki bodo potekali po predhodnem odpiranju, ugotovilo, da so že porabljena vsa razpoložljiva sredstva v tej kohezijski regiji iz poglavja razpisne dokumentacije 1.9. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS oziroma, da je javni razpis zaključen. Fizične vloge bodo v tem primeru neodprte vrnjene prijavitelju.

Roka za oddajo vlog

Roka za oddajo vlog za posamezni odpiranji vlog za dodelitev sredstev sta naslednja:

- za 1. odpiranje najkasneje do 16. 7. 2026 do 12.00 ure in

- za 2. odpiranje najkasneje do 28. 9. 2026 do 12.00 ure.

Odpiranji vlog

Datuma posameznih odpiranj vlog za dodelitev sredstev sta naslednja:

- 1. odpiranje bo 16. 7. 2026 ob 14.00 uri in

- 2. odpiranje bo 28. 9. 2026 ob 14.00 uri.

Odpiranji vlog bosta javni in ju bo komisija izvedla v prostorih ministrstva.

  - PREVERJANJE FORMALNE POPOLNOSTI VLOG IN IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA KANDIDIRANJE

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost vseh prispelih vlog.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene, kot je to določeno v poglavju razpisne dokumentacije 1.28. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE NA JAVNI RAZPIS, bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene in prepozne vloge v fizični obliki bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Če z ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre in vrne pošiljatelju.

Vse pravilno označene in do roka, določenega za posamezno odpiranje, prispele vloge bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva ali od njega pooblaščena oseba. Ministrstvo bo na svoji spletni strani sproti obveščalo, za katere sklope/občine je že prejelo vloge, za katere je že izdalo sklepe o (ne)izboru ter zanje podpisalo pogodbe in koliko je trenutno še razpoložljivih sredstev.

Komisija bo v roku osem (8) koledarskih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne in je njihova dopolnitev dopustna. Če prijavitelji v rokih, ki jih bo v pozivih določila komisija, in ki ne bodo daljši od 15 dni, vlog ne bodo ustrezno dopolnili in jih ne bodo dopolnili z vsemi obveznimi sestavinami ter skladno s pozivom ter predmetnim razpisom, bodo take vloge zavržene. Prijaviteljev, ki vlog ne bodo dopolnili skladno s pozivi za dopolnitev, se k dopolnitvi ne bo pozivalo ponovno.

Poziv na dopolnitev vloge bo prijavitelju posredovan izključno po elektronski pošti na kontaktni elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:

- višine zaprošenih sredstev,

- tistega dela vloge, ki se veže na investicijske in tehnične specifikacije predmeta vloge,

- tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge v postopku ocenjevanja.

Če prijavitelj v dopolnitvi vloge spreminja zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.

Komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. Če takšna zahtevana pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo razpisna komisija upoštevala podatke iz vloge.

Vloga bo brez poziva na dopolnitev zavrnjena, če:

- je v delih, ki ne smejo biti predmet dopolnjevanja, neskladna z javnim razpisom,

- če po dopustni dopolnitvi še vedno ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje.

Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa upoštevalo podatke iz vloge ter pridobilo dokazila glede izpolnjevanja pogojev tudi iz uradnih evidenc.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev, se vloga s sklepom zavrne.

  - POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PROJEKTOV

Komisija bo v postopek ugotavljanja ustreznosti vlog glede na pogoje in zahteve za projekt uvrstila le formalno popolne vloge.

Vsako formalno popolno vlogo bo komisija natančno pregledala in ugotovila, ali v celoti zadošča vsem pogojem in zahtevam iz poglavja razpisne dokumentacije 1.5. POGOJI IN ZAHTEVE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU.

Na osnovi teh ugotovitev in meril bo razpisna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predstojniku ministrstva predlagala za sofinanciranje.

Postopek in način izbora sta naslednja: komisija izvede prvo odpiranje in na spletni strani ministrstva objavi, za bele lise katerih naselij/občin so na odpiranje prispele vloge. Nato jih pregleda ter oceni in razvrsti po doseženem številu točk meril, kot je opisano v poglavju razpisne dokumentacije 1.8. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE IN ZAHTEVE TEGA JAVNEGA RAZPISA.

Če je sredstev za vloge, ki zadoščajo vsem pogojem razpisa dovolj v okviru posamezne kohezijske regije in pred tem za naselja/občine teh vlog po vrstnem redu doseženih točk glede na merila še ni izbrane vloge drugega prijavitelja, bo komisija zanje oblikovala predloge prejemnikov sredstev, ki ga bo predstojniku ministrstva predlagala za sofinanciranje. Ministrstvo bo na podlagi tega izdalo sklepe o izboru ter z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju in informacijo objavilo na svoji spletni strani. To hkrati pomeni, da ministrstvo za ta naselja/občine ne sprejema več vlog. Če ministrstvo prejme vlogo za naselje/občino, za katerega je po vrstnem redu glede na merila že izbrala vlogo drugega prijavitelja, jo s sklepom zavrne. Hkrati objavi tudi, koliko je trenutno še razpoložljivih sredstev za ostala naselja/občine. Na enak način obravnava vse nadaljnje vloge, ki jih prejme za naslednja odpiranja.

Če bo ministrstvo prejelo vloge, med katerimi bodo nekatere vsebovale bele lise istih naselij, bo komisija najprej izvedla njihovo razvrstitev glede na način, ki je naveden v poglavju razpisne dokumentacije 1.8. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE IN ZAHTEVE TEGA JAVNEGA RAZPISA. Najvišje razvrščeno vlogo bo uvrstila na predlog prejemnikov sredstev, druge vloge, ki vsebujejo bele lise istih naselij, kot jih ima le ta, pa bodo s sklepom zavrnjene. Nato bo vzela po razvrstitvi naslednjo najvišje razvrščeno vlogo, ki ni bila na tak način izločena in jo uvrstila na predlog prejemnikov sredstev, druge vloge, ki vsebujejo bele lise istih naselij, kot jih ima le ta, pa bodo zavrnjene. Na enak način bodo obravnavane vse po vrstnem redu razvrščene vloge do porabe sredstev.

Če bodo v naslednji razvrščeni vlogi predlagana sredstva za sofinanciranje presegala sredstva, ki so še na razpolago v okviru posamezne kohezijske regije, bo ministrstvo prijavitelju te vloge ponudilo, da v 30 dneh podpiše pogodbo za isto predlagano število belih lis v višini teh preostalih razpoložljivih sredstev. Če bo v tem roku podpisal pogodbo, bo ministrstvo to objavilo na svoji spletni strani in hkrati objavilo, da je razpis zaključen. Če ta prijavitelj tega ne bo želel, bo ministrstvo njegovo vlogo zavrnilo s sklepom in v obravnavo vzelo naslednjo vlogo po vrstnem redu in nadaljevalo enak postopek, dokler ne bo več razpoložljivih sredstev ali do zaključka tega razpisa. Takrat bo ministrstvo tudi na svoji spletni strani objavilo, da je razpis zaključen. Vse naslednje vloge po vrsti, ki bodo odprte na tem odpiranju, bo ministrstvo s sklepom zavrnilo.

O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije (PRILOGA 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).

V primeru, da bo izbrani prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma se na poziv na sklenitev pogodbe ne bo odzval v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema poziva, se bo štelo, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.

Ministrstvo preferira podpis pogodbe v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Podredno, če izbrani prijavitelj pogodbe ne more podpisati v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se pogodbo podpiše v fizični obliki.

  - OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV O REZULTATIH JAVNEGA RAZPISA

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo v 30 dneh po zaključku vsakokratnega odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

  - DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu ministrstva:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo .

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)« in sklicem na št. zadeve 381-36/2025-3150.

Vprašanja je možno posredovati najpozneje do deset (10) koledarskih dni pred datumom prvega odpiranja, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do šest (6) koledarskih dni pred datumom prvega odpiranja. Če bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani spraševalcu, niti ne bodo objavljeni.

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom, ki postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo .

- NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE

  - PRIPRAVA VLOGE

Vloga se pripravi na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vsi zneski morajo biti navedeni v evrih (EUR) na dve decimalni mesti natančno.

Vloga se lahko odda v elektronski ALI fizični obliki.

Priloženi obrazci, izjave in priloge morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani ter žigosani, če prijavitelj uporablja žig, tako kot je določeno v razpisnim dokumentaciji ter označeno v obrazcih razpisne dokumentacije in jih v primeru oddaje v fizični obliki uredi, kot je določeno v zadnjem odstavku tega poglavja.

V elektronski obliki:

Prijavitelj lahko vlogo odda v elektronski obliki na elektronski naslov: goso7.mdp@gov.si. V primeru oddaje elektronske vloge se vloge v fizični obliki ne oddaja. Vlogo ter vse pripadajoče priloge in dokazila se odda kot priponke elektronski pošti. Če količina podatkov presega omejitve poštnih strežnikov, se vlogo lahko odda v več elektronskih sporočilih in v njih ustrezno in jasno označi, za katero vlogo gre. Oddaja vloge ali njenih prilog s povezavo do strežnika (npr. Sharepoint, Wetransfer, Google Drive), kjer se dokumenti nahajajo, ni dovoljena, in se jo bo zavrglo. S sklepom bo zavržena tudi vloga, ki ne bo pravilno označena (tj. v polju 'zadeva' v glavi elektronske pošte ne bo vpisano pravilno besedilo »VLOGA NA JR GOŠO7«).

Če prijavitelj odda vlogo v elektronski obliki, mora vloga vsebovati vse obrazce, izjave in priloge, kot jih določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22). Vsi morajo biti priloženi v priponkah elektronske vloge in na zahtevanih mestih podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja. Hkrati morajo biti vsi dokumenti dodani tudi v obliki, ki omogoča uporabo in delo z orodji Microsoft Word in Excel.

V fizični obliki:

Vlogo se odda v fizični obliki tako, da je v ovojnici poleg tiskane vloge priložena tudi vloga v elektronski obliki na e-nosilcu podatkov = na USB ključu. Na njem morajo biti vsi dokumenti dodani tudi v obliki, ki omogoča uporabo in delo z orodji Microsoft Word in Excel. V primeru neskladja podatkov na tiskani in elektronski verziji vloge, se upoštevajo podatki iz elektronske vloge. Vsi dokumenti pisnega izvoda vloge morajo biti zloženi v vrstnem redu, kot ga določa Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22), povezani in speti, tako da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici (skupaj z e-nosilcem podatkov), na njej pa nalepljen izpolnjen obrazec v razpisni dokumentaciji št. 21 Vzorec pravilno opremljene ovojnice ali pa mora ta ovojnica vsebovati označbo: NE ODPIRAJ! VLOGA NA JR GOŠO7. Vloga, ki ne bo pravilno označena, bo s sklepom zavržena. Dokumentacijo in e-nosilec podatkov, ki so priloženi v fizični vlogi, ministrstvo ne bo vračalo prijavitelju.

  - FORMALNO POPOLNA VLOGA

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse potrebne elemente, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in je pravilno izpolnjena, opremljena in urejena, kot je določeno v poglavju razpisne dokumentacije 2.1. PRIPRAVA VLOGE.

VSEBINA ZA POPOLNOST VLOGE

(Kontrolnik za popolnost vloge - obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22):

- Obrazec št. 1: Prijavni obrazec

- Obrazec št. 2: Osnovni podatki o prijavitelju in podizvajalcih

- Obrazec št. 3: Podatki o podizvajalcu

- Obrazec št. 4: Dogovor oziroma pogodba s podizvajalci

- Obrazec št. 5: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev

- Obrazec št. 6: Bonitetna ocena prijavitelja

- Obrazec št. 7: Podatki o povezanih podjetjih prijavitelja

- Obrazec št. 8: Izjava, da prijavitelj/podizvajalec soglašajo s pridobitvijo podatkov iz Registra dejanskih lastnikov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

- Obrazec št. 9: Investicijska dokumentacija

- Obrazec št. 10: Časovni načrt izvedbe s popisom vseh aktivnosti in z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti

- Obrazec št. 11: Predvidena dinamika črpanja sredstev ter načrt financiranja investicijskega projekta

- Obrazec št. 12: Projektna dokumentacija

- Obrazec št. 13: Bele lise

- Obrazec št. 14: Tehnično-tehnološki del projekta

- Obrazec št. 15: Vzorčna ponudba

- Obrazec št. 16: Izjava o skladnosti projekta z načelom »ne škoduj bistveno« (DNSH)

- Obrazec št. 17: Izpis iz ustreznega imenika inženirske zbornice za pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga priloži v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška

- Obrazec št. 18: Izjava lastnika nepremičnine, da ne želi oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa

- Obrazec št. 19: Seznam lastnikov nepremičnin, ki ne želijo oz. ne dovolijo gradnje širokopasovnega dostopa in o tem tudi nočejo ali ne morejo podpisati izjave ali je tam omrežje že zgrajeno

- Obrazec št. 20: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in za pridobitev podatkov FURS

- Obrazec št. 21: Vzorec pravilno opremljene ovojnice

- Obrazec št. 22: Kontrolnik za popolnost vloge

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

mag. Ksenija Klampfer

MINISTRICA

- OBRAZCI

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Prijavljamo naslednji projekt: [vpišite naziv projekta]

| Naziv prijavitelja |  |
| --- | --- |
| Kohezijska regija | Vzhodna/Zahodna Slovenija |
| Projekt zajema naselja v občinah | Naselje_1 (Občina_1), Naselje_2 (Občina_2), … Naselje_N (Občina_N) |
| Število prijavljenih belih lis za celotno operacijo |  |
| Kazalnik učinka: Dodatna stanovanja z omogočenim dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja leta 2029 |  |
| Kazalnik rezultatov: Stanovanja z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje leta 2029 |  |
| Povprečni znesek javnih sredstev sofinanciranja na omogočeni OPT čez celoten projekt (brez DDV) | EUR |
| Delež zasebnih sredstev upravičenih stroškov v % | % |
| Projekt zajema obmejno občino | DA / NE |
| Gostota prebivalstva občine z najnižjo vrednostjo od vseh v projektu | preb/km2 |
| Indeks razvojne ogroženosti regije z najvišjo vrednostjo od vseh v projektu |  |
| Delež pokritosti belih lis v % | % |
| Povprečna zračna razdalja vseh v vlogi prijavljenih belih lis do njim najbližjih optičnih OPT v metrih | m |
| Število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa | 1 / 2 |

Financiranje

| Št. | Opis | Znesek brez DDV | Znesek z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znesek javnega dela sofinanciranja upravičenih stroškov projekta | EUR | / |
| 2 | Znesek zasebnega dela sofinanciranja upravičenih stroškov projekta | EUR | / |
|  | Znesek upravičenih stroškov projekta skupaj | EUR | / |
| 3 | Znesek neupravičenih stroškov projekta - zasebno financiranje | EUR | / |
| 4 | Znesek DDV skupaj od javnega in zasebnega dela sofinanciranja upravičenih stroškov ter neupravičenih stroškov projekta | / | EUR |
|  | Stroški projekta skupaj | EUR | EUR |

Terminski načrt:

| Začetek izvajanja projekta |  | Zaključek izvajanja projekta |  |
| --- | --- | --- | --- |

Bele lise (BL) po območjih (naseljih):

| Št. | Naselje | Občina | Št. vseh BL v naselju iz Priloge 1 | Št. prijavljenih BL v naselju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
|  | Število belih lis v projektu skupaj |  |  |  |

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 2: Osnovni podatki o prijavitelju in podizvajalcih

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Podatki o prijavitelju:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Banka |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Številka IBAN |  |
| Številka SWIFT ali BIC |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Ime in priimek skrbnika pogodbe o sofinanciranju |  |
| Telefon skrbnika pogodbe o sofinanciranju |  |
| Mobilni telefon skrbnika pogodbe o sofinanciranju |  |
| Elektronski naslov skrbnika pogodbe o sofinanciranju |  |
| Način predložitve vloge: navedite ali samostojno ali s podizvajalci | samostojno / s podizvajalci |

Če je prijavitelj v tem obrazcu v rubriki Način predložitve vloge: navedite ali samostojno ali s podizvajalci navedel, da bo pri izvedbi projekta sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti naslednjo tabelo:

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi projekta sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema | Vrednost oddanih del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani v postopku javnega razpisa, v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V primeru sodelovanja z že izbranimi podizvajalci je zanje potrebno priložiti izpolnjena naslednja obrazca:

- Obrazec št. 3: Podatki o podizvajalcu

- Obrazec št. 4: Dogovor oziroma pogodba s podizvajalci

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 3: Podatki o podizvajalcu

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Potrebno je priložiti ta izpolnjen obrazec za vsakega že izbranega podizvajalca, ki je naveden v tabeli Obrazca št. 2 (razmnožite obrazec v potrebnem številu).

Podizvajalec: ..……………………………………………………………………………………………………………

Podatki o podizvajalcu

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Banka |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Mobilni telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: |  |
| EUR brez DDV |  |
| DDV |  |
| EUR z DDV |  |

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 4: Pogodba s podizvajalci

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Za vsakega že izbranega podizvajalca, ki je naveden v tabeli Obrazca št. 2 je na tem mestu potrebno priložiti podpisano pogodbo.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 5: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Podpisani

| ZAKONITI ZASTOPNIK (vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika) |  |
| --- | --- |

| PRIJAVITELJA (vpišite naziv prijavitelja) |  |
| --- | --- |

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

- da je vloga v skladu z vsemi zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije;

- da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije;

- da smo vpisani v uradno evidenco kot operater elektronskih komunikacij v skladu s 5. členom ZEKom-2;

- da nimamo neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

- da nimamo neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;

- da nimamo na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;

- da nismo insolventni ali v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju;

- da nismo izvedli projekta, t.j. začeli z gradnjo oz. izvedli zavezujočega naročila opreme pred datumom uradne objave javnega razpisa;

- da redno izplačujemo plače in socialne prispevke;

- da bomo sredstva nadomestili iz lastnih virov, v primeru da zasebni viri za izvedbo celotne operacije ne bodo pridobljeni;

- da bomo vodili stroške in prihodke tako v času izvajanja operacije, kot tudi upravljanja in vzdrževanja na ločenem stroškovnem mestu za vsako operacijo posebej;

- da kot prijavitelju oziroma osebam, ki so članice upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov prijavitelja, ali osebam, ki imajo pooblastila prijavitelja za zastopanje ali odločanje ali nadzor, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);

- da nam ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- da nismo v težavah, kot je to določeno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014

- da ima projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma so ob upoštevanju virov po zadevnem javnem razpisu zagotovljeni vsi ostali viri za izvedbo celotne operacije;

- da bomo, v primeru, da nismo zavezanci za uporabo ZJN-3, pri izboru zunanjih izvajalcev spoštovali temeljna načela javnega naročanja ter njihovo smiselno uporabo v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja javno naročanje in to s povpraševanjem na trgu, na naslednji način:

  - postopek povpraševanja bomo izvedli in pridobili vsaj tri ponudbe, v primeru manjšega števila pridobljenih ponudb bomo predložili utemeljitev z dokazili ali

  - postopek povpraševanja bomo izvedli po svojih internih navodilih, kadar so le-ta enaka ali strožja od določb glede izbora zunanjih izvajalcev tega javnega razpisa;

- da bomo upoštevali zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti iz Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:	
(https://evropskasredstva.si/app/uploads/2025/07/Navodila_za_komuniciranje_EKP_cistopis_julij25.pdf).;

- da smo seznanjeni, da bomo vključeni v seznam upravičencev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in bo vseboval ime operacije, naziv izbranega prijavitelja in znesek javnih virov sofinanciranja projekta

- da smo seznanjeni, da kumulacija pomoči za iste upravičene stroške ni dovoljena;

- da bomo hranili dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive in Uredbo 651/2014/EU) še pet (5) let po zaključku operacije za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;

- da bomo omogočili dostopnost dokumentacije operacije ministrstvu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;

- da bomo zagotavljali skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanje enakih možnosti moških in žensk, preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oz. bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru izbranih operacij in spodbujali trajnostni razvoj ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno, v skladu s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU;

- da bomo dokumentirano spremljali in prikazovali neto prihodke projekta. Prihodke bomo evidentirali in spremljal na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc;

- da bomo za namen spremljanja in vrednotenja projekta spremljali in ministrstvu zagotavljali podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta na vsakih šest mesecev;

- da smo seznanjeni o obdobju trajanja projekta in upravičenih stroškov in izdatkov projekta;

- da smo seznanjeni s posledicami, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti;

- da smo seznanjeni s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

- da bomo pri izvedbi projekta dosledno upoštevali vso veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo;

- da imamo vzpostavljen enoten informacijski sistem oziroma, da je enotni informacijski sistem v postopku vzpostavljanja in bo vzpostavljen do začetka veljavnosti pogodbe na podlagi tega razpisa;

- da so navedeni podatki resnični.

- da prijavitelj/podizvajalci soglašajo s pridobitvijo podatkov iz Registra dejanskih lastnikov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 8).

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 6: Bonitetna ocena prijavitelja

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Podpisani

| ZAKONITI ZASTOPNIK (vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika) |  |
| --- | --- |

| PRIJAVITELJA (vpišite naziv prijavitelja) |  |
| --- | --- |

Prilagamo dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da prijavitelj po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene nižje od AJPES SB9 oz. po Moody’s nižja od B1 ali po Fitch oz. S&P nižja od B+, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 30 dni, oziroma če država v kateri je prijavitelj registriran ne izdaja listin z izkazom navedene bonitete, izkazuje boniteto za vsaj povprečno zmožnost poravnavanja svojih obveznosti z dokazili bonitetne hiše.

Če je prijavitelj novoustanovljeno podjetje, ki še nima bonitetne ocene, se izpolni ta obrazec, preverjajo pa se bonitetne ocene povezanih podjetij in prevzemanje obveznosti le-teh za to novoustanovljeno podjetje.

Če novoustanovljeno podjetje ne more predložiti bonitetne ocene, niti nima povezanih podjetij, prijava na razpis ni mogoča.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 7: Podatki o povezanih podjetjih prijavitelja

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Navedite povezana podjetja s prijaviteljem.

| 1. Naziv prijavitelja |  |
| --- | --- |
| 2. Naslov prijavitelja |  |
| 3. Ime in priimek lastnika prijavitelja (če gre za fizično osebo) |  |
| 4. Davčna št. lastnika prijavitelja (če gre za fizično osebo) |  |
| 5. Naziv lastnika prijavitelja (če gre za pravno osebo) |  |
| 6. Matična št. lastnika (če gre za pravno osebo) |  |

Podatki o lastnikih prijavitelja ter o družbah, ki so s prijaviteljem povezane družbe oziroma z njim kapitalsko povezane:

|  | Podjetje / družba / lastnik | Naslov (sedež) podjetja / družbe / lastnika | Davčna št. | Matična št. | Velikost | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Potrjujem, da so podatki resnični in popolni.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 8: Izjava, da prijavitelj/podizvajalec soglašajo s
pridobitvijo podatkov iz Registra dejanskih lastnikov Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Za prijavitelja in vsakega že izbranega podizvajalca, ki je naveden v tabeli Obrazca št. 2, je potrebno priložiti izpolnjen ta obrazec (razmnožite obrazec v potrebnem številu).

IZJAVA GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH

PRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Naziv projekta |  |

V okviru prijave na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7) spodaj podpisani dovoljujem:

da Ministrstvo za digitalno preobrazbo pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pridobi podatke iz Registra dejanskih lastnikov v povezavi s pravno osebo prijavitelja oziroma njenimi dejanskimi lastniki.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 9: Investicijska dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Na tem mestu priložite investicijsko dokumentacijo, ki mora vsebovati najmanj naslednje elemente: - kratko predstavitev prijavitelja; - povzetek projektne dokumentacije; - vsebovati mora tudi: - kratek opis ter utemeljitev izbrane optimalne variante gradnje; - navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicije, projektne dokumentacije, odgovornega vodje za izvedbo investicije ter pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga navede v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška ; - predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije; - kratko analizo obstoječega stanja, s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 10: Časovni načrt izvedbe s popisom vseh aktivnosti
in z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

| Popis aktivnosti / Mesec izvajanja aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Predvideni datum začetka izvajanja gradnje: ___________________________	Predvideni datum zaključka izvajanja gradnje: _____________________________

Gradnja mora biti dokončana in vsi ZZI morajo biti vloženi na ministrstvo do 20. 10. 2029. Realizacija gradnje mora biti predvidena mesečno in letno.

Opišite organizacijo vodenja projekta ter podajte analizo izvedljivosti projekta

OPOMBA: Ustrezno razširite obe tabeli na tem obrazcu.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 11: Predvidena dinamika črpanja sredstev ter
načrt financiranja investicijskega projekta v tekočih cenah

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

predvideno dinamiko črpanja sredstev ter načrt financiranja investicijskega projekta v tekočih cenah podajte tako, da bo razvidna razčlenitev stroškov na upravičene in neupravičene stroške za izvedbo projekta. Upravičeni stroški morajo biti razdeljeni na upravičene stroške, ki bodo sofinancirani z javnimi sredstvi in upravičene stroške, ki bodo financirani z zasebnimi sredstvi. Prav tako mora biti iz specifikacije upravičenih stroškov razvidno, da je za izvedbo projekta namenjenih več kot 25 % zasebnih sredstev upravičenih stroškov prijavitelja.

| Zahtevek za izplačilo | Znesek sofinanciranja | Mesec | Leto |
| --- | --- | --- | --- |
| - situacija |  |  |  |
| - situacija |  |  |  |
| - situacija |  |  |  |
| … |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Zneski v vrstici SKUPAJ se morajo ujemati z zneski v vseh ostalih tabelah in obrazcih.

| Vrste stroškov | 2027 | 2028 | 2029 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup in gradnja nepremičnin – javni del |  |  |  |  |
| Nakup nezazidanih zemljišč – javni del |  |  |  |  |
| Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema) – javni del |  |  |  |  |
| Investicije v neopredmetena sredstva – javni del |  |  |  |  |
| Drugi stroški informiranja in komuniciranja – javni del |  |  |  |  |
| Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev – javni del |  |  |  |  |
| Svetovalne in nadzorne storitve – javni del |  |  |  |  |
| Upravičeni stroški - javni del SKUPAJ |  |  |  |  |
| Delež (%) sofinanciranja upravičenih stroškov – javni del |  |  |  |  |
| Nakup in gradnja nepremičnin – zasebni del |  |  |  |  |
| Nakup nezazidanih zemljišč – zasebni del |  |  |  |  |
| Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema) – zasebni del |  |  |  |  |
| Investicije v neopredmetena sredstva – zasebni del |  |  |  |  |
| Drugi stroški informiranja in komuniciranja – zasebni del |  |  |  |  |
| Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev – zasebni del |  |  |  |  |
| Svetovalne in nadzorne storitve – zasebni del |  |  |  |  |
| Upravičeni stroški – zasebni del SKUPAJ |  |  |  |  |
| Delež (%) sofinanciranja upravičenih stroškov – zasebni del |  |  |  |  |
| Neupravičeni/preostali stroški projekta - zasebni del |  |  |  |  |
| Skupaj upravičeni in neupravičeni stroški brez DDV |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |
| Skupaj upravičeni in neupravičeni stroški z DDV |  |  |  |  |

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 12: Projektna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Na tem mestu priložite projektno dokumentacijo v obliki idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, ki jim morajo biti dodani naslednji obrazci in mora vsebovati najmanj naslednje elemente: - razviden seznam vseh gospodinjstev - belih lis, ki jim bo prijavitelj omogočil dostop do odprtega zelo visokozmogljivega fiksnega širokopasovnega omrežja (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 13: Bele lise); - prikaz povezovanja belih lis v omrežje; - idejno zasnovo omrežja elektronskih komunikacij in trase optičnega omrežja; - tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi; - ustrezne grafične priloge (seznam risb, situacijski potek trase, shematski načrt omrežja,...); - opis gradbenih in montažnih del; - časovnico gradnje; - prikaz ocene predvidenih količin vgrajenih materialov, oceno predvidenih gradbenih in montažnih del, meritev in posredovanje podatkov o zgrajenih trasah (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 14: Tehnično-tehnološki del projekta); - vzorčna ponudba z vsemi sestavinami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 15: Vzorčna ponudba); - opis izpolnjevanja vseh zahtev razpisne dokumentacije iz poglavja 1.5.3 Zahteve za sofinancirano omrežje, ki še niso zajete v točkah od 1 do 9 tega obrazca.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 13: Bele lise

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

SEZNAM BELIH LIS

Na tem mestu priložite seznam vseh belih lis po naslovih, naseljih in občinah v Excelu.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 14: Tehnično-tehnološki del projekta

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL PROJEKTA

Na tem mestu podajte Tehnično-tehnološki del projekta, iz katerega mora biti razvidno najmanj: - prikaz ocene predvidenih količin vgrajenih materialov; - oceno predvidenih gradbenih in montažnih del; - prikaz dolžin ter podatkov o predvidenih zgrajenih trasah. Pri tem uporabite naslednjo tabelo:

| Št. | Postavka | Merska enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 15: Vzorčna ponudba

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

VZORČNA PONUDBA

Na tem mestu priložite vzorčno ponudbo, ki mora vsebovati najmanj naslednje elemente: - dostop do informacij; - definicije pojmov in okrajšave; - topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije); - storitve vzorčne ponudbe; - postopki zagotavljanja odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa v omrežju vključno s postopki poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, izključitve, prehodov med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja; - nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni; - medsebojno obveščanje; - cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe; - postopek sklenitve pogodbe; - zavarovanje obveznosti; - sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve odgovornosti; - veljavnost in odpoved pogodb; - sprememba vzorčne ponudbe; - varovanje zaupnih podatkov; - pravno nasledstvo; - vzorci pogodb in obrazcev.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 16: Izjava o skladnosti projekta z načelom »ne škoduj bistveno« (DNSH)

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

IZJAVA O SKLADNOSTI PROJEKTA Z NAČELOM »NE ŠKODUJ BISTVENO« (DNSH)

Skladno z razpisnimi pogoji Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7) dajemo naslednjo:

IZJAVO O IZPOLNJEVANJU NAČELA DNSH

Izjavljamo, da bomo izvajali projekt v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm - DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da:

- projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov;

- projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere);

- projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov;

- projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva;

- projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla;

- projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Izjavljamo, da je investicijska dokumentacija projekta pripravljena skladno z načelom DNSH in soglašamo, da bo določba o spoštovanju načela DNSH pri izvajanju projekta sestavni del pogodbe o sofinanciranju.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 17: Izpis iz ustreznega imenika inženirske zbornice za

pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se

ga priloži v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

Na tem mestu priložite izpis iz ustreznega imenika inženirske zbornice za pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga priloži v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 18: Izjava lastnika nepremičnine, da ne želi
oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prejemnik sredstev |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

| Ime in priimek lastnika nepremičnine |  |
| --- | --- |

| Naslov nepremičnine, na katerem se nahaja gospodinjstvo, ki je bela lisa in na kateri lastnik te nepremičnine ne želi oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa) |  |
| --- | --- |

Izjavljam, da ne želim oziroma ne dovolim gradnje odprtega širokopasovnega dostopa na zgoraj navedenem naslovu.

Seznanjen sem s tem, da bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo to izjavo lahko preverilo, osebne podatke (ime, priimek, naslov) pa se bo hranilo v okviru evidence dokumentarnega gradiva in v skladu z ZVDAGA.

Kraj in datum:						Podpis lastnika nepremičnine:

Naziv izvajalca:

Ime in priimek predstavnika prejemnika sredstev:

Podpis predstavnika prejemnika sredstev:

Obrazec št. 19: Seznam lastnikov nepremičnin, ki ne želijo oz. ne
dovolijo gradnje širokopasovnega dostopa in o tem tudi nočejo
ali ne morejo podpisati izjave ali je tam omrežje že zgrajeno

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prejemnik sredstev |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

| ime in priimek lastnika nepremičnine | naslov nepremičnine, na katerem se nahaja gospodinjstvo, ki je bela lisa in na kateri lastnik te nepremičnine ne želi oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa, istočasno pa izjave noče podpisati oziroma OPT že obstaja | razlog |
| --- | --- | --- |

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da razpolagamo z dokazili (na primer: zapisnik o odklonitvi podpisa, dokazilo o posredovanju pisnega poziva lastniku za podpis,…), da lastnik ni želel oz. ni dovolil izgradnje širokopasovnega dostopa, istočasno pa tudi ni podpisal izjave o tem oziroma OPT že obstaja. Dokazila bomo na zahtevo posredovali Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 20: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb
in za pridobitev podatkov FURS

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Podatki prijavitelja

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in za pridobitev podatkov FURS

S svojim podpisom izrecno dovoljujem in soglašam, da lahko za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7) Ministrstvo za digitalno preobrazbo pridobi vse podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje izpolnjevanja pogoja nekaznovanosti za kandidiranje na predmetnem javnem razpisu.

S svojim podpisom izrecno dovoljujem in soglašam, da lahko za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7) Ministrstvo za digitalno preobrazbo pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobi potrdilo oziroma preveri naslednje podatke iz evidence FURS:

  - da na dan vložitve vloge nimamo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;

  - da redno izplačujemo plače in socialne prispevke.

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Obrazec št. 21: Vzorec pravilno opremljene ovojnice

VLOGA NA ”JR GOŠO7”

Št. zadeve: 381-36/2025-3150

Naslov:	Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

Rok za predložitev vlog: 28. 9. 2026 do 12.00 ure

(izpolni prijavitelj)

PRIJAVITELJ:

____________________________________

____________________________________

“NE ODPIRAJ! VLOGA NA JR GOŠO7“

(izpolni ministrstvo)

PREJEM:										MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Datum: ___________________ Ura: _________________				Glavna pisarna

Zaporedna št. _______________							Davčna ulica 1

Podpis pooblaščene osebe v glavni pisarni: _________________			1000   LJUBLJANA

Obrazec št. 22: Kontrolnik za popolnost vloge

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7)

| Prejemnik sredstev |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta | [vpišite naziv projekta] |

Prijavljamo naslednji projekt:

(vpišite naziv projekta)

Prilagamo naslednjo dokumentacijo:

| DOKUMENTACIJA | PRILOŽENA |
| --- | --- |
| Obrazec št. 1: Prijavni obrazec | DA / NE |
| Obrazec št. 2: Osnovni podatki o prijavitelju in podizvajalcih | DA / NE |
| Obrazec št. 3: Podatki o podizvajalcu | DA / NE |
| Obrazec št. 4: Dogovor oziroma pogodba s podizvajalci | DA / NE |
| Obrazec št. 5: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev | DA / NE |
| Obrazec št. 6: Bonitetna ocena prijavitelja | DA / NE |
| Obrazec št. 7: Podatki o povezanih podjetjih prijavitelja | DA / NE |
| Obrazec št. 8: Izjava, da prijavitelj/podizvajalec soglašajo s pridobitvijo podatkov iz Registra dejanskih lastnikov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | DA / NE |
| Obrazec št. 9: Investicijska dokumentacija | DA / NE |
| Obrazec št. 10: Časovni načrt izvedbe s popisom vseh aktivnosti in z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti | DA / NE |
| Obrazec št. 11: Predvidena dinamika črpanja sredstev ter načrt financiranja investicijskega projekta | DA / NE |
| Obrazec št. 12: Projektna dokumentacija | DA / NE |
| Obrazec št. 13: Bele lise | DA / NE |
| Obrazec št. 14: Tehnično-tehnološki del projekta | DA / NE |
| Obrazec št. 15: Vzorčna ponudba | DA / NE |
| Obrazec št. 16: Izjava o skladnosti projekta z načelom »ne škoduj bistveno« (DNSH) | DA / NE |
| Obrazec št. 17: Izpis iz ustreznega imenika inženirske zbornice za pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga priloži v okviru ZZI ob prvi izstavitvi njegovega stroška | DA / NE |
| Obrazec št. 18: Izjava lastnika nepremičnine, da ne želi oz. ne dovoli gradnje širokopasovnega dostopa | DA / NE |
| Obrazec št. 19: Seznam lastnikov nepremičnin, ki ne želijo oz. ne dovolijo gradnje širokopasovnega dostopa in o tem tudi nočejo ali ne morejo podpisati izjave ali je tam omrežje že zgrajeno | DA / NE |
| Obrazec št. 20: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb | DA / NE |
| Obrazec št. 21: Vzorec pravilno opremljene ovojnice | DA / NE |
| Obrazec št. 22: Kontrolnik za popolnost vloge | DA / NE |

| Kraj, datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

Kot javni organ je mišljeno: RS ali samoupravna lokalna skupnost, javni sklad, javna agencija, javni zavod, javni gospodarski zavod in druga javna oseba (pravna oseba, ustanovljena za opravljanje dejavnosti, ki je v splošnem interesu in je industrijske ali poslovne narave, ter je RS, samoupravna lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava imetnica več kot 50 % delnic oziroma več kot 50 % poslovnega deleža te pravne osebe ali opravlja RS, samoupravna lokalna skupnost oziroma druga oseba javnega prava nadzor nad poslovanjem te pravne osebe, ali ima RS, samoupravna lokalna skupnost oziroma druga oseba javnega prava neposredno ali preko organov te pravne osebe pravico imenovati več kot polovico članov organov vodenja ali nadzora te pravne osebe.