Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Objava na spletni strani

Številka:	381-36/2025-3150-13

Datum:	23. 1. 2026

Zadeva:	Združeni odgovori na pripombe in vprašanja postavljena v postopku javnega posvetovanja glede predloga javnega razpisa GOŠO7 – odposlani odgovori zainteresirane javnosti do 23. 1. 2026

VPRAŠANJE 1:

Predmet javnega razpisa in območje izvajanja

»….Omrežja morajo biti grajena na tak način, da bodo imela možnost nadgradnje v omrežja, ki bodo zagotavljala vsaj enega od naslednjih pogojev:

1.	fiksno povezavo z optičnim kablom vsaj do večstanovanjske stavbe,

2.	brezžično povezavo z optičnim kablom do bazne postaje,

3.	fiksno povezavo in je sposobno v vršnih urah zagotavljati storitve končnim uporabnikom z naslednjo kakovostjo storitve:

a.	hitrost prenosa podatkov navzdol ≥ 1000 Mb/s,

b.	hitrost prenosa podatkov navzgor ≥ 200 Mb/s,

c.	razmerje napak IP-paketov (Y.1540) ≤ 0,05 %,

d.	razmerje izgube IP-paketov (Y.1540) ≤ 0,0025 %,

e.	zakasnitev IP-paketa v povratnem toku (RFC 2681) ≤ 10 ms,

f.	sprememba zakasnitve IP-paketa (RFC 3393) ≤ 2 ms in

g.	razpoložljivost IP-storitve (Y.1540) ≥ 99,9 % na leto…«

Prosimo za pojasnilo navedenega dela razpisa ali se zahteve bere kumulativno. Ali je zahteva pod št. 1 treba izpolnjevati kumulativno s št. 3?

ODGOVOR 1:

Pogoji izhajajo iz kriterijev BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications), ki določajo, katera elektronska komunikacijska omrežja so zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja. Različni kriteriji so določeni za različne vrste tehnologij. Za vsako vrsto tehnologije je potrebno pogledati, ali zadošča vsaj enemu od štirih navedenih kriterijev.

Ponujeno omrežje v vlogi mora biti zgrajeno ali pa v prihodnosti omogočati tako nadgradnjo, da bo zagotavljalo vsaj enega od naštetih pogojev od 1. do 4. v razpisni dokumentaciji. Če omrežje zadošča kriteriju pod številko 1, v tem delu zadošča razpisnim pogojem.

VPRAŠANJE 2:

Pogoji in zahteve za kandidiranje na javnem razpisu

»Prijavitelj za vsako vlogo odda celotno dokumentacijo, kot je to potrebno za popolnost vloge na podlagi razpisne dokumentacije in navedeno v obrazcu Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22). «

in

Dokumentacija za izvedbo projekta

»Prijavitelj mora v vsaki svoji vlogi, s katero kandidira za sofinanciranje gradnje odprtega zelo visokozmogljivega fiksnega širokopasovnega omrežja oziroma nadgradnje obstoječega fiksnega omrežja, priložiti celotno dokumentacijo za izvedbo projekta, kot je določeno v Kontrolniku za popolnost vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 22).«

Ministrstvu predlagamo in prosimo, da poenostavi oddajo vloge na način, da ni potrebno za popolnost druge in vsake nadaljnje vloge prijavitelju prilagati celotno dokumentacijo, ki je v vsaki vlogi enaka in se ne spreminja, ampak, da se privzame obrazce priložene v prvi vlogi. Podvajanje obrazcev, kot so obrazci št. 2-8 in 15-18, je za prijavitelja obremenjujoče, ministrstvu pa razen dodatnih ponavljajočih se obrazcev ne pomeni dodane vrednosti.

ODGOVOR 2:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju: MDP) je predlog preučilo in ugotavlja, da ima lahko prijavitelj za različne prijavljene projekte v svojih vlogah navedene različne podizvajalce in različne nadzornike, za katere je v vlogah treba podati različne podatke. Hkrati je treba za vsako vlogo priložiti svojo izjavo na primer o skladnosti projekta z načelom »ne škoduj bistveno« (DNSH). V izogib možnim težavam pri pripravi, oddaji, prejemu, odpiranju in evaluaciji vlog ostaja predlagan seznam obrazcev tak kot je, pri čemer vse potencialne prijavitelje vabimo, da svoje vloge oddajo v elektronski obliki, kar jim bistveno olajša delo, zmanjša težave pri pripravi in oddaji svojih vlog ter zniža stroške. Pri tem elektronske obrazce, za katere menite, da so lahko enaki za vse vloge, pripravite enkrat in jih lahko kot take nato priložite v vseh teh vlogah.

VPRAŠANJE 3:

Investicijska dokumentacija

»Prijavitelj mora priložiti naslednje:

  - investicijsko dokumentacijo (obrazec v razpisni dokumentaciji št. 9), ki mora biti izdelana ob smiselni uporabi UEM in vsebuje:

    - kratko predstavitev prijavitelja;

    - povzetek projektne dokumentacije:

      - kratek opis ter utemeljitev izbrane optimalne variante gradnje;

      - navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicije, projektne dokumentacije, odgovornega vodje za izvedbo investicije ter pooblaščenega nadzornika gradnje, če je ta že izbran, drugače se ga navede v okviru ZZI-ja ob prvi izstavitvi njegovega stroška;«

Zahteva v povezavi z imenovanjem nadzornika je jasno zapisana, in sicer, da se ga lahko imenuje tudi naknadno, po oddaji vloge v okviru ZZI-ija ob prvi izstavitvi stroška nadzornika. V obrazcu št. 9, ki je obvezni del vloge, pa je navedeno, da se imenuje nadzornika – torej ob oddaji vloge. Prosimo za ustrezni popravek obrazca št. 9, da bo zahteva enoznačno zapisana.

ODGOVOR 3:

V celotni razpisni dokumentaciji vključno z navedenim obrazcem št. 9 je določeno, da se v vlogi navede pooblaščenega nadzornika gradnje le, če je ta že izbran, drugače se ga priloži v okviru ZZI-ja ob prvi izstavitvi njegovega stroška.

VPRAŠANJE 4:

Zahteve za sofinanciranje omrežja

»10. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne ponudbe za vse ponujene modele odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svojem omrežju, najkasneje v enem mesecu od obojestranskega podpisa pogodbe o sofinanciranju«

Ne razumemo tovrstne zahteve po objavi vzorčne ponudbe v roku enega meseca od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Namreč v tem času se bo omrežje šele načrtovalo, projektiralo in ne bodo znani ključni podatki, ki se objavijo v vzorčni ponudbi, kot. npr. navezava operaterja, funkcijske lokacije, vsa področja, ki bodo dejansko zgrajena, omogočena ipd. To pomeni, da moramo do konca izgradnje OŠO7 projektov vzorčno ponudbo velikokrat spreminjati in ponovno objavljati, kar povzroča ogromno nepotrebnih administrativnih obremenitev, tako nam kot ostalim operaterjem. Zato prosimo, da se rok objave premakne vsaj za 12 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

ODGOVOR 4:

Izbrani prijavitelj mora ob podpisu pogodbe zagotavljati vse razpisne pogoje in imeti zaključeno finančno konstrukcijo projekta. Pri tem morajo biti v danem trenutku znani tudi vsi trenutni pogoji ponujanja storitev elektronskih komunikacij v načrtovanem sofinanciranem omrežju, ki naj se ne razlikujejo od pogojev v drugih tovrstnih omrežjih, katerih lastnik oziroma upravljavec je izbrani prijavitelj. Hkrati lahko upravičeni stroški za gradnjo sofinanciranega omrežja nastanejo že od objave javnega razpisa, kar pomeni, da je omrežje v času podpisa pogodbe lahko že v fazi gradnje. Dosedanja praksa je pokazala, da so izbrani prijavitelji v času izvajanja prejšnjih javnih razpisov GOŠO imeli javno objavljene takratne trenutne vzorčne ponudbe za obstoječa omrežja. Iz le teh so bili razvidni zagotavljanje razpisnih pogojev ter potrebni podatki o zagotavljanju zaključene finančne konstrukcije. Zavedamo se, da se poslovni modeli v času gradnje ter obratovanja omrežij prilagajajo dejanskim razmeram in se sčasoma spreminjajo v okviru spreminjanja investicijskih ter operativnih stroškov in da se lahko objavljene vzorčne ponudbe s časom tudi spreminjajo. Vse spremembe morajo biti za sofinancirana omrežja še vedno v okviru vseh razpisnih pogojev. Zato morajo izbrani prijavitelji najkasneje v enem mesecu od obojestranskega podpisa pogodb o sofinanciranju imeti javno objavljene vzorčne ponudbe za vse ponujene modele odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bodo ponujali v svojih omrežjih, iz katerih bodo jasno razvidni vsi pogoji uporabe sofinanciranih omrežij.

VPRAŠANJE 5:

Zahteve za sofinanciranje omrežja

»17. Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja ureja 27. člen ZEKom-2.«

Ministrstvo prosimo, da tako kot pri dosedanjih OŠO razpisih doda še nadaljevanje te točke, in sicer "Služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 20. členom tega zakona, je na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.«

Glede na navedeno v točki 1.5.3. predloga javnega razpisa GOŠO7 nas zanima po kakšnem postopku lahko upravičenec zahteva povračilo morebitnih nadomestil za služnost, ki bi jih plačal Direkciji Republike Slovenije za vode, v kolikor bi le-ta, tako kot pri predhodnih OŠO razpisih, pogojeval sklenitev služnostnih pogodb s plačilom nadomestila?

Prav tako vas prosimo za odgovor, ali se stroške nadomestil, plačane za služnosti Direkciji Republike Slovenije za vode, lahko prijavi kot upravičene stroške?

ODGOVOR 5:

V točki 17. poglavja 1.5.3. Zahteve za sofinancirano omrežje v razpisni dokumentaciji je jasno zapisano: »17. Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja ureja 27. člen ZEKom-2.«. 27. člen ZEKom-2 med drugim določa, da so služnosti za namen gradnje z javnimi sredstvi, na nepremičninah v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, neodplačne. Navedeno po mnenju ministrstva vključuje tudi vodna in priobalna zemljišča. Ponavljanje zakonskih določb v razpisni dokumentaciji po našem mnenju sicer ni potrebno.  Hkrati dodajamo, da stroški nadomestil za stvarno služnosti na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti, ki bi jih upravičenec morebiti želel uveljavljati v okviru zahtevkov za izplačilo, niso upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa. Prijaviteljem svetujemo, da omrežja načrtujejo na način, da se, kjer možno, izognejo vodnim in priobalnim zemljiščem.

VPRAŠANJE 6:

Zahteve za sofinanciranje omrežja

»18. Ministrstvo bo po prvih šestih mesecih od sklenitve pogodbe in vsake naslednje tri (3) mesece preverjalo izvajanje projekta glede na njegovo časovnico ... bo prijavitelj moral v določenih šest (6) mesečnih intervalih upoštevati naslednje zahteve:

  - po koncu prvih dvanajstih (12.) mesecev od datuma podpisa pogodbe bo omogočil vsaj 2 % skupnega števila vseh OPT, za katere je izkazal tržni interes…«

Če pravilno razumemo, bo moral upravičenec o napredku projekta poročati na vsake tri mesece, prvič po šestih mesecih. Zahteva ministrstva pa je, da ima upravičenec po 12 mesecih omogočenih vsaj 2 % vseh OPT-jev, ki se jih je pogodbeno zavezal omogočiti. Ministrstvo naprošamo, da ta rok podaljša na najmanj 18 mesecev. Prošnjo utemeljujemo s tem, da bo prvih 12 mesecev potekalo projektiranj in pridobivanje dovoljenje oziroma soglasij. Ministrstvo je dobro seznanjeno s problematiko pridobivanja soglasij, sploh vodnih soglasij, zato je rok za prve omogočene OPT-je enostavno prekratek. Tudi sama izgradnja GOŠO projektov običajno poteka na način, da se najprej izgradi hrbtenično omrežje, dostopovno s katerim, se dejansko omogoči OPT-je, pa se gradi šele v zadnji, zaključni fazi, kar je še razlog več, za podaljšanje roka za omogočanje prvih OPT-jev.

ODGOVOR 6:

V okviru preteklih javnih razpisov GOŠO se je že dogajalo, da zaradi neupoštevanja časovnic upravičencev določeni projekti niso bili izvedeni. Zaradi časovne omejitve razpoložljivosti javnih sredstev za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij so tako nekatera od njih ostala nepočrpana. Te se kasneje ni dalo več na novo podeliti drugim projektom. MDP želi imeti s tako zastavljeno okvirno časovnico večji nadzor nad izvedbo sofinanciranih projektov in v primeru zaznanih težav imeti tudi možnost izvedbe sprememb ter dodatnih aktivnosti za doseganje zastavljenih strateških ciljev. Ocenjujemo tudi, da je 2 % od celotnega števila vseh pogodbenih belih lis tako nizka vrednost, da z njeno realizacijo upravičenci ne bi smeli imeti težav, pri tem pa hkrati izkazuje tudi veliko verjetnost, da bodo projekti realizirani v celoti in to v dogovorjenih rokih.

VPRAŠANJE 7:

Pričakovani rezultati in kazalniki operacij

»…Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji opredeljuje naslednje Kazalnike učinka in Kazalnike rezultatov:…..«

Ministrstvo prosimo za pojasnilo kazalnikov rezultata. Kazalnik učinka nam je razumljiv, saj je bil prisoten že v dosedanjih GOŠO razpisih. Vsak omogočen OPT, v primeru GOŠO7 vsako novo omogočeno stanovanje, predstavlja enoto pri merjenju učinka. K temu smo tudi kot upravičenec pogodbeno zavezani, torej koliko OPT-jev oz. stanovanj moramo omogočiti.

Nejasen oz. sporen pa je kazalnik rezultatov, kjer je enota stanovanje z naročnino na storitev (interneta, telefona oz. TV-ja). K doseganju kazalnika rezultata v višini 10 % vrednosti kazalnika učinka, pa je tudi zavezan upravičenec. Sprašujemo, kako je to mogoče, saj upravičenec le zgradi OŠO7 omrežje, ne nudi pa storitev (internet, telefon, TV…) na tem omrežju, saj to počnejo operaterji storitev, ki jim upravičenec pod enakimi pogoji omogoči le dostop do OŠO7 omrežja? Upravičenec nima nikakršne moči oz. je izven sfere upravičenca, če se bo končni uporabnik odločil za storitev in ali bo kateri izmed operaterjev želel ponujati storitve na omrežju OŠO7 – torej se upravičenca ne more in ne sme zavezati k doseganju kazalnika rezultata.

Glede na navedeno prosimo za umik kazalnika rezultata iz samega javnega razpisa GOŠO7.

ODGOVOR 7:

Kazalnika učinkov in rezultata sta bila določena v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, ki je bil usklajen in dogovorjen med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo. Po izkušnjah in rezultatih iz preteklih javnih razpisov GOŠO je interes končnih uporabnikov na belih lisah za priklop na z javnimi sredstvi sofinancirana širokopasovna omrežja zelo velik in močno presega polovico vseh novo zgrajenih OPT-jev. Vsi deležniki na trgu vključno s sofinancerji projektov smo zainteresirani, da se s pomočjo javnih sredstev zgradi čim več OPT-jev in da jih bo tudi čim več od njih tudi v uporabi. Na ta način želimo pospešiti, da na ruralu dobi dostop do širokopasovnih omrežij čim hitreje in čim več zainteresiranih končnih uporabnikov. Končni vrednosti obeh kazalnikov bomo dosegli leta 2029, eno leto po zaključku operacij.

VPRAŠANJE 8:

1.13. Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja

in

Obrazec št. 11: Predvidena dinamika črpanja sredstev ter načrt financiranja investicijskega projekta v tekočih cenah

Poglavje 1.13. in obrazec št. 11 predvidevata, da upravičenec že v fazi oddaje vloge odda tudi specifikacijo po vrsti stroškov in po letih natančno. Torej natančen načrt stroškov upravičenca, definiran na način, da mora upravičenec že ob oddaji vloge vedeti, ali bo moral kupiti nepremičnino (z ali brez gradnje), ali bo najemal del infrastrukture, koliko bo znašala oprema, informiranje, komuniciranje…. Razpis GOŠO7 že v fazi oddaje zahteva od upravičence podatek, ki jih le-ta lahko poda šele ob zaključku investicije, ko zagotovo ve koliko in kakšni so bili stroški izgradnje projekta.

Predlagamo, da se tovrstna specifikacija stroškov umakne (ali poenostavi na način iz preteklih OŠO projektov) iz obrazca št. 11, saj jih upravičenec zgolj na podlagi idejnega načrta ne zna in ne more definirati v potankosti, kot to zahteva obrazec št. 11.

Vezano na upravičene stroške prosimo za pojasnilo kam se uvrsti strošek in ali je sploh upravičen strošek nakupa telekomunikacijske omrežja (proste kabelske kanalizacije ali drogov)? Telekomunikacijsko omrežje je strogo gledano Stvarnopravni zakonik sestavina nepremičnine, saj je trajno spojeno s parcelo. Dejansko pa je telekomunikacijsko omrežje lahko predmet samostojnega pravnega posla v smislu nakupa in prodaje, in sicer brez dela nepremičnine – parcele, katerega del je, saj gre za premičnine in so kot take samostojne stvari in predmet stvarnih pravic, ki ni namenjeno neposredni uporabi nepremičnine, pod katero poteka, temveč javni (splošni) rabi. Prav tako za gradnjo telekomunikacijskega objekta ni potrebno gradbeno dovoljenje, ki ga kot pogoj postavlja upravičenost stroška nakupa nepremičnine z objektom – ali tukaj razpis razume nakupa telekomunikacijskega omrežja kot nakup zemljišča z objektom?

ODGOVOR 8:

V MDP-ju bomo spremenili razpisno dokumentacijo vključno z obrazcem 11 tako, da bo v vlogi potrebno določiti upravičene stroške po naslednjih vrstah stroškov:

    - Nakup in gradnja nepremičnin,

    - Nakup nezazidanih zemljišč,

    - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema),

    - Investicije v neopredmetena sredstva

    - Drugi stroški informiranja in komuniciranja,

    - Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev in

    - Svetovalne in nadzorne storitve.

Nakup omrežja elektronskih komunikacij ali infrastrukture omrežij elektronskih komunikacij je upravičen strošek v okviru tega javnega razpisa in je uvrščen v vrsto stroška Nakup in gradnja nepremičnin.

VPRAŠANJE 9:

Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja

Dodeljena sredstva za stroške gradnje se bodo izplačevala po gradbenih situacijah.

Ali si ta zapis pravilno tolmačimo, da upravičenec za samo gradnjo, sploh če gradi sam v lastni režiji,  predloži zgolj gradbeno situacijo potrjeno s strani nadzora?

Ali pa se bo strošek gradnje priznal kot upravičeni strošek zgolj na podlagi izdanega računa in upravičenec ne more sam graditi?

ODGOVOR 9:

Tolmačenje ne drži.

Upravičeni bodo zgolj stroški na podlagi izdanega računa in potrdila o njegovem plačilu. To pomeni, da stroški gradnje, ki bi nastali pri gradnji v lastni režiji, niso upravičeni stroški.

VPRAŠANJE 10:

Postopek in način izbora projektov

Ali bo vloga upravičenca zavrnjena v celoti, če bo vsebovala bele lise istih naselij kot vloga konkurenta, ki bo izbrana, ali se celotna vloga (tudi za ostala, dodatna naselja) upravičenca v takem primeru zavrne, čeprav je vloga za ostala naselja najugodnejša in je celo edina vloga za določena naselja? Predlagamo, da se iz tovrstne vloge odstranijo »podvojene lise« oz. že oddane, in se vloga za preostanek naselij šteje kot popolna in se upošteva v nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev. Na ta način ne bo prihajalo do situacije, ko bodo ostala določena naselja neoddana oz. bo ostal določen del sredstev razpisa neoddan.

ODGOVOR 10:

Vloga prijavitelja bo zavrnjena v celoti, če bo vsebovala iste bele lise istih naselij kot vloga drugega prijavitelja, ki je bila pred njo v postopku izbora že izbrana.

Delitev na posamezne dele vlog ter obravnava njihovih posameznih delov v postopku obravnave in izbire vlog MDP ni možna.

Prijavitelji imajo v okviru razpisnih pogojev in glede na različne poslovne modele možnost oddaje in oblikovanja vlog na različne načine kot na primer: posamezna vloga za bele lise posameznega naselja, posamezna vloga za bele lise več naselij v isti občini ali različnih občinah skupaj ... Vse bele lise v vlogi se morajo nahajati v samo eni kohezijski regiji: ali v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali pa v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Poleg tega je predvidenih tudi več odpiranj vlog, da bi lahko prijavitelji projekte v nadaljnjih vlogah prilagodili dejanskemu stanju. S tem zmanjšujemo možnost, da bi določena naselja ostala neoddana.

VPRAŠANJE 11:

V zvezi z osnutkom razpisne dokumentacije za GOŠO 7 bi prosila za pojasnilo poglavja 1.23 Omejitve glede spremembe operacije na strani 34. Kako se razume ta določba v primeru spremembe lastništva zgrajenega omrežja. Koliko časa ni dovoljena sprememba postavke lastništva omrežja oziroma pod kakšnimi pogoji se ta lahko spremeni. Prosim tudi za pravno podlago.

ODGOVOR 11:

Pravna podlaga za poglavje 1.23. razpisne dokumentacije, ki definira omejitve glede spremembe operacije, predstavlja 65. člen Uredbe (EU) 2021/1060, ki v prvem odstavku določa, da če v času veljavnosti pogodbe pride (1) do prenehanja ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja, (2) do spremembe lastništva postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali (3) do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji, je izbrani prijavitelj neupravičeno prejeta sredstva dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v katerem te zahteve niso bile izpolnjene. Navedeno tako pomeni, da v času veljavnosti pogodbe, tj. še pet let po zaključku operacije, izbrani prijavitelj-lastnik subvencioniranega omrežja ne sme prodati zgrajenega omrežja ali ga tako spremeniti, da to ne bi več moglo zagotavljati pogojev javnega razpisa oziroma izvajanja sklenjene pogodbe.

V primeru pripojitve oziroma prenosa celotnega premoženja izbranega prijavitelja-lastnika subvencioniranega omrežja na drugega operaterja, pa bo skupaj s prenosom celotnega premoženja dovoljen tudi prenos subvencioniranega omrežja. Prevzemnik bo v tem primeru tudi prevzel  vse obveznosti iz javnega razpisa in pogodbe. To je odločitev sofinancerja projekta, ki je pri tem upošteval, da je v skladu s poglavjem 2.5 Hramba in vpogled v dokumentacijo operacije v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 treba zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za upravljalna preverjanja in revizijske postopke skladno s pravili Unije (82. člen Uredbe (EU) 2021/1060) in z nacionalnimi predpisi. Skrajni rok za hrambo dokumentacije je 5 let od 31. decembra leta, v katerem je bilo opravljeno zadnje plačilo upravičencu, brez poseganja v pravila, ki urejajo državno pomoč.

VPRAŠANJE 12:

Znižana zgornja meja javnega sofinanciranja na OPT na 4.000 EUR

Navedeno pomeni znižanje najvišjega dovoljenega povprečnega zneska javnih sredstev sofinanciranja na OPT iz 4.387,04 EUR v GOŠO 6 na 4.000 EUR v GOŠO 7. To znižanje ni skladno z realnimi stroški gradnje in je problematično z več vidikov, saj ne upošteva:

- realne rasti cen gradbenih del, materialov, opreme in ostalih storitev v obdobju 2022-2025,

- inflacijskih pritiskov,

- povečanja tehničnih zahtev javnega razpisa,

- specifik razpršenih naselij in terenskih pogojev,

- da z vsakim izvedenim javnim razpisom za izgradnjo ostanejo vedno težje in dražje izvedljivi priključki.

Navedeni zgornji znesek, ob povišanem deležu javnega sofinanciranja iz 50 % na 75 %, pomeni tudi, da je preračunan znesek vrednosti posameznega OPT znatno nižji kot v GOŠO 6 (če je za GOŠO 6 država 50 % delež sofinanciranja določila na 4.387,04 EUR, je ocenjena vrednost priključka dvakratnik, torej 8.774,08 EUR; pri 75 % sofinanciranju za GOŠO 7 v maksimalni višini 4.000,00 EUR pa je tako ocenjena vrednost OPT 5.333,33 EUR), kar je povsem v nasprotju z zgoraj navedenimi realnimi stroški gradnje ter dejstvom, da z vsakim izvedenim javnim razpisom za izgradnjo ostanejo vedno težje in dražje izvedljivi priključki, zato bi bilo razumno pričakovati, da bo ocenjena vrednost OPT v razpisu za GOŠO 7 višja glede na GOŠO 6, pogojno vsaj enaka, nikakor pa ne, da bo predstavljala le 60 % vrednosti priključka po GOŠO 6.

Menimo, da GOŠO7 predstavlja pomemben korak pri razvoju gigabitne infrastrukture v Sloveniji, vendar pa izpostavljena določba razpisa v takšni meri ni usklajena z dejanskimi stroški in terenskimi razmerami, da bo to znatno zmanjšalo motivacijo potencialnih prijaviteljev.

Zato predlagamo, da ministrstvo preuči navedeno ter razmisli o popravkih, ki bodo zagotovili, da bo javni razpis bolj učinkovit in da bodo prijavitelji motivirani za prijavo in izvedbo projektov za pokrivanje čim več naslovov.

ODGOVOR 12:

Pri pripravi razpisne dokumentacije je Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju: MDP) moralo slediti tudi določbam Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (https://evropskasredstva.si/app/uploads/2025/09/sfc2021-PRG-2021SI16FFPR001-3.1-print-to-pdf-s-sklepom-EK.pdf), v katerem je za ta ukrep določena vrednost kazalnika učinka Dodatna stanovanja z dostopom do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja za bolj razvite regije (kohezijska regija Zahodna Slovenija) 2.439 stanovanj in za manj razvite regije (kohezijska regija Vzhodna Slovenija) 4.017 stanovanj, pri čemer je višina razpoložljivih javnih sredstev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 10.195.227,24 EUR in v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 16.334.117,64 EUR. MDP mora javni razpis pripraviti tako, da bo v okviru teh sredstev zagotovil možnost izgradnje dostopov do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja (omrežnih priključnih točk – OPT) vsaj do teh dveh zgoraj navedenih vrednosti števil stanovanj (belih lis).

Pri sofinanciranju projektov gradnje občutnega števila OPT-jev je treba upoštevati, da v njih sodelujejo bele lise, katerih gradnja v določenih delih poteka po skupnih trasah ter da je cena izgradnje večine OPT-jev sprejemljiva, nekaj pa je tudi takih, za katere je ta cena zelo visoka, zato pri tem upoštevamo povprečni znesek cene gradnje vseh belih lis čez celotni projekt. Hkrati je potrebno izvesti projektiranje tako, da se pouporabi vso obstoječo infrastrukturo, ki je na voljo, kar še dodatno zniža stroške gradnje. Zavedamo pa se, da obstajajo tudi »cenovno popolnoma nesprejemljive« bele lise, zato obstaja možnost, da se ne pokrije vseh belih lis v naselju, ampak vsaj 75 % vseh v vsakem naselju, ki nastopa v posamezni vlogi.

Podatki in izkušnje iz zadnjih tovrstnih razpisov kažejo, da lahko ob dvignjenem deležu javnega sofinanciranja na do 75 % vseh upravičenih stroškov gradnje upravičeno pričakujemo vloge, ki bodo zagotovile uspešnost tega ukrepa. S tem bo končnim uporabnikom na ruralu hitreje omogočen dostop do kvalitetnih storitev elektronskih komunikacij, operaterjem elektronskih komunikacij pa omogočene poslovne priložnosti v okviru uspešnih poslovnih modelov.

PREDLOG/VPRAŠANJE 13:

Na podlagi objavljenega javnega posvetovanja glede predloga javnega razpisa GOŠO7 vam posredujemo pripombe oziroma predloge k objavljenem predlogu, in sicer po opravljeni analizi ugotavljamo, da v občini Podlehnik po izvedenih razpisih OŠO6 in OŠO6A brez optične povezave ostaja 432 naslovov, ki jih posredujemo spodaj. V predlogu razpisa GOŠO7 je iz naše občine vključenih samo 7 naslovov, skupno po vseh treh razpisih tako ostaja brez optične povezave 425 naslovov v 13 naseljih - tabela se nahaja na koncu tega sporočila.

Vsled ugotovljenega tako menimo, da so pogoji za gospodinjstva prestrogo zastavljena in na podlagi predvidenega javnega razpisa zopet ne bo dosežen zasledovani cilj torej pokritje čim večjega števila belih lis.

Pristojnemu ministrstvu zato predlagamo, da pogoje za gospodinjstva omili v smislu, da umakne pogoj stalnega ali začasnega prebivališča v stavbi. Nadalje naj se razmisli še o vključitvi naslovov mimo katerih poteka trasa do drugega naslova, ki je na seznamu kateregakoli izmed prvih dveh razpisov, pa zaradi različnih razlogov niso bili vključeni na predhodnih razpisih, saj je zaradi izgradnje nove infrastrukture edino gospodarno in  smiselno vključiti vse naslove, ki imajo fizično zmožnost priključitve na novozgrajeno infrastrukturo brez večjih stroškov.

ODGOVOR 13:

Uredba o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/24), ki predstavlja pravno podlago za izvedbo razpisa, v prvem odstavku 4. člena določa: »Upravičeni stroški javnega sofinanciranja gradnje visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnje obstoječih fiksnih omrežij so lahko vsi stroški gradnje, ki so povezani z gradnjo fiksnega širokopasovnega omrežja oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij za povezavo gospodinjstev in spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja…«. Ob tem je gospodinjstvo v drugi alineji prvega odstavka 2. člena uredbe opredeljeno kot stanovanjska enota, to je del stavbe, v kateri je prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Glede na navedeno v okviru predmetnega javnega razpisa ni mogoče financirati pokrivanja tistih enot, kjer ni prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Menimo, da je glede na omejena javna sredstva za pokrivanje belih lis, primerno, da se financiranje osredotoči na gospodinjstva, to je enote, kjer je prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Pravilno ugotavljate, da sofinanciranje ter izgradnja tovrstne infrastrukture in omrežij omogoča njihovo nadaljnjo pouporabo in rast tudi za priključevanje končnih uporabnikov, ki niso bele lise, se pa nahajajo ali ob trasah sofinanciranih omrežij ali pa naprej od tam, kjer se sofinancirana omrežja zaključujejo. To je seveda na voljo pod komercialnimi pogoji in v okviru običajnih poslovnih modelov posameznih operaterjev elektronskih komunikacij. Iz izkušenj iz preteklih tovrstnih javnih razpisov lahko povemo, da so po izgradnji sofinanciranih omrežij za bele lise operaterji zainteresirani za takšno nadaljnjo rast teh omrežij.

PROŠNJA/VPRAŠANJE 14:

Najprej se vam zahvaljujemo za dosedanjo zagotovitev izgradnje optičnega omrežja v Občini Cirkulane v okviru OŠO 6 in OŠO 6a. Izvajalec Optic-Tel d.o.o. je korekten in na terenu ni večjih težav. Dela potekajo nemoteno in verjamemo na uspešno izvedbo obeh projektov. Žal, pa se srečujemo z večjim izzivom, kako zagotoviti optično omrežje vsem hišnim številkam v občini, saj jih v obeh seznamih OŠO 6 in OŠO 6a skoraj polovica manjka. Glede na teren in lokacijo posameznih domačij s hišnimi številkami in v katerih tudi živijo naši občani, nam ni razumljivo, zakaj so posamezne hišne številke iz seznamov izpuščene. Ob srečanju na posvetu vlade v Mariboru ste povedali, da je predviden razpis po seznamu OŠO 7. Prosimo vas, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo v ta obseg vključi vse manjkajoče hišne številke, ki smo jih navedli v priloženi datoteki in jih zajame v razpisni dokumentaciji. Po merilih za uvrstitev v bele liste vse navedene številke spadajo v ta seznam. Na teh območjih je tudi evidentiran zelo slab mobilni signal, ki ga do sedaj z nobeno na novo postavljeno anteno ni bilo mogoče izboljšati.

ODGOVOR 14:

Uredba o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5G, gradnjo zalednih omrežij in za spodbujanje povezljivosti (Uradni list RS, št. 24/24), ki predstavlja pravno podlago za izvedbo razpisa, v prvem odstavku 4. člena določa: »Upravičeni stroški javnega sofinanciranja gradnje visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnje obstoječih fiksnih omrežij so lahko vsi stroški gradnje, ki so povezani z gradnjo fiksnega širokopasovnega omrežja oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij za povezavo gospodinjstev in spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja…«. Ob tem je gospodinjstvo v drugi alineji prvega odstavka 2. člena uredbe opredeljeno kot stanovanjska enota, to je del stavbe, v kateri je prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Glede na navedeno v okviru predmetnega javnega razpisa ni mogoče financirati pokrivanja tistih enot, kjer ni prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Menimo, da je glede na omejena javna sredstva za pokrivanje belih lis, primerno, da se financiranje osredotoči na gospodinjstva, to je enote, kjer je prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Na seznamu belih lis za javni razpis GOŠO7 so gospodinjstva iz občine Cirkulane, ki zadoščajo vsem pogojem iz poglavja 1.3.3. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja, ki so naslednji:

Gospodinjstva so za namen tega javnega razpisa določena kot tisti stanovanjski deli stavb, ki imajo označeno v katastru stavb:

- stanovanjsko rabo in

- imajo za atribut Vrsta dejanske rabe dela stavbe vrednosti:

- 1   stanovanje v enostanovanjski stavbi ali

- 2   stanovanje ali

- 3   oskrbovano stanovanje ali

- 4   bivalna enota ali

- 47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi in

- v katerih ima vsaj ena oseba prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Stalno ali začasno prebivališče oseb je podatek, pridobljen iz Centralnega registra prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve.

Pred poizvedovanjem po tržnem interesu, ki ga je leta 2025 izvedla Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je bil pripravljen seznam gospodinjstev, v katerem so bila iz seznama vseh gospodinjstev izločena  gospodinjstva, za katera velja:

- da so na hišnih naslovih, na katerih se nahaja vsaj en OPT, ki ima v evidenci OPT-jev v okviru Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za atribut vrstaPrikljucka vrednost (ne glede na podatek o minimalni zmogljivosti OPT-ja):

- 1 Optična omrežna priključna točka ali

- 2 Kabelska omrežna priključna točka (koaksialni kabel),

- da je bil na njihovem naslovu izkazan tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju RS v letih 2023 in 2024, objavljen na spletnih straneh: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske-komunikacije/PRILOGA2_TI2023_Telemach.xlsx,

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske- komunikacije/PRILOGA3_TI2023_RUNE_Enia.xlsx in

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Elektronske-komunikacije/PRILOGA2_TI2024_RUNE_Enia.xlsx.

- da so se v preteklosti ali se trenutno na njihovih naslovih izvajajo projekti gradnje tovrstnih omrežij, ki so sofinancirani iz javnih sredstev.

S seznama so bila izločena tudi vsa gospodinjstva, za katera so operaterji v postopkih iz leta 2025 izkazali svoj tržni interes. Nato so bila s tega seznama izločena vsa gospodinjstva, ki se nahajajo v občinah z gostoto prebivalstva 150 preb./km2 ali več in/ali se nahajajo od najbližjega optičnega OPT-ja v zračni razdalji manj kot 20 m.

Vsi hišni naslovi, ki jih navajate v svojem dokumentu in ne zadoščajo tem kriterijem, niso upravičeni do sofinanciranja gradnje fiksnega širokopasovnega omrežja na podlagi tega javnega razpisa.

Sofinanciranje ter izgradnja tovrstne infrastrukture in omrežij omogoča njihovo nadaljnjo pouporabo in rast tudi za priključevanje končnih uporabnikov, ki niso bele lise, se pa nahajajo ali ob trasah sofinanciranih omrežij ali pa naprej od tam, kjer se sofinancirana omrežja zaključujejo. To je seveda na voljo pod komercialnimi pogoji in v okviru običajnih poslovnih modelov posameznih operaterjev elektronskih komunikacij. Iz izkušenj iz preteklih tovrstnih javnih razpisov lahko povemo, da so po izgradnji sofinanciranih omrežij za bele lise operaterji zainteresirani za takšno nadaljnjo rast teh omrežij.

Objavljeno na spletni strani ministrstva:

Javno posvetovanje glede predloga javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo obstoječih fiksnih omrežij (GOŠO7) | GOV.SI