Številka: 	35400-8/2024/6

Datum: 	16. 5. 2024

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI MOČNIH NEURIJ Z VEČDNEVNIM OBILNIM DEŽEVJEM S POPLAVAMI IN PLAZOVI 4. AVGUSTA 2023

Vsebina programa odprave posledic nesreče:

# 1. Uvod

# 2. Opis dosedanjih aktivnosti

# 2.1 	Predhodni program in izvedba predplačil

# 2.2 	Ocena škode

# 3.	Program odprave posledic

3.1	Vrsta in predvideno število stvari, ki jih je treba obnoviti, ter vrsta in predvideno število objektov, ki jih je treba zgraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve

3.2	Informacijska in strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor

3.3 	Ocena višine sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh z opredelitvijo dinamike zagotavljanja sredstev

3.4	Nosilci posameznih nalog

3.5 	Obvezna vsebina podrobnejših letnih programov ter roki predložitve letnih programov v sprejem Vladi Republike Slovenije

- Uvod

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22 in 18/23  ZDU-1O, 88/23 in 
117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljnjem besedilu: zakon), skladno s sprejetim Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 84400-14/2023/7 z dne 25. 10. 2023, ki se nanaša na oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 84400-14/2023/13 z dne 18. 1. 2024, ki se nanaša na dopolnitev ocene neposredne škode, Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) in Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 131/23; v nadaljnjem besedilu: ZORZFS) je Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP) pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Predlog Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 je, skladno z določili zakona, obravnavala in potrdila Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh.

Kot to določata peti odstavek 14. člena in 30. člen zakona, je program pripravljen v okviru pristojnosti MNVP za izvajanje programa odprave posledic nesreče, in sicer za:

–	obnovo stvari, za katere sredstva za vzdrževanje zagotavlja samo ali organ v njegovi sestavi,

–	izgradnjo geotehničnih objektov,

–	obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu občine,

–	obnovo stvari, za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina,

–	obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu osebe zasebnega prava,

–	obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov.

Glede na zakonske pojme gre za naravno nesrečo, ki jo zakon opredeljuje kot poplavo.

- Opis dosedanjih aktivnosti

  - Predhodni program in izvedba predplačil

Na podlagi zakona je MNVP pripravilo Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, ki ga je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 potrdila Vlada Republike Slovenije.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predhodno oceno neposredne škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče postane sestavni del programa odprave posledic nesreč.

Na podlagi 11.a člena zakona se lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.

Predplačilo sredstev se je dodelilo lokalnim skupnostim na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh oziroma predhodne ocene škode na objektih v lasti ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina oziroma sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov.

Pri predlogu višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim je upoštevana prioritetna obnova ter izvedljivost ukrepov v roku 12 mesecev od prejema sredstev.

Občinam je bilo dodeljeno 218.595.868,00 evra. V preglednici 1 je predložen seznam dodeljenih sredstev občinam.

Preglednica 1: Pregled dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu – lokalne skupnosti

v evrih

| ZŠ | Občina | Dodeljena sredstev iz predhodnega programa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apače | 131.261 |
| 2 | Beltinci | 201.579 |
| 3 | Benedikt | 11.565 |
| 4 | Bled | 1.504.000 |
| 5 | Bohinj | 74.420 |
| 6 | Braslovče | 3.588.930 |
| 7 | Cankova | 29.160 |
| 8 | Celje | 1.284.796 |
| 9 | Cerklje na Gorenjskem | 2.320.429 |
| 10 | Cerkno | 324.000 |
| 11 | Cirkulane | 800.000 |
| 12 | Črenšovci | 27.455 |
| 13 | Črna na Koroškem | 5.627.962 |
| 14 | Dobrna | 238.665 |
| 15 | Dobrova - Polhov Gradec | 12.826.920 |
| 16 | Dol pri Ljubljani | 1.540.719 |
| 17 | Domžale | 288.000 |
| 18 | Dravograd | 12.385.746 |
| 19 | Duplek | 106.320 |
| 20 | Gorenja vas - Poljane | 12.668.508 |
| 21 | Gorišnica | 52.389 |
| 22 | Gorje | 56.000 |
| 23 | Gornja Radgona | 35.507 |
| 24 | Gornji grad | 4.733.480 |
| 25 | Grad | 95.440 |
| 26 | Hrastnik | 997.547 |
| 27 | Idrija | 1.774.453 |
| 28 | Jesenice | 1.033.232 |
| 29 | Juršinci | 19.577 |
| 30 | Kamnik | 8.226.880 |
| 31 | Komenda | 910.973 |
| 32 | Kostanjevica na Krki | 228.000 |
| 33 | Kranj | 226.274 |
| 34 | Kranjska gora | 78.800 |
| 35 | Križevci | 18.141 |
| 36 | Krško | 42.216 |
| 37 | Kungota | 400.576 |
| 38 | Kuzma | 31.440 |
| 39 | Laško | 537.600 |
| 40 | Lendava | 11.657 |
| 41 | Litija | 3.710.800 |
| 42 | Ljubljana | 1.458.516 |
| 43 | Ljubno | 5.164.000 |
| 44 | Ljutomer | 51.081 |
| 45 | Lovrenc na Pohorju | 556.000 |
| 46 | Luče | 4.278.826 |
| 47 | Lukovica | 241.238 |
| 48 | Majšperk | 24.924 |
| 49 | Makole | 26.000 |
| 50 | Maribor | 777.602 |
| 51 | Markovci | 36.772 |
| 52 | Medvode | 5.055.644 |
| 53 | Mengeš | 3.352.320 |
| 54 | Mežica | 4.643.630 |
| 55 | Mislinja | 2.070.297 |
| 56 | Mozirje | 4.126.080 |
| 57 | Murska Sobota | 0 (ni zahtevka) |
| 58 | Muta | 540.176 |
| 59 | Nazarje | 2.403.974 |
| 60 | Oplotnica | 114.638 |
| 61 | Ormož | 480.000 |
| 62 | Pesnica | 350.000 |
| 63 | Podvelka | 205.305 |
| 64 | Poljčane | 188.400 |
| 65 | Polzela | 1.042.480 |
| 66 | Prebold | 107.208 |
| 67 | Preddvor | 1.023.241 |
| 68 | Prevalje | 9.285.406 |
| 69 | Ptuj | 69.200 |
| 70 | Puconci | 268.716 |
| 71 | Rače - Fram | 20.000 |
| 72 | Radeče | 541.600 |
| 73 | Radlje ob Dravi | 2.945.084 |
| 74 | Radovljica | 4.396.640 |
| 75 | Ravne na Koroškem | 14.608.962 |
| 76 | Razkrižje | 27.870 |
| 77 | Rečica ob Savinji | 3.511.728 |
| 78 | Ribnica na Pohorju | 43.836 |
| 79 | Selnica ob Dravi | 123.644 |
| 80 | Sevnica | 50.986 |
| 81 | Slovenj Gradec | 21.412.170 |
| 82 | Slovenska Bistrica | 40.800 |
| 83 | Slovenske konjice | 312.000 |
| 84 | Solčava | 1.846.266 |
| 85 | Starše | 28.537 |
| 86 | Sveta Ana | 536.000 |
| 87 | Sv. Trojica v Slov. goricah | 236.315 |
| 88 | Sv. Andraž v Slov. goricah | 8.000 |
| 89 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 9.613 |
| 90 | Šenčur | 462.582 |
| 91 | Šentilj | 188.989 |
| 92 | Šentjur | 248.000 |
| 93 | Škofja loka | 7.929.870 |
| 94 | Šmartno ob Paki | 2.740.801 |
| 95 | Šmartno pri Litiji | 122.000 |
| 96 | Šoštanj | 12.249.200 |
| 97 | Štore | 150.302 |
| 98 | Tabor | 18.474 |
| 99 | Tolmin | 1.328.800 |
| 100 | Trbovlje | 184.404 |
| 101 | Trzin | 1.119.213 |
| 102 | Tržič | 426.000 |
| 103 | Velenje | 2.743.640 |
| 104 | Veržej | 38.129 |
| 105 | Videm | 314.000 |
| 106 | Vipava | 0 (odstop) |
| 107 | Vodice | 80.000 |
| 108 | Vojnik | 3.287.302 |
| 109 | Vuzenica | 2.404.600 |
| 110 | Zagorje ob Savi | 122.570 |
| 111 | Zavrč | 690.003 |
| 112 | Zreče | 173.195 |
| 113 | Žalec | 2.181.627 |
| 114 | Železniki | 23.793 |
| 115 | Žetale | 22.000 |
| 116 | Žiri | 616.072 |
| 117 | Žirovnica | 887.160 |
|  | Skupaj | 218.595.868 |

  - Ocena škode

S sklepom št. 84400-14/2023/7 z dne 25. 10. 2023 je Vlada Republike Slovenije potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije v višini 2.988.959.956,16 evra. S sklepom št. 84400-14/2023/13 z dne 18. 1. 2024 je Vlada Republike Slovenije sprejela dopolnitev končne ocene škode v višini 10.842.203,04 evra. Tako znaša skupna ocena neposredne škode 2.999.802.159,20 evra. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 70.952.570,97 evra, škoda v gozdovih 1.669.972,64 evra, škoda na delno uničenih in uničenih stavbah 384.772.203,00 evra, delna škoda na stavbah 118.920.630,81 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 489.938.994,17 evra, škoda na vodotokih 1.322.389.093,02 evra, škoda na gozdnih cestah 42.814.041,85 evra, škoda na državnih cestah 80.349.243,53 evra, škoda na javni železniški infrastrukturi 9.847.210,00 evra, škoda na živalih 1.278.735,08 evra, škoda na kulturni dediščini 90.714.349,24 evra (od tega zneska je 6.182.685,24 evra že vključenih v oceni škode občinskih komisij), škoda na opremi in zalogi v kmetijstvu in ribištvu 5.196.781,22 evra, škoda v gospodarstvu 384.556.865,83 evra ter škoda na strojih, opremi in zalogah v društvih in ustanovah 2.584.153,08 evra.

Ocenjena škoda na stvareh, brez škode v gospodarstvu in na državnih cestah in javni železniški infrastrukturi, znaša 2.515.989.170,46 evra.

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom ter z navedeni sklepi naložila pristojnim ministrstvom, da na podlagi ocene škode pripravijo predlog programa odprave posledic neposredne škode v skladu z zakonom.

Vlada Republike Slovenije je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje MNVP. O ponovni oceni škode mora MNVP seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Glede na navedeno v prejšnjem odstavku je bila do 7. marca 2024 spremenjena ocena škode ali na novo ocenjena na 500 objektih skupni višini 12.856.036,02 evra. Od tega na kmetijskih zemljiščih 462.148,65 evra, škoda na delno uničenih in uničenih stavbah 2.670.223,47 evra, delna škoda na stavbah 1.454.766,40 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 8.257.997,50 evra in škoda na živalih 10.900,00 evra.

# 3. 	Program odprave posledic

S programom odprave posledic so, skladno s prvim, drugim in četrtim odstavkom 13. člena zakona, določeni:

–	vrsta in predvideno število stvari, ki jih je treba obnoviti,

–	vrsta in predvideno število objektov, ki jih je treba zgraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve,

–	ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh,

–	ocena predvidene porabe sredstev v posameznih proračunskih letih,

–	nosilci posameznih nalog,

–	obvezna vsebina letnih programov ter roki predložitve letnih programov v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Izračun ocenjene višine sredstev je pripravljen na podlagi določb zakona ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek.

Skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona program vključuje obnovo objektov v državni lasti, lasti oseb javnega prava oziroma občinskih infrastrukturnih in drugih javnih objektov, obnovo stanovanjskih objektov, objektov za izvedbo dejavnosti v lasti oseb zasebnega prava ter obnovo posebnih objektov. Skladno z določbo petega odstavka 17. člena zakona vsebuje program tudi ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov zaradi varstva stvari, ki so v lasti občine ali lasti osebe javnega prava ali osebe zasebnega prava.

  - Vrsta in predvideno število stvari, ki jih je treba obnoviti, ter vrsta in predvideno število objektov, ki jih je treba zgraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve

3.1.1 	Objekti v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari

Med poškodovane objekte so vključene stvari, ki še niso bile predmet sanacije, so v lasti občine in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter stvari, ki so v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvari pa se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, ter javna infrastruktura lokalnega pomena.

Skladno s petim odstavkom 17. člena zakona, če se na območju občine izvajajo geotehnični ukrepi zaradi varstva stvari, ki so v lasti občine ali v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj je občina, ali v lasti osebe zasebnega prava, se občini dodelijo sredstva državnega proračuna za izvedbo geotehničnih ukrepov, če je občina za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se geotehnični ukrepi izvajajo.

Skladno z drugim odstavkom 22. člena zakona bodo občinam dodeljena sredstva državnega proračuna, ki so za obnovo predvidena v programu, zmanjšana za sredstva, ki jih je občina sama namenila za obnovo skladno z določbami 17. člena zakona in za prejeta sredstva predplačila, skladno z 11.a členom zakona.

Program obravnava obnovo poškodovanih objektov, kjer ocena sredstev za obnovo znaša več, kot znašajo stroški, ki so povezani z izvedbo vseh postopkov, ki so potrebni za dodelitev sredstev in ne predstavljajo večjih investicijskih stroškov. Glede na navedeno so v programu obravnavani objekti lokalne infrastrukture, kjer ocena škode oziroma obnova znaša več kot 1.000 evrov.

Iz zbirnega pregleda, narejenega na podlagi predlogov občin v prilogi 1, je razviden seznam objektov predvidenih za obnovo z ocenjeno vrednostjo obnove in pregled objektov, kjer so načrtovani geotehnični ukrepi. Priloga 1 vsebuje seznam prioritetnih objektov za obnovo in seznam vseh evidentiranih poškodovanih objektov iz prejšnjega odstavka.

Upoštevajoč obseg potrebnih sredstev, je treba pred dodelitvijo sredstev državnega proračuna pridobiti za posamezen primer tehnično dokumentacijo in opraviti pregled ustreznosti izdelane tehnične dokumentacije. Pregled ustreznosti opravi Državna tehnična pisarna, ki deluje v okviru ustanovljene Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih.

Višina potrebnih sredstev za obnovo objektov je ocenjena na podlagi elaboratov oziroma predložene tehnične dokumentacije ali ocene sredstev potrebnih za obnovo, ki jih je podala posamezna občina. Na podlagi dokumentacije in izvedene oddaje javnega naročila za izvedbo del bo določena dejanska višina potrebnih sredstev za obnovo. Sredstva za odpravo posledic nesreče se dodelijo na podlagi vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, na podlagi veljavnega Pravilnika o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in izplačajo na podlagi pogodbe, kot to določa zakon.

Nekatere občine so sporočile, da so oziroma bodo sanacijo izvedele z lastnimi viri ali pa se niso odzvale na poziv za predložitev predlogov sanacije in tehnične dokumentacije. Občine, v katerih se ocena škode nanaša zgolj na manjša obnovitvena dela, ki sodijo v sklop rednega vzdrževanja lokalne infrastrukture, niso bile pozvane za predložitev dokumentacije.

Preglednica 2: Skupni pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028 (v EUR)

| NAMEN | PREDPLAČILA OBČINAM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNA INFRASTRUKTURA IN IZVEDBA GEOTEHNIČNIH UKREPOV | 218.673.860 | 100.000.000 | 100.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 30.000.000 | 598.673.860 |

3.1.2 	Objekti v lasti oseb zasebnega prava

3.1.2.1 Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju

Do sredstev državnega proračuna za obnovo stanovanj so upravičene osebe zasebnega prava v obsegu in pod pogoji, kot je to določeno z zakonom.

Na podlagi 24. a člena ZIUOPZP se je del sredstev za obnovo v poplavah in plazovih poškodovanih ali uničenih stanovanj, v katerih je imela po podatkih centralnega registra prebivalstva stalno prebivališče na dan 31. julija 2023 vsaj ena oseba, izplačal lastnikom stanovanj, ki so fizične osebe, kot predplačilo in sicer v višini 20 % ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji AJDA, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin, kadar je znašala ocenjena škoda več kot 6.000 evrov.

V Prilogi 2 je podan seznam prejemnikov predplačil za obnovo stanovanj.

Predplačil se ni izvedlo za stanovanja v objektih, ki jim v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljnjem besedilu: vladna služba za obnovo) grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja objekta ali pa je njihova trajna odstranitev potrebna zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov.

V Prilogi 3 je podan seznam objektov, predvidenih za odstranitev, ker jim grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja objekta ali pa je njihova trajna odstranitev potrebna zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov.

Sredstva za odpravo posledic nesreče se dodelijo osebi zasebnega prava na podlagi vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na podlagi veljavnega Pravilnika o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter priloženih dokazil o izvedenih delih na objektu, ki so osnova za ugotavljanje potrebnih sredstev za obnovo.

Pred začetkom postopka dodelitve sredstev se izvede predhodni ugotovitveni postopek, na način, da se obvesti lastnike stanovanj oziroma stanovanjskih stavb, ki dosegajo zakonske pogoje, kot so:

- višina ocenjene škode na stavbi, ki se nanaša naravno nesrečo oziroma poplavo, je nad limitom 6.000,00 evrov,

- stanovanje je bilo stalno naseljeno na dan nesreče.

Za oškodovance, ki so zajeti v oceni škode, a ne izpolnjujejo navedenih zakonskih pogojev ali v roku 
štirih mesecev ne odgovorijo na obvestilo o možnosti dodelitve sredstev oziroma v roku 12 mesecev po sprejetem programu ne vložijo predpisane vloge, se postopek dodelitve dodatnih sredstev ne izvede.

Izjemoma se ugotovitveni postopek izvede za lastnike stanovanjskih objektov v gradnji, ki na dan nesreče še niso imeli hišne številke, zaradi česar ni bilo mogoče v stanovanju prijaviti stalnega bivališča, vendar je bila že podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja, kar je pogoj za pridobitev hišne številke.

Izjemoma se lahko za naseljena stanovanja, izvede ugotovitveni postopek tudi v primeru, ko v stanovanju na dan nesreče ni bilo stalno prijavljenih oseb, vendar je bilo stanovanje dejansko uporabljano za bivanje. Pogoj je predhodno izveden postopek preverjanja resničnosti bivanja, skladno z določili 22. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21 in 3/22 – ZDeb).

Prejemniki sredstev predplačila so v roku, ki ga postavi MNVP v pozivu, dolžni predložiti dokazila o porabi prejetih sredstev za obnovo stanovanj, sicer so dolžni sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije.

Ministrstvo je pri pripravi programa razpolagalo s podatki iz aplikacije AJDA, ki se nanašajo na oceno škode, podatki iz zbirk osebnih podatkov ter podatki katastra nepremičnin. Podatki o višini izplačane zavarovalnine za posamezen objekt, pridobitev soglasij med solastniki, podatki o osebnih računih upravičencev za nakazilo in dokazila o izvedenih delih na objektu bodo pridobljeni v ugotovitvenem postopku, saj jih v okviru javnih evidenc ni mogoče pridobiti. Na podlagi navedenih podatkov se odloči o dodelitvi sredstev upravičencu.

S programom se zagotavlja ocenjena potrebna višina sredstev državnega proračuna za poškodovane objekte namenjene bivanju. S programom je določena izhodiščna višina potrebnih sredstev za obnovo, ki je izračunana iz ocene škode. Ob predložitvi dokazil o izvedeni obnovi se posameznemu upravičencu sredstva dodelijo največ do upravičene višine, skladno z določili zakona.

Ocenjena višina potrebnih sredstev za izvedbo programa izhaja iz:

–	ocenjene škode za posamezno vrsto objekta,

–		analize in popisa posameznih elementov škode, ki zajema vgrajene dele stavbe, 	predvsem omete, opleske, stavbno pohištvo, inštalacije in talne obloge pri poplavah,

–		ocenjeno izvedbo del do izteka roka.

Skladno z določili zakona, lastnik stanovanja ni upravičen do sredstev za odpravo posledic nesreče, če je višina sredstev, ki so potrebna za obnovo stanovanja, manjša od stroškov za novo gradnjo stanovanjskih prostorov, katerih površina je enaka 5 % neto tlorisne površine stanovanja v obnovi ali manjša od 50 % povprečne višine sredstev izračunane iz povprečja škod.

Vrednost kvadratnega metra stanovanjske površine znaša 1.259,54 evrov/m2, oziroma 1.379,20 evrov/m2 z vključenim DDV v višini 9,5 %, kar pomeni, da bi kriterij 5 % neto tlorisne površine stanovanja za stanovanje z neto tlorisno površino 90 m2 znašal 6.206,40 evra.

V posameznih primerih, ko je stanovanje bistveno manjše od 90 m2 se izračuna kriterij 5 % neto tlorisne površine stanovanja z upoštevanjem cene iz prejšnjega odstavka.

Kriterij 50 % povprečne višine sredstev, izračunan iz povprečja škod znaša dobrih 18.000 evrov in je manj ugoden za oškodovance, zato ni upoštevan.

V program so vključene vse poškodovane stanovanjske stavbe, kjer je ocenjena škoda na stanovanju in s tem ocenjena višina sredstev, potrebnih za obnovo stavbe, večja od 6.000 evrov. Sredstva, vložena v obnovo stavbe, bo oškodovanec, ki bo vključen v program, v postopku dodeljevanja sredstev dokazoval z dokazili o izvedenih delih.

Pri določitvi obsega potrebnih del za obnovo stanovanja, je treba upoštevati, da se sredstva za odpravo posledic nesreč po tem zakonu uporabijo samo za vzpostavitev bivanja v prostorih stanovanja, katerih neto tlorisna površina je enaka standardni stanovanjski površini.

Stanovanjske stavbe v lasti oseb zasebnega prava se glede na poškodovanost ter zmožnosti obnove med seboj razlikujejo, in sicer :

- Stanovanjske stavbe v lasti oseb zasebnega prava, ki med poplavami niso utrpeli poškodb nosilne konstrukcije in se njihova obnova izvaja v okviru vzdrževalnih del.

- Stanovanjske stavbe v lasti oseb zasebnega prava, ki so med neurjem utrpeli poškodbe nosilne konstrukcije ali so bili porušeni in obnove ne morejo izvajati v lastni režiji (male rekonstrukcije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje).

- Objekti, ki so visoko ogroženi zaradi poplav in zemeljskih plazov v smislu 151. a člena ZIUOPZP so obravnavani v podpoglavju 3.1.6.

Potek obnove v primeru A iz prejšnjega odstavka: Lastniki stanovanjsko stavbo obnavljajo v lastni režiji brez upravnih dovoljenj in usposobljenega strokovnega nadzora. Večina lastnikov je prejela državna sredstva za obnovo kot predplačilo v višini 20 % ocenjene škode, s katerimi so lahko izvajali obnovo. Če je obnova stanovanjske stavbe dokončana ali obnova še poteka, lastniki na podlagi predloženih računov in dokazil uveljavljajo upravičenost do državnih sredstev za obnovo stanovanj, v višini, kot jo določa zakon. V času obnove lahko lastniki zaprosijo za strokovno in tehnično pomoč pri izvedbi obnove, ki zajema od izdelave elaborata sanacije manjkajočih del z oceno stroška do pomoči pri urejanju virov financiranja in super nadzora nad izvedbo.

Potek obnove v primeru B, iz pred prejšnjega odstavka: Potreben je strokovni ogled stavbe in na podlagi tega odločitev, ali gre za poškodbe, ki se jih lahko sanira po postopku malih rekonstrukcij ali gre za poškodbe, ki zahtevajo rekonstrukcijo objekta.

Za izvedbo obnove kot male rekonstrukcije je potrebno lastnikom – investitorjem nuditi strokovno tehnično pomoč: izdelati elaborat obnove s popisom del s projektantsko oceno stroškov, pomoč pri urejanju drugih virov financiranja, izvajanje super nadzora nad izvedbo.

V primeru rekonstrukcije objekta je za izdajo gradbenega dovoljenja potrebna izdelava projekta. Lastniki – investitorji imajo možnost strokovne tehnične pomoči, ki vsebuje izdelavo projektne naloge, pomoči pri izbiri projektanta, pridobitvi projekta rekonstrukcije in njegova recenzija, pridobitev gradbenega dovoljenja, priprava vloge za državna sredstva, pomoč pri urejanju drugih virov financiranja, izbira izvajalca za rekonstrukcijo, nadzor nad izvedbo rekonstrukcije do primopredaje objekta.

V kolikor se v fazi projektiranja ugotovi, da so stroški obnove tolikšni, da sanacija iz ekonomskih razlogov ni smiselna, se lahko izvede nadomestna gradnja objekta.

Kot strokovna tehnična pomoč nastopa Državna tehnična pisarna.

V sklop stavb v lasti oseb zasebnega prava, ki so bile na dan nesreče naseljene, sodijo tudi večstanovanjske stavbe, kjer se obnavlja skupne prostore.

Ocenjena višina potrebnih državnih sredstev za sofinanciranje obnove znaša skupno 74.807.517 evra, od tega je bilo kot predplačilo že izplačano 33.807.517 evra. Ocena izhaja iz višine škode nad limitom, ki predstavlja tudi oceno skupne višine potrebnih sredstev za obnovo ter izkustveno pričakovan odziv upravičencev na poziv k predložitvi dokazil o izvedbi obnovitvenih del, ki vložijo dokazila o obnovi na podlagi dejanskih zmožnosti.

Preglednica 3: Pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028 – stanovanjske stavbe

| NAMEN | Znesek dodeljenih sredstev predplačil za obnovo stanovanj | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osebe zasebnega prava - obnova stanovanj | 33.807.517 | 20.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 |  | 74.807.517 |

V Prilogi 4 je podan seznam stavb namenjenih bivanju v lasti potencialnih upravičencev do sredstev državnega proračuna za obnovo.

3.1.2.2 Objekti v lasti oseb zasebnega prava, za izvajanje dejavnosti

Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni izvajanju dejavnosti – poslovni objekti, so skladno z določili ZOPNN upravičeni do sredstev za obnovo, če je višina sredstev, ki je potrebna za obnovo objekta, višja od stroškov za novo gradnjo prostorov enakega namena s površino, ki je enaka 5 % neto tlorisne površine objekta v obnovi.

Do sredstev je upravičen lastnik takšnega objekta, pri čemer iz podatkov ocene škode ni mogoče opredeliti sredstev potrebnih za obnovo. Zato so v program kot potencialni upravičenci uvrščeni vsi objekti za izvajanje dejavnosti, zavedeni v aplikaciji AJDA. Ocenjena sredstva za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti znašajo 55.000.000 evrov, kot je to razvidno iz preglednice 4.

Za objekte za izvajanje dejavnosti predplačila niso bila izvedena.

Skladnost sheme s pravili o državnih pomočeh:

Pomoč na objektih v lasti oseb zasebnega prava, ki se dodeljuje skladno z Uredbo Komisije EU 651/2014, ne sme biti:

– 	namenjena upravičencem iz sektorja ribištva in akvakulture (v okviru Uredbe Komisije EU 2022/2473),

– 	namenjena upravičencem iz sektorja primarne kmetijske proizvodnje ali sektorja predelave in trženja kmetijskih proizvodov (v okviru Uredbe EU 2022/2472),

– 	namenjena dejavnostim povezanim z izvozom v tretje države ali države članice,

– 	pogojena s prednostno uporabo domačega blaga (pred uvoženim),

– 	pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima sedež v Republiki Sloveniji (lahko se zahteva 	poslovna enota ali podružnica).

Preglednica 4: Pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028

| NAMEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osebe zasebnega prava - obnova objektov za izvajanje dejavnosti | 30.000.000 | 19.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 |  | 55.000.000 |

V Prilogi 5 je seznam vseh evidentiranih objektov za izvajanje dejavnosti v aplikaciji AJDA.

3.1.3 Obnova posebnih objektov – kulturna dediščina

Ob močnem neurju z večdnevnim obilnim deževjem, ki je zajelo širše območje države in povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda in poplavah 4. avgusta 2023 je bilo poškodovanih 411 objektov nepremične kulturne dediščine.

Poplava je z razdiralno močjo deročih vodotokov, stoječo vodo, nanašanjem mulja in drugih naplavin, spodjedanjem temeljev objektov ali sprožanjem plazov povzročila izjemno veliko škodo na stavbah, parkih in vrtovih, arheoloških najdiščih, mostovih in drugi tehniški dediščini ter na opremi in predmetih, ki so sestavni del nepremične kulturne dediščine. Zaradi premikov strug za več metrov, plazov, porušenih objektov ali delov naselij se je ponekod popolnoma spremenila struktura in podoba naselbinske dediščine (vaških in trških jeder) in varovane kulturne krajine. Kar nekaj objektov kulturne dediščine je bilo popolnoma uničenih ali pa jim grozi uničenje zaradi plazenja terena.

Od 411 objektov nepremične kulturne dediščine, ki so bili evidentirani kot poškodovani in je bila zanje ocenjena škoda (objekti so evidentirani v AJDI in vključeni v Končno oceno škode na stvareh, ki jo je vlada potrdila s sklepom št. 84400-14/2023/7 z dne 25. 10. 2023), gre za 395 neposredno poškodovanih objektov, pri 7 objektih gre za plaz, ki se je sprožil v njihovi neposredni bližini in jih ogroža ter bo v primeru, da plaz ne bo saniran, prišlo do poškodbe ali zrušenja objekta samega, ter 9 v celoti ali delno porušenih mostov.

Predmet obnove kot posebni objekti so po 21. členu ZOPNN naslednji objekti kulturne dediščine:

– 	posamezni objekti*, ki imajo status kulturnega spomenika (kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena),

– 	posamezne stavbe v spomeniškem območju, pri čemer je predmet obnove stavb v spomeniškem območju kot posebnih objektov sanacija samo tistih varovanih elementov, ki jih opredeljuje konkretni akt o razglasitvi. Ostala škoda na teh stavbah se obravnava po drugih določbah ZOPNN,

– 	javne površine v spomeniških območjih, pri čemer so predmet obnove samo tisti elementi javnih površin (tlaki, urbana oprema,…), ki so prepoznani kot varovana sestavina tega območja.

* za objekt kulturne dediščine se štejejo stavbe in tudi gradbeno inženirski objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov (npr. parki in vrtovi, javni spomeniki in obeležja, mostovi).

Sanacija plazov, ki neposredno ogrožajo objekte kulturne dediščine, ki so predmet obnove kot posebni objekti po 21. členu ZOPNN, se tudi šteje za odpravo posledic škode na kulturni dediščini.

Kot posebni objekti po 21. členu ZOPNN pa niso predmet obnove naslednji objekti kulturne dediščine:

- posamezne stavbe, ki imajo status registrirane dediščine,

- stavbe v območju registrirane dediščine (npr. stavbe v območju naselbinske dediščine, ki ni razglašena z aktom o razglasitvi za kulturni spomenik).

Te stavbe ali nepremičnine so lahko predmet obnove po drugih določbah ZOPNN.

V Prilogi 6 je seznam posebnih objektov – kulturni spomeniki, ki so predmet obnove, ki je skladno z 
21. členom ZOPNN predmet obnove kot poseben objekt. Takšnih objektov je skupaj 198, od teh jih ima 17 status kulturnega spomenika državnega pomena in 181 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Pri 6 kulturnih spomenikih je bil evidentiran plaz, ki ga je treba sanirati.

Zaris kulturne dediščine je razviden iz Registra nepremične kulturne dediščine, ki ga v skladu s 
67. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), kot pristojna strokovna državna javna služba za varstvo nepremične kulturne dediščine, je pripravil popis potrebnih ukrepov za odpravo posledic škode, ki je nastala na objektih kulturne dediščine upravičenih do sredstev za odpravo posledic nesreče po 21. členu ZOPNN (v nadaljnjem besedilu: kulturni spomeniki) – ukrepi za konservatorsko – restavratorske sanacije.

Konservatorsko - restavratorska sanacija vključuje izvedbo vseh potrebnih del, s katerimi se bodo obnovili v naravni nesreči poškodovani deli objekta, ki so prepoznani kot varovana sestavina tega objekta. Gre za naslednje ukrepe:

–	odstranjevanje naplavin, ruševin ter drugega odpadnega materiala stran od objekta, v 	nadaljevanju odvoz na trajno deponijo, ter čiščenje in sušenje objekta,

–	izvedba nujnih zemeljskih ter drugih gradbeno obrtniških del za zagotovitev obstoja in stabilnosti 	poškodovanega objekta (npr. podbetoniranje temeljev, izdelava opornih zidov ipd),

–	izdelava konservatorsko – restavratorskih sanacijskih elaboratov za posamezen objekt ali 	območje kulturnega spomenika na podlagi katerih se podrobneje opredelijo ukrepi, ki so 	potrebni za izvedbo konservatorsko – restavratorske sanacije tega objekta ali območja (v 	nadaljnjem besedilu: sanacijski elaborat),

– 	izvedba sanacijskih del v skladu s sanacijskimi elaboratom, na primer:

- statična sanacija (npr. izvedba statičnega povezovanja objektov, injektiranja ipd);

- gradbeno-obrtniška dela in konservatorsko-restavratorski posegi na nepremičnini (npr. obnova zidov in sanacija fasade, kamnoseških elementov, stavbnega pohištva, obnova historičnih 	tlakov in ostenja, poslikav, konservatorsko – restavratorski posegi na opremi, ki je sestavni del 	nepremičnine in je ovrednotena kot njena varovana 
sestavina ipd);

- arboristični posegi namenjenih sanaciji oziroma odpravi škode na drevnini, grmovnicah, travnih površinah, ter drugi posegi za odpravo škode na poteh in parkovni opremi;

- nadomestitev porušenega objekta v območjih dediščine, kjer je to potrebno zaradi ohranjanja prepoznanih vrednot območja (npr. ohranjanje morfološke zasnove naselja);

- zagotavljanje ustreznih nadomestnih prostorov za začasno hrambo poplavljene opreme in gradiv, ki so varovani in so sestavni deli nepremičnine in

- druga dela, potrebna za odpravo posledic škode na varovanih sestavinah kulturnega spomenika, opredeljena v sanacijskem elaboratu.

Ker gre za obnovo objektov, ki so varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine mora biti obnova izvedena skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ker pomeni tudi izvajanje nadzora nad gradnjo in potrditev izvedenih del s strani pristojne strokovne službe.

Za odpravo posledic škode na kulturnih spomenikih znaša ocenjen obseg vseh sredstev, potrebnih za konservatorsko - restavratorsko obnovo 40.324.832,00 evra, kar vključuje izdelavo sanacijskih elaboratov, strošek izvedbe sanacije ter izvedbe strokovnega nadzora nad opravljenimi deli.

Glede na stopnjo poškodovanosti ter status kulturnega spomenika je postavljena dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih letih (povzeto po predlaganih prioritetah, ki jih je določil ZVKDS).

V preglednici 5 je podan pregled ocenjenih potrebnih državnih sredstev po ukrepih.

Preglednica 5: Pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih z dinamiko po letih 2024–2026

| NAMEN | Ocenjena višina potrebnih državnih sredstev* | Ocenjena višina potrebnih sredstev državnega proračuna po posameznih letih* (v EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Izdelava sanacijskih elaboratov | 456.768,00 | 105.408,00 | 120.780,00 | 230.580,00 |
| Izvedba konservatorsko-restavratorske obnove | 39.452.564,00 | 15.783.704,00 | 17.058.440,00 | 6.610.420,00 |
| Nadzor nad izvedenimi deli | 415.500,00 | 93.000,00 | 165.000,00 | 157.500,00 |
| SKUPAJ | 40.324.832,00 | 15.982.112,00 | 17.344.220,00 | 6.998.500,00 |

*V ocenjeni višini potrebnih državnih sredstev za obnovo kulturnih spomenikov niso vključena sredstva potrebna za izvedbo sanacije plazov, ki neposredno ogrožajo kulturni spomenik, ter sredstva za sanacijo mostov, ki imajo status kulturnega spomenika.

V Prilogi 6 je seznam posebnih objektov – kulturni spomeniki, ki so predmet obnove kot posebni objekti po 21. členu ZOPNN, po letih izvedbe obnove.

3.1.4 Obnova objektov vodne infrastrukture

Zaradi intenzivnih padavin so narasle reke in hudourniki. Na številnih vodotokih je zaradi tega prišlo do poškodb vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč. Poškodbe so se manifestirale kot poglobitve strug, odnesene brežine in povzročene zajede. Na vodni infrastrukturi, ki je zaradi nezadostnega vzdrževanja bistveno bolj ranljiva pa je prišlo do spodjedanja, delne ali popoldne rušitve objektov. Na odsekih vodotokov z manjšim padcem oziroma na odsekih, kjer drugi posegi v vodotok predstavljajo oviro v pretočnem profilu, pa je prišlo do odlaganja plavja in naplavin. Poleg padavin je na škodo na vodotokih vplivalo tudi padlo drevje in plazovi. Zaradi tega se je pretočnost strug zmanjšala in prišlo je do dodatnega prelivanja visokih voda iz strug vodotokov.

Koncesionarji – izvajalci javne službe na področju urejanja voda in Sektorji območij Direkcije Republike Slovenije za vode na prizadetih območjih, so po prejemu prvih hidroloških opozoril začeli z izvajanjem aktivnosti v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, jih nadaljevali med samo nesrečo – poplavami in tudi po naravni nesreči – poplavi. V času povečane stopnje ogroženosti je bilo vzpostavljeno dežurstvo, intenziviralo se je spremljanje stanja in razvoja dogodkov na vodotokih ter spremljanje stanja pomembnejših objektov vodne infrastrukture. Med samimi poplavami so bile možnosti za aktivno ukrepanje zaradi visokih voda minimalne, pa vendar, kjer so to dopuščale razmere, se je poskušalo zagotavljati pretočnost strug. Po poplavah se je pristopilo k izvedbi najnujnejših interventnih ukrepov zlasti odstranjevanje plavja in naplavin in s tem zagotavljanja vsaj minimalne pretočnosti poškodovanih odsekov vodotokov, zavarovanja večjih zajed in poškodb vse z namenom preprečevanja povečevanja škode na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih in zavarovanja premoženja in življenj pred škodljivim delovanjem voda.

Končna ocena neposredne škode na vodotokih tako znaša 1.322.389.093,02 evra. Škoda na območjih Sektorjev Direkcije Republike Slovenije za vode znaša kot podano v preglednici 6:

Preglednica 6: Ocena neposredne škode na vodotokih

| Sektor | Vrednost z DDV |
| --- | --- |
| Sektor območja Soče | 8.500.210,43 |
| Sektor območja sp. Save | 1.526.710,36 |
| Sektor območja sr. Save | 468.558.928,70 |
| Sektor območja zg. Save | 113.117.033,59 |
| Sektor območja Savinje | 434.201.725,82 |
| Sektor območja Drave | 278.233.653,44 |
| Sektor območja Mure | 18.250.830,68 |
| Skupaj: | 1.322.389.093,02 |

Program je pripravljen na podlagi ocenjene škode na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih, že izvedenih interventnih delih in izvedenih izrednih ukrepih, stanja na terenu in prioritet sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje, odporno na podnebne spremembe.

V okviru aktivnosti za odpravo posledic poplavnega dogodka so v sanacijo vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe (fizična izvedba na terenu) vključene tudi aktivnosti, ki se nanašajo na:

- izdelavo manjkajočih hidrološko hidravličnih študij ter celovitih programov urejanja vodotokov;

- izdelavo projektne in druge dokumentacije vključno s tem povezanimi storitvami (npr. geodetske storitve, geološke in geomehanske raziskave, itd.);

- pridobivanje pravice graditi (npr. odkupi zemljišč, služnostne pravice) in s tem povezane storitve (npr. cenitve, notarske in pravne storitve, itd.);

- inženirski nadzor, svetovanje in druge storitve (npr. javne razgrnitve, predstavitve, itd.);

- strokovne podlage (npr. hidrološko hidravlične študije, dokumentacija za umeščanje v prostor in okoljske presoje, sistemsko povezani ukrepi, strokovne ocene, itd.);

- informacijsko podporo DRSV izvajanju nalog oziroma aktivnosti.

Zgoraj opisane aktivnosti, t. i. predhodne aktivnosti so potrebne in jih je treba izvesti predhodno pred pričetkom gradbenih del na terenu. Vrednost predhodnih aktivnosti je sicer vključena v ocenjeno vrednost sredstev obnove na letni ravni za leti 2024 in 2025 in sicer v obsegu 20 milijonov evrov.

Za leti 2024 in 2025 je okvirna razdelitev stroškov glede na letno vrednost sledeča:

- izdelava projektne in druge dokumentacije vključno s tem povezane storitve – 45 %,

- pridobivanje pravice graditi in s tem povezane storitve – 18 %,

- inženirski nadzor in svetovanje – 23 %,

- strokovne podlage – 12 %,

- informacijska podpora – 2 %.

Za leta 2026, 2027 in 2028 se ocenjuje, da bo za izvedbo aktivnosti za:

- izdelavo projektne in druge dokumentacije vključno s tem povezanimi storitvami potrebnih 8 % od vrednosti investicije,

- pridobivanje pravice graditi in s tem povezane storitve potrebnih 3 % od vrednosti investicije,

- inženirski nadzor in svetovanje potrebnih 4 % od vrednosti investicije,

- strokovne podlage potrebnih 2 % od vrednosti investicije.

Preglednica 7: Pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028

| NAMEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe | 120.000.000 | 120.000.000 | 374.126.708 | 374.126.709 | 374.126.709 | 1.362.380.127 |

Prednostno obnovo za posamezen objekt določi Direkcija Republike Slovenije za vode, glede na nujnost in možnost izvedbe del iz nabora objektov vodne infrastrukture, ki so predmet programa. Ta nabor je podan v Prilogi 7 – Program sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe, s pregledom objektov vodne infrastrukture, ki so predmet programa.

Pregled posameznih objektov v prilogi 7 izhaja iz ocenjene višine potrebnih sredstev za obnovo posameznega navedenega objekta. Sanacijska dela se izvedejo na podlagi tehnične dokumentacije, upoštevajoč naravovarstvene smernice.

V primeru, da so objekti vodne infrastrukture na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, je pri izvedbi programa obvezno upoštevati tudi določbe predpisov s področja varstva kulturne dediščine (pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja pristojne območne enote ZVKDS).

V ocenjeni višini sredstev so zajeta tudi sredstva potrebna za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: ITR). Sredstva se namenijo DRSV in ministrstvu, pristojnemu za vode (MNVP). DRSV se namenijo sredstva za: izvajanje del na terenu, kot so za odstranjevanje ITR pred, med in izvajanjem posega ter tudi v triletnem obdobju po posegu, če se ugotovi, da prihaja do izraščanja ITR. Sredstva so ocenjena v obsegu 1 % od izvedbe posameznega objekta.

3.1.5 Obnova posebnih objektov – območja naravne vrednote oziroma objekti na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave

V skladu z 21. členom zakona se ob odpravi posledic nesreč na objektih na vodnih in obvodnih zemljiščih, ki so na območji naravnih vrednot in območij Natura 2000 na Savinji s pritoki, Sori s pritoki, Savi s pritoki in Dravinji s pritoki, dodelijo sredstva za aktivnosti za preprečevanje vnosa in širjenja ITR. Sredstva se namenijo DRSV in ministrstvu, pristojnemu za vode (MNVP). DRSV se namenijo sredstva za: izvajanje del na terenu, kot so odstranjevanje ITR pred, med in izvajanjem posega ter tudi v triletnem obdobju po posegu, če se ugotovi, da prihaja do izraščanja ITR; za zasaditev domorodne vegetacije po odstranitvi ITR oziroma na območjih, kjer je bila zaradi posega ali poplav odstranjena obrežna vegetacija; za skrbno ravnanje in čiščenje opreme uporabljene na območju posega. Sredstva se namenijo tudi MNVP ali Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave za triletno spremljanje pojava ITR na območju posega.

Gre predvsem za vrste identificirane in predstavljene v Priporočilih za preprečevanje naselitve in širjenja invazivnih tujerodnih vrst po poplavah (Priporočila za preprečevanje naselitve in širjenja invazivnih tujerodnih rastlin po poplavah (gov.si)).

Ocenjena potrebna sredstva za izvajanje ukrepa so navedena v okviru ukrepa vzpostavitev vodne infrastrukture v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe (točka 3.1.4 tega programa).

Ob sami poplavi so bile evidentirane poškodbe posameznih objektov, ki se nahajajo na območju naravne vrednote oziroma na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in so namenjen varstvu oziroma upravljanju zavarovanega območja.

Takšen primer je grad Grad v lasti Republike Slovenije in je namenjen upravljanju zavarovanega območja Krajinskega parka Goričko. Območje pod gradom je prizadel zemeljski plaz, ki je poškodoval severno stran zidu gradu.

Naslednji primer je interpretacijski poligon ob gramoznici Duplek v Krajinskem parku Drava. Načrtovana je njegova obnova (npr. dveh manjših pomožnih elementov, popravek črpalke in plezal).

Podrobneje je navedba poškodovanih objektov z oceno potrebnih sredstev za obnovo in predvideno dinamiko, podana v Prilogi 8: Seznam posebnih objektov - območja naravne vrednote oziroma objekti na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

Preglednica 8: Pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028

| NAMEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti zavarovane narave | 900.540 | 1.500.000 | 450.000 |  |  | 2.850.540 |

3.1.6 Odstranitev objektov zaradi ogroženosti ali zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov ter nadomestitvena gradnja

Državna tehnična pisarna je evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja in na njih objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje ali pa je njihova odstranitev potrebna zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov – javna korist.

Seznam objektov, predvidenih za odstranitev je podan v Prilogi 3.

Seznam se bo še dopolnjeval oziroma spreminjal, saj se nekatere študije poplavne in plazovne ogroženosti in ugotovitvene ocene posameznih objektov na nekaterih območjih še izvajajo. To pomeni, da bodo lahko objekti bodisi dodani bodisi umaknjeni iz seznama. Identifikacija morebitnih območij in objektov je objavljena na spletni strani Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljnjem besedilu: Služba vlade za obnovo).

Služba vlade za obnovo je uradno zadolžila Državno tehnično pisarno, da za vsak objekt, ki je naveden na seznamu, izdela podrobno oceno in poda strokovno mnenje. Če bo treba, bo lahko Državna tehnična pisarna k izdelavi mnenj pozvala še dodatne strokovnjake in državne ter druge institucije.

V noveli Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (novela interventnega zakona) je natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi.

Podan je povzetek postopka in obveznosti iz 151.a, 151.b, 151.c in 151.č člena novele interventnega zakona - ZIUOPZP, Zakona o urejanju prostora in ZORZFS:

– 	nepremičnine za odstranitev se določijo s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist; sklep bo temeljil izključno na strokovnem mnenju, ki ga bo predhodno potrdil Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo,

- ko vlada potrdi predlagane sklepe, se pričnejo formalni pogovori za nadomestitev nepremičnine,

– 	možne rešitve za preselitev lastnika, ki so predmet pogovorov za nadomestitev nepremičnine, so:

* nadomestitveni objekt,

* odškodnina,

* nakup nadomestne nepremičnine in prenos na fizično osebo oziroma lastnika (lastnik nepremičnine sam poišče nepremičnino ali pa mu nadomestno nepremičnino ponudi država),

– 	s strani na javnem razpisu izbranega cenilca ustrezne stroke se v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) izdela cenitev nepremičnine z objektom za odstranitev in pripravi pogodba oz. ponudba, ki se posreduje lastniku v podpis,

– 	sledi sprejem ponudbe in podpis pogodbe (v pogodbi bo jasno zapisan način rešitve vsakega posameznega lastnika in vsi pogoji in roki vezani na odkup objekta in izselitev),

– 	če lastnik ne sprejme ponudbe in ni sklenjena pogodba je možna razlastitev,

– 	v tem primeru in v skladu z 22. členom ZORZFS ima lastnik objekta po vročitvi odločbe o razlastitvi 6 mesecev časa, da se popolnoma izseli iz objekta.

Uvrstitev objekta na trenutni seznam evidentiranih območij in objektov, ki so predvideni za odstranitev, še ne pomeni, da bo objekt tudi dejansko odstranjen, ampak zgolj to, da se bo za ta objekt in območje začel postopek presoje, ali jih je treba odstraniti in zanje izdelati strokovno mnenje iz 151.b člena ZIUOPZP. Dejstvo, da je objekt uvrščen na seznam, torej še ne pomeni, da so zanj že ugotovljeni in izkazani razlogi za nujno odstranitev v skladu s 151.a členom ZIUOPZP, pač pa da se bodo razlogi za to preverili, in če bodo izpolnjeni, bodo razlogi skupaj z opredeljenimi objekti vključeni v strokovno mnenje. Če bo v strokovnem mnenju, ki bo izdelano v skladu s 151.b členom ZIUOPZP, konkretni objekt dejansko predviden za odstranitev, bo temu mnenju sledil predlog sklepa vlade, v katerem bo opredeljeno in utemeljeno, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev določenih objektov nujno potrebna in v javno korist, ta predlog sklepa pa bo pred sprejetjem javno razgrnjen za najmanj 15 dni, tako da bodo nanj lahko lastniki ali zainteresirana javnost dala pripombe, mnenja in predloge. O teh pripombah in predlogih bo vladna služba za obnovo nato zavzela stališče in z njim seznanila dajalca pripomb in predlogov, kar vse je določeno v 151.c členu ZIUOPZP.

Upoštevajoč trenutni seznam objektov za odstranitev, znaša ocena potrebnih sredstev za nadomestitveno gradnjo oziroma izplačilo pripadajočih odškodnin 175 milijonov evrov. V ocenjeni vrednosti so zajeti stroški za nakup potrebnih zemljišč, komunalno ureditev stavbnih zemljišč in postopke vezane na potrebne prostorske akte kot tudi stroški projektiranja in inženiringa izvedbe nadomestitvenih gradenj ter stroški odstranitve objektov in renaturalizacija območij odstranjenih objektov.

Preglednica 9: Pregled ocene potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028

| NAMEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADOMESTITVENA GRADNJA | 70.000.000 | 75.000.000 | 30.000.000 |  |  | 175.000.000 |

  - Informacijska in strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor

V sklopu odprave posledic naravne nesreče je potrebno zagotoviti tudi sredstva za strokovno tehnično podporo, ki je nujna za izvedbo programa odprave posledic naravne nesreče. MNVP je dolžno upravičencem za obnovo stvari zagotoviti svetovanje in pomoč pri načrtovanju in projektiranju ter finančni in gradbeni nadzor pri obnovi stvari. Financiranje teh nalog ministrstva gre v breme sredstev, zagotovljenih z zakonom, in predstavlja obdelavo dokumentacije o obnovi objektov v lasti oseb zasebnega prava, za katere je potrebno izvesti celoten ugotovitveni postopek o obnovi objekta ter upravni postopek od vložitve dokumentacije, dopolnjevanje dokumentacije, potrjevanje dokazil, priprave vlog do priprave upravnih aktov ter zagotavljanja komunikacijske informacijske in aplikativne podpore z arhiviranjem podatkov in arhiviranjem dostavljene tehnične dokumentacije.

Na podlagi ZIUOPZP je bil sprejet Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih (Uradni list RS, št. 96/23), ki določa, da se za izvajanje nalog, povezanih s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem, v okviru službe kot notranja organizacijska enota z izpostavami oblikuje Državna tehnična pisarna (v nadaljnjem besedilu: DTP) za odpravo posledic poplav in plazov.

Naknadno so bile s spremembo ZIUOPZP in sprejetjem ZORZFS opredeljene dodatne naloge Službi Vlade Republike Slovenije za obnovo, kar posledično vpliva na vsebine in obseg nalog DTP.

Naloga DTP je, da skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi podzakonskimi akti ter posamičnimi sklepi Vlade Republike Slovenije izvede vse pripravljalne postopke za odločitve o uporabi sredstev državnega proračuna in drugih sredstev, usposobi in koordinira delo izvajalcev projektne dokumentacije, izvajalcev gradbenih del ter izvaja strokovni in finančni nadzor nad sanacijskimi deli.

Najpomembnejši cilj naloge je zagotoviti strokovno, učinkovito in racionalno izvedbo odprave posledic naravne nesreče z dne 4. 8. 2023, zagotovitev spremljave izvedbe del, tekoče poročanje o izvajanju del, podpora pri pripravi programov posledic te nesreče ter zagotovitev transparentnosti porabe sredstev državnega proračuna in drugih sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravne nesreče z dne 
4. 8. 2023 ter nudenje potrebne pomoči osebam zasebnega in javnega prava pri uveljavljanju z zakonom določenih pravic.

Posebna naloga, ki jo je opredelila sprejeta zakonodaja je izdelava strokovnih mnenj za odstranitev ogroženih objektov ter izvedba potrebnih postopkov nadomestitve odstranjenih objektov.

Glede na to, da se v postopkih opredeljenih z zakonom in s programi odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke, je pri pripravi podlag za odločitev potrebno omogočiti oškodovancem, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice; da ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic drugih in ne v nasprotju z javno koristjo in da nevednost in neukost oškodovanca – upravičenca in drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu.

Pripravljavec podlag za izvedbo programa je dolžan ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno presojo. Pri tem je dolžan ravnati po svojem strokovnem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj.

Na podlagi določil ZOPNN, ZIUOPZP in ZORZFS je potrebno izvesti ukrepe, ki omogočajo odpravo posledic škode na:

  - geotehničnih objektih;

  - stvareh, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu občine;

  - stvareh, za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;

  - stvareh, za katere so upravičene do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu osebe zasebnega prava;

  - izvedbo odstranitve ogroženih objektov;

  - izvedbo nadomestitvenih gradenj.

Ocenjena vrednost izvajanja nalog DTP v petletnem obdobju znaša 18,5 milijona evrov.

Poleg strokovno tehnične pomoči oškodovancem in koordinacije izvedbe ukrepov je potrebno zagotoviti tudi potrebno geoinformacijsko podporo postopkom in procesom izvajanja ukrepov kot tudi v podporo pri odločanja o dodeljevanju sredstev državnega proračuna upravičencem. V okviru geoinformacijske podpore bo vzpostavljena t. i. »Nadzorna plošča«, ki bo omogočala vpogled in zbirne podatke iz vseh razpoložljivih parcialnih informacijskih sistemov na MNVP in organih v sestavi, ki se navezujejo na postopke in procese obnove, vključno z informacijskimi sistemi na področju urejanja in načrtovanja prostora. Geoinformacijske storitve se zagotavljajo tudi za izvajanje nalog DTP.

Ocenjena vrednost geoinformacijske podpore za petletno obdobje znaša 5 milijonov evrov.

Izvajalec informacijske in strokovno tehnične podpore bo izbran skladno z določili Zakona o javnem naročanju.

Preglednica 10: Pregled potrebnih sredstev z dinamiko po letih 2024–2028

| NAMEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STROKOVNO TEHNIČNA IN GEOINFORMACIJSKA PODPORA IZVEDBI PROGRAMA | 4.098.995 | 6.312.563 | 5.250.051 | 4.187.538 | 3.656.282 | 23.505.428 |

  - Ocena višine sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh z opredelitvijo dinamike zagotavljanja sredstev

Program vsebuje prikaz ocenjene višine potrebnih sredstev državnega proračuna po posameznih ukrepih in s predlogom višine potrebnih sredstev po posameznih letih. V preglednici 11 je podan predlog razdelilnika sredstev državnega proračuna. Sredstva bi se v letu 2024 v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena zakona zagotavljala iz sredstev rezerve proračuna Republike Slovenije ter v delu, ki se nanaša na odpravo posledic naravne nesreče na vodotokih v višini do 120 milijonov evrov iz sredstev EU Solidarnostnega sklada. V nadaljnjih letih obnove (predvidoma do konca leta 2028) se sredstva planirajo oziroma zagotavljajo v okviru integralnih postavk MNVP v okviru sredstev za izvedbo ukrepov za obnovo stvari.

Na podlagi podatkov ocene škode, upoštevajoč projekcijo obsega lastnih sredstev občin, v višini 1,5 % prihodkov posamezne prizadete občine, je pripravljen predlog zagotovitve sredstev državnega proračuna. Ravno tako je pri oceni škode upoštevan ocenjen obseg sredstev, potrebnih za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari.

Preglednica 11: Pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih

| UKREP | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | OCENJENA VIŠINA SREDSTEV ZA OBNOVO SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNA INFRASTRUKTURA IN IZVEDBA GEOTEHNIČNIH UKREPOV | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 30.000.000,00 | 598.673.860,00* |
| Sanacija vodne infrastrukture v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 374.126.708,00 | 374.126.709,00 | 374.126.709,00 | 1.362.380.127,00 |
| PODPORA IZVEDBI PROGRAMA | 4.098.995,00 | 6.312.563,00 | 5.250.051,00 | 4.187.538,00 | 3.656.282,00 | 23.505.428,00 |
| OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE | 15.982.112,00 | 17.344.220,00 | 6.998.500,00 |  |  | 40.324.832,00 |
| NADOMESTITVENA GRADNJA | 70.000.000,00 | 75.000.000,00 | 30.000.000,00 |  |  | 175.000.000,00 |
| Osebe zasebnega prava - obnova stanovanj | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 74.807.517,00* |
| Osebe zasebnega prava - obnova objektov za izvajanje dejavnosti | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 |  |  | 55.000.000,00 |
| Objekti zavarovane narave | 900.540,00 | 1.500.000,00 | 450.000,00 |  |  | 2.850.540,00 |
| SKUPAJ | 360.981.647 | 355.156.783 | 501.825.259 | 454.314.247 | 407.782.991 | 2.332.542.304,00 |

OPOMBA:

* V znesku upoštevana že dodeljena predplačila

Predloženi program predvideva diferencirano zagotovitev predvsem sredstev v obdobju 2024–2028. V letu 2024 predvsem izvedbo najbolj prioritetnih obnovitvenih del.

Za obdobje po letu 2024 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo potrebno planirati oziroma zagotoviti v posameznem letu, upoštevajoč realne možnosti izvedbe programa in ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove. Za vsako posamezno leto se pripravi podrobnejši program in finančni načrt (Rebalans programa), v odvisnosti od zagotavljanja prioritet, primernih funkcionalnih in tehničnih rešitev, zagotovitve morebitnih manjkajočih zemljišč ter upoštevanju izvajalskih zmogljivosti.

  - Nosilci posameznih nalog

3.4.1 	Ministrstvo za naravne vire in prostor

Skladno z določbami 30. člena zakona je MNVP in prostor pristojno za izvajanje obnove:

–	stvari v lasti oseb javnega prava iz 18. člena zakona,

–	objektov v lasti oseb zasebnega prava in

–	za odpravo škode na objektih vodne infrastrukture.

MNVP je upravičencem za obnovo stvari iz prejšnjega odstavka dolžno zagotoviti svetovanje in pomoč pri načrtovanju in projektiranju ter finančni in gradbeni nadzor pri obnovi stvari.

Pri sanaciji kulturnih spomenikov kot strokovna tehnična podpora sodeluje ZVKDS.

Financiranje teh nalog ministrstva gre v breme sredstev za odpravo posledic nesreč po zakonu.

Osebam zasebnega prava bodo sredstva dodeljena v ugotovitvenem postopku, skladno z določili zakona in po postopkih, opisanih v poglavju 3.1.2. Potencialne upravičence se obvesti o možnosti dodelitve sredstev pod pogoji in na način, kot ga določa zakon. Za enotni ter pregledni zajem potrebnih podatkov in soglasij se potencialnim upravičencem posreduje obvestilo in obrazce z delno predizpolnjenimi podatki, ki se nanašajo na poškodovano stavbo s prošnjo oziroma predlogom, da jih izpolnijo. Ko se prejme odgovor lastnika, se postopek dodelitve sredstev državnega proračuna lahko prične. Obrazci so priloženi v Prilogi 9. V primeru spremembe Pravilnika o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč se uporabi spremenjeni pravilnik.

Skladno z določbami 30. člena ZOPNN so nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic škode na tistih objektih in območjih kulturne dediščine, ki so po ZOPNN upravičeni do pridobivanja javnih sredstev, naslednji organi:

– 	za obnovo kulturnih spomenikov, ki so v lasti Republike Slovenije je nosilec ministrstvo, katerega objekt je v upravljanju ali ga uporablja oseba javnega prava ustanovljena s strani Republike Slovenije in je to ministrstvo njeno pristojno resorno ministrstvo;

– 	za obnovo ostalih kulturnih spomenikov je to MNVP.

Pri izvedbi sanacije kulturnih spomenikov kot strokovna tehnična podpora sodeluje ZVKDS, ki izdela sanacijske elaborate in izvaja nadzor nad izvedenimi deli .

Nosilec izvedbe ukrepa »Odstranitev objektov zaradi ogroženosti ali zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov ter nadomestitvena gradnja« je Služba vlade za obnovo v sodelovanju z MNVP in lokalnimi skupnostmi – občinami.

3.4.2 	Lokalne skupnosti

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina.

Sredstva državnega proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove.

Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na MNVP.

  - Obvezna vsebina podrobnejših letnih programov ter roki predložitve letnih programov v sprejem Vladi Republike Slovenije

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, morajo biti v programu odprave posledic nesreče določene tudi obvezne vsebine letnih programih odprave posledic nesreče ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče, ugotovi tehnična izvedljivost ukrepov ter določi letna višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

V nadaljnjih letih obnove se sredstva planirajo oziroma zagotavljajo v okviru integralnih postavk MNVP v okviru sredstev za izvedbo ukrepov za obnovo stvari.

Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najkasneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Vsebina letnega programa:

– 	Pregled izvedenih obnovitvenih del,

– 	Določitev prednostnih nalog v posameznem letu,

– 	Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti,

– 	Določitev prednostnih projektov,

– 	Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov.

Priloge:

– 	Priloga 1: Seznam objektov v lasti občine ali osebe javnega prava in objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, ki so predmet programa

–	Priloga 2: Pregled dodeljenih sredstev – predplačila za obnovo stanovanj

– 	Priloga 3: Seznam objektov, predvidenih za odstranitev, ker jim grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja objekta ali pa je njihova trajna odstranitev potrebna zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov

– 	Priloga 4: Seznam stavb namenjenih bivanju v lasti potencialnih upravičencev do sredstev državnega proračuna za obnovo

– 	Priloga 5: Seznam vseh evidentiranih objektov za izvajanje dejavnosti v aplikaciji AJDA

– 	Priloga 6: Seznam posebni objekti – kulturni spomeniki, ki so predmet obnove

– 	Priloga 7: Program sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe, s pregledom objektov vodne infrastrukture, ki so predmet programa

– 	Priloga 8: Seznam posebnih objektov - območja naravne vrednote oziroma objekti na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave

– 	Priloga 9: Obrazci za pripravo vloge upravičencem – fizičnim osebam