Nakup in implementacija videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča

Vsebina: Ključni cilj projekta je bila zagotovitev videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za podporo digitalizaciji pravosodja (večja dostopnosti in učinkovitost pravosodja).

Izvajalec ukrepa: Ministrstvo za pravosodje.

Predvideno trajanje projekta: 4. 4. 2023 – 30. 6. 2026.

Opis projekta:

Na Ministrstvu za pravosodje se predčasno z aprilom 2026 uspešno zaključuje projekt v skupni vrednosti 1.286.153,65 EUR (od tega 1.059.215,65 EUR brez DDV in 226.938,00 EUR DDV).

Njegov ključni cilj je bil povečati dostopnost, učinkovitost in prilagodljivost delovanja sodišč z uvedbo sodobnih digitalnih rešitev.

V okviru projekta je bilo kupljenih in nameščenih 19 kompletov videokonferenčne ter pripadajoče avdio-video opreme, ki so danes v uporabi v 19 sodnih dvoranah po Sloveniji. Oprema omogoča izvajanje obravnav na daljavo ter zvočno snemanje postopkov, kar prispeva k nemotenemu delu sodišč tudi v izrednih razmerah.

Projekt je odgovoril na izzive, ki so se izrazito pokazali med pandemijo COVID-19, ko je bilo delovanje sodišč oteženo. Nova informacijsko-komunikacijska oprema predstavlja pomemben korak k digitalni preobrazbi pravosodja ter prispeva k večji učinkovitost sodnih postopkov.

Do konca leta 2025 je bila oprema v celoti nameščena in prevzeta, v začetku leta 2026 pa predana v upravljanju pristojnim sodiščem. V okviru projekta so bila izvedena tudi usposabljanja za uporabnike ter zagotovljene potrebne licence.

Izvajalec ukrepa je bilo Ministrstvo za pravosodje, končni uporabniki projekta pa Vrhovno sodišče Republike Slovenije in sodišča.