Priloga 23: PRIPOMOČEK ZA SPREMLJAVO IZPOLNJEVANJA ZAHTEV DNSH

| Okoljski cilji: Faze projekta: | 1. Blažitev podnebnih sprememb | 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | 4. Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem | 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal | 6. Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava projektne dokumentacije | - Izdelava Elaborata krepitve podnebne odpornosti skladno s Tehničnimi smernicami za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 – izračun emisij toplogrednih plinov oziroma ogljičnega odtisa, v kolikor je to relevantno za poseg. Upošteva se čas obratovanja. - Skladnost projekta z NEPN, Strategijo razvoja prometa. | - Izdelava Elaborata krepitve podnebne odpornosti skladno s Tehničnimi smernicami za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, upoštevanje morebitnih prilagoditvenih ukrepov v projektni dokumentaciji. Upošteva se čas obratovanja. | - Pridobitev projektnih pogojev s strani pristojne institucije. - Izdelava ocene vpliva na stanje površinskih voda/podzemnih voda, v primeru poseganja na vodovarstveno območje, v kolikor je to zahteva iz predpisa o zavarovanju, izdelava Analize tveganja -> morebitni ukrepi vključeni v projektno dokumentacijo (del projektnih rešitev) pridobitev mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda /vodnega soglasja na projektno dokumentacijo. | - Izdelava Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, upoštevanje hierarhije ravnanja z odpadki-> del projektne dokumentacije | - Izdelava Načrta organizacije gradbišča in Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča. - V primeru posegov, ki so vir hrupa, izdelava Študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov, - V primeru obsežnejših posegov, posegov, ki trajajo dlje časa, se izdela Načrt okoljskega monitoringa, Elaborat vplivov na okolje, v katerem so opredeljeni omilitveni ukrepi. | - Pridobitev projektnih pogojev s strani pristojne institucije. - V primeru večjih posegov izdelava Elaborata vplivov na okolje, v katerem so opredeljeni omilitveni ukrepi. - Pridobitev naravovarstvenega soglasja, v kolikor je predpisano. |
| Ustrezna dokazila/dokumenti |  |  |  |  |  |  |
| Priprava-oddaja javnega naročila | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). | - Vključitev zaveze o upoštevanju DNSH v javni razpis: Izvajalec del se s podpisom pogodbe/Aneksa zaveže, da bo projekt izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) ter v fazi izvajanja projekta naročniku posredoval dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH). |
| Ustrezna dokazila/dokumenti |  |  |  |  |  |  |
| Spremljava/dokazovanje med izvedbo - gradnjo | - Spremljava izvajanja ustreznih projektnih rešitev (spremlja gradbeni nadzor), v kolikor projekt vključuje ukrepe, ki izhajajo tudi iz NEPN in so del projektnih rešitev. - Izvajalec gradbenih del je v skladu s predpisi dolžan uporabljati ustrezno gradbeno mehanizacijo, skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. | - Spremljava izvajanja morebitnih prilagoditvenih ukrepov in nadzor nad izvedbo ustreznih projektnih rešitev (spremlja gradbeni nadzor). | - Nadzor nad izvedbo ustreznih projektnih rešitev (spremlja gradbeni nadzor). | - Spremljava ustreznega načina ravnanja z gradbenimi odpadki (spremlja gradbeni nadzor): - Dokazila o oddanih gradbenih odpadkih zbiralcu/predelovalcu: potrjeni evidenčni listi. | - Nadzor nad izvajanjem ustreznih projektnih rešitev in ukrepov iz Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča (spremlja gradbeni nadzor). - Izvajanje monitoringa med gradnjo (za delce PM10 in hrup), v kolikor je monitoring potreben. - V kolikor se monitoring ne izvaja, spremljava izvajanja splošnih in z zakonodajo predpisanih ukrepov. | - Nadzor nad izvedbo ustreznih projektnih rešitev (spremlja gradbeni nadzor). - Nadzor nad izvedbo omilitvenih ukrepov, v kolikor so predpisani (spremlja gradbeni nadzor). |
| Ustrezna dokazila/dokumenti |  |  |  |  |  |  |
| Dokazovanje ob zaključku izvedbe / po izvedbi | - Skladnost projekta z NEPN, Strategijo razvoja prometa, če so projektne rešitve vključevale tudi ukrepe, ki so ukrepi iz NEPN ali Strategije, potem sklic na izveden projekt-> Projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), Potrdilo o prevzemu del. - S Potrdilom o prevzemu del investitor potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. | - Ustreznost oz. skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo se potrdi s Potrdilom o prevzemu del, ki ga izda investitor izvajalcem gradbenih del. Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je med drugim tudi oddan projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO). - S Potrdilom o prevzemu del investitor potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. | - Ustreznost oz. skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo se potrdi s Potrdilom o prevzemu del, ki ga izda investitor izvajalcem gradbenih del. Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je med drugim tudi oddan projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO). - S Potrdilom o prevzemu del investitor potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. | - Izdelano in oddano končno Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih. - Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) – del DZO tudi Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in evidenčni listi. - Potrdilo o prevzemu del, s katerim investitor potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. | - Poročila o izvedenih monitoringih (obremenitev zunanjega zraka, onesnaženosti zraka z delci PM10) - S Potrdilom o prevzemu del investitor potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. | - Ob zaključku del izvajalec predloži dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in projekt izvedenih del (PID), investitor pa izda Potrdilo o prevzemu del, s čimer potrdi, da so bila dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, pogodbenimi določili (vključno z vsemi dodatki k pogodbi, tudi z aneksom, s katerim se je izvajalec zavezal k upoštevanju načela DNSH) in vsemi predpisi. V kolikor potrdila o prevzemu del še ni, potem kot dokaz zapisniki o tehničnih pregledih. |
| Ustrezna dokazila/dokumenti |  |  |  |  |  |  |