P R E D R A Č U N

Številka ponudbenega predračuna:

za javno naročilo:

Programska rešitev za avtomatizirano razpoznavanje in anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov

(projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020)

PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

| Zap.št. |  |  | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudbena cena: |  |  |
|  | - programska rešitev (licenca skladno s specifikacijo in pogodbo) |  |  |
|  | - spremembe in dopolnitve ponujene programske rešitve v obsegu 320 čl/ur |  |  |
|  | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV (1a in 1b) (CR) |  |  |
| 2 | Implementacija ponujene programske rešitve - čas prenosa v testno okolje in okolje za redno rabo - produkcijsko okolje* (čas prehoda v produkcijo (Č)) | Rok za implementacijo ponujene programske rešitve (označite z X eno od možnosti): ☐ 8 tednov od podpisane pogodbe (20 točk) ☐ 10 tednov od podpisane pogodbe (15 točk) ☐ 12 tednov od podpisane pogodbe (10 točk) ☐ 14 tednov od podpisane pogodbe (5 točk) ☐ več kot 14 tednov vendar največ 16 tednov od podpisane pogodbe (0 točk) |  |

Med izvedbo naročila mora izvajalec zagotoviti komunikacijo z naročnikom v slovenskem jeziku.

* OPOZORILO: S strani naročnika je skrajni rok za uvedbo rešitve 16 mesecev od podpisa pogodbe do prenosa v testno okolje in okolje za redno rabo (produkcijsko okolje) naročnika. Naročnik bo za vsaka 2 tedna prehoda v produkcijo prej od navedenega planiranega časa s strani naročnika dodelil 5 točk, vendar skupaj največ 20 točk. V obrazcu ponudnik navede svojo zavezo za število tednov za implementacijo ponujene rešitve v testno okolje naročnika in okolje za njeno rabo (produkcijsko okolje).

V primeru neizpolnitve zgornje zaveze ponudnika glede rokov izvedbe bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla. Prav tako bo skladno s pogodbenimi določili povračilo nastale škode naročnik uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- Enotna cena storitvene ure, ki je fiksna in velja ves čas izvedbe naročila, znaša:

EUR brez DDV

Izvajalec naročniku zagotavlja garancijski rok 3 leta za brezhibno delovanje dobavljene opreme, ki začne teči z dnem končnega prevzema opreme. Izvajalec zagotavlja v garancijskem obdobju brezplačno odpravo napak in nepravilnosti v delovanju opreme na lokaciji naročnika.

Izvajalec naročniku zagotavlja licenčno vzdrževanje programske rešitve (uporaba najnovejših različic licenčne programske opreme, možnost prijave napake v licenčni programski opremi) za dobo treh let po namestitvi programske rešitve v okolje za redno rabo naročnika ter možnostjo sklenitve kasnejšega licenčnega vzdrževanja.

Ponudbena cena mora vsebovati vse morebitne stroške in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudbena cena je fiksna ves čas trajanja pogodbe. S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi. Veljavnost ponudbe je do vključno dne 27.03.2020.

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |