Številka: 	35301-1/2026/5

Datum: 	25. 2. 2026

PROGRAM DELA

DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE

ZA LETO 2026

Vsebina:

UVOD

1.	STRATEŠKI CILJI DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE

  - Opis prioritetnih ukrepov v letih 2026 in 2027

  - Pravne podlage

  - Povzetek za odločanje

2.	PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETO 2026

A.	Program dela Geodetske uprave Republike Slovenije in Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2026

B.	Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2026 s področja dela drugih resorjev

C.	Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)

3.	FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2026

A.	Program dela za leto 2026

B.	Program dela za leto 2026 po proračunskih postavkah Geodetske uprave Republike Slovenije

C.	Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) – finančni del

UVOD

Letni program državne geodetske službe vsebuje podrobnejšo opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske službe ter predvideno višino sredstev za izvajanje teh nalog v letu 2026. Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Geodetska uprava RS) je letni program pripravila v skladu z 29. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID; v nadaljnjem besedilu: ZGeoD-1), določa, da mora Vlada Republike Slovenije sprejeti letni program državne geodetske službe za tekoče leto najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

Geodetska uprava RS izvaja naloge, ki se nanašajo na povezane referenčne nacionalne prostorske podatkovne zbirke, vključujoč opredelitev in izvedbo referenčnega geodetskega koordinatnega sistema, vzpostavitev in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov skupaj z metapodatki, izvajanje omrežnih storitev v zvezi z dostopom in uporabo prostorskih podatkov, zagotavljanje potrebnih omrežnih rešitev in tehnologij ter zagotavljanje temeljnih spletnih storitev v podporo upravljanju prostora in drugim odločitvenim procesom. Vodi in vzdržuje tudi infrastrukturo za prostorske informacije v Sloveniji, v okviru katere je opredeljena dostopnost in uporaba podatkov, cenovna politika storitev, uravnoteženost financiranja, usklajevanja in spremljanja delovanja prostorske podatkovne infrastrukture ter kakovost upravljanja in razvoj človeških virov.

Geodetska uprava RS izvaja tudi naloge množičnega vrednotenja nepremičnin, določene z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19, 66/19, 54/23 – odl. US in 100/24; v nadaljnjem besedilu: ZMVN-1), za davčne in druge namene, določene z zakonom.

Naloge Geodetske uprave RS so:

- vzpostavitve in vzdrževanja državnega prostorskega koordinatnega sistema, ki mora biti skladen z evropskim koordinatnim sistemom, da so zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje geodetsko-tehničnih nalog v državnem prostorskem koordinatnem sistemu ter za čezmejno povezovanje zbirk prostorskih podatkov;

- zagotavljanje osnovnih podatkov v uradnih zbirkah podatkov ter izvajanja postopkov evidentiranja podatkov državne meje, prostorskih enot, hišnih številk in zemljepisnih imen;

- zagotavljanje podatkov o nepremičninah v urejenih in kakovostnih uradnih zbirkah podatkov ter izvajanja postopkov evidentiranja nepremičnin in katastrskih preureditev ter izboljševanje kakovosti teh evidenc;

- spremljanje in analiziranje nepremičninskega trga, vzdrževanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov o trgu nepremičnin in ocenjenih tržnih vrednostih nepremičnin;

- zagotavljanje temeljnih podatkov in informacij o naravnem in grajenem okolju z državnim topografskim sistemom in s temeljnimi kartografskimi prikazi ter z drugimi izdelki fotogrametričnega zajema podatkov in daljinskega zaznavanja;

- vzpostavitev ter koordinacija na državni in mednarodni ravni na področju javne državne infrastrukture za prostorske informacije, kjer je zadolžena tudi za izvajanje in spremljanje izvajanja Direktive Evropskega parlamenta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE);

- razvoj in vzdrževanje geoinformacijskih rešitev v podporo izvajanja notranjim procesom in za dostop do podatkov za zunanje uporabnike.

STRATEŠKI CILJI DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE

Strateški cilji državne geodetske službe podpirajo razvoj celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture z namenom zagotavljanja kakovostnih osnovnih in izvedenih podatkov ter storitev vsem uporabnikom, zlasti za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške politike in kmetijske politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami. Strateški cilji so:

- realizacija sodobnega geodetskega referenčnega sistema, ki omogoča enolično določanje položaja v prostoru ne glede na uporabljeno metodologijo in tehnologijo;

- zagotavljanje storitev (omrežje SIGNAL) za kakovostno določanje položaja v prostoru v realnem času in za naknadno obdelavo opazovanj za vse uporabnike;

- vzpostavitev tri-razsežnostnega (3D-) večnamenskega katastra nepremičnin, ki bo omogočal kakovostno evidentiranje meja lastninskih pravic ter fizičnih lastnosti nepremičnin;

- izboljšanje kakovosti katastrskih podatkov in posodobitev postopkov katastrskega preurejanja zemljišč z nadzorovanim upoštevanjem prostorskih planskih aktov;

- povrnitev kompetentne vloge in pristojnosti Geodetske uprave RS pri zajemu, upravljanju ter zagotavljanju kakovostnih in ažurnih topografskih in kartografskih podatkov ter izdelkov na ozemlju Republike Slovenije;

- vzpostavitev kakovostnih in standardiziranih rešitev za povezovanje in medopravilnost podatkovnih zbirk državne prostorske podatkovne infrastrukture;

- vzpostavljati in razvijati »Geo Slovenijo« kot skupni horizontalni okvir za povezovanje prostorskih podatkov, procesov in deležnikov ter kot podporo učinkovitemu odločanju in izvajanju razvojnih, okoljskih in prostorskih politik države.

- organizacijska prilagoditev Geodetske uprave RS za izvedbo strateških nalog, strokovno-inženirskega nadzora ter državne prostorske podatkovne infrastrukture.

- razvoj Center znanja na področju geodezije, prostorskih podatkov in upravljanja nepremičnin z namenom sistematičnega razvoja kompetenc, metodoloških standardov in strokovnega razvoja kadrov, ki bodo omogočali učinkovito uresničevanje strateških ciljev državne geodetske službe.

Vsebina nalog, navedenih v programu dela državne geodetske službe izhaja iz obveznosti, ki jih določajo materialni in organizacijski predpisi, ki urejajo področje državne geodetske službe v Republiki Sloveniji.

Opis prioritetnih ukrepov v letih 2026 in 2027

    - Izboljšava kakovosti podatkov katastra nepremičnin

Ena ključnih nalog Geodetske uprave RS je vodenje upravnih postopkov na zahtevo strank, ki rezultirajo v vzdrževanju nepremičninskih evidenc. Katastrski postopki se bodo izvajali v skladu z Zakonom o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21, 
85/24  ZAID-A in 77/25; v nadaljnjem besedilu: ZKN) in z uporabo sodobne informacijske rešitve IS Kataster.

V letu 2026 Geodetska uprava RS načrtuje izvedbo katastrskih postopkov in izdajo potrdil po naslednji časovni razporeditvi:

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predviden priliv katastrskih postopkov | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 70.500 |
| Plan (rešeni katastrski postopki | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.500 | 74.500 |
| Plan (izdana potrdila) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8.200 |

Geodetska uprava RS je s spremembo zakonodaje leta 2021 vzpostavila enotno evidenco »kataster nepremičnin« ter z uvedbo celovitega elektronskega poslovanja v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 zagotovila reševanje upravnih zadev v okviru zakonsko določenih rokov – ta trend želi nadaljevati tudi v letu 2026. Izdajanje potrdil o podatkih iz nepremičninskih evidenc se med letom bistveno ne spreminja, doslej se je število izdanih potrdil ustalilo na cca. 700 potrdil mesečno – tak trend se pričakuje tudi v letu 2026, saj Geodetska uprava RS preko distribucijskega sistema zagotavlja izdajanje podatkov uporabnikom preko javno dostopnih vpogledovalnikov in spletnih storitev, državni organi pa lahko za potrebe vodenja svojih postopkov sami neposredno dostopajo do podatkov Geodetske uprave RS.

V letu 2026 se želi ohraniti trend reševanja upravnih zadev v obsegu, ki je cca. 5 % nad pričakovanim prilivom novih zadev na področju evidentiranja nepremičnin. Takšnemu načinu dela bo v letu 2026 treba nekoliko prilagoditi organizacijsko strukturo Geodetske uprave RS, zato se načrtuje prilagoditev sistemizacije delovnih mest Geodetske uprave RS na način pridobitve nekaj novih kadrovskih virov, ki bodo lahko opravljali naloge nadzora in zagotavljanja večje kakovosti podatkov in storitev Geodetske uprave RS. Večjo usmerjenost k uporabniku je prinesel tudi začetek delovanja klicnega centra ter vzpostavitve baze znanja v okviru »centra znanja« in »centra za podporo uporabnikom«, ki je zaživel že v letu 2024 v okviru projekta »Zeleni slovenski lokacijski okvir - SLO4D« in se je leta 2025 še dograjeval, tako da se v letu 2026 načrtuje njegovo redno delovanje.

V programu dela državne geodetske službe za leto 2026 je ena izmed ključnih prioritet naloga izboljšanja kakovosti podatkov in storitev, ki jih zagotavlja Geodetska uprava RS uporabnikom. Za doseganje tega cilja je v programu dela državne geodetske službe za leto 2026 kot ločeno poglavje dodano področje izboljšanja kakovosti podatkov in storitev (poglavje 1. v tabeli A.). Največji poudarek pri izboljšavi kakovosti podatkov bo namenjen dodatnemu izboljševanju položajne točnosti grafičnega dela katastra nepremičnin ter medsebojnem povezovanju in medsebojnem usklajevanju različnih zbirk prostorskih podatkov na podlagi lokacije. Geodetska uprava RS bo v letu 2026 nadaljevala s koordinacijo in izvajanjem upravnih postopkov zemljiškega preurejanja (komasacije, nova izmera, lokacijska izboljšava) ter evidentiranjem sprememb dejstev o zemljiščih in sestavinah (stavbe, deli stavb) v temeljnih nepremičninskih evidencah, z namenom izboljšanja položajne točnosti katastra nepremičnin.

Izvedba izboljšave lokacijske natančnosti grafičnih podatkov katastra nepremičnin se bo izvajala s postopki homogenizacije za tista območja posameznih delov katastrskih občin, kjer je izkazana potreba uporabnikov (npr. območja občinskih podrobnejših prostorskih načrtov; območja, kjer se v okviru katastrskih postopkov ugotovi neustrezna natančnost podatkov; območja večjih načrtovanih javnih in zasebnih investicij; območja sanacije po poplavah itd.) Na območjih, kjer zaradi sprememb stanja v naravi s postopki homogenizacije ni možno doseči izboljšave grafičnih podatkov katastra nepremičnin, se bodo v letu 2026 izvajali postopki nove izmere v skladu z določili ZKN.

Z izvedbo postopkov izboljšave lokacijske natančnosti grafičnih podatkov katastra nepremičnin je Geodetska uprava RS začela v letu 2024, nalogo bo pospešeno nadaljevala v letu 2026.

Ocenjuje se, da kakovost grafičnega dela katastra nepremičnin trenutno ni ustrezna na cca. 1,5 % ozemlja Republike Slovenije, kar znaša 30.409 ha. Glede na trenutno izkazane stroške za izvedbo nove izmere na enem hektarju bi za izvedbo nove izmere tega celotnega območja (30.409 ha) potrebovali 155.000.000,00 EUR – ker finančnih sredstev v kratkem obdobju ne bo mogoče zagotoviti, se načrtuje izvedba tega ukrepa v naslednjih 10 letih, za njegovo celovito izvedbo pa bo treba zagotoviti dodatne finančne vire bodisi v proračunu RS, v strukturnih skladih ali ob sofinanciranju s strani občin in investitorjev. Izboljšava podatkov katastra nepremičnin ni enkratna naloga, zato se bo izvajala (nadaljevala) tudi v naslednjih letih. Pozicijska točnost podatkov katastra nepremičnin je ključnega pomena pri medsebojnih povezavah prostorskih podatkov na podlagi lokacije (grafični preseki), zato je ta naloga obravnavana kot ključen predpogoj pri zagotavljanju medopravilnosti prostorskih podatkov ter digitalnega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

    - Visokokakovostna 3D topografija

- V letu 2026 bo Geodetska uprava RS nadaljevala z vzpostavljanjem referenčne visokokakovostne 3D topografske baze na podlagi daljinskega zaznavanja, ki bo ažurno odražala dejansko stanje terena in objektov v naravi. Načrtuje se izvedbo masovnega zajema in obdelava, modeliranje in vizualizacija ter inventarizacija 2,5D in 3D grajenih objektov iz podatkov laserskega skeniranja za drugo tretjino ozemlja Republike Slovenije (to bo omogočilo določanje bruto površine vsem objektom v državi, kar bo osnova za preverjanje atributov v katastru nepremičnin in izvajanje monitoringa prostora). Izvedeno bo tudi aerofotografiranje ene tretjine ozemlja Republike Slovenije, kamor sodi tudi aktivnost za pripravo izhodišč za skrajšanje cikla snemanja in povečanje prekrivanja. Zagotavljano bo redno delovanje državnega geodetskega referenčnega sistema kot osnove za vse geo-lokacijske storitve, preko razvojnih nalog in terenskih meritev.

    - Izvedba postopkov vrednotenja nepremičnin

V letu 2025 je bil v skladu z ZMVN-1 zaključen postopek določanja modelov vrednotenja in sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, 
št. 31/25). Modeli vrednotenja so bili javno objavljeni v evidenci modelov vrednotenja. Vsem nepremičninam v evidenci vrednotenja je bila izračunana posplošena vrednost. Vsem lastnikom nepremičnin so bila poslana potrdila o podatkih evidence vrednotenja. Začela se je obravnava vlog, posredovanih s strani lastnikov nepremičnin, in izvedba postopkov ugotavljanja posebnih okoliščin po ZMVN-1.

V letu 2026 je planirana izvedba naslednjih nalog:

- priprava osnutka predloga modelov vrednotenja z upoštevanjem socialno-ekonomskih podatkov, tržnega potenciala in preverjenih podatkov o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami,

- seznanitev strokovne javnosti s predlogom modelov vrednotenja,

- začetek usklajevanja modelov vrednotenja z občinami,

- obravnava vlog, posredovanih s strani lastnikov nepremičnin, in izvedba postopkov ugotavljanja posebnih okoliščin po ZMVN-1.

V Programu dela državne geodetske službe za leto 2026 so načrtovane aktivnosti, povezane z vzdrževanjem in vodenje informacijskega sistema evidence trga nepremičnin ter evidence vrednotenja, kot tudi njihova prilagoditev glede na spremembe na področju evidentiranja nepremičnin. V letu 2026 bodo pripravljena redna poročila o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin, izvajala se bo priprava podatkov za določanje modelov vrednotenja nepremičnin (spremljanje trga nepremičnin, pregled in preverjanje podatkov o cenah in najemninah), izvajale se bodo naloge in analize za pripravo predloga izboljšanih modelov vrednotenja ter vsebinsko vodenje in vzdrževanje evidence modelov vrednotenja nepremičnin.

Te naloge se bodo izvedle v okviru nalog, opredeljenih v Programu dela državne geodetske službe za leto 2026 (naloge od 7.1. do 7.4.), ki se financirajo iz integralnih sredstev.

Geodetska uprava RS je v skladu s pobudo Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za pravosodje v letu 2025 pristopila k izdelavi dopolnitve enotne metodologije za cenitve nepremičnin ob odkupih v javno korist, ki temelji na sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je bila izdelana že leta 2014 na način, da so metodologije prilagojene modelom vrednotenja in razmeram na trgu na dan 1. 1. 2025. Navedene metodologije bodo izdelane na način, da bodo uporabne tako za izvedbo pogodbenih oziroma prisilnih odkupov v javno korist pri gradnji javne infrastrukture, tudi za različne druge namene prodaje oziroma odkupe nepremičnin, ki jih izvajajo državni organi in lokalne skupnosti za izvajanje svojih rednih nalog, povezanih za prodajo oziroma nakupom nepremičnin v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR).

    - Dograjevanje in delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije

V letu 2026 bo Geodetska uprava RS zaključila naloge povezovanja preko skupnih horizontalnih gradnikov državne uprave ter sistema registrov in šifrantov na državnem računalniškem oblaku - DRO, kar bo uporabnikom omogočalo enostavno dostopnost, vizualizacijo in uporabo prostorskih podatkov. Navedene aktivnosti predstavljajo ključni izvedbeni temelj »Geo Slovenije«, kot skupnega horizontalnega okvira za povezovanje prostorskih podatkov, procesov in uporabnikov. Nadaljevalo se bo z nalogami uresničevanja strategije in akcijskega načrta GeoSlovenija za razvoj inovativnih prostorskih rešitev v skladu z usmeritvami Ministrstva za digitalno preobrazbo (v nadaljnjem besedilu: MDP), s ciljem dolgoročne krepitve uporabnosti, preglednosti in dejanske uporabe lokacijskih podatkov v javnem sektorju kar bo povečalo prepoznavnosti, vidnosti in uporabnosti lokacijskih podatkov.

    - Zaključek izvajanja projekta SLO4D in začetek projekta »Vaikardd«, opredeljenega v Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 20212027 (Partnerski sporazum EKP2127)

V letu 2026 bo Geodetska uprava RS nadaljevala z vsemi koordinacijskimi in pripravljalnimi aktivnostmi ter v drugi polovici leta tudi operativno začela z izvedbo projekta »Vaikardd«, ki predstavlja izgradnjo geoprostorskega digitalnega dvojčka in je opredeljen v Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 20212027 (Partnerski sporazum EKP2127) in je zanj že sprejeta Odločitev o podpori za operacijo »Vstopimo v digitalni prostor-VAIKARDD« št. V00336-1/MNVP/0 – dopis 
št. 3032-153/2025-1630-3 z dne 22. 10. 2025 ter Popravek pomote v odločitvi o podpori št. V00336-1/MNVP/0 za operacijo »Vstopimo v digitalni prostor-VAIKARDD« – dopis 
št. 3032-153/2025-1630-5 z dne 27. 10. 2025.

    - Aktivno mednarodno sodelovanje

Geodetska uprava RS bo tudi v letu 2026 aktivna na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks s sorodnimi organizacijami v tujini. Aktivno bo delovala v združenju evropskih geodetskih uprav EuroGeographics ter izvajala obveznosti EU direktive INSPIRE in EU Akta o podatkih (podatki velike vrednosti HVD ter EU podatkovni prostori). Predstavnik Geodetske uprave RS bo zastopal Republiko Slovenijo v skupini strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informaciji - UN GGIM Evropa in se udeležil plenarnega zasedanja UN GGIM na sedežu OZN v New Yorku. Geodetska uprava RS bo organizirala regionalno konferenco geodetskih uprav iz regije zahodnega Balkana, sodelovala pa bo na srečanju geodetskih uprav, ki delujejo na območju bivše Avstro-Ogrske monarhije. Geodetska uprava bo aktivno sodelovala v EUREF, ki je evropska podkomisija za referenčne sestave pri IAG, in v EUPOS - združenju javnih inštitucij, ki zagotavljajo GNSS storitve. Aktivno se bo udeleževala tudi v dejavnosti, ki jih izvajajo Euro SDR, PCC, UN GEGEN idr.

Pravne podlage

Državna geodetska služba, ki jo izvaja Geodetska uprava RS, je opredeljena v ZGeoD-1 kot del geodetske dejavnosti, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju referenčnih koordinatnih sistemov, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema. Določene strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju topografskega in kartografskega sistema za potrebe obrambe države opravlja Geodetska uprava RS v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za obrambo (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za obrambo). Določene razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe opravlja Geodetski inštitut Slovenije.

Pristojnost Geodetske uprave RS za izvajanje nalog vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja državnega geodetskega referenčnega sistema je opredeljena v Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID; v nadaljnjem besedilu: ZDGRS) in podzakonskih aktih (uredbe, pravilniki), sprejetih na njegovi podlagi, pri čemer se, zaradi umestitev kart merila 1:25.000 med karte državnega topografskega sistema, v letu 2026 predvideva začetek postopkov za ustrezno spremembo pravil in posledično implementacijo kart merila 1:25.000 med karte državnega topografskega sistema. Evidentiranje državne meje v evidenci državne meje in dela na področju državne meje določata ZKN in Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljnjem besedilu: ZEDMRH).

Pristojnosti in naloge Geodetske uprave RS na področju zemljiške administracije določa ZKN, na področju množičnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin pa ZMVN-1, na področju določanja območij ter imenovanja in označevanja naselij, ulic in stavb Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08; v nadaljnjem besedilu: ZDOIONUS), podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi navedenih zakonov, in številni področni zakoni, ki se nanašajo na področja pravnega urejanja pravic na nepremičninah, urejanja prostora, graditve objektov, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetike in druge javne gospodarske infrastrukture, kmetijstva in gozdarstva, varovanja narave in okolja, varstva kulturne dediščine in podobno.

ZKN kot temeljni sistemski predpis ureja vodenje podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) v enotni evidenci »kataster nepremičnin«, podatkov o državni meji v evidenci državne meje, podatkov o prostorskih enotah v registru prostorskih enot in podatkov o naslovih v novi evidenci »register naslovov«. ZKN je pravna podlaga za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov.

Področje javne prostorske podatkovne infrastrukture ureja Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10, 84/15 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZIPI), ki določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije. Z ZIPI se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Direktiva INSPIRE). ZIPI določa ministrstvo, pristojno za državno geodetsko službo, kot nacionalno točko za stike za INSPIRE. Ključna predpisa sta še Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZlnfV-1; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki s podzakonskimi predpisi določa politiko dostopa do informacij javnega značaja, in Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07, 8/10 – ZIPI, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), ki določa vsebino nastajajočega prostorskega informacijskega sistema.

Področje prostorskih evidenc za namene prostorskega načrtovanja in gradnje objektov urejata Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 
85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

1.3 Povzetek za odločanje

Geodetska uprava RS bo v letih 2026 in 2027 prednostno izvajala vse tiste ukrepe, ki so za področje dela Geodetske uprave RS zapisani v tem programu kot tudi v »Planu dela Ministrstva za naravne vire in prostor«.

Reševanje upravnih zadev na področju evidentiranja nepremičnin v instrukcijskem roku izvaja Geodetska uprava RS z lastnimi kadri. Dodatno izboljšanje učinkovitosti poslovanja bo prinesla prilagoditev organizacijske oblike dela na način, ki bo zagotavljal resurse tudi za naloge nadzora in upravljanja kakovosti podatkov in storitev Geodetske uprave RS. Usmerjenost k uporabnikom se bo v letu 2026 odražala tudi v nadgradnji delovanja klicnega centra ter vzpostavitve baze znanja v okviru centra znanja in centra za podporo uporabnikom (vzpostavljena že v letu 2024).

Ukrep za izboljšanje kakovosti podatkov in storitev Geodetske uprave RS s poudarkom na izboljšanju položajne točnosti katastra nepremičnin se bo nadaljeval tudi v letu 2026 z izvajanjem večletnega programa izvedbe novih izmer prednostno na identificiranih območjih, kot tudi z vzpostavitvijo učinkovitega koordinacijskega mehanizma za usklajevanje potreb uporabnikov.

Ukrep vzpostavitve večnamenske visokokakovostne 3D topografske baze na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja ter strojnega učenja bo zagotovil pogoje za izgradnjo digitalnega dvojčka Slovenije, ki bo natančno in ažurno odražala dejansko stanje terena in objektov v naravi. To bo omogočilo nadaljevanje izvajanja zajema in obdelava, modeliranje in vizualizacija ter inventarizacijo 2,5D in 3D grajenih objektov iz podatkov laserskega skeniranja, ter na tej podlagi določanje bruto površine vsem objektom v državi. Za izvajanje učinkovitega monitoringa prostora ter preverjanja atributov v katastru nepremičnin in v drugih upravnih procesih bo zagotovljena izvedbo aerofotografiranja in laserskega skeniranja ene tretjine ozemlja Republike Slovenije ter izveden nakup visokokakovostnih satelitskih podatkov.

Geodetska uprava RS bo s pomočjo skupnih horizontalnih gradnikov za geoinformacijske vsebine tudi v letu 2026 sistematično zagotavljala razvoj, delovanje in vzdrževanje vsebin na infrastrukturi za prostorske informacije (IPI) kot temeljnega okvira za integracijo, dostopnost in uporabo prostorskih podatkov v javnem sektorju. V tem okviru bo v letu 2026 nadaljevala z operativno vzpostavitvijo »Geo Slovenije« kot skupnega horizontalnega okvira za povezovanje podatkov, procesov in znanja s področja nepremičnin in prostora ter za podporo izvajanju okoljskih in razvojnih javnih politik.

V letu 2026 bo Geodetska uprava RS nadaljevala z izvajanjem nalog spremljanja trga nepremičnin in pričela nov cikel umerjanja modelov vrednotenja nepremičnin, na način, da bo omogočen pripis posodobljenih vrednosti vsem nepremičninam v začetku leta 2027, kot to predvideva ZMVN-1.

2. PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETO 2026

A.	Program dela Geodetske uprave Republike Slovenije in Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2026

| Zap. št. | Opis naloge | Program 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izboljšava kakovosti podatkov nepremičninskih evidenc |  |  |
| 1.1 | Izboljšava lokacijske natančnosti grafičnih podatkov |  |  |
|  | Izvedba izboljšave lokacijske natančnosti grafičnih podatkov katastra nepremičnin s postopki homogenizacije za območja posameznih delov katastrskih občin, kjer bo izkazana potreba uporabnikov (npr. območja občinskih podrobnejših prostorskih načrtov, območja kjer se v okviru katastrskih postopkov ugotovi neustrezna natančnost podatkov,…). | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvedena lokacijska izboljšava katastra nepremičnin (izravnava in homogenizacija grafičnih podatkov katastra nepremičnin) na posameznih delih katastrskih občin, kjer je pozicijska natančnost najslabša; zaključevanje postopkov homogenizacije na 9 katastrskih občinah za 772 parcel, cca 200 ha, začetih v letu 2025. Lokacijska izboljšava bo izvedena na območjih, kjer bo izkazan interes/ potrebe uporabnikov. Nalogo izvajajo uslužbenci območnih geodetskih uprav (OGU) z obdelavo in uporabo podatkov digitalnega ortofota ter posnetkov analitičnega snemanja (Lidar), na podlagi analize in uporabe podatkov arhivskih meritev ter z dodatnimi terenskimi meritvami, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci (geodetska podjetja). Nalogo izvajajo zunanji izvajalci (geodetska podjetja) v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev v okviru projekta GreenSLO4D. V okviru rednih proračunskih sredstev novih izmer in lokacijskih izboljšav zaradi zmanjšanja obsega sredstev ne bomo izvajali ali se bodo izvajala v omejenem obsegu glede na razpoložljiva finančna sredstva. |  |
| 1.2 | Nove izmere |  |  |
|  | Na območjih, kjer zaradi sprememb stanja v naravi s postopki homogenizacije ni možno doseči izboljšave grafičnih podatkov katastra nepremičnin, se glede na potrebe izvede nova izmera po ZKN. Obseg izvedenih izboljšav je odvisen od izkazanih/ugotovljenih potreb uporabnikov in zagotovljenih sredstev za izvedbo. Izboljšava podatkov katastra nepremičnin ni enkratna naloga, zato se bo izvajala (nadaljevala) tudi v naslednjih letih. Za dolgoročno planiranje izvedbe izboljšave grafičnih podatkov katastra nepremičnin bodo izvedene analize potreb uporabnikov in predlogi optimizacije postopkov lokacijskih izboljšav in novih izmer. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: nadaljevanje usklajevanja potreb uporabnikov ter identifikacija območji, kjer položajna točnost katastra nepremičnin ni ustrezna (območja večjih javnih in zasebnih investiciji), zaključek postopka novih izmer na 7 območjih v površini cca 118,5 ha, izvedba študije analize optimiziranja postopkov novih izmer, izvedba analize kakovosti katastra nepremičnin ob upoštevanju potreb uporabnikov z razvojnimi usmeritvami. Izvedba izboljšav s postopki homogenizacije in novo izmero je časovno in po obsegu odvisna od zagotovljenih sredstev. Nalogo izvajajo zunanji izvajalci (geodetska podjetja) v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev v okviru projekta SLO4D. V okviru rednih proračunskih sredstev novih izmer in lokacijskih izboljšav zaradi zmanjšanja obsega sredstev ne bomo izvajali ali se bodo izvajala v omejenem obsegu glede na razpoložljiva finančna sredstva. |  |
| 1.3 | Izvedba podpore izvajanju postopkov vodenja in vzdrževanja podatkov nepremičninskih evidenc po ZKN |  |  |
|  | izvedba postopkov odprave napak in neskladij med podatki nepremičninskih evidenc in registra prostorskih enot, ki se ugotovijo ob uporabi podatkov in so posledica izdelanih elaboratov ali izvedenih postopov evidentiranja, izvedba uskladitve podatkov v tehničnih dopolnitvah elaboratov, izvedba dopolnitev podatkov (na posameznih atributih – točnost, urejenost …), analiza podatkov in postopkov ter implementacija sprememb zaradi sprememb Zakona o katastru nepremičnin, koordinacija in vodenje postopkov po lokacijah, analiza podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin ter predlogi za odpravljanje nehomogoenosti. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: odprava napak ali neskladij med podatki, izdelani elaborati in spremembe podatkov za evidentiranje v evidenci, dopolnjeni podatki v katastru nepremičnin (različni atributi), na podlagi izvedene analize sprememb ZKN sprejeti ukrepi za usklajeno izvajanje in koordinirano vodenje postopkov evidentiranja nepremičnin. |  |
|  | GI | V okviru te naloge bo Geodetski inštitut v letu 2026 izvede naslednje aktivnosti: na podlagi analize podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin sprejeti predlogi za odpravljanje nehomogoenosti, odprava napak ali neskladij med podatki. |  |
| 1.4 | Zajem podatkov o novih in spremenjenih stavbah na območjih izvedenega CLSS snemanja. |  |  |
|  | Zajem podatkov o novih in spremenjenih stavbah na podlagi podatkov izvedenega laserskega skeniranja Slovenije (CLSS 2025 - zahodna Slovenija) in podatki 3D stavb, ki temeljijo na podatkih CLSS 2024 - vzhodna Slovenija). |  |  |
|  | GI | V okviru te naloge bo Geodetski inštitut v letu 2026 izvede naslednje aktivnosti: identifikacija podatkov o novozgrajenih in spremenjenih stavbah iz prevzetih podatkov katastra nepremičnin za del območja Slovenije (vzhodna Slovenija: 1053 listov TTN5 in zahodna Slovenija 1103 listov TTN5). Osvežitev glede na površino in višino stavb, združevanje opozoril ter določevanje prioritet opozoril. |  |
| 1.5 | Izvedba sistematične izboljšave podatkov o bonitetah zemljišč |  |  |
|  | Izvedba sistematične izboljšave grafičnega sloja bonitete zemljišč s poudarkom na pregledu in ureditvi podatkov posebnih vplivov. Obravnava bonitet zemljišč in ugotovitve posebnih vplivov na določanje bonitet. Izdelava aplikacije in monitoring posebnih vplivov pri določanju bonitet zemljišč v katastru nepremičnin. | V okviru te naloge se bodo v letu 2026 nadaljevale naslednje aktivnosti začete že v letu 2025: - izveden pregled in vpis sprememb podatkov sloja bonitete zemljišč na območjih s kraškimi značilnostmi (območje Ilirske Bistrice in Pivke ter območje Planinskega polja) – okvirno 120.000 ha ter pripis spremenjenih bonitetnih točk parcelam na območjih sprememb, - na posameznih območjih z večjimi odstopanji bonitete zemljišč (primerjava vrednosti bonitete ob vzpostavitvi s podatki grafičnega sloja bonitet) bo izvedena preveritev podatkov o kakovosti tal. Na podlagi ugotovljenih sprememb o kvaliteti tal bo posodobljen grafični sloj bonitete zemljišč in izveden pripis podatka o boniteti na parcelo. Predviden obseg preveritev bo izveden na območju cca 15.000 ha, če bodo zagotovljena sredstva za sodelovaje zunanjih izvajalcev, - obravnavani bodo predlogi za spremembe bonitet zemljišč in obdelani predlogi za ugotovitve posebnih vplivov bonitet zemljišč. Nalogo pregleda grafičnega sloja bonitete zemljišč izvajajo uslužbenci Geodetske uprave RS in zunanji izvajalci. Preko projekta NOO izdelana aplikacija bo uporabljena za izvedbo sporočanja pripomb lastnikov in monitoring posebnih vplivov pri odločanju bonitet zemljišč v KN. |  |
| 1.6 | Dopolnitve in nadgradnje programskih rešitev |  |  |
|  | Za programske rešitve, ki se uporabljajo za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, se zagotavlja dopolnitve in nadgradnje, ki so posledica potreb uporabnikov ali sprejema novih ali spremenjenih predpisov (ki se odrazijo v spremenjenih strukturah in zapisih podatkov ali spremenjenih postopkih), potrebnih integracij med posameznimi informacijskimi rešitvami v okviru Geodetske uprave RS in povezanih evidenc ali potrebnih optimizacij delovanja sistema na podlagi izkušenj in potreb uporabnikov in na podlagi spremenjene zakonodaje, ki vpliva na evidentiranje nepremičnin. |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: vsebinsko in postopkovno nadgrajene, dopolnjene ali medsebojno integrirane programske rešitve za področje vodenja in urejanja nepremičninskih evidenc (kataster nepremičnin, register prostorskih enot, register naslovov, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture), dopolnitev zaradi sprememb zakonodaje (Zakon o katastru nepremičnin, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora). |
| 1.7 | Državna geodetska infrastruktura |  |  |
|  | V okviru podpore in vzdrževanja temeljne državne geodetske infrastrukture, ki jo predstavljata omrežje stalnih GNSS postaj SIGNAL in državna geodetska mreža 0. reda, se izvaja analitično spremljanje delovanja omrežij. Poleg tega se izvajajo tudi razvojne in raziskovalne naloge s področja državnega geodetskega referenčnega sistema. |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvedba analitičnega dela delovanja obeh GNSS omrežij za potrebe zagotavljanja kakovostne geodetske reference, analiza stanja omrežja SIGNAL s predlogi izboljšav. |
| 1.8 | Operativna izvedba meritev |  |  |
|  | Izvajanje terenskih geodetskih meritev skladno z letnim načrtom terenskih del. Dela v okviru te naloge izvajajo uslužbenci Geodetske uprave RS. |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - sanacija nivelmanskih poligonov nižjih redov v dolžini 50 km ter pregled in sanacija poškodovanih reperjev, - gravimetrične meritve, kontrolne meritve za CAS in DTM, kontrolne meritve za potrebe nadzora delovanja GNSS omrežij, GNSS meritve v geodinamični mreži, določitev koordinat signalom geodetskih točk (C) za potrebe orientacije kombiniranih izmer, - meritve na točkah za vpetje geoida in druge meritve za potrebe uvedbe 4D državnega koordinatnega sistema in njegovega rednega vzdrževanja, - pripravljalna dela in meritve na območjih, kjer so na osnovi analiz ugotovljene potrebe po dodatnih meritvah za namen izboljšave geodetske osnove in potrebe izboljšave katastra nepremičnin, predvsem na južni meji, - izvedba drugih strokovno-tehničnih nalog z namenom vzdrževanja državnega referenčnega sistema, vključno z nabavo drobnega materiala. Nalogo izvajajo uslužbenci Urada za geodezijo (UG). |
| 1.9 | Topografski podatki |  |  |
|  | Vzdrževanje topografskih podatkov, ki ustrezajo natančnosti in podrobnosti merila 1 : 5000. Priprava vhodnih podatkov in kontrola vzdrževanih topografskih podatkov. Analiza novih vsebin za vključitev v državni topografski model (DTM). Raziskovalne naloge s področja topografskega sistema. |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zajem 2,5D in 3D stavb za 1/3 Slovenije (Z del), - kontrola zajema 2,5D in 3D stavb za 1/3 Slovenije, - obnova podatkov o pokritosti v DTM za 1/3 Slovenije. |
|  | GI |  | GI bo izvedel nalogi: - kontrola zajema 2,5D in 3D stavb za 1/3 Slovenije, - obnova podatkov o pokritosti v DTM za 1/3 Slovenije. |
| 1.10 | Zemljepisna imena |  |  |
|  | Urejanje registra zemljepisnih imen. Standardizacija imen v registru zemljepisnih imen. |  | V okviru te naloge bo v letu 2026 izvedena odprava vsebinskih napak v registru zemljepisnih imen. |
|  | GI |  | Gi bo izvedel odpravo vsebinskih napak v registru zemljepisnih imen. |
| 1.11 | Podatki daljinskega zaznavanja |  |  |
|  | Ciklično aerofotografiranje Slovenije (CAS): Slikovni zajem daljinskega zaznavanja (aerofotografije, barvni ortofoto, infrardeči ortofoto, digitalni model reliefa) za območje cele Slovenije. Ciklično lasersko skeniranje Slovenije (CLSS): Lasersko skeniranje zagotavlja podatke o zemeljskem površju in objektih na njem. Zaradi stalnih sprememb površja je, enako kot CAS, predvideno lasersko skeniranje v ciklih. |  | V okviru te naloge se bo v letu 2026 začelo izvajanja triletne pogodbe (2026-2027-2028) za izvedbo cikličnega aerofotografiranja Republike Slovenije – v okviru pogodbe se bo v letu 2026 zagotovilo aerofotografiranje in obnovitev digitalnega modela reliefa (DMR1) ter izdelava ortofota za tretjino območja Republike Slovenije (zahodni del), izvedena bo kontrola kakovosti in skladnosti s pogodbenimi določili. Naslednji cikel CLSS se bo začel izvajati v 2027. Izvedena bo dodatna kontrola kakovosti georeferenciranja arhivskih aerofotografij. |
|  | GI |  | GI bo izvedel nalogi: - kontrola kakovosti CAS v letu 2026, - dodatna kontrola kakovosti georeferenciranja arhivskih aerofotografij. |
| 1.12 | Državne in vojaške karte |  |  |
|  | Vzdrževanje DTK/VTK50 po načelih iz redakcijskega načrta. Poleg vzdrževanja se vsako leto izvaja tudi priprava podatkov za evropski zbirki podatkov EuroBoundaryMap (EBM) in EuroRegionalMap (ERM), ki se letno obnavljata. Izvaja se tudi redna kontrola pri izdelavi EuroGlobalMap (EGM) ter obnova vseh državnih preglednih kart (DPK). |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - vzdrževanje DTK/VTK 50 po načelih redakcijskega načrta za 10 listov karte ter tisk v 2026 obnovljenih listov VTK 50 in izdelava predloga poteka s finančno oceno skupnega vzdrževanja DTK25/50 in VTK25/50, - priprava podatkov za evropski zbirki podatkov EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap in kontrola podatkov EuroGlobalMap. Naloge iz 1. alineje sofinancira Ministrstvo za obrambo. |
|  | GI |  | GI bo izvedel nalogi: - vzdrževanje DTK/VTK 50 po načelih redakcijskega načrta za 10 listov karte ter tisk v 2026 obnovljenih listov VTK 50 in izdelava predloga poteka s finančno oceno skupnega vzdrževanja DTK25/50 in VTK25/50, - priprava podatkov za evropski zbirki podatkov EuroBoundaryMap in EuroRegionalMap in kontrola podatkov EuroGlobalMap. |
| 1.13 | Dela na meji z Republiko Hrvaško |  |  |
|  | Državna meja z Republiko Hrvaško v naravi še ni določena, meddržavna pogodba o vzdrževanju meje zato z Republiko Hrvaško še ne obstaja. ZEDMRH določa, da Geodetska uprava RS evidentira državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje na podlagi kartografskega prikaza poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije. |  | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zbiranje podatkov ter priprava geodetske osnove za demarkacijo meje z Republiko Hrvaško, - pomoč pri pripravi arhivskih podatkov in delu na terenu, - skeniranje starih načrtov in podobno. Dela v okviru te naloge bodo izvedli uslužbenci Geodetske uprave RS. |
| 1.14 | Modeli vrednotenja nepremičnin |  |  |
|  | Izvajanje oblikovanja in umerjanja izboljšanih modelov vrednotenja nepremičnin v delujočem informacijskem sistemu. Redno vzdrževanje in nadgradnja informacijskih sistemov vrednotenja nepremičnin, da je omogočeno izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin, predvsem na področju priprave podatkov za izvajanje empiričnih analiz z namenom zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje postopkov množičnega vrednotenja nepremičnin ter razvoj in nadgradnjo modelov vrednotenja. Informacijski sistem mora omogočati pregled in obdelavo podatkov o trgu nepremičnin ter izvajanje potrebnih analiz za obveščanje javnosti o dogajanju na trgu nepremičnin in za druge namene. Omogočati mora tudi umerjanje modelov za posebne enote vrednotenja. Redno vzdrževanje evidence modelov vrednotenja, kar je povezano s spremembami modelov vrednotenja nepremičnin v kasnejši fazi. |  | V okviru te naloge bodo v letih 2026 izvedene naslednje aktivnosti: preverjanje podatkov o cenah in najemninah, kjer bo posebna pozornost namenjena podatkom o nepremičninah, ki so predmet pravnega posla, izvedeni terenski ogledi (predvsem stanovanjske hiše in poslovne nepremičnine – lokali), sporočanje ugotovljenih neskladij med evidentiranimi podatki in stanjem v naravi, Uradu za nepremičnine, ki sproži postopke za izboljšanje podatkov (pozivi), priprava osnutka modelov vrednotenja nepremičnin (datum vrednosti 1. 1. 2027), usklajevanje modelov vrednotenja nepremičnin s strokovno javnostjo in občinami. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. Dela v okviru te naloge bodo izvedli uslužbenci Geodetske uprave RS, aktivnosti, povezane z nadgradnjami in prilagoditvami informacijskih rešitev, pa bodo izvedene v okviru projekta SLO4D v NOO. |

| 2 | Državni geodetski referenčni sistem |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Državna geodetska infrastruktura |  |
|  | V okviru podpore in vzdrževanja temeljne državne geodetske infrastrukture, ki jo predstavljata omrežje stalnih GNSS postaj SIGNAL in državna geodetska mreža 0. reda, se zagotavlja: nemoteno delovanje obeh omrežij in izvajanje potrebne tehnološke nadgradnje, delovanje Službe za GNSS, ki izvaja nadzor nad delovanjem obeh omrežij in distribucijo podatkov uporabnikom, redno vzdrževanje in nabava nove opreme ter inštrumentov za omrežje stalnih GNSS postaj in izvajanje terenskih meritev. Poleg delovanja stalnih GNSS omrežij je načrtovano: izvajanje raziskovalnih nalog s področja državnega geodetskega referenčnega sistema, redno vzdrževanje centralne evidence geodetskih točk, izvajanje uskladitve geodetske osnove v obmejnem pasu, sanacija državnih geodetskih točk, nadaljevanje vpisa geodetskih znamenj v register kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje za razglasitev za kulturni spomenik. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvajanje nujne podpore, vzdrževanja, nadgradnje in nabave posebne strojne ter programske opreme (Trimble-Pivot in Alberding-GNSS SW) za delovanje obeh omrežij stalnih postaj za satelitsko določanje položaja, nadzor delovanja in distribucije podatkov; redno vzdrževanje, nadgradnja in popravilo merske opreme ter stalnih GNSS postaj; nabava orodja in opreme potrebne za izvajanje del na geodetski infrastrukturi; nabava nove merske opreme za izvajanje terenskih meritev in nove/nadgrajene GNSS postaje vključno s potrebno programsko opremo; redno vzdrževanje in nujne nadgradnje programske opreme za vodenje centralne evidence geodetskih točk (CEGT) ter končanje prehoda v državni računalniški oblak (DRO) v skladu s smernicami za razvoj digitalnih rešitev in usmeritvami MDP; nadaljevanje izvedbe aplikativnega raziskovalnega projekta L2-50090: »Geodetska znamenja kot materialni pričevalci razvoja geodetskih mrež na Slovenskem.« in nadaljevanje naloge vpisa izbranih geodetskih znamenj v register kulturne dediščine in njihovo ovrednotenje za razglasitev za kulturni spomenik; sanacije trigonometričnih točk višjih redov, vključno s storitvami. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |
|  | GI - Službo za GNSS izvaja Geodetski inštitut Slovenije po javnem pooblastilu. | Služba za GNSS izvaja operativni in tehnični nadzor delovanja omrežja stalnih GNSS postaj (omrežje SIGNAL in mreža 0. reda), posreduje podatke in informacije ter omogoča nemoteno delovanje in uporabo obeh GNSS omrežij. V okviru te naloge bo Geodetski inštitut Slovenije sodeloval pri izvedbi naslednjih aktivnosti: - redno upravljanje obeh omrežij, spremljanje novih tehnologij, testiranje opreme, mednarodno sodelovanje; - tehnična podpora uporabnikom, predstavitve sistema, analiziranje in spremljanje položaja GNSS postaj; - nadzor nad sistemom za dostop do podatkov (distribucija); - nadzor nad dostopi za podatke, ki jih naprave GNSS omrežja posredujejo v nadzorni center in povezave s postajami sosednjih držav. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |
| 3. | Državni topografski sistem |  |
| 3.1 | Topografski podatki |  |
|  | Vzdrževanje programske opreme za vodenje digitalnega topografskega modela države - DTM. Zagotavljanje pogojev za prikaz in uporabo topografskih podatkov. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - vzdrževanje in nadgradnje programske opreme za vodenje DTM z novimi funkcionalnostmi v skladu s smernicami za razvoj informacijskih rešitev in usmeritvami MDP (nadgradnja funkcionalnosti informacijske rešitve na MDP), - nakup potrebne posebne programske, strojne in druge opreme v skladu z dogovorom z MDP, - strokovna pomoč pri vzdrževanju programske opreme za vodenje DTM. |
|  | GI | GI bo izvedel nalogo strokovna pomoč pri vzdrževanju programske opreme za vodenje DTM. |
| 3.2 | Zemljepisna imena |  |
|  | Standardizacija zemljepisnih imen. Redno delo Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. | V okviru te naloge bo v letu 2026 izvedeno izvajanje nalog, določenih z Odlokom o ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (Uradni list RS, št. 24/21). Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen bo prioritetno izvajala naloge, določene v ZDOIONUS. |
| 3.3 | Podatki daljinskega zaznavanja |  |
|  | Priprava podatkov cikličnega laserskega skeniranja Slovenije, posebnega laserskega skeniranja in cikličnega aerofotografiranja Slovenije za distribucijo. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - podatki, ki bodo rezultat daljinskega zaznavanja, bodo ustrezno urejeni in pripravljeni za distribucijo. Dela v okviru te naloge izvajajo uslužbenci Geodetske uprave. |
| 3.4 | Posodobitev kartografskih podlag 1 : 25.000 - MORS |  |
|  | Projekt posodobitve kartografskih podlag merila 1 : 25.000 (POSKART II) za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni ter nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture financirata Ministrstvo za obrambo in Evropska unija iz sklada za notranjo varnost (EU ISF). Projekt je razdeljen na razvojno-tehnični ter operativno-tehnični sklop in se izvaja od 2024 do 2026. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - izvedba operativno-tehničnih nalog, ki obsegajo vsebinsko obnovo za območje izdelave v letu 2026, terenski pregled, fotogrametrični zajem dopolnitev in pripravo posodobljenih kartografskih podlag; - izvedba razvojno-tehničnih nalog, ki obsegajo pripravo kartografskih virov za območje izdelave v letu 2026, izvajanje nalog redaktorja, kontrole izvajalca operativno tehničnega sklopa, zagotavljanje kakovosti in enotnosti digitalnih izdelkov. |
|  | GI | GI bo izvedel razvojno-tehnične naloge, ki obsegajo pripravo kartografskih virov za območje izdelave v letu 2026, izvajanje nalog redaktorja, kontrole izvajalca operativno tehničnega sklopa, zagotavljanje kakovosti in enotnosti digitalnih izdelkov. |
| 3.5 | Posebne naloge na področju kartografije in topografije za potrebe Ministrstva za obrambo |  |
|  | Ministrstvo za obrambo v skladu z 28. členom ZGeoD-1 izvaja določene strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju topografskega sistema v sodelovanju z Geodetsko upravo RS. V ta sklop sodijo naloge izdelave in tiska vojaških topografskih kart RS 1 : 25 000, obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte RS 1 : 250 000 ter izdelava ortofotokart strelišč in vadišč Slovenske vojske. Izvedena bo analiza specifikacij NATO »Geospatial Information Framework (NGIF)« in njihov vpliv na izdelavo, vektorske podatke in distribucijske oblike VTK50. Pripravi se predlog migracije obstoječih vektorskih podatkov VTK50 v obliko in format, ki ga predvideva standard. Naredi se pregled drugih zahtev/predlogov/usmeritev, ki izhajajo iz omenjenega sklopa standardov, in poda priporočila naročniku za njihovo implementacijo v povezavi z VTK50. Naloge v celoti financira Ministrstvo za obrambo, Geodetska uprava RS zagotavlja podatke iz geodetskih zbirk. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - izdelava in tisk sistemskih listov vojaške topografske karte RS 1: 25 000 (VTK25) iz obnovljenih kartografskih podlag POSKART II, - obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte RS 1 : 250 000 in izvedba tiska listov, - obnova in izdelava kart vadišč in strelišč Slovenske vojske, - analiza specifikacij NATO Geospatial Information Framework (NGIF) s predlogom priporočil za njihovo implementacijo v povezavi z VTK50. |
|  | GI | GI bo izvedel naloge: - izdelava in tisk sistemskih listov vojaške topografske karte RS 1: 25 000 (VTK25) iz obnovljenih kartografskih podlag POSKART II, - obnova in tisk VFR vojaške letalske navigacijske karte RS 1 : 250 000 in izvedba tiska listov, - obnova in izdelava kart vadišč in strelišč Slovenske vojske, - Analiza specifikacij NATO Geospatial Information Framework (NGIF) s predlogom priporočil za njihovo implementacijo v povezavi z VTK50. |

| 4. | Geodetska dela na državni meji |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Vzdrževanje državne meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko |  |
|  | Geodetska dela na vzdrževanju državne meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko skladno z določili meddržavnih pogodb in na osnovi sklepov meddržavnih komisij, ki določajo letni program dela. Vzdrževanje in vodenje aplikacije za vodenje podatkov in dokumentacije o državni meji. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - AVSTRIJA – izvedba 8. periodične kontrole mejnih znakov v XIII. in XIV. mejnem sektorju (v dolžini cca 30 km in 450 mejnih znakov). Izvedba dodatnih GNSS meritev mejnih znakov v sektorjih XIV., XX in XXI. Izvedba drugih del, ki bodo izkazana kot potrebna na podlagi sporočil, prejetih s strani organov za nadzor meje. - ITALIJA - vzdrževalna in meritvena del v III., IV., V. in VIII. mejnem sektorju (skupaj predvidoma 70 mejnih znakov). Pisanje (vklesanje) razdalj do meje na posrednih mejnikih ob vodotokih (Idrija, Nadiža, Črni potok). Izvedba drugih del, ki bodo izkazana kot potrebna na podlagi sporočil, prejetih s strani organov za nadzor meje. - MADŽARSKA - začetek 10. periodične kontrole mejnih znakovna odseku od A199a do A274.2 (cca 15 km in 372 mejnikov) ter izvedba drugih del, ki bodo izkazana kot potrebna na podlagi sporočil, prejetih s strani organov za nadzor meje. Čiščenje vegetacije od mejnika A1 do A644.3 (100 km). - vzdrževanje aplikacije »Evidenca državne meje«. |

| 5 | Vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Informacijska podpora vodenju nepremičninskih evidenc |  |
|  | Zagotavljanje rednega delovanja programskih rešitev v sklopu Informacijskega sistema kataster (IR Delovodnik, IR Kataster), popravki ter zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja Geodetske uprave RS na področju vodenja nepremičninskih evidenc (kataster nepremičnin, register prostorskih enot, register naslovov) na vseh lokacijah organizacijskih enot Geodetske uprave RS (območne geodetske uprave z geodetskimi pisarnami in Urad za nepremičnine), ki morajo biti operativne vsak dan v letu. Poleg sistemskih informacijskih rešitev se v procesu vodenja nepremičninskih evidenc uporabljajo še posamezne specifične programske rešitve (za izdelavo elaboratov, vektorizacijo etažnih načrtov, izvedbo lokacijske izboljšave podatkov, podporo pri izdajanju dokumentov, delovanju sistema pomoči uporabnikom in baze znanja ter sistema kakovosti podatkov katastra nepremičnin). | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: zagotavljanje delujočih aplikativnih rešitev, ki omogočajo podporo delovanju vseh organizacijskih enot Geodetske uprave RS na vseh lokacijah pri vodenju postopkov ter vzdrževanju podatkov v katastru nepremičnin, registru prostorskih enot in registru naslovov. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |
|  | GI | V okviru te naloge bo Geodetski inštitut Slovenije sodeloval pri izvedbi naslednje aktivnosti: - zagotavljanje delovanja aplikativne rešitve sistema kakovosti podatkov, ki omogočajo podporo vsem organizacijskim enotam Geodetske uprave RS na vseh lokacijah pri odpravi neskladij pri podatkih. |
| 5.2 | Izboljšava podatkov – terenske meritve |  |
|  |  | V okviru te naloge bo bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: ― lokacijske izboljšave in nove izmere glede na izkazane potrebe uporabnikov podatkov, podporne naloge za izvedbo terenskih meritev za potrebe izboljšave podatkov katastra nepremičnin (dnevnice/nočitve/potni stroški itd.). |
| 5.3 | Izvajanje katastrskih postopkov |  |
|  | Redno izvajanje upravnega dela katastrskih postopkov in izvajanja katastrskih postopkov po uradni dolžnosti. | V okviru te naloge bo v letu 2026 zagotovljena izvedba upravnega dela katastrskih postopkov glede na letni pripad zahtev (cca. 70.000 katastrskih postopkov) v zakonsko predpisanem roku. Zagotovljena bo tudi izvedba katastrskih postopkov po uradni dolžnosti (izvajanje uskladitev podatkov katastra nepremičnin, izvajanje del na opozorilnem sistemu). |
| 6 | Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture |  |
| 6.1 | Informacijska podpora vodenja zbirnega katastra GJI |  |
|  | Vzdrževanje informacijske rešitve za zbirni kataster GJI (IS ZKGJI) in zagotavljanje strokovno-tehnične podpore Geodetske uprave RS pri vzdrževanju zbirnega katastra GJI in podatkov o omrežnih priključnih točkah. Vključene so tudi manjše dopolnitve, ki podpirajo spremembe, ki so posledica spremenjene zakonodaje na področju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi. V primeru dopolnitev programske rešitve, ki so posledica sprememb v strukturi ali vsebini podatkov, so vključene tudi potrebne obdelave in ureditve podatkov. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: zagotavljanje vzdrževanja aplikativne rešitve za vodenje postopkov in vzdrževanje podatkov v zbirnem katastru GJI in podatkov o omrežnih priključnih točkah (IS ZKGJI), informacijska podpora aplikaciji za prevzem vhodnih elaboratov izmere novih ali spremenjenih objektov gospodarske javne infrastrukture in omrežnih priključnih točk, izvedba kontrol in sprememb podatkov v evidenci, izvedene manjše dopolnitve posameznih modulov oziroma procedur, ki so posledica spremenjenih pravil (predpisi ali struktura in zapis podatkov) pri vodenju in vzdrževanju podatkov zbirnega katastra GJI in omrežnih priključnih točk ter s tem povezane ureditve posameznih podatkov. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |

| 7 | Množično vrednotenje nepremičnin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Evidenca trga nepremičnin |  |  |
|  | Vodenje in vzdrževanje večnamenske evidence o cenah in najemninah na trgu nepremičnin, v kateri se vodijo podatki o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in podatki o najemnih poslih za stavbe in dele stavb. Sistem je treba stalno vzdrževati tako, da je omogočeno sprotno evidentiranje podatkov v skladu s predpisi. Treba je težiti k izboljšanju učinkovitosti in popolnosti zajema podatkov o trgu nepremičnin. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: vzdrževanje in vodenje informacijskega sistema evidence trga nepremičnin, prilagoditve informacijskega sistema evidence trga nepremičnin glede na spremembe na področju evidentiranja nepremičnin, priprava rednih poročil o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin, priprava rednih poročil o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |  |
| 7.2 | Evidenca vrednotenja |  |  |
|  | Vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema evidence vrednotenja, ki omogoča prenos podatkov med bazami, vodenje in vzdrževanje enot vrednotenja in posebnih enot vrednotenja, podatkov o modelu vrednotenja za enoto vrednotenja in posebno enoto vrednotenja, podatkov o vrednostni coni in vrednostni ravni enote vrednotenja in posebne enote vrednotenja, podatkov o posplošeni vrednosti enot vrednotenja, posebnih enot vrednotenja nepremičnin, podatkov o vrsti, velikosti vpliva in datumu začetka ter konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine, vplivno območje, podatkov iz vprašalnikov ter podatkov o osebi, ki opravlja dejavnost, za posebne enote vrednotenja. Nadgradnja aplikacije za izračun vrednosti zaradi sprememb, povezanih z modeli vrednotenja nepremičnin, posebnimi okoliščinami ter podatki o nepremičninah. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: vodenje in vzdrževanje evidence vrednotenja, prilagoditev informacijskega sistema evidence vrednotenja glede na spremembe na področju evidentiranja nepremičnin, izvajanje postopkov ugotavljanja posebnih okoliščin. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |  |
| 7.3 | Modeli vrednotenja nepremičnin |  |  |
|  | Izvajanje oblikovanja in umerjanja izboljšanih modelov vrednotenja nepremičnin v delujočem informacijskem sistemu za ta namen. Informacijski sistem je treba stalno vzdrževati in nadgrajevati, da je omogočeno izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin, predvsem na področju priprave podatkov za izvajanje empiričnih analiz z namenom zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje postopkov množičnega vrednotenja nepremičnin ter razvoj in nadgradnjo modelov vrednotenja nepremičnin. Sistem mora omogočati pregled in obdelavo podatkov o trgu nepremičnin ter izvajanje potrebnih analiz za obveščanje javnosti o dogajanju na trgu nepremičnin in za druge namene. Omogočati mora tudi umerjanje modelov za posebne enote vrednotenja. Prav tako je treba vzdrževati evidenco modelov vrednotenja, kar je povezano s spremembami modelov vrednotenja nepremičnin v kasnejši fazi. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: priprava podatkov za določanje modelov vrednotenja nepremičnin (spremljanje trga nepremičnin, pregled in preverjanje podatkov o cenah in najemninah), časovno prilagajanje podatkov o cenah in najemninah, izvajanje nalog in analiz za pripravo predloga izboljšanih modelov vrednotenja nepremičnin, izvajanje nalog, povezanih s postopkom določanja modelov vrednotenja nepremičnin vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje evidence modelov vrednotenja, prilagoditev in nadgradnja informacijskega sistema za vodenje evidence modelov vrednotenja zaradi sprememb na področju evidentiranja nepremičnin in razvoja metod za oblikovanje in umerjanje modelov vrednotenja nepremičnin, vsebinsko vodenje in vzdrževanje evidence modelov vrednotenja. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |  |
| 7.4 | Strokovne naloge in administracija |  |  |
|  | Razvoj metod ocenjevanja vrednosti, zagotovitev tujih in domačih svetovalcev s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin in drugih s tem povezanih strokovnih področij, in kritje vseh stroškov, povezanih z zagotovitvijo strokovnjakov, izdelava analiz za različne namene, organizacija oziroma izvedba izobraževanj in usposabljanj, v katera je lahko vključena tudi pridobitev znanj s potrdilom za zaposlene na področju ocenjevanja vrednosti, vzpostavitev in vodenje baze znanja v povezavi s postopki in nalogami množičnega vrednotenja nepremičnin, obdelava podatkov, povezanih s pripombami lastnikov in stališči občin na javno razgrnjene modele vrednotenja nepremičnin, nadzor nad izvajanjem projektov, oblikovanje in tisk gradiv, nabava strokovne literature in druge strokovno-tehnične naloge. Za uveljavljanje posebnih okoliščin je treba zagotoviti ustrezno podporo za izvajanje vseh predpisanih postopkov in za podporo lastnikom nepremičnin, da bodo lahko uveljavljali svoje pravice v skladu z ZMVN-1. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: dopolnitev in prilagoditev enotne metodologije za cenitve nepremičnin ob odkupih v javno korist; izdelava analiz za različne namene in druge strokovno-tehnične naloge; podpora postopku določanja modelov vrednotenja v skladu z določili ZMVN-1; oblikovanje spletnih aplikacij, obrazcev in drugih gradiv; tisk gradiv; izvedba usposabljanj, izobraževanj, svetovanja in nabava strokovne literature s področja množičnega vrednotenja nepremičnin. Za naloge, ki se bodo izvajale v letu 2026 in se nadaljevale v letu 2027, se načrtuje sklenitev dvoletnih pogodb. |  |
|  | Posredovanje podatkov |  |  |
| 8 | Infrastruktura za prostorske informacije |  |  |
| 8.1 | Vključevanje podatkov Geodetske uprave RS v razvojne in raziskovalne projekte |  |  |
|  | Koordinacija in sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih, koordinacija, testiranje in uvajanje novih tehnologij in standardov ter priprava in koordinacija izobraževanja za zaposlene in uporabnike ob uvajanju novih tehnologij in rešitev pri razvojnih dejavnostih na področju delovanja Geodetske uprave RS. Sodelovanje z razvojnimi in raziskovalnimi institucijami pri zagotavljanju kakovostnega delovanja in koordinacijo slovenskega medopravilnega integriranega okvirja za prostorske informacije ter sodelovanje v mednarodnih združenjih, pobudah in projektih. Mednarodna prepoznavnost in poslovna odličnost bo zagotovljena s pripravo in obdelavo podatkov iz zbirk Geodetske uprave RS v skladu z metodologijo posameznih mednarodnih programov in projektov, v katere se vključuje Geodetska uprava RS. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvajanje akcijskega načrta Geo Slovenije izdelanega v SLO4D v okviru MDP gradnikov kot centralne infrastrukture, zagotavljanje semantične medopravilnosti prostorskih podatkov, za katere je pristojna Geodetska uprava RS, ter njihova povezava s podatki drugih upravljavcev v skladu s centralnim sistemom za semantično medopravilnost, ki ga upravlja MDP (centralni besednjak) in uskladitvijo z MDP, ki pripravlja splošne smernice za področje semantične medopravilnosti, prenos izhodišč infrastrukture znanja na področju prostorskih informaciji (GKI) ter zagotavljanje vključevanja slovenske infrastrukture za prostorske informacije v aktivnosti UN GGIM in evropske infrastrukture za prostorske informacije INSPIRE, vzpostavitve elementov digitalnega podatkovnega ekosistema kot dela skupnega evropskega podatkovnega prostora za zeleni dogovor, za potrebe načrtovanja, ocenjevanja in vrednotenja ter ocene izvedljivosti projektnih predlogov, vključevanje podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava RS, v projekte UN GGIM in EuroGeographicsa ter v druge panevropske projekte, podpora vključevanja v aktivnosti MDP na področju zagotavljanja podatkov velike vrednosti (HVD), kot jih določa izvedbeno pravilo EU za odprte podatke, in v aktivnosti vzpostavitve skupnih evropskih podatkovnih prostorov, kot jih določajo dokumenti EU, nastali na podlagi evropske strategije o podatkih, izvajanje aktivnosti na zagotavljanju kakovosti podatkov in storitev. |  |
| 8.2 | Koordinacija, upravljanje in operativna podpora NTS |  |  |
|  | Operativna in tehnična podpora, ki je potrebna za nemoteno delo nacionalne točke za stike (NTS), kot jo določa ZIPI v skladu z zahtevami Direktive INSPIRE. | Redna operativno-tehnična podpora delovanju za izvajanje koordinacijskih nalog NTS: vzdrževanje geoportala, vzdrževanja metapodatkovnega sistema, poročanje, organizacija dogodkov, podpora delu delovnih skupin. |  |
|  | Informatika in izdajanje podatkov |  |  |
| 9 | Informacijska tehnologija |  |  |
| 9.1 | Podpora informacijski tehnologiji in uporabniška pomoč |  |  |
|  | Naloga obsega izvajanje vseh potrebnih aktivnosti na področju koordinacije, delovanja in podpore informacijske tehnologije za zagotavljanje nemotenega poslovanja organizacije ter specifično izobraževanje iz področja informatike ter geoinformatike. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: nadaljevala se bo koordinacija z MDP za zagotovitev ustrezne operativne podpore uporabnikom in uslužbencem Geodetske uprave RS, izvajale se bodo redne vsebinske in informacijske aktivnosti pri načrtovanju ter usklajevanju posameznih informacijskih rešitev Geodetske uprave RS, zagotavljanje podpore na področju razvoja lastnih aplikacijskih rešitev in pri razvoju aplikacijskih rešitev s strani zunanjih izvajalcev, koordinacija razvojnih nalog na področju informatike in geomatike ter izvajanje skrbništva v pristojnosti Sektorja za informatiko in izdajanje podatkov Geodetske uprave RS, nadaljevanje aktivnosti pri prehodu na nove informacijske sisteme v okolje MDP, prenova intranet portala Geodetske uprave RS. |  |
| 10 | Distribucija in podpora uporabnikom |  |
| 10.1 | Razvoj in podpora delovanju distribucijskega sistema |  |
|  | Zagotavljanje informaciji, podatkov in storitev različnim uporabnikom – državna uprava, javna uprava, lokalne skupnosti, poslovni subjekti javnega in zasebnega prava, državljani, lastniki nepremičnin, strokovna in laična javnost ter institucije Evropske unije, prek elektronskih storitev ali klasično prek sprejemnih pisarn. Za potrebe dostopa in podpore uporabnikom je treba zagotavljati stalno informiranje, nadzor, podporo in neprekinjeno delovanje distribucijskega sistema, elektronskih storitev, portalov, storitev, meta-podatkov in uporabniške podpore. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izdajanje podatkov v skladu z veljavno zakonodajo (ZDIJZ, ZIPI, ZMVN, ZKN in drugo zakonodajo) za namene javnih nalog, medijev in lastne uporabe, pri čemer se večina podatkov zagotavlja v obliki odprtih podatkov, izvajanje rednega vzdrževanja, podpore in nujnih dopolnitev ter investicijskega vzdrževanja sistema distribucije, kar vsebuje: - zagotavljanje dnevnih replikacij podatkov v distribucijsko okolje - vzdrževanje distribucijskega okolja - vzdrževanje infrastrukture spletnih servisov in spletnih storitev - vzdrževanje portala e-prostor - najem aplikacije za uporabniško podporo - vzdrževanje in dopolnitve aplikacij za registrirane in javne uporabnike (javni vpogled v nepremičnine, osebni vpogled v nepremičnine, prevzem odprtih podatkov, priprava odprtih podatkov, priprava podatkov za lokalne skupnosti) - vzdrževanje varnostne sheme in podpornih aplikacij za upravljanje uporabnikov - vzdrževanja sistema za nadzor delovanja spletnih servisov - vzdrževanje in podpora procesu zagotavljanja podatkov za potrebe uporabnikov DRO MDP (sekundarna distribucija) - vzdrževanje podatkovnega skladišča za spremljanje in beleženje - aktivnosti ter dostopa do osebnih podatkov izvajanje dopolnitev in prilagoditev storitev na distribuciji v skladu z zahtevami produkcije in uporabnikov, izvedba integracije in prilagoditve storitev na nove vsebine in strukture, ki se razvijajo v okviru prenove ETN, izvajanje nalog za delovanje sistema za upravljanje kakovosti podatkov in storitev, nadgradnja vpogledovalnika v Javnem vpogledu za prikaz 3D podatkov. |
| 10.2 | Izdajanje podatkov SIGNAL |  |
|  | Zagotavljanje storitve dostopa do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času za končne uporabnike in izdajanje RINEX podatkov. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: koordinacija zagotavljanja storitev posredovanja preoblikovanih podatkov stalnih postaj GNSS SIGNAL v realnem času, posredovanje preoblikovanih podatkov za naknadno obdelavo uporabnikom ter nudenje podpore uporabnikom, storitve preoblikovanja podatkov in ponovne uporabe podatkov poteka skladno z ZIPI in Uredbo o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev (Uradni list RS, št. 66/12). |
|  | Kulturna in tehnična dediščina |  |
| 11 | Kulturna in tehnična dediščina |  |
| 11.1 | Upravljanje območja GEOSS | Izveden bo postopek izbire koncesionarja na podlagi Zakona o geometričnem središču Slovenije, ker se je dosedanja koncesijska pogodba iztekla. V vmesnem obdobju bodo zagotovljena sredstva za nujno minimalno izvajanje nalog, ki jih za območje GEOSS-a predvideva koncesija. |
|  | Investicije, podporna dejavnost in administracija |  |  |
| 12 | Investicije, podporna dejavnost in administracija |  |  |
| 12.1 | Investicije brez računalniške opreme |  |  |
|  | Zagotavljanje potrebne pisarniške opreme ali dokup opreme zaradi selitev ali dotrajanosti opreme ter nakup dodatnih službenih vozil in ostale manjše investicije potrebne za delovanje organa. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: nakup potrebne pisarniške opreme za delo uslužbencev Geodetske uprave RS ali dokup opreme zaradi selitev na posameznih lokacijah ter druge manjše investicije, nakup treh avtomobilov za potrebe izvajanja geodetskih nalog in terenskega dela (nadomestitev starejših dotrajanih vozil). |  |
|  | Nadgradnja GNSS omrežja | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: Nadgradnja/nakup dveh GNSS postaj omrežja SIGNAL oz. ustrezne strojne ali programske opreme za upravljanje omrežja. |  |
| 12.2 | Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja |  |  |
|  | Namenska postavka | Namenska sredstva bodo porabljena skladno z zakonsko določenimi nameni. |  |
| 12.3 | Osnovna sredstva in aktivirane bančne garancije – sredstva odškodnine |  |  |
|  | Namenska postavka | Namenska sredstva bodo porabljena skladno z zakonsko določenimi nameni. |  |
| 12.4 | Osnovna sredstva poslovni prostori – sredstva najemnine |  |  |
|  | Namenska postavka | Namenska sredstva bodo porabljena skladno z zakonsko določenimi nameni. |  |
| 12.5 | Ostali materialni stroški |  |  |
|  | V okviru materialnih stroškov se bodo pokrivale najemnine za GNSS postaje, zagotavljal se bo pisarniški material za vse naše lokacije in ostali materialni izdatki pri poslovanju, ter tekoče vzdrževanje po vseh naših lokacijah po Republiki Sloveniji. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: zagotavljanje potrebnega pisarniškega materiala za vse lokacije GU po Republiki Sloveniji, kritje izdatkov za pošto, ogrevanje, gorivo in drugih izdatkov za delovanje in tekoče vzdrževanje po vseh lokacijah, nakup potrebnih osnovnih sredstev in ostali materialni izdatki, ki niso bili predmet centralizacije, kritje materialnih izdatkov ob organizaciji in izpeljavi dogodkov, ter za ostale podobne namene. |  |
| 12.6 | Promocija zdravja na delovnem mestu |  |  |
|  | Promocija zdravja na delovnem mestu uslužbencev Geodetske uprave RS v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter nakup zaščitne in terenske opreme v skladu z načrtom ukrepov varstva in zdravja zaposlenih. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvedba aktivnosti vezanih na promocijo zdravja pri delu za vse uslužbence Geodetske uprave RS, vadbene aktivnosti, sadje na delovnem mestu. |  |
| 12.7 | Usposabljanje uslužbencev Geodetske uprave RS |  |  |
|  | Izvajalo se bo informiranje in usposabljanje zaposlenih po posameznih strokovnih oziroma vsebinskih področjih njihovega dela. V primeru ugotovljenih potreb se bodo za javne uslužbence, ki so pooblaščeni za vodenje in/ali odločanje v upravnih postopkih, izvajala izobraževanja s področja Zakona o upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: izvedeno bo sistematično usposabljanje zaposlenih po posameznih strokovnih področjih dela, ki so nujna za kakovostno opravljanje nalog na vseh področjih, ki jih pokriva Geodetska uprava RS, kot tudi na področju vodenje in/ali odločanje v upravnih postopkih in upravnega poslovanja. Izobraževanje bo potekalo bodisi spletno ali v živo. |  |
| GI | GI zagotavlja operativno tehnično podporo izvedbi usposabljanja in pripravlja strokovna gradiva za te potrebe | V okviru te naloge bo v letu 2026 Geodetski inštitut Slovenije sodeloval pri izvedbi naslednje aktivnosti: - sodelovanje pri napredni tehnični podpori za potrebe usposabljanja zaposlenih, pri zagotavljanju operativne tehnične podpore spletnim izobraževanjem in strokovnim konferencam iz področja stroke, pri izvedbi strokovnih usposabljanj na daljavo; sodelovanje pri pripravi strokovnih gradiv in publikacij za namene izobraževanja uslužbencev Geodetske uprave RS. |  |
| 12.8 | Mednarodno sodelovanje in članarine |  |  |
|  | Aktivno delovanje na področju mednarodnega sodelovanja, kjer se GU vključuje v delo evropskega združenja geodetskih in kartografskih uprav - EuroGeographics ter v delovanje združenja Euro SDR in stalnega odbora za zemljiški kataster pri evropski komisiji – PCC. Geodetska uprava RS aktivno sodeluje pri delu stalnega odbora strokovnjakov pri OZN za učinkovito upravljanje prostorskih informaciji – UN GGIM Evropa in pri delu skupine za standardizacijo geografskih imen – UNGEGEN. Uslužbenci Geodetske uprave RS so aktivni pri delu evropskega pododbora za referenčni geodetski okvir – EUREF in evropskega sistema za določanje položaja - EUPOS, skupine za EUPOS. V okviru te naloge so zagotovljena finančna sredstva za plačilo članarine ter za zagotavljanje drugih storitev za podporo mednarodnemu delovanju Geodetske uprave RS. Geodetska uprava RS je aktivna tudi v regionalnem povezovanju, pri izvedbi bilateralnih aktivnosti in sodelovanju pri multilateralnih dogodkih drugih resorjev. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zagotovljena strokovno tehnična podpora pri aktivnemu vključevanju uslužbencev Geodetske uprave RS v delo združenja EuroGeographics in skupine strokovnjakov za upravljanje prostorskih podatkov, ki deluje pri Organizaciji združenih narodov – UN GGIM Evropa; - podpora pri sodelovanju z mednarodnimi združenji kot so: EuroSDR, PCC, ICA, FIG, UNGEGEN, IUGG ter EUREF in EUPOS; - plačilo članarine v združenju evropskih geodetskih uprav EuroGeographicsa; - izvedba rednega regionalnega povezovanja in sodelovanja pri multilateralnih dogodkih drugih resorjev; - izvedba regionalne konferenci geodetskih uprav z območja zahodnega Balkana; - oblikovano in prevedeno bo letno poročilo o delu geodetske službe v letu 2025 in druga strokovna gradiva; - podpora sodelovanju Geodetske uprave RS na zasedanjih in generalnih skupščinah mednarodnih organizacij, v katerih aktivno delujejo uslužbenci Geodetske uprave RS. |  |
| GI | Strokovno tehnična podpora delovanju predstavnikov Geodetske uprave RS v okviru mednarodnih združenj, s poudarkom na vključevanju strokovnjakov v delo posameznih komisij, ki delujejo v okviru evropske raziskovalne platforme Euro SDR, v okviru katere se povezujejo evropske geodetske uprave z raziskovalnimi in razvojnimi organizacijami iz držav članic. | Zagotavljanje strokovno tehnične podpore delovanju predstavnikov Geodetske uprave RS in Geodetskega inštituta Slovenije v okviru združenja Euro SDR s pripravo analiz in poročil o harmonizaciji prostorskih podatkov za potrebe vključevanja v delo odbora delegatov Euro SDR. |  |
| 12.9 | Plače |  |  |
|  | Zagotavljanje plač za zaposlene Geodetske uprave RS. | Zagotavljanje plač in regresa za zaposlene Geodetske uprave RS v letu 2026. |  |
| 12.9 | Mednarodno sodelovanje in članarine |  |  |
|  | Aktivno delovanje na področju mednarodnega sodelovanja, kjer se GU vključuje v delo evropskega združenja geodetskih in kartografskih uprav - EuroGeographics ter v delovanje združenja Euro SDR in stalnega odbora za zemljiški kataster pri evropski komisiji – PCC. Geodetska uprava RS aktivno sodeluje pri delu stalnega odbora strokovnjakov pri OZN za učinkovito upravljanje prostorskih informaciji – UN GGIM Evropa in pri delu skupine za standardizacijo geografskih imen – UNGEGEN. Uslužbenci Geodetske uprave RS so aktivni pri delu evropskega pododbora za referenčni geodetski okvir – EUREF in evropskega sistema za določanje položaja - EUPOS, skupine za EUPOS. V okviru te naloge so zagotovljena finančna sredstva za plačilo članarine ter za zagotavljanje drugih storitev za podporo mednarodnemu delovanju Geodetske uprave RS. Geodetska uprava RS je aktivna tudi v regionalnem povezovanju, pri izvedbi bilateralnih aktivnosti in sodelovanju pri multilateralnih dogodkih drugih resorjev. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zagotovljena strokovno tehnična podpora pri aktivnemu vključevanju uslužbencev Geodetske uprave RS v delo združenja EuroGeographics in skupine strokovnjakov za upravljanje prostorskih podatkov, ki deluje pri Organizaciji združenih narodov – UN GGIM Evropa; - podpora pri sodelovanju z mednarodnimi združenji kot so: EuroSDR, PCC, ICA, FIG, UNGEGEN, IUGG ter EUREF in EUPOS; - plačilo članarine v združenju evropskih geodetskih uprav EuroGeographicsa; - izvedba rednega regionalnega povezovanja in sodelovanja pri multilateralnih dogodkih drugih resorjev; - izvedba regionalne konferenci geodetskih uprav z območja zahodnega Balkana; - oblikovano in prevedeno bo letno poročilo o delu geodetske službe v letu 2025 in druga strokovna gradiva; - podpora sodelovanju Geodetske uprave RS na zasedanjih in generalnih skupščinah mednarodnih organizacij, v katerih aktivno delujejo uslužbenci Geodetske uprave RS. |  |
| GI | Strokovno tehnična podpora delovanju predstavnikov Geodetske uprave RS v okviru mednarodnih združenj, s poudarkom na vključevanju strokovnjakov v delo posameznih komisij, ki delujejo v okviru evropske raziskovalne platforme Euro SDR, v okviru katere se povezujejo evropske geodetske uprave z raziskovalnimi in razvojnimi organizacijami iz držav članic. | Zagotavljanje strokovno tehnične podpore delovanju predstavnikov Geodetske uprave RS in Geodetskega inštituta Slovenije v okviru združenja Euro SDR s pripravo analiz in poročil o harmonizaciji prostorskih podatkov za potrebe vključevanja v delo odbora delegatov Euro SDR. |  |

B.	Naloge Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2026 s področja dela drugih resorjev

| Zap. št. | Opis naloge |
| --- | --- |
| 13 | Naloge GI s področja dela drugih resorjev |
| 13.1 | Ministrstvo za infrastrukturo |
| 13.1.1 | Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom |
|  | Gre za stalno nalogo, ki obsega strokovno-tehnično in razvojno podporo pri stikih Ministrstva za infrastrukturo, Sektorja za pomorstvo z domačimi institucijami, ki uporabljajo hidrografske podatke in karte, z Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO), pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v tej organizaciji, s hidrografskimi uradi (HO) drugih držav ter pri sodelovanju in izmenjavi podatkov z regionalnimi centri za navigacijske karte (Regional Electronic Navigational Chart Coordinating Centre - RENC IC-ENC). Naloga obsega tudi vzdrževanje pomorskih kart in publikacij, dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih meritev z novimi meritvami, vodenje tehničnih postopkov pri pridobivanju novih ter distribuciji obstoječih hidrografskih podatkov drugim uporabnikom za potrebe različnih operativnih in znanstvenih projektov, izmenjavo hidrografskih podatkov in informacij ter pomorskih kart s tujimi hidrografskimi uradi in vodenje arhiva kartografskih in hidrografskih podatkov. V letu 2026 se bo nadaljevala implementacija IHO podatkovnega modela S100, kar vključuje izdelavo ENC (elektronskih navigacijskih kart) v obeh standardih (S57 in S100), validacija kart, udeležba na sestankih IHO delovne skupine S100 ter udeležba na izobraževanjih s strani IC-ENC ter komunikacija z IC-ENC glede validacije. |
| 13.1.2 | Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij |
|  | V letu 2026 se začne nov petletni cikel izmer. Izmera bo potekala na območju Koprskega zaliva. V skladu z dolgoročnim planom izvedbe hidrografskih meritev, bo po postopkih javnega naročanja sklenjena pogodba o izvedbi meritev in pripravljen načrt hidrografske izmere v letu 2026. Nad izvedenimi hidrografskimi meritvami bo izveden nadzor ter preverjena kvaliteta in ustreznost podatkov. |
| 13.1.3 | Organizacija in nadzor izvedbe določitve tipa morskega dna v slovenskem morju |
|  | Naloga obsega dopolnitev metodologije in plana ter izvedbo določitve tipa morskega dna z namenom vzdrževanja baze podatkov in pomorskih kart. Območje določitve tipa morskega dna za leto 2026 je enako območju za hidrografske meritve. Po postopkih javnega naročanja bo sklenjena pogodba o izvedbi naloge ter pripravljen načrt izvedbe. Nad izvedbo naloge bo izveden nadzor. Prav tako bo s strani GIS pred prevzemom podatkov preverjena kvaliteta in ustreznost podatkov. V letu 2026 bo naloga določitev tipa morskega dna zaključena, na podlagi pridobljenih podatkov bo izdelana sedimentološka karta celotnega morskega dna. |
| 13.1.4 | Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v priobalnem pasu |
|  | Obstoječi podatki o globinah morja na območjih do 2 metrov so zastareli, saj izvirajo iz meritev, opravljenih pred več kot 25 leti. Priobalni pas do sedaj ni bil vključen v redne letne hidrografske meritve, predvsem zaradi plitvih vod in omejitev pri dostopu z obstoječimi plovili. Za izvedbo meritev bo zato na teh območjih potrebno uporabiti plovila z manjšim ugrezom ali alternativne tehnologije (npr. dron, letalo oziroma satelit). Na natančnost meritev pomembno vpliva tudi plimovanje, kar zahteva prilagojeno metodologijo in načrtovanje časa izvajanja meritev. Z namenom posodobitve baze podatkov in pomorskih kart bo zato v sklopu naloge izdelana metodologija in načrt hidrografske izmere priobalnega pasu. Posodobljeni podatki bodo omogočili varnejšo plovbo za rekreacijska plovila ter prispevali k učinkovitejšemu upravljanju priobalnega prostora. V letu 2026 bo na vzorčnem priobalnem območju izvedena pilotna izmera, v okviru katere bodo preverjene različne vrste opreme (npr. čoln, dron, letalo, satelit), testirane optimalne metode izvajanja meritev ter določen večletni cikel za sistematično izmero celotnega slovenskega priobalnega območja. Rezultati pilotne faze bodo služili kot podlaga za pripravo ocen potrebnih finančnih in kadrovskih sredstev za izvedbo naloge od leta 2027. |
| 13.1.5 | Navtični vodnik za slovensko morje – prenovljena različica |
|  | Naloga obsega pripravo skrajšane verzije navtičnega vodnika, ki bo vseboval ključne informacije za plovbo v slovenskem morju in karte vseh slovenskih marin in malih pristanišč. Predvideno je aktivno sodelovanje upravljalcev marin in malih pristanišč ter Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. V nalogo je vključena priprava pomorskih kart oziroma planov in izdelava nove naslovnice, ki bo v skladu z novo podobo Slovenskih navtičnih publikacij ter sodelovanje zunanjega izvajalca (strokovnjak za navtiko) pri pripravi tekstovnega dela navtičnega vodnika. Navtični vodnik bo preveden v angleščino, lektoriran ter natisnjen v 750–1000 izvodih. V letu 2027 je predvidena še nova različica spletnega navtičnega vodnika. |
| 13.1.6 | Vzpostavitev podatkovne hidrografske baze in geoportala hidrografskih podatkov |
|  | Gre za večletno nalogo, ki se bo zaključila z vzpostavitvijo podatkovne hidrografske baze in geoportala hidrografskih podatkov. Po priporočilih IHO je zaradi vedno večjih potreb po hidrografskih podatkih in zaradi prehoda na nov IHO podatkovni model S100, vzpostavitev podatkovne hidrografske baze in geoportala hidrografskih podatkov nujna. Naloga je predvidena v dveh fazah (1. faza vzpostavitev enotne podatkovne baze, 2. faza vzpostavitev geoportala). V letu 2026 je predviden nakup/najem potrebne programske ter strojne opreme, ki že zagotavlja ustrezno ogrodje za vzpostavitev predmetne baze. Naloga vključuje tudi sodelovanje z ustreznimi institucijami za možnost vklopa baze v Državni računalniški oblak (DRO). Po vzpostavitvi sledi izobraževanje za delo z ustrezno programsko opremo, polnjenje baze s podatki in validacija. Pri zasnovi bodo upoštevani že razviti gradniki in rešitve v okviru DRO, v kolikor bodo z njihovo vsebino/funkcionalnostjo izpolnjene zahteve standardov Mednarodne hidrografske organizacije (IHO). |
| 13.1.7 | Izvajanje geoinformacijske dejavnosti za potrebe civilnega letalstva |
|  | V skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 85/24) in Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 70/24) se izvaja trajna naloga zagotavljanja standardiziranih geodetskih podatkov, njihovega vzdrževanja ter verificiranja in drugih geoinformacijskih dejavnosti za potrebe civilnega letalstva. Med te podatke sodijo predvsem elektronski podatki o terenu in ovirah (eTOD, electronic terrain and obstacle data) in podatki o magnetni deklinaciji. V zvezi z njimi se bodo sproti obnavljali postopki upravljanja s podatki in vodenja arhiva, nadzirala distribucija in izmenjava podatkov ob vodenju evidence o tem, izvajala podatkovna in kartografska podpora proceduram v civilnem letalstvu, pripravljale strokovne podlage, navodila in druga strokovna gradiva, ter izvajalo sodelovanje z upravljalci aerodromov in strokovno-tehnična podpora Javni agenciji za civilno letalstvo pri razvoju potrebnih informacijskih rešitev. |
| 13.2 | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| 13.2.1 | Tehnična pomoč in svetovanje |
|  | Naloge se izvajajo skladno z zahtevami in potrebami naročnika po geoinformacijski, kartografski, nepremičninski in geodetski podpori. Naloge so stalne narave in potekajo v daljšem časovnem obdobju, pogodba se nadaljuje za obdobje 2026. |
| 13.3 | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| 13.3.1 | Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov |
|  | Stalna naloga Geodetskega inštituta Slovenije je izvajanje vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč skladno z določili Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10, 110/10 in 100/25 – ZKme-2). Dinamika vzdrževanja te evidence je vezana na nove ortofoto načrte v skladu z dinamiko njihove izdelave (za izdelavo ortofoto načrtov je pristojna Geodetska uprava RS). V sklopu vzdrževanja evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč bodo evidentirane spremembe dejanske rabe in izvedene kontrole v skladu z metodologijo vzdrževanja evidence resornega ministrstva. Nadaljevanje izvedbe v okviru triletnih ciklov. |
| 13.4 | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| 13.4.1 | Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (zaključek nalog iz leta 2025) |
|  | V letu 2025 je bila sklenjena pogodba za razvojne in strokovno tehnične naloge v letu 2025 in 2026, s katero so bile razpisane naslednje naloge, ki jih je treba zaključiti v letu 2026: - pomoč pri tehničnih pregledih gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov, - pomoč pri zajemu podatkov monitoringa posegov v prostor, - pomoč pri vzdrževanju sistema za vodenje podatkov o razvrednotenih območjih ter - pomoč pri vodenju projekta priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov (RPP) v državi. Zaključek teh nalog in plačilo računov je predvideno v 2026. |
| 13.4.2 | Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (pogodba 2026) |
|  | V letu 2026 bo v okviru razvojnih in strokovno tehničnih nalog zagotovljena: - pomoč pri tehničnih pregledih gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov in vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov, - pomoč pri zajemu podatkov monitoringa posegov v prostor, - pomoč pri vzdrževanju sistema za vodenje podatkov o razvrednotenih območjih, - podpora pri analizi in posodobitvi kazalnikov prostorskega razvoja, - pomoč pri vodenju projekta priprave prve generacije RPP v državi ter - drugih strokovno tehničnih nalogah na področju urejanja prostora. Naloga je večletna in se nadaljuje v letu 2027. Načrtuje se sklenitev pogodbe za leti 2026 in 2027. |
| 13.4.3 | Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir (zaključek nalog iz leta 2025) |
|  | V letu 2025 je bila sklenjena pogodba za razvojne in strokovno tehnične naloge na projektu SLO4D v letu 2025 in 2026, s katero so bile razpisane naslednje naloge, ki jih je treba zaključiti v letu 2026: - strokovno-tehnična podpora, ki vključuje podporo naročniku pri izvajanju projekta, podporo delovanju območnim centrom pri implementaciji PIS in izvajanju nalog v okviru projekta SLO4D, podporo pri analizi podatkov, oceni izvedljivosti in izdelavi prototipa uporabe umetne inteligence v prostorskem informacijskem sistemu ter druga strokovno-tehnična podpora naročniku; - Dopolnitve in vzdrževanje sistema za spremljanje projekta, sodelovanje pri izdelavi in testiranju protokola in sistema za izvedbo kontrole rezultatov ESZ; - izvedba kontrole kakovosti rezultatov tehnične posodobitve občinskih prostorskih izvedbenih aktov in izvedba kontrole kakovosti podatkov evidence stavbnih zemljišč; Zaključek teh nalog in plačilo računov je predvideno v letu 2026. |
| 13.4.4 | Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir (pogodba 2026) |
|  | V letu 2026 bo v okviru razvojnih in strokovno tehničnih nalogna projektu SLO4D zagotovljena: - strokovno-tehnična podpora, ki vključuje podporo naročniku pri izvajanju projekta, podporo delovanju območnim centrom pri implementaciji PIS in izvajanju nalog v okviru projekta SLO4D, podporo pri analizi podatkov, oceni izvedljivosti in izdelavi prototipa uporabe umetne inteligence v prostorskem informacijskem sistemu ter druga strokovno-tehnična podpora naročniku; - dopolnitev in vzdrževanje sistema za spremljanje projekta, sodelovanje pri izdelavi in testiranju sistema za izvedbo kontrole rezultatov ESZ; - izvedba kontrole kakovosti podatkov evidence stavbnih zemljišč; Načrtuje se sklenitev pogodbe za leto 2026. |
| 13.4.5 | Izdelava urbanističnih in krajinskih zasnov – strokovno tehnična podpora pri izbiri izdelovalcev UZ in KZ za RPP (zaključek nalog iz leta 2025) |
|  | V skladu z določbami ZUreP-3 je potrebno kot obvezne strokovne podlage za regionalne prostorske plane (RPP) izdelati urbanistične in krajinske zasnove. Urbanistične zasnove (UZ) za RPP in Krajinske zasnove (KZ) za RPP morajo biti izdelane za območje cele države. Geodetski inštitut Slovenije bo za naročnika spremljal izbrane izdelovalce ter usmerjal izdelavo UZ in KZ za RPP. Zaključek teh nalog in plačilo računov je predvideno v letu 2026. |
| 13.4.6 | Podpora uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom (zaključek nalog iz leta 2025) |
|  | Geodetski inštitut Slovenije bo naročniku za izvajanje Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) v desetletnem obdobju 2025–2034 nudil razvojno in strokovno tehnično podporo pri organizacijskih, promocijskih ter analitično-razvojnih nalogah pri uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom: - Nadaljevanje aktivnosti z resorji MOPE, MKGP, MGTŠ, MKRR; teme: - izzivi in sinergije Uredbe o obnovi narave in Direktive o monitoringu tal v luči doseganje cilja neto ničelne rasti pozidanih zemljišč do leta 2050 (MOPE, MKGP); - gospodarske cone strateškega pomena (oz. reindustrializacija Evrope (MGTŠ, MKRR)). - Predstavitev na pogovorih stroke – tema ukrepi krožnega gospodarjenja s prostorom za doseganje neto ničelne rasti pozidanih zemljišč do leta 2050. Zaključek teh nalog in plačilo računov je predvideno v letu 2026. |
| 13.4.7 | Podpora uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom (pogodba 2026) |
|  | Geodetski inštitut Slovenije bo naročniku za izvajanje Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) v desetletnem obdobju 2025–2034 nudil razvojno in strokovno tehnično podporo pri organizacijskih, promocijskih ter analitično-razvojnih nalogah pri uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom. Naloga je večletna in se nadaljuje tudi v letu 2027. Načrtuje se sklenitev pogodbe za leti 2026 in 2027. |
| 13.4.8 | Priprava pilotnega načrta preskrbe in upravljanja zemljišč |
|  | V skladu z novelo ZUreP-3 je izdelava Načrta preskrbe in upravljanja zemljišč postala obvezna naloga občine, ki mora takšen načrt preskrbe izdelati najpozneje do konca leta 2027. Da bi bila vsebina in oblika načrta preskrbe poenotena, želi MNVP pripraviti njegov vzorec, ki ga bodo občine uporabile za pripravo svojih načrtov. V ta namen bo Geodetski inštitut Slovenije pripravil praktični načrt preskrbe za izbrano/e občino/e in na podlagi pridobljenih rezultatov zagotovil vzorec Načrta preskrbe in upravljanja zemljišč. Načrtuje se sklenitev pogodbe za leto 2026. |
| 13.4.9 | Strokovno-tehnična pomoč pri razvoju sistema hidrografskih, hidroloških in hidravličnih podatkov. |
|  | Naloga zajema osvežitev, nadgradnjo in dopolnitev zbirke stacionaž in profilov z dodatnimi vsebinskimi atributi, (kot so npr. hidravlični parametri, pretočne krivulje) ter pripravo vizualizacije podatkov. Naloga vključuje tudi izvedbo prostorskih analiz hidrografskih in drugih podatkov, kot je npr. ocena deleža prosto tekočih voda, ter druge strokovne in tehnične podporne naloge. |
| 13.4.10 | Strokovno-tehnična podpora pri pripravi nekaterih podatkovnih osnov za strokovne podlage Načrtov upravljanja voda – področje pokrovnosti površja in rabe tal. |
|  | Naloga obsega strokovno in tehnično podporo pri pripravi podatkovnih osnov za strokovne podlage Načrtov upravljanja voda, z osredotočenostjo na pokrovnost površja in rabo tal v priobalnih pasovih ter prispevnih območjih voda. Namenjena je podpori analiz obremenitev ter pripravi in spremljanju izvajanja ukrepov. Naloga vključuje podporo pri analizah, vizualizacij in kartografiji. |
| 13.5 | Ministrstvo za naravne vire in prostor – Direkcija Republike Slovenije za vode |
| 13.5.1 | Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje |
|  | Strokovno-tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje, vključno z zbiranjem, vnašanjem in popravljanjem podatkov, usposabljanjem in izobraževanjem uslužbencev Direkcije Republike Slovenije za vode in izvajalcev gospodarskih javnih služb upravljanja z vodami na področju vodenja in vzdrževanja podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč, postopno urejanje interne baze nepremičnin v državni lasti in upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode, pomoč pri zasnovi informacijskega sistema in izvedba kartografskih in analitičnih nalog – večletna naloga. |
| 13.6 | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| 13.6.1 | Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi |
|  | Večletna naloga se nadaljuje tudi v letu 2026/2027. Cilj nadaljevanja projekta je omogočiti dvig kakovosti življenja oseb z različnimi oviranostmi z izvedbo operativnih rešitev na izbranih območjih v Sloveniji, ki omogočajo dostopnost in varno gibanje v multimodalnem prometu. Predpogoj za dosego cilja je aktiven in redno vzdrževan sloj prostorskih podatkov multimodalne mobilnosti v katerega je vključenih že preko 125 občin. Glavne naloge v letu 2026/27 obsegajo: pospešeno vključevanje novih občin v projekt, participativno vzdrževanje obstoječih podatkov, stabilno delovanje informacijskega sistema, baze in pregledovalnika, tekoče vzdrževanje delovanja pregledovalnika in vzdrževanje spletnih servisov za posredovanje podatkov ter prenos znanja v različna okolja deležnikov projekta. V okviru razvojnih možnosti razvoj in preveritev implementacije novih orodij v rešitve multimodalne mobilnosti. Del aktivnosti bo usmerjen v povezovanje podatkov z drugimi sorodnimi projekti, sodelovanje z invalidskimi organizacijami ter izobraževanje, promocijo in aktivno komuniciranje z občinami pri uporabi podatkovne baze ter storitev. |
| 13.6.2 | Pilotno testiranje izvedbe »prevoza na klic« - Invalidi v javnem potniškem prevozu 2026 |
|  | Z nalogo nadaljujemo delo na razvoju podpornega sistema »prevoza na klic« na področju javnega potniškega prometa, ki se v pilotnih fazah izvaja za prevoze invalidov (IJPP - za skupino gibalno oviranih oseb). Na osnovi rezultatov analize sistema »prevoza na klic« invalidov izvedenih v preteklih letih, se pilotno testiranje »prevoza na klic« v letu 2026 nadaljuje z nadgradnjo modela ter širitvijo na dodatna območja. Vsebina naloge zajema pripravo implementacijskega načina izvedbe nadaljevanja pilotnega testiranja ter implementacijo sprememb in izboljšav, ki izhajajo iz teh ugotovitev. Naloga zajema analitično in prostorsko podporo spremljanju izvajanja pilotnega testiranja, pripravo javnega naročila ter poročanje o rezultatih. Končne ugotovitve bodo vključevale analizo rezultatov ter predloge za nadaljnji razvoj in širitev sistema »prevoza na klic« z namenom dolgoročne implementacije prevozov. Ta bo namenjena ranljivim skupinam, kot so invalidi in starejši, ter posameznikom brez lastnega prevoza na območjih, kjer javni potniški promet ni ustrezno urejen ali so povezave zelo redke. Cilj je zagotoviti dostopnost prevozov na celotnem ozemlju Slovenije, zlasti v odmaknjenih in z JPP slabše povezanih območjih. |
| 13.6.3 | Agencija Republike Slovenije za okolje Razvoj mreže opazovalnic ARSO GNSS za spremljanje deformacij zemljine skorje |
|  | Namen naloge je izvedba posebnih strokovnih nalog, ki so potrebne za vzpostavitev in širitev mreže stalnih opazovalnic ARSO GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ter njihovo operativno delovanje v državnem koordinatnem sistemu. ARSO bo v naslednjih treh letih vzpostavil mrežo desetih opazovalnic ARSO GNSS, predvsem na območju zahodne in osrednje Slovenije. Namen mreže je ocena zelo majhnih počasnih deformacij zemeljske skorje povezanih s premiki ob prelomih. Mreža bo beležila tudi premike tal, ki se pojavijo med potresi. Podatki nove mreže ARSO GNSS bodo uporabni za študij premikanja tektonskih plošč, regionalnih in lokalnih tektonskih procesov, za oceno potresne nevarnosti, za raziskave osnovnih fizikalnih procesov pa tudi kot posredna meritev zračne vlage za numerično napovedovanje vremena. Naloga vsebuje tri sklope: Svetovanje glede vzpostavitve in razširitve nove mreže opazovalnic ARSO GNSS, Vzpostavitev novih opazovalnic mreže ARSO GNSS in Operativno vzdrževanje in upravljanje opazovalnic ARSO GNSS. Načrtuje se sklenitev pogodbe za leti 2026 in 2027. |
| 13.6.4 | Agencija Republike Slovenije za okolje Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v okviru omrežja EIONET-SI |
|  | Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v okviru omrežja EIONET-SI se izvaja glede na večletni delovni program EEA, letni delovni plan EEA ter opis del NRC, vključno s podporo Nacionalnemu koordinatorju EIONET nacionalnega omrežja (NFP EIONET-SI), za področje pokrovnosti – naloge so v celoti financirane s strani Evropske agencije za okolje (EEA). |
| 13.7 | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| 13.7.1 | Vzdrževanje baze podatkov evidence javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji |
|  | V letu 2026 je predvideno vzdrževanje baze podatkov evidence javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji. Cilj naloge je zagotovitev ohranitve ter vzdrževanja vzpostavljene evidence javnih najemnih stanovanj. Izvedeni bosta dve glavni aktivnosti in sicer: vzdrževanje aplikacije RJNS, manjše nadgradnje statistik ter analiza podatkov z izvedbo posodobitve podatkov prevzetih iz katastra nepremičnin (KN). |
| 13.7.2 | Oblikovanje definicije praznega stanovanja za potrebe izvajanja ukrepov stanovanjske politike |
|  | Cilj naloge je predlagati definicijo praznega stanovanja, ki bi jo lahko različni javni akterji uporabljali za izvajanje ukrepov na stanovanjskem področju. Predlog bo oblikovan na način, da omogoča redno določanje praznega stanovanja na podlagi podatkov pridobljenih iz uradnih evidenc. Definicija ter obdelava podatkov morata biti enostavni, da omogočata redno uporabo in izvajanje ukrepov, hkrati pa dovolj določni, da zajemata ustrezno stanje na terenu. Predlog definicij se preveri tudi z dejanskim stanjem praznih stanovanj (pridobljenim na podlagi analize porabe npr. vode in elektrike) in tako testira njeno skladnost s pojavom, ki ga definira oziroma meri. Aktivnosti obsegajo: variantne predloge definicij (2-3 variante), preveritev definicij z dejanskim stanjem praznih stanovanj (preveritve na obstoječih in dosegljivih podatkih), končna definicija praznega stanovanja (dopolnitve definicije po opravljenih preveritvah). Naloga bo izvedena v letu 2026. |
| 13.7.3 | Opredelitev stanovanjsko obremenjenih območij |
|  | Vsebina naloge se usmerja v razvoj metodologije določanja območij z visoko stopnjo nedostopnosti stanovanj in kjer je reševanje stanovanjskega vprašanja izrazito oteženo. Opredelitev območij, za katere veljajo drugačni ukrepi stanovanjske politike so poznani na Irskem, v Nemčiji in v Španiji, zato naloga tudi preuči različne metodologije in pristope v tujini. V okviru naloge se predlagajo kazalniki, njihove mejne vrednosti, evidence podatkov in način pridobivanja ter obdelave podatkov. Predlagana metodologija mora biti osnovana na takšen način, da omogoča redno in preprosto opredeljevanje območij, s čimer se omogoča izvajanje politik, hkrati pa mora biti dovolj robustna, da prestane strokovne in druge presoje. Aktivnosti obsegajo: analizo različnih metodologij in pristopov v tujini, predlog kazalnikov, evidence podatkov za kazalnike in način pridobivanja in obdelave podatkov ter predlog mejnih vrednosti kazalnikov. Naloga bo izvedena v letu 2026. |
| 13.8 | Ministrstvo za pravosodje |
| 13.8.1 | Nadgradnja evidence podatkov o nepremičninah v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje in prostorskega informacijskega sistema |
|  | Aktivnosti se nadaljujejo in nadgrajujejo na obstoječih dveh vsebinskih sklopih: informacijska podpora upravljanju nepremičnin in postopkovno–podatkovna podpora urejanju podatkov nepremičnin v upravljanju Ministrstva za pravosodje. Informacijska podpora vključuje: nadgradnjo, vzdrževanje in razvojne naloge informacijske rešitve ter integracijo podatkov zunanjih sistemov z možnostjo enovitega vpogleda v podatke posamezne stavbe v uporabi. Postopkovno-podatkovna podpora urejanju podatkov vključuje detajlno izmero prostorov, urejanje in posodabljanje podatkov v informacijskem sistemu, pripravo in vnos podatkov za podatkovne sloje ter pripravo dodatnih grafičnih podatkov. Naloga je večletna. |
| 13.9 | Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) |
| 13.9.1 | Urejanje podatkov šolskih poti |
|  | Naloga je vsebinsko nadaljevanje naloge »Prostorska podatkovna podpora upravljanju šolskih poti« in zajema vzdrževanje programske rešitve za zajem podatkov o šolskih poteh ter izvedbo nadgradenj glede na aktualne potrebe posameznih šol/občin. Nadgradnje bodo izvedene v skladu s »Smernicami MDP za razvoj informacijskih rešitev«, pri čemer bodo upoštevane in uporabljene, že obstoječe, rešitve in posamezni gradniki. Naloga vključuje tudi operativno podporo pri vnosu podatkov in izobraževanja deležnikov. |
| 13.10 | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| 13.10.1 | Šolski prostor - vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (zaključek nalog iz leta 2025) |
|  | Prva faza vzpostavitve centralne baze prostorskih podatkov o površinah zemljišč in stavb za 2.467 lokacij vzgojno izobraževalnih zavodov (vir: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov), skladno z dolgoročnimi cilji in prednostnimi nalogami Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Prostorsko načrtovanje in investiranje v šolski prostor je po pristojnosti deljeno med občine in državo. Občinsko pristojnost določa 28. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21 in 85/25) in 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23, 22/25 – ZZZRO-1 in 48/25; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI). Državno pristojnost prostorskega načrtovanja in investiranja v šolski prostor določa 81. člen ZOFVI. Glede na navedeno število lokacij vzgojno izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, sodi 88,20 % lokacij v občinsko pristojnost in 11,80 % lokacij v državno pristojnost. Na podlagi analize obstoječega stanja se izdela predlog enotne metodologije in pripravi načrt se vzpostavitve in vzdrževanja centralnega prostorskega informacijskega sistema za šolski prostor. Sistem se bo kasneje nadgrajeval z že obstoječimi podatkovnimi bazami (npr. demografska baza podatkov o rojstvih po šolskih okoliših), ki so relevantne za dolgoročno načrtovanje in urejanje predšolskega in šolskega prostora. Naloga je večletna. |

C.	Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)

| Zap. št. | Opis naloge | Program 2026 |
| --- | --- | --- |
| A. | Vsebinske naloge Geodetske uprave RS GreenSLO4D |  |
| I. | Infrastruktura za prostorske informacije |  |
| I.1. | IKT infrastruktura in eStoritve |  |
|  | Izvedba investicij v specialna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na lokalnem nivoju za potrebe izvajanja nalog v podprojektu. Skozi promocijo, delavnice in z organizacijo hekatona se bodo iskale inovativne ideje za uporabo prostorskih podatkov. Za novo razviti 4D koordinatni sistem ter za digitalizirane letalske posnetke se bodo izdelale pilotne storitve za uporabnike na sistemu distribucije. Podpora nalogam na navedenih področjih bo zagotovljena tudi preko dodatnih zaposlitev strokovnih sodelavcev na projektu. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - izvedeni bodo postopki javnih naročil za izvedbo investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na lokalnem nivoju glede na izkazane potrebe podprojekta za potrebe izvajanja nalog v podprojektu ter za pilotne rešitve za uvedbo novih tehnologij in podatkov; - nadaljevalo se bo z izvajanjem aktivnosti za dopolnitve distribucije za potrebe drugih upravljavcev, kot tudi za pilotne rešitve za uvedbo novih tehnologij in podatkov; - zaključeno bo georeferenciranje doslej skeniranih arhivskih aerofotografij. |
| I.2. | Center znanja |  |
|  | Center znanja je namenjen rednemu usposabljanju na področju geodezije, nepremičnin in prostorskih podatkov, geoinformatike, novih tehnologij in drugih znanj, kar terjajo procesi digitalizacije in digitalne preobrazbe na področju prostora. Zagotovljena bo tudi potrebna oprema za Center znanja in vzdrževanje informacijske platforme. V okviru Centra znanja bo zagotovljena organizacija in koordinacija specializiranih usposabljanj in izobraževanj, oblikovana vsebinska struktura izobraževanj, vzpostavljena informacijska platforma za izvedbo izobraževanj ter vzpostavljena baza znanja oziroma arhiv izobraževanj z gradivi. Center bo skrbel tudi za promocijo izobraževalnih vsebin ter za spremljanje in evalvacijo učinkovitosti izobraževanj in vsebin. Center znanja se bo, v kolikor bo to izvedljivo, informacijsko umestil v enovito državno rešitev za izobraževanje. V primeru, da takšna umestitev ne bo mogoča, bo za podporo delovanju Centra znanja razvit lasten modul, ki bo vsebinsko in funkcionalno usklajen z obstoječimi državnimi izobraževalnimi rešitvami. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zagotovljena bo potrebna oprema za Center znanja in vzdrževanje informacijske platforme; - pripravljena strategija delovanja centra znanja; - izvedene naloge za podporo organizaciji in koordinaciji izvedbe usposabljanj in izobraževanj. |
| I.3. | Zaposlitve in splošno digitalno poslovanje |  |
|  | Naloga je namenjena vpeljavi digitalnega poslovanja na Geodetski upravi RS na področju skupnih in splošnih ter kadrovskih naloge. Gre za nadaljevanje vpeljave posodobitev obstoječega poslovanja na področju javnih naročil, kadrovskih virov, upravnega in finančnega poslovanja. Gre za vsebinsko, tehnično in organizacijsko prenovo in modernizacijo poslovanja v smeri digitalne preobrazbe tudi na nivoju skupnih podpornih služb, ki morajo biti dobro razvite in podprte v smeri digitalnega razvoja, da lahko podpirajo procese in sledijo zahtevam na vsebinskem področju poslovanja Geodetske uprave RS, ki se pospešeno razvija v smeri digitalnega poslovanja, tako znotraj institucije kot tudi navzven do naših uporabnikov. Izvedle se bodo tudi vse načrtovane zaposlitve na projektu, ter poskrbelo za razvoj kadrov. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - realizirane bodo dodatne projektne zaposlitve v skladu s sprejetim programom za izvedbo projekta GreenSLO4D na Geodetski upravi RS; - nadaljevale se bodo aktivnosti digitalne preobrazbe celotnega poslovanja Geodetske uprave RS; - nadaljevalo se bo izvajanje javnih naročil na področju posodobitev in vsebinske prilagoditve obstoječega poslovanja na področju javnih naročil, kadrovskih virov, upravnega in finančnega poslovanja; - izvedena bo vsebinska, tehnična in organizacijska prenova in modernizacija poslovanja v smeri digitalne preobrazbe tudi na nivoju skupnih podpornih služb, ki morajo biti prav tako razvite in podprte v smeri digitalnega razvoja, da lahko sledijo procesom in zahtevam na vsebinskih področjih poslovanja Geodetske uprave RS; - nadaljevali se bodo postopki javnega naročanja na področju modernizacije kadrovskih virov, razvoja kadrov in ostalih novih tehnik na področju HRM, ki vpliva na kadrovski potencial na Geodetski upravi RS. |
| II. | Državni koordinatni sistem |  |
| II.1. | Vključitev četrte (časovne) razsežnosti v DKS |  |
|  | Zaradi aktivnega geodinamičnega dogajanja na območju Republike Slovenije prihaja do spreminjanja koordinat točk v državnem referenčnem koordinatnem sistemu, ki predstavlja koordinatno osnovo za vse georeferencirane podatke. Geodinamično dogajanje je potrebno sistematično spremljati in modelirati, kar ima za posledico uvedbo novega koncepta vzdrževanja državnega koordinatnega sistema. Da se bodo aktivnosti lahko izvajale enakomerno na celotnem državnem ozemlju, je treba dopolniti/nadgraditi obstoječo kombinirano geodetsko mrežo 0. reda, za upoštevanje časovne spremenljivosti koordinat pa je potrebno vzpostaviti državni geokinematski model kot del državnega koordinatnega sistema. Ugotovljena časovna spremenljivost koordinat zahteva vzpostavitev koordinatnega sistema, ki bo kakovostno realiziran skozi daljše časovno obdobje. Tovrstne aktivnosti so potrebne tudi zato, da se običajnim uporabnikom državnega koordinatnega sistema in prostorskih podatkov nasploh ni treba ukvarjati z njegovo kakovostjo, ker bo ta primerna in homogena po celotni državi. Tak način obravnave prostorskih podatkov bo omogočil postopni prehod na (pol)dinamični/(pol) kinematični geodetski datum. Cilj aktivnosti je zagotoviti kakovosten državni referenčni koordinatni sistem na dolgi rok. Pri tem je treba upoštevati specifične danosti (tektonika, relief, geodinamika …) na območju države in zagotoviti povezavo z mednarodnim referenčnim sistemom, ki se zaradi omejenih specifik s časom spreminja. Podane rešitve morajo po zaključku tega projekta omogočiti implementacijo sodobnega državnega koordinatnega sistema, ki bo skladno s smernicami EUREF zagotavljal kakovostno obravnavo prostora v vseh štirih razsežnostih. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - nadaljevalo se bo izvajanje naloge nadgradnje obstoječe kombinirane geodetske mreže 0. reda; - za potrebe uvajanja četrte (časovne) komponente v državni koordinatni sistem se bo nadaljevalo z razvojem geokinematskega (deformacijskega) modela države in vključitvijo časovne razsežnosti v državni referenčni koordinatni sistem. |
| II.2. | Sistem za kakovost DKS in svetovanje |  |
|  | Pomemben vidik pri vzdrževanju in vodenju koordinatnega sistema je njegova trajnost; treba se je izogniti nenujnemu spreminjanju koordinat v distribucijskih zbirkah prostorskih podatkov za uporabnike, ki bi bile posledica vzdrževanja koordinatnega sistema na produkcijski ravni. Vzpostavitev sistema trajnega spremljanja geokinematičnega dogajanja obsega študijo meril in kazalnikov za periodične in izredne (v primeru izrednih dogodkov, kot so večji potresi ipd.) posodobitve geokinematičnega modela in geodetskega datuma, način produkcije, verzioniranja in distribucije modela ter predvidene postopke za vsakokratno posodobitev odgovarjajočega transformacijskega modela za preračune koordinat med različnimi trenutki v času (epohami). Predvideti je treba tudi vse aktivnosti za vsakokratno implementacijo posodobljenega/izboljšanega referenčnega koordinatnega sistema v geodetsko prakso. Sistem svetovalnih storitev bo nudil strokovno tehnično podporo vsem uporabnikom in s tem zagotavljal pomoč pri transformacijah med različnimi epohami vseh vrst prostorskih podatkov na ozemlju države. Splošni cilj te aktivnosti je zagotovitev ustrezne definicije, modelov, procesov, meril, kazalnikov, načina realizacije in vzdrževanja modela kakovosti državnega koordinatnega sistema. Cilj je tudi zagotoviti ustrezno podporo skrbnikom in uporabnikom prostorskih podatkov ob uvedbi 4D državnega koordinatnega sistema. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zasnoval se bo sistem za kakovost in nadzor državnega koordinatnega sistema in sistem za svetovanje in pomoč uporabnikom le tega; - zagotovila se bo podpora uporabnikom pri povezljivosti slovenskega in mednarodnega koordinatnega sistema - standardizacije (npr. EPSG-kod), podpora pri transformacijah v obliki programske rešitve z implementiranim državnim gekinematskim modelom, kar med drugim omogoča tudi uporabo novih merskih tehnik (npr. PPP) ter kakovostnejše navigacije in lokacijskih storitev; - sodelovanje pri posodobitvah navodil za geodetsko izmero. |
| III. | Državni topografski sistem |  |
| III.1. | Ciklično lasersko skeniranje Slovenije – Lidar |  |
|  | V okviru aktivnosti Ciklično lasersko skeniranje Slovenije bo izvedeno lasersko skeniranje Republike Slovenije, ki bo zagotovilo sveže podatke o zemeljskem površju Republike Slovenije pogodba je bila že podpisana v letu 2023, zaključek naloge je predviden do konca leta 2025. Z namenom sprotnega spremljanja sprememb v prostoru, je projekt zasnovan kot ciklični, kjer je predvidena perioda zajema 3–6 let. Naslednji cikel se bo začel v letu 2027. Podatki laserskega skeniranja so pomembni predvsem na področju voda: vzdrževanje zbirke podatkov površinskih voda, ugotavljanje/vizualizacija poplavnih območij, hidravlične študije, simulacija učinkovitosti protipoplavnih ukrepov ipd. Uporabljajo pa se še na mnogih drugih področjih: pri vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov v kmetijstvu, gozdarstvu, arheologiji, prometni infrastrukturi, pri načrtovanju prostora ipd. | V letu 2025 je bilo izvedeno lasersko skeniranja še za preostalo 1/3 ozemlja Republike Slovenije. V okviru te naloge bo v letu 2026 zaključen prevzem izdelkov CLSS za zahodno tretjino Republike Slovenije. |
| III.2. | IS TOPO, zajem podatkov in monitoring |  |
|  | Izboljšana bo kakovost topografskih podatkov, predvsem v časovnem smislu in v smislu primernosti za uporabo v sistemu monitoringa prostora. Izvedena bo nadgradnja sistema vzdrževanja topografskih podatkov in s tem bodo uvedene nove tehnologije vzdrževanja (lasersko skeniranje, poševno aerofotografiranje, satelitski posnetki, avtomatska zaznava sprememb v prostoru z metodami umetne inteligence, avtomatiziran zajem, prostovoljske geografske informacije ipd.). Zaradi prilagoditve monitoringu prostora bo prišlo do nekaterih sprememb podatkovnega modela in dodatnih objektnih tipov, zato bo treba nadgraditi in posodobiti tudi aplikacijo za upravljanje topografskih podatkov. Pripravljeno bo vse potrebno za povezavo s sistemom za monitoring prostora. Iz predstavnikov Geodetske uprave RS, MNVP, GI in zunanjih izvajalcev bo formirana Državna topografska služba (DTS), ki bo letno angažirana, da se zagotovi ustrezna odzivnost v okviru monitoringa, pa tudi splošno v smislu hitrega odziva na spremembe v prostoru. Ko se sprememba v prostoru zgodi, mora biti v najkrajšem možnem času evidentirana v topografski bazi, topografski podatki iz baze pa morajo biti prek omrežnih storitev na voljo vsem državljanom. Dostop do podatkov bo omogočen tudi prek pametnih telefonov in tablic. V okviru aktivnosti se bo izvajala tudi promocija aktivnosti in izobraževanje ožjih in širših sodelavcev. Cilj aktivnosti Topografski informacijski sistem je razvoj in uvedba večdimenzionalne topografije z uporabo novih tehnologij, ki bo uporabna tudi za sistem monitoringa prostora in se bo obenem s sistemom monitoringa prostora tudi vzdrževala. Najpomembnejši cilj pa je, da bodo vsi, z novimi tehnologijami pridobljeni podatki državnega topografskega sistema, kot tudi podatki monitoringa prostora, dostopni vsem državljanom, v uporabniku prijaznih aplikacijah za prikazovanje in prenos podatkov. | V okviru te naloge bo v letu 2026 izvedena nadgradnja sistema vzdrževanja topografskih podatkov, vključno s prilagoditvijo za vodenje 3D modelov stavb. Izdelana bo 3D poligonska mreža za 2 fotogrametrična bloka, ki sta bila v letu 2025 posneta z večjim preklopom. Nadaljeval se bo zajem topografskih podatkov 2,5 D in 3 D stavb za vzhodno tretjino Republike Slovenije. |
|  |  | V okviru te naloge bo Geodetski inštitut Slovenije v letu 2026 opravil naslednje aktivnosti: - izvajanje kontrole zajetih topografskih podatkov 2,5 D in 3D stavb. |
| IV. | 3D Kataster |  |
| IV.1. | Etažni načrti, BIM v katastru nepremičnin in kakovost podatkov |  |
|  | V katastru nepremičnin se z uporabo IS Kataster med drugimi podatki vodijo podatki o stavbah, ki se evidentirajo z izdelavo elaborata za vpis stavbe v IS Kataster. Elaborati vsebujejo tudi podatke o etažnih načrtih z geolokacijo posameznega dela stavbe. Za stavbe, ki so bile vpisane še v kataster stavb pred 3. 4. 2018, so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah v analogni obliki. Ti podatki so v arhivu elaboratov shranjeni kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu. Po tem datumu elaborati za vpis stavbe in spremembe podatkov o stavbah vsebujejo etažne načrte v vektorski obliki. Pravna podlaga za vodenje etažnih načrtov v digitalni obliki so ZKN in podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZKN. Podatki o nepremičninah so danes zajeti večinoma v 2D obliki koordinatnega zapisa, delno tudi v 2,5 D obliki, kot npr. podatki o stavbah. S pojavom gradbeniških metod in tehnik evidentiranja objektov BIM (Building Information Model), ki omogočajo načrtovanje in spremljanje gradnje ter vzdrževanje in arhiviranje gradbenega objekta v prostoru (3D) skozi čas (4D), stroške (5D) in upravljanje vzdržnega življenjskega cikla (6D/7D) se odpirajo tudi možnosti za ustrezno povezovanje BIM standardov s pravili evidentiranja stavb ter primerjave podatkov med različnimi sistemi (IS Kataster, eGraditev). Kakovost podatkov je za uporabnike izrednega pomena, zato je potrebno v katastru nepremičnin oziroma IS Katastru nenehno analizirati podatke, spremljati trende sprememb podatkov ter izvajati ukrepe za izboljšavo kakovosti podatkov. V okviru projekta bo izvedena nadgradnja sistema IS Kataster za potrebe etažnih načrtov, BIM podatkov in kakovosti podatkov. V sklopu nadgradnje sistema bo vključena analiza proučitev standardov 3D v katastrih, izdelana zasnova sistema povezav in prikazovanja podatkov BIM modelov, pripravljeni bodo primeri za izdelavo etažnih načrtov in BIM modelov. Izvedena bo dopolnitev in nadgradnja aplikativne rešitve, ki bo vključevala možnosti za uvoze večjega števila vektoriziranih etažnih načrtov, nadgradnja za potrebe povezave in primerjave evidentiranih stavb s podatki v BIM formatu (sistem eGraditev) ter nadgradnja sistema za potrebe spremljanja kakovosti podatkov (dodatne kontrole etažnih načrtov in 3D modelov stavb …). V ta sklop je vključena tudi implementacija nadgrajenega sistema. V projektu bo izvedena vektorizacija dela etažnih načrtov, ki so v bili v preteklosti izdelani v analogni obliki in so shranjeni kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu. V okviru projekta bo izvedena tudi študija možnosti izboljšanja kakovosti podatkov s povezavo s sistemom za monitoring prostora in zagotovljena bo podpora izvedbi planiranih nalog preko dodatnih zaposlitev strokovnih sodelavcev na projektu, predvsem za področje kontrole in spremljanja naloge vektorizacija etažnih načrtov in na področju analiz, zajema in modeliranja gradbeno inženirskih objektov. Študija bo dodatno nadgrajena in dopolnjena tudi z možnostjo izboljšanja kakovosti podatkov s povezavo z informacijskim sistemom Katastra nepremičnin in vključitvijo dodatnih kontrol. Na osnovi študije bo izdelana aplikativna rešitev. V okviru sistema kakovosti podatkov bo Geodetska uprava RS izvedla dodatne lokacijske izboljšave grafičnih podatkov katastra nepremičnin in nove izmere na območjih, kjer se grafični podatki preko lokacijske izboljšave ne bodo mogli izboljšat. Območja izboljšave podatkov bodo izbrana glede na ugotovljene potrebe uporabnikov. Za dolgoročno planiranje izvedbe izboljšave grafičnih podatkov katastra nepremičnin bodo izvedene analize kakovosti podatkov, potreb uporabnikov in predlogi optimizacije postopkov lokacijskih izboljšav in novih izmer. Prav tako bo v okviru sistema kakovosti podatkov katastra nepremičnin preverjena možnost prenove in dopolnitve skupnega sloja dejanske rabe zemljišč. V okviru izboljšanja kakovosti podatkov se bodo preverjali in dopolnjevali tudi podatki potrebni za izračun bonitete zemljišč. V okviru naloge se bo izvedla naloga povezovanje nepremičninskih evidenc s prostorskim informacijskim sistemom. - Izvedla se bo naloga Izdelava aplikacije in monitoring posebnih vplivov pri določanju bonitet zemljišč v katastru nepremičnin. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - izvedena bo vektorizacija dela etažnih načrtov, ki so arhivirani kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu; zaradi obsega podatkov, ki jih je potrebno pretvoriti v digitalno obliko, se naloga izvaja v obdobju od 2023 do 2026, - končali se bodo postopki homogenizacije na območjih, začetih v letu 2025, - končanje postopkov na več območjih novih izmer začetih v leti 2025, - izdelana bo analiza potreb uporabnikov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč s pripravo načina usklajevanja posameznih odstopanj in operativna izvedba uskladitev na posameznih slojih, - izdelane bodo analize kakovosti podatkov, potreb uporabnikov in predlogi optimizacije postopkov lokacijskih izboljšav in novih izmer, - aktivnosti za izboljšanje grafičnega sloja območij enakih bonitet, - dokončala se bo naloga povezovanje nepremičninskih evidenc s prostorskim informacijskim sistemom, - dokončala se bo naloga Izdelava aplikacije in monitoring posebnih vplivov pri določanju bonitet zemljišč v katastru nepremičnin. |
| GI | Sodelovanje pri prenovi in dopolnitvi skupnega sloja dejanske rabe zemljišč. | V okviru te naloge bo Geodetski inštitut Slovenije v letu 2026 izvedel naslednje aktivnosti: - izdelana bo analiza potreb uporabnikov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč s pripravo načina usklajevanja posameznih odstopanj in operativna izvedba uskladitev na posameznih slojih. Naloge se izvajajo v okviru dvoletnih pogodb za leti 2025 in 2026. |
| IV.2. | Gradbeno inženirski objekti |  |
|  | Gradbeno inženirski objekti so objekti, naprave in omrežje gospodarske javne infrastrukture. Namen pravne ureditve ZKN je celovito urediti vpis nepremičnin, torej poleg parcel kot prostorsko odmerjenega dela zemeljske površine tudi vse njihove sestavine (stavbe, dele stavb, pa tudi gradbeno inženirske objekte, npr. omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki izpolnjujejo definicijo nepremičnine). Del gradbeno inženirskih objektov je že zajet v različnih evidencah (za zemljišča, na katerih so objekti, naprave in omrežja infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč, za objekte, ki izpolnjujejo pogoje pomena izraza »stavba« ali »del stavbe«, pa se vodijo podatki o stavbi in delu stavbe). V okviru projekta je bila za gradbeno inženirske objekte izvedena analiza stanja evidentiranosti in za gradbeno inženirske objekte, ki še niso evidentirani v uradnih evidencah, tudi analiza potreb uporabnikov po tovrstnih podatkih. Izdelana je bila že metodologija pridobitve podatkov o manjkajočih objektih in morebitnih dodatnih podatkih pri že evidentiranih objektih, ki vključuje različne možne načine pridobitve podatkov (zajem novih podatkov, prevzemanje podatkov in povezovanje preko sistemom drugih resorjev). V procesu pridobivanja podatkov je pomembno tudi sodelovanje upravljavcev matičnih evidenc podatkov o gradbeno inženirskih objektih. V okviru projekta bo izdelana dopolnitev informacijska rešitev za vodenje podatkov o gospodarski javni infrastrukturi in integracija sistema z IS Katastrom. V projektu bodo v integriran informacijski sistem prevzeti oziroma povezani podatki iz sistemov drugih resorjev. Ob sodelovanju upravljavcev matičnih evidenc podatkov o gradbeno inženirskih objektih bodo zajeti še neevidentirani gradbeno inženirski objekti. Vsebino gradbeno inženirskih objektov je potrebno zakonsko vključiti v Zakon o katastru nepremičnin. V ta namen je potrebno pripraviti tudi potrebne podzakonske akte. | V letu 2026 je predviden zaključek izvajanja vseh nalog, ki so bile začete v letu 2025 in se izvajajo v okviru dvoletnih pogodb za leti 2025 in 2026. |
| V. | Množično vrednotenje nepremičnin |  |
| V.1. | Sistem za analitiko in modeliranje |  |
|  | V okviru aktivnosti »Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin« bodo vzpostavljena aplikativna orodja – moduli, ki bodo omogočala efektivno uporabo podatkov za več namenov, s čimer se povečuje hitrost dela, vzpostavljajo se dodatne kontrole kakovosti ter posledično izredno povečuje uporabna vrednost informacijskega sistema za analitiko in modeliranje v okviru množičnega vrednotenja nepremičnin. Obravnavane naloge bodo zagotavljale podporo pri izvajanju z zakonom (ZMVN-1) naloženih nalog, hkrati pa povečale odzivnost organa vrednotenja in omogočale povezljivost med različnimi sistemi. Vzpostavljena aplikativna orodja bodo zagotavljala sistemsko podporo pri spremljanju trga nepremičnin, kakovostni obdelavi in analizah tržnih podatkov, zajetih v okviru evidence trga nepremičnin, vodenju in vzdrževanju podatkov posebnih enot vrednotenja, oblikovanju in umerjanju modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, izvajanju zakonsko predpisanih postopkov sprejemanja novih modelov vrednotenja nepremičnin, izvajanju kontrole pripisanih posplošenih vrednosti nepremičnin, spremljanju kakovosti posameznih procesnih korakov. Obravnavane naloge vključujejo tudi odprtokodno rešitev za delo z geografskimi sloji podatkov (GIS orodje), ki bo prilagojena metodologiji dela in bo omogočala uporabo novih vsebinskih metodoloških dognanj ter upoštevala strukturo baz vhodnih podatkov, ki se uporabljajo v informacijskem sistemu (nov KN, evidenca stavbnih zemljišč …). S polno operativnostjo teh aplikativnih nalog se pričakuje izreden doprinos k odzivnosti organa vrednotenja ob potrebah odločevalcev pri oblikovanju davčne politike in prostorskega razvoja. Posredni učinki izvedenih nalog so tudi kakovostnejši izdelki sistema množičnega vrednotenja nepremičnin (modeli in vrednosti), ki bodo v pomoč posameznikom pri investicijah (ekonomika prostora), bankam pri odločanju o kreditni sposobnosti ipd. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - zaključek inicialne vzpostavitve modulov informacijskega sistema za analitiko in modeliranje (posli, modeliranje, vodenje in vzdrževanje posebnih enot vrednotenja, statistike in pripis vrednosti), ki so dostopne preko izdelanega spletnega GIS orodja - LIFT; - dopolnitev in prilagoditev enotne metodologije za cenitve nepremičnin ob odkupih v javno korist iz leta 2015; Naloge se izvajajo v okviru različnih večletnih pogodb za leta 2025 in 2026. |
| B. | Horizontalne naloge GreenSLO4D |  |
| I. | Skupna geoinformacijska infrastruktura |  |
|  | Horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe. Zato bo zagotovljena horizontalna organizacijska, vsebinska in upravljavska integracija geoinformacijskih sistemov prostora in okolja, povezani bodo procesi in podatkovne zbirke na MNVP, odprte in dostopne digitalne podatkovne zbirke in storitev MNVP, poskrbljeno bo za skupno upravljanje geoinformacijske infrastrukture (standardizacija, distribucija, servisi/storitve). Nabavljena bo vsa potrebna programska ter strojna oprema za strežniške infrastrukture in informacijske sisteme (najem oblačnih kapacitet, strojne razširitve in nadgradnje obstoječih strežniških sistemov, nakup standardnih informacijskih rešitev za podporo procesom in aktivnostim v okviru projekta, nakup licenc za strežniške sisteme, nakup licenc za kliente) v dogovoru z MDP, zagotovljena bo tudi vsa druga potrebna oprema za digitalno opremljene zaposlene ter druga oprema za izboljšanje kakovosti podatkov oziroma visoko kakovostno pozicioniranje podatkov v prostoru. Nadzor in kontrola kakovosti sta ključna za delovanje tako pomembnih sistemov na področju prostora in okolja. Tako bo vključen nadzor in kontrola kakovosti projektnega vodenja, razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter za povezovanje procesov ipd. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - nadaljevale se bodo aktivnosti za prenovo, dopolnitev in nadgradnjo nacionalne infrastrukture za prostorske informacije (IPI); - v skladu z akcijskim načrtom na ravni države bo vzpostavljen sistem učinkovitega usklajevanja in upravljanja IPI, okrepljena bo koordinacija med deležniki IPI in upravljanje same IPI; - začeli se bodo postopki horizontalne integracije obstoječih informacijskih sistemov za prostor in okolje na nivoju ministrstev (MNVP in MOPE) in organov v njuni sestavi, ki sodelujejo na projektu SLO4D v skladu s smernicami za razvoj informacijskih rešitev, uporabo skupnih horizontalnih gradnikov državne uprave in drugimi usmeritvami MDP; - nadaljevanje aktivnosti za implementacijo modulov za integracijo z avtorizacijskim in avtentikacijskim ter drugimi skupnimi horizontalnimi gradniki državne uprave; - načrtovana je objava in začetek izvajanja javnega naročila za implementacijo drugih horizontalnih skupnih gradnikov, potrebnih za skupno IPI; - izvajale se bodo aktivnosti za povečanje vedenja in razumevanja pomena IPI, izgradnje kapacitet in prikaza prednosti in koristi ter uporabnosti IPI; - zagotovljena bo operativna podpora za delovanje IPI; - nadaljevale se bodo aktivnosti pri dopolnitvi skupnega distribucijskega okolja in obstoječih storitev za EU nivo; - zaključene bodo vse aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe komisije določitvi seznama posebnih naborov podatkov velike vrednosti ter ureditve za njihovo objavo in ponovno uporabo; - vzpostavljen bo okvir za upravljanje kakovosti podatkov in storitev na nivoju MNVP in MOPE, izvedeni bodo postopki za javno naročilo za informacijsko podporo upravljanja kakovosti podatkov; - nadaljevali se bodo postopki za izvedbo investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za potrebe projekta. |
| II. | Podpora vodenju projektov – projektna pisarna |  |
|  | Podpora vodenja projekta je namenjena koordinaciji vsebinskih, administrativnih, finančnih in pravnih nalog, managementu in strateškim študijam, zunanji pomoči, promociji, informiranju in vodenju projekta. Podpora vodenju projektov vključuje tudi zagotavljanje kontinuitete znanja, koordinacijo prehodov med projekti ter podporo pri prenosu rezultatov projektov v redno delovanje. V okviru naloge bo zagotovljena pomoč pri delovanju programskega in projektnega sveta ter skupine. Zagotovljena bo promocija in informiranje na projektu. | V okviru te naloge bodo v letu 2026 izvedene naslednje aktivnosti: - z delom bo nadaljevala projektna pisarna; - zunanji izvajalec bo naročniku nudil administrativne in pravno-svetovalne storitve ter storitve s področja javnih naročil; - nadaljevalo se bo z nabavo promocijskega materiala in zagotavljanjem administrativne in pravne pomoči vsebinskim projektom; - organizirane bodo različne promocijske dejavnosti. |

D. VSTOPIMO V DIGITALNI PROSTOR – VAIKARDD

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor in graditev pri Ministrstvu za naravne vire in prostor v letu 2026 pričenjata z izvajanjem strateškega projekta VAIKARDD – Vstopimo v digitalni prostor, ki bo trajal do konca leta 2029 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 (Cilj politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija).

Projekt nadgrajuje dosežke pobud eProstor in SLO4D ter predstavlja odločilen korak k vzpostavitvi geoprostorskega digitalnega dvojčka Slovenije in sodobnega podatkovnega ekosistema. S tem Slovenija krepi svojo vlogo med digitalno naprednimi državami in postavlja temelje za pametno, trajnostno ter inovativno upravljanje prostora. Projekt VAIKARDD je zasnovan skladno z evropskimi in nacionalnimi strateškimi dokumenti (Evropsko digitalno desetletje, Strategija digitalne Slovenije 2030, Strategija digitalnih javnih storitev do 2030, Nacionalni program za umetno inteligenco). Projekt VAIKARDD neposredno prispeva k Cilju politike 1 Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, daj krepi inovacijski potencial države, pospešuje digitalizacijo javnih storitev ter omogoča razvoj naprednih rešitev, ki bodo podpirale trajnostni razvoj, konkurenčnost gospodarstva in boljšo kakovost življenja prebivalcev.

Za dolgoročno uspešnost in trajnost rezultatov projekta VAIKARDD ni ključna zgolj vzpostavitev naprednih digitalnih rešitev, temveč tudi njihovo sistematično uvajanje, uporaba in vzdrževanje v praksi. Zato projekt že v izhodišču predvideva Geo Slovenijo kot izvedbeni in upravljavski okvir, ki zagotavlja, da se rezultati projekta ne zaključijo z informacijsko rešitvijo, temveč postanejo trajen del delovanja javnega sektorja ter podpore okoljskim in razvojnim politikam države.

Osnovni namen projekta je pospešitev digitalnih inovacij na področju prostora in nepremičnin, izgradnja geoprostorskega digitalnega dvojčka na ravni države ter uvedba novih tehnologij v sisteme, ki zagotavljajo geodetske in prostorske podatke in storitve, ki sledijo sodobnim potrebam in zahtevam različnih skupin uporabnikov, deležnikov in akterjev, vključno z notranjimi uporabniki. S tem bodo uporabniki bolje razumeli dinamiko stanja in dogajanja v prostoru, ki se veže na posamezno geolokacijo, odpravljena bo negotovost in zagotovljena podlaga za skupno varnost, gospodarsko rast in trajnostno življenje.

Ključni strateški cilj investicije izhajajo iz obstoječih nacionalnih strateških dokumentov in potreb po vzpostavitvi nacionalne infrastrukture za prostorske informacije, in sicer so to:

- razvoj geoprostorskega digitalnega dvojčka Slovenije z večdimenzionalno vizualizacijo in napredno analitiko,

- uporaba umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti v prostorskih sistemih,

- zagotavljanje kakovostnih 4D podatkov za različne uporabnike,

- digitalizacija javnih storitev in enostaven dostop do prostorskih podatkov,

- vzpostavitev varne in sodobne digitalne infrastrukture za prostor in nepremičnine,

- krepitev geodetske službe in podpora oblikovanju prostorskih politik.

V okviru projekta VAIKARDD bo Geo Slovenija predstavljala skupni horizontalni okvir za povezovanje podatkov, procesov in deležnikov s področja nepremičnin in prostora ter za njihovo učinkovito uporabo v podporo okoljskim in razvojnim javnim politikam. Geo Slovenija ni samostojen projekt ali zgolj tehnološka rešitev, temveč skupnost akterjev, dogovorjenih pravil in skupnih gradnikov, ki omogočajo, da se rezultati projekta sistematično uvajajo, uporabljajo in dolgoročno upravljajo.

Operativno se bo Geo Slovenija uresničevala skozi portal Geo Slovenija kot enotno vstopno točko, uporabo in nadgradnjo skupnih gradnikov (npr. katalogi in registri, metapodatkovni sistem, semantična interoperabilnost) ter skozi Center znanja in podporo uporabnikom. Center znanja bo zagotavljal usposabljanja, metodološka pojasnila, izmenjavo dobrih praks ter podporo resorjem in drugim deležnikom pri uvajanju novih rešitev in storitev, razvitih v okviru projekta.

S projektom bo zagotovljena izgradnja visokotehnološkega sistema za geodetske podatkovne zbirke, vzpostavljen trajni digitalni arhiv in dopolnjene manjkajoče podatkovne zbirke, razvit uporabniku prijaznega geoprostorskega digitalnega dvojčka za vizualizacijo in analitiko, uvedene nove digitalne storitve za različne skupine uporabnikov, izboljšana interoperabilnosti z nacionalnimi in evropskimi sistemi, večja dostopnost, varnost in zanesljivost podatkov, spodbujene bodo inovacije in znanja na področju geoinformatike, ter zagotovljena podpora trajnostnemu prostorskemu razvoju.

3.	FINANČNI PROGRAM ZA LETO 2026

A. 	Program dela za leto 2026

|  |  | Ukrep | Proračunska postavka | Program 2026 v EUR | Od tega za GI javna služba v EUR | Od tega za GI javno pooblastilo v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evidentiranje nepremičnin |  |  |  |  |  |
| 1. | Izboljšava kakovosti podatkov nepremičninskih evidenc |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Izboljšava lokacijske natančnosti grafičnih podatkov | 2550-22-0013 | 221463 | 100.495 |  |  |
| 1.2 | Nove izmere | 2550-22-0013 | 221463 | 592.312 |  |  |
| 1.3 | Izvedba podpore izvajanju postopkov vodenja in vzdrževanja podatkov nepremičninskih evidenc po ZKN | 2562-26-0002 | 231367 | 150.000 |  | 70.000 |
| 1.4 | Zajem podatkov o novih in spremenjenih stavbah na območjih izvedenega cikličnega aerosnemanja | 2562-26-0002 | 231367 | 35.000 |  | 35.000 |
| 1.5 | Izvedba sistematične izboljšave podatkov o bonitetah zemljišč | 2562-26-0002 2550-22-0013 | 231367 221463 | 48.000 (redna proračunska sredstva) 180.570 (je del projekta NOO) |  |  |
| 1.6 | Dopolnitve in nadgradnje programskih rešitev | 2552-21-0001 | 231367 | 800.000 |  |  |
| 1.7 | Državna geodetska infrastruktura | 2562-26-0003 | 231368 | 45.000 |  |  |
| 1.8 | Operativna izvedba meritev | 2562-26-0003 | 231368 | 50.000 |  |  |
| 1.9 | Topografski podatki | 2562-26-0004 | 231368 | 620.000 | 45.000 | 115.000 |
| 1.10 | Zemljepisna imena | 2562-26-0004 | 231368 | 10.000 | 10.000 |  |
| 1.11 | Podatki daljinskega zaznavanja | 2562-26-0004 | 231368 | 200.000 |  | 35.000 |
| 1.12 | Državne in vojaške karte | 2562-26-0004 | 231368 | 65.000 | 65.000 |  |
| 1.12 | Državne in vojaške karte - MORS | 1911-21-0005 | 130011 | 45.000 | 45.000 |  |
| 1.13 | Dela na meji z Republiko Hrvaško | 2562-26-0004 | 231368 | 5.000 |  |  |
| 1.14 | Modeli vrednotenja nepremičnin | 2552-20-0001 | 231369 | 0 |  |  |
|  | Geodezija, topografija in kartografija |  |  |  |  |  |
| 2 | Državni geodetski referenčni sistem |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Državna geodetska infrastruktura | 2562-26-0003 2552-21-0001 2552-21-0001 | 231368 231368 231373 | 205.000 55.000 55.000 |  | 65.000 |
| 3 | Državni topografski sistem |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Topografski podatki | 2562-26-0004 2562-26-0004 2552-21-0001 | 231368 231368 | 73.000 50.000 | 20.000 |  |
| 3.2 | Zemljepisna imena | 2562-26-0004 | 231368 | 17.000 |  |  |
| 3.3 | Podatki daljinskega zaznavanja | 2562-26-0004 | 231368 | 0 |  |  |
| 3.4 | Posodobitev kartografskih podlag 1:25.000 – MORS | 1911-23-0007 | 221043 | 139.851 | 18.000 |  |
| 3.4 | Posodobitev kartografskih podlag 1:25.000 – MORS | 1911-23-0007 | 221044 | 46.617 | 6.000 |  |
| 3.5 | Posebne naloge na področju kartografije in topografije za potrebe Ministrstva za obrambo | 1911-21-0005 | 130011 | 266.000 | 266.00 |  |
| 4 | Geodetska dela na državni meji |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vzdrževanje državne meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko | 2562-26-0004 | 231368 | 90.000 |  |  |
|  | Evidentiranje nepremičnin |  |  |  |  |  |
| 5 | Vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Informacijska podpora vodenju nepremičninskih evidenc | 2562-26-0001 | 231367 | 1.300.000 | 35.000 |  |
| 5.2 | Izboljšava podatkov – terenske meritve | 2562-26-0002 | 231367 | 117.000 |  |  |
| 5.3 | Izvajanje katastrskih postopkov (izvajajo uslužbenci GURS) | 2562-26-0001 |  | 0 |  |  |
| 6 | Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Informacijska podpora vodenja zbirnega katastra GJI | 2562-26-0005 | 231367 | 250.000 |  |  |
|  | Množično vrednotenje nepremičnin |  |  |  |  |  |
| 7 | Množično vrednotenje nepremičnin |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Evidenca trga nepremičnin | 2552-20-0001 | 231369 | 234.049 |  | 0 |
| 7.2 | Evidenca vrednotenja | 2552-20-0001 | 231369 | 206.970 |  | 0 |
| 7.3 | Modeli vrednotenja nepremičnin | 2552-20-0001 | 231369 | 161.480 |  | 0 |
| 7.4 | Strokovne naloge in administracija | 2552-20-0001 | 231369 | 64.501 | 62.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Posredovanje podatkov |  |  |  |  |  |
| 8 | Infrastruktura za prostorske informacije |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Vključevanje podatkov GU v razvojne in raziskovalne projekte | 2562-26-0006 2562-26-0007 | 231370 231365 | 200.087 120.000 | 189.100 |  |
| 8.2 | Koordinacija, upravljanje in operativna podpora NTS | 2562-26-0007 | 231365 | 10.000 |  |  |
|  | Informacijska tehnologija, distribucija in kulturna dediščina |  |  |  |  |  |
| 9 | Informacijska tehnologija |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Podpora informacijski tehnologiji in uporabniška pomoč | 2562-26-0006 | 231370 | 72.614 |  |  |
| 10 | Distribucija in podpora uporabnikom |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Razvoj in podpora delovanju distribucijskega sistema | 2562-26-0006 | 231370 | 376.699 | 40.000 |  |
| 10.2 | Izdajanje podatkov SIGNAL | 2562-26-0006 | 231373 | 16.500 | 16.500 |  |
| 11 | Kulturna in tehnična dediščina |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Upravljanje območja GEOSS | 2562-26-0006 | 231370 | 55.000 |  |  |
|  | Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov |  |  |  |  |  |
| 12 | Investicije, podporna dejavnost in administracija |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Investicije brez računalniške opreme | 2552-21-0001 | 231366 | 70.000 |  |  |
| 12.2 | Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje drž. premoženja | 2552-21-0001 | 231372 | 6.000 |  |  |
| 12.3 | Osnovna sredstva in aktivirane bančne garancije – sredstva odškodnine | 2562-26-0007 | 231374 | 4.000 |  |  |
| 12.4 | Osnovna sredstva poslovni prostori – sredstva najemnine | 2552-21-0001 | 231371 |  |  |  |
|  | Materialni stroški |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Ostali Materialni stroški | 2562-26-0007 | 231365 | 1.520.668 | 10.000 |  |
| 12.6 | Promocija zdravja na delovnem mestu GURS | 2562-23-0001 | 231365 | 10.000 |  |  |
| 12.7 | Usposabljanje uslužbencev Geodetske uprave RS | 2562-26-0007 | 231365 | 20.000 | 10.000 |  |
| 12.8 | Mednarodno sodelovanje in članarine | 2562-26-0007 2562-26-0006 | 231365 231370 | 20.000 20.000 |  |  |
| 12.9 | Plače | 2562-26-0007 | 231364 | 22.300.000 |  |  |

|  |  | Ukrep | Proračunska postavka | Program 2026 v EUR | Od tega za GI javna služba v EUR | Od tega za GI javno pooblastilo v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geodetski inštitut Slovenije |  |  |  |  |  |
| 13 | Naloge Geodetskega inštituta s področja dela drugih resorjev |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Tehnična pomoč, svetovanje, vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom | 2430-17-0015 | 574710 | 125.000 | 125.000 |  |
| 13.1.2 | Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v slovenskem morju za potrebe rednega posodabljanja pomorskih kart in publikacij | 2430-17-0015 | 574710 | 215.000 | 215.000 |  |
| 13.1.3 | Organizacija in nadzor izvedbe določitve tipa morskega dna v slovenskem morju | 2430-17-0015 | 574710 | 80.000 | 80.000 |  |
| 13.1.4 | Organizacija in nadzor izvedbe hidrografskih meritev v priobalnem pasu | 2430-17-0015 | 574710 | 25.000 | 25.000 |  |
| 13.1.5 | Navtični vodnik za slovensko morje – prenovljena različica | 2430-17-0015 | 574710 | 35.000 | 35.000 |  |
| 13.1.6 | Vzpostavitev podatkovne hidrografske baze in geoportala hidrografskih podatkov | 2430-17-0015 | 574710 | 150.000 | 150.000 |  |
| 13.1.7 | Izvajanje geoinformacijske dejavnosti za potrebe civilnega letalstva | 2411-11-0004 | 130070 | 100.000 | 100.000 |  |
| 13.2 | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Tehnična pomoč in svetovanje | 1811-11-0001 | 4012 | 25.000 | 25.000 |  |
| 13.3 | Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov | 2330-25-0005 | 170053 | 300.000 | 300.000 |  |
| 13.4 | Ministrstvo za naravne vire in prostor |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (zaključek nalog iz leta 2025) | 2511-11-0032 | 231448 | 97.728,10 | 97.728,10 |  |
| 13.4.2 | Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora (pogodba 2026 in 2027) | 2511-11-0032 | 231448 | 233.000,73 | 233.000,73 |  |
| 13.4.3 | Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir (zaključek nalog iz leta 2025) | 2550-22-0013 | 221460 (SLO4D) 231654 (DDV za NOO) | 61.605,00 + 13.553,10 = 75.158,10 | 75.158,10 |  |
| 13.4.4 | Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir (pogodba 2026) | 2550-22-0013 | 221460 (SLO4D) 231654 (DDV za NOO) | 203.300,00 + 44.726,00 = 248.026,00 | 248.026,00 |  |
| 13.4.5 | Izdelava urbanističnih in krajinskih zasnov – strokovno tehnična podpora pri izbiri izdelovalcev UZ in KZ za RPP (zaključek nalog iz leta 2025) | 2511-11-0036 | 231447 | 950.000,00 | 950.000,00 |  |
| 13.4.6 | Podpora uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom (zaključek nalog iz leta 2025) | 2511-11-0036 | 231447 | 29.882,68 | 29.882,68 |  |
| 13.4.7 | Podpora uvajanju principov krožnega gospodarjenja s prostorom (pogodba 2026 in 2027) | 2511-11-0036 | 231447 | 55.075,68 | 55.075,68 |  |
| 13.4.8 | Priprava pilotnega načrta preskrbe in upravljanja zemljišč (pogodba 2026) | 2560-26-0003 | 261031 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 13.4.9 | Strokovno-tehnična pomoč pri razvoju sistema hidrografskih, hidroloških in hidravličnih podatkov. | 2560-25-0381 | 231588 | 130.000 | 130.000 |  |
| 13.4.10 | Strokovno-tehnična podpora pri pripravi nekaterih podatkovnih osnov za strokovne podlage Načrtov upravljanja voda – področje pokrovnosti površja in rabe tal. | 2560-25-0387 | 231588 | 145.000 | 145.000 |  |
| 13.5 | Ministrstvo za naravne vire in prostor – Direkcija RS za vode |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo vzdrževanje | 2555-19-0006 | 231588 | 600.000 | 600.000 |  |
| 13.6 | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi | 2430-21-3345 | 231444 | 362.000 | 362.000 |  |
| 13.6.2 | Pilotno testiranje izvedbe »prevoza na klic« - Invalidi v javnem potniškem prevozu 2025 | 2430-21-3345 | 231444 | 38.000 | 38.000 |  |
| 13.6.3 | Agencija RS za okolje Razvoj mreže opazovalnic ARSO GNSS za spremljanje deformacij zemljine skorje | 2334-13-0001 | 231341 | 20.000 | 20.000 |  |
| 13.6.4 | Agencija RS za okolje Izvajanje nalog Nacionalnega referenčnega centra za pokrovnost (NRC Land Cover) v okviru omrežja EIONET-SI | EU sredstva |  |  |  |  |
| 13.7 | Ministrstvo za solidarno prihodnost |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | Vzdrževanje baze podatkov evidence javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji | 2550-16-0003 | 231332 | 23.000 | 23.000 |  |
| 13.7.2 | Oblikovanje definicije praznega stanovanja za potrebe izvajanja ukrepov stanovanjske politike | 2550-16-0003 | 231332 | 44. 000 | 44.000 |  |
| 13.7.3 | Opredelitev stanovanjsko obremenjenih območij | 2550-16-0003 | 231332 | 39. 000 | 39.000 |  |
| 13.8 | Ministrstvo za pravosodje |  |  |  |  |  |
| 13.8.1 | Nadgradnja evidence podatkov o nepremičninah v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za pravosodje in prostorskega informacijskega sistema | 2030-25-0002 | 298710 | 40.000 | 40.000 |  |
| 13.9 | Javna agencija RS za varnost prometa |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | Urejanje podatkov šolskih poti |  |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 13.10 | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  |  |  |  |  |
| 13.10.1 | Šolski prostor - vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (zaključek nalog iz leta 2025) | 3350-25-009 | 231820 | 25.000 | 25.000 |  |

B. 	Program dela za leto 2026 po proračunskih postavkah Geodetske uprave RS

| Pregled po proračunskih postavkah | Proračunska postavka | Program 2026 v EUR | Od tega za GI javna služba v EUR | Od tega za GI javno pooblastilo v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plače | 231364 | 22.300.000 | 0 | 0 |
| Materialni stroški | 231365 | 1.700.668 | 209.100 | 0 |
| Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 231366 | 70.000 | 0 | 0 |
| Evidentiranje nepremičnin | 231367 | 2.700.000 | 51.000 | 40.000 |
| Geodezija, topografija in kartografija | 231368 | 1.485.000 | 100.000 | 186.000 |
| Množično vrednotenje nepremičnin | 231369 | 667.000 | 80.000 | 0 |
| Posredovanje podatkov | 231370 | 724.400 | 0 | 0 |
| Poslovni prostori – sredstva najemnine | 231371 | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva – kupnine od prodanega državnega premoženja | 231372 | 6.000 | 0 | 0 |
| Glavni urad – geodetski podatki | 231373 | 290.000 | 56.500 | 0 |
| Osnovna sredstva – sredstva odškodnine | 231374 | 4.000 | 0 | 0 |
| Plačilo DDV za NOO GURS | 231707 | 960.910 | 0 | 0 |
| **RSO1.2.- Izkoriščanje prednosti digitalizacije ESRR 21-27-V-EU | 251091 | 93.252 |  |  |
| **RSO1.2.- Izkoriščanje prednosti digitalizacije ESRR 21-27-Z-EU | 251093 | 72.487 |  |  |
| **RSO1.2.- Izkoriščanje prednosti digitalizacije ESRR 21-27-V-SLO | 251092 | 16.456 |  |  |
| **RSO1.2.- Izkoriščanje prednosti digitalizacije ESRR 21-27-Z-SLO | 251094 | 108.730 |  |  |
| SKUPAJ Geodetska uprava RS |  | 31.198.903* | 496.600 | 226.000 |

* v seštevku ni PP 221463 in 221464, ki nista sestavni del proračuna PU 2562 Geodetska uprava RS, ampak PU 1621 URSOO; program zajema podatke za veljavni proračun (PP221463 in 221464 podatke za veljavni plan) na dan 9. 1. 2026DPS-06-68

** za postavke 251091-251094 (kohezijski projekt VAIKARDD) je v teku sprememba INP, s katero se bodo neporabljena sredstva iz leta 2025 prenesla v leto 2026, tako bo veljavni proračun v letu 2026 skupno 290.924,80 EUR iz PP 231365 se bodo zagotovile dodatne pravice porabe, da se bo lahko ustrezno uredil kohezijski projekt. Zneski v programu dela na postavkah PP 231365- Materialni stroški in postavkah kohezije (PP 251091- 251094) to že upoštevajo. Ob pripravi proračuna je sredstva za Geodetsko upravo RS planiralo MKRR, zato je sprejeti proračun 0. Sredstva so bila po podpisu odločitve o podpori prerazporejena s strani MKRR na postavke Geodetske uprave RS znotraj evidenčnega projekta MKRR 1630-23-0001.

C.	 Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) – finančni del

| Številka | Opis | Ukrep | Proračunska postavka | Program 2026 v EUR | Od tega za GI javna služba v EUR | Od tega za GI javno poobla. v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Vsebinske naloge Geodetske uprave GreenSLO4D |  |  |  |  |  |
| I. | Infrastruktura za prostorske informacije | 2550-22-0013 | 221463 (brez plač) | 210.804,25 |  |  |
|  |  |  | 221463 (plače) | 120.000 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 173.154 |  |  |
| II. | Državni koordinatni sistem | 2550-22-0013 | 221463 | 72.940,16 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 16.046,84 |  |  |
| III. | Državni topografski sistem | 2550-22-0013 | 221463 | 657.073,84 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 144.556,24 |  |  |
| IV. | 3D Kataster | 2550-22-0013 | 221463 | 846.508,32 | 50.000,00 |  |
|  |  |  | 231707 | 186.231,83 |  |  |
| V. | Množično vrednotenje nepremičnin | 2550-22-0013 | 221463 | 187.750 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 41.305 |  |  |
|  | SKUPAJ PP 221463 |  | 221463 | 2.095.076,57 |  |  |
|  | SKUPAJ PP 231707 |  | 231707 | 561.293,91 |  |  |
| B. | Horizontalne naloge GreenSLO4D |  |  |  |  |  |
| I. | Skupna geoinformacijska infrastruktura | 2550-22-0013 | 221464 | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 264.000 |  |  |
| II. | Podpora vodenju projektov – projektna pisarna | 2550-22-0013 | 221464 (brez plač) | 257.593,39 |  |  |
|  |  |  | 221464 (plače) | 0 |  |  |
|  |  |  | 231707 | 56.670 |  |  |
|  | SKUPAJ PP 221464 |  | 221464 | 1.457.593,39 |  |  |
|  | SKUPAJ PP 231707 |  | 231707 | 320.670 |  |  |
| Skupaj: |  |  |  | 4.434.633,87 |  |  |