ZAPISNIK

19. SEJE DELOVNE SKUPINE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOORDINACIJO PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU JEK2

ponedeljek, 13. 10. 2025

Prisotni člani

in aktivni

udeleženci: 	Danijel Levičar, dr. Dejan Paravan, dr. Bruno Glaser, dr. Jure Gašparič, mag. Hinko Šolinc, dr. Janez Gale, mag. Miranda Groff Ferjančič, mag. Matej Skočir, Gorazd Pfeifer, Igor Sirc, mag. Andrej Rajh.

Odsotni:	mag. Miran Gajšek, Srečko Đurov, mag. Marko Štucin, Matevž Frangež, Luka Mesec, dr. Igor Papič, mag. Aleksander Mervar, Božidar Krajnc, dr. Jurij Klančnik.

Ostali prisotni:	mag. Nada Drobne Popović, mag. Marjan Divjak, Polona Faletič, Robert Krmelj, Janez Kerin, Robert Zagorc, Ana Vidmar, Tjaša Gregorič, Gabrijela Jerič Jevšenak, Metka Šošterič.

Devetnajsto sejo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, ki se je pričela ob 14. uri, je vodil vodja delovne skupine, Danijel Levičar.

Dnevni red:

- Potrditev dnevnega reda in zapisnika 18. seje delovne skupine JEK2.

- Status projekta JEK2, poročevalec: GEN energija.

- Status DPN, poročevalec: MNVP.

- Predstavitev osnutka poročila ožje delovne skupine za pripravo modela financiranja JEK2, poročevalec: mag. Marjan Divjak, vodja ODS.

- Razno.

- Potrditev dnevnega reda in zapisnika 18. seje delovne skupine JEK2.

SKLEP št. 19.1/1: Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 je soglasno potrdila predlagani dnevni red in zapisnik 18. seje delovne skupine JEK2.

- Status projekta JEK2, poročevalec: GEN energija.

Iz GEN energije so predstavili status projekta JEK2, med drugim tudi podaljšanje roka javne obravnave pobude v postopku DPN za JEK2 ter javne predstavitve pobude za DPN, ki sta potekali v Krškem in v Ljubljani, v nadaljevanju pa bo še v Brežicah.

V razpravi so se odprla vprašanja glede lokacije, seizmike ter pripravljalnih del na osnovi posebnega zakona.

SKLEP št. 19.2/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s statusom projekta JEK2.

- Status DPN, poročevalec: MNVP.

Predstavnica MNVP je članom in aktivnim udeležencem pojasnila, da se javna razgrnitev pobude DPN za JEK2 zaključuje konec oktobra. Rok za podajo pripomb je bil sicer prvotno določen na tri mesece, zdaj pa je bil podaljšan za dodatni mesec. Omenila je, da so do sedaj potekale javne razgrnitve pobude v Krškem in Ljubljani, naslednja pa bo v Brežicah. Nadalje je obrazložila tudi spremembe, ki jih bo prinesel ZUREP 3C, ki bo stopil v veljavo 15. oktobra 2025. Poudarila je, da se bodo vsi postopki umeščanja v prostor od tega trenutka naprej izvajali v skladu z novim zakonom.

SKLEP št. 19.3/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s statusom DPN.

- Predstavitev osnutka poročila ožje delovne skupine za pripravo modela financiranja JEK2, poročevalec: mag. Marjan Divjak, vodja ODS.

Vodja ODS za financiranje JEK2 je članom in aktivnim udeležencem predstavil osnutek poročila modela financiranja za JEK2.

SKLEP št. 19.4/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili z osnutkom poročila ODS za financiranje JEK2.

SKLEP št. 19.4/2: Člani in aktivni udeleženci so sklenili, da se končno poročilo pripravi do konca meseca oktobra in predstavi na naslednji seji vladne delovne skupine.

- Razno.

Seja se je zaključila ob 16:45 uri.

Zapisala: Polona Faletič

Danijel Levičar

vodja delovne skupine