ZAPISNIK

20. SEJE DELOVNE SKUPINE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOORDINACIJO PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU JEK2

torek, 11. 11. 2025

Prisotni člani

in aktivni

udeleženci: 	Danijel Levičar, Robert Krmelj, mag. Miran Gajšek, dr. Bruno Glaser, mag. Hinko Šolinc, dr. Janez Gale, mag. Miranda Groff Ferjančič, Ervina Jarc, Gorazd Pfeifer, Igor Sirc, Matjaž Podjavoršek, mag. Andrej Rajh.

Odsotni:	dr. Dejan Paravan, Srečko Đurov, Neva Grašič, Matevž Frangež, Luka Mesec, dr. Igor Papič, mag. Aleksander Mervar, Božidar Krajnc, dr. Jurij Klančnik.

Ostali prisotni:	mag. Nada Drobne Popović, mag. Marjan Divjak, Robert Zagorc, Dejan Žnideršič, Simona Pirnat Skeledžija, Polona Faletič.

Dvajseto sejo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, ki se je pričela ob 14. uri, je vodil vodja delovne skupine, Danijel Levičar.

Dnevni red:

- Potrditev dnevnega reda in zapisnika 19. seje delovne skupine JEK2.

- Status projekta JEK2, poročevalec: GEN energija.

- Status DPN, poročevalec: MNVP.

- Predstavitev poročila ožje delovne skupine za pripravo modela financiranja JEK2, poročevalec: mag. Marjan Divjak, vodja ODS.

- Mednarodna sodelovanja.

- Razno.

- Potrditev dnevnega reda in zapisnika 19. seje delovne skupine JEK2.

SKLEP št. 20.1/1: Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 je soglasno potrdila predlagani dnevni red in zapisnik 19. seje delovne skupine JEK2.

- Status projekta JEK2, poročevalec: GEN energija.

Iz GEN energije so predstavili status projekta JEK2. Med drugim so izpostavili, da so prejeli usmeritve NUP, da bo analiza smernic oddana dne 21. 11. 2025 in da so v postopku priprave razpisne dokumentacije BIS.

V razpravi so se odprla vprašanja glede lokacije in priprave posebnega zakona.

SKLEP št. 20.2/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s statusom projekta JEK2.

- Status DPN, poročevalec: MNVP.

Iz MNVP so pojasnili, da se je javna razgrnitev pobude DPN za JEK2 zaključila konec oktobra. Rok za podajo pripomb je znašal štiri mesece, v tem času pa so bile organizirane tri javne predstavitve,  in sicer v Krškem, v Ljubljani in v Brežicah. Izpostavljeno je bilo, da na MNVP potekajo redne koordinacije, kjer se obravnava pobuda in da bo sklep vlade o pripravi DPN sprejet predvidoma okoli novega leta.

Razprava je tekla o prestavitvi stikališča.

SKLEP št. 20.3/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s statusom DPN.

- Predstavitev poročila ožje delovne skupine za pripravo modela financiranja JEK2, poročevalec: mag. Marjan Divjak, vodja ODS.

Vodja ODS za financiranje JEK2 je članom in aktivnim udeležencem predstavil poročilo modela financiranja za JEK2. Gre za prvo konkretno poročilo, ki opredeljuje finančni model JEK2. Analiziran je bil možen spekter modelov financiranja od popolnoma državnega financiranja do povsem zasebnih struktur. Kot najbolj uravnotežena rešitev se je izkazal Model 1a – financiranje z on-lendingom države projektni družbi, z možnostjo selektivnega neposrednega zadolževanja SPV. Ta pristop združuje prednosti nizkega stroška financiranja na podlagi bonitete države s fleksibilnostjo in diverzifikacijo virov kapitala v kasnejših fazah projekta. Model omogoča hkratno varovanje stabilnosti javnih financ, fazno vključevanje potencialno dodatne baze vlagateljev ter uporabo zelenih finančnih instrumentov v skladu z evropsko taksonomijo. Slovenija je glede na svoj gospodarski in fiskalni položaj, dostop do kapitalskih trgov ter sistem upravljanja z dolgom sposobna sama financirati in izvesti tak projekt.

SKLEP št. 20.4/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s poročilom ODS o pripravi modela financiranja projekta JEK2. Poročilo bodo pregledali in podali morebitne pripombe do ponedeljka, 17. 11. 2025. Po tem datumu bo z dopisno sejo poročilo poslano članom in aktivnim udeležencem v potrditev.

- Mednarodna sodelovanja.

Vodja delovne skupine je člane in aktivne udeležence obvestil, da je bila v času obiska FR predsednika Macrona med FR in SLO podpisana Izjava o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije. Poleg tega je pojasnil, da je SLO v postopku usklajevanja teksta medvladnega sporazuma z ZDA. Z ZDA je bil že v letu 2020 podpisan Memorandum o sodelovanju na jedrskem področju. Interes Slovenije je, da z medvladnim sporazumom definiramo proces izbora dobavitelja, uskladimo pričakovanja, zagotovimo državno podporo procesu in s tem minimiziramo tveganja povezana s postopkom izbora dobavitelja. Mednarodna praksa namreč kaže, da so v konkurenčnih postopkih tveganja realna in jih je potrebno obvladovati. Tekst sporazuma bo ohranjal konkurenčnost postopka.

SKLEP št. 20.5/1: Člani in aktivni udeleženci so se seznanili s podpisano Izjavo o nameri med SLO in FR ter s pripravami na podpis medvladnega sporazuma z ZDA.

- Razno.

Seja se je zaključila ob 15:50 uri.

Zapisala: Polona Faletič

Danijel Levičar

vodja delovne skupine